Správa o sprístupnení zásob uhlia v roku 2007

v spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza

- Úvod

Podklady k Predbežnému programu sprístupnenia zásob uhlia boli prerokovávané na rokovaní vlády 4. mája 2005 v rámci materiálu „Návrh využitia domáceho uhlia pri výrobe elektriny vo všeobecnom hospodárskom záujme a zabezpečenie potrebného množstva domáceho uhlia na túto výrobu“.

Samotný Predbežný program v zmysle čl. 9, ods. 5 Nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002 o štátnej pomoci pre uhoľný priemysel pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri Európskej únii bol notifikovaný v Európskej komisii dňa 2.6. 2005 pod č. 1429/2005-200.

Predbežný program Európska komisia schválila svojim rozhodnutím K (2006) 92 zo dňa 25.1. 2006.  Program zhodnotil význam uhlia v energetickom systéme SR, potenciál domácich zásob uhlia a navrhol postup v ďalšom využívaní a sprístupňovaní zásob uhlia na území SR. Podrobnejšie popísal ťažobné zámery a investičné náklady spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza, čím bol stanovený rámec pre plánovanú štátnu pomoc na vstupné investície v zmysle čl. 5, ods. 2 vyššie spomenutého Nariadenia. Predbežný program bol na požiadanie Európskej komisie dňa 11. 1. 2006 doplnený o informácie podľa Rozhodnutia Komisie č. 871/2002/ES, ktorým sa ustanovuje spoločný rámec pre poskytovanie informácií potrebných pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1407/2002.

- Aktuálny stav v plnení Predbežného programu

Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. plánovala do otváraných ťažobných polí v rámci dobývacích priestorov (DP) Nováky, Cigeľ a Handlová investovať v priebehu rokov 2005 až 2010 nasledovné čiastky (v mil. Sk):

Tab. č.1: Plánované celkové investície na r. 2005 – 2010

| DP/Roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nováky, Cigeľ, Handlová | 212 | 464 | 369 | 366 | 257 | 82 | 1 750 |

Vecne ide o investície do banských podzemných diel, dobývacích strojných zariadení, dopravných zariadení a do moderných riadiacich systémov, pričom objem sprístupňovaných zásob predstavoval spolu12,2 mil. ton vyťažiteľných zásob uhlia.

Podľa čl. 5, ods. 2, písm. c) Nariadenia č.1407/2002/ES ako aj v zmysle Predbežného programu a rozhodnutia Európskej komisie, je oprávnene možné poskytnúť na súvisiacu štátnu pomoc 30% prostriedkov z celkových investičných nákladov, čo predstavuje nasledovné sumy (v mil. Sk):

Tab. č.2: Oprávnený 30 % - ný podiel z celkových investícií

| DP/Roky | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nováky, Cigeľ, Handlová | 63,6 | 139,2 | 110,7 | 109,8 | 77,1 | 24,6 | 525 |

Skutočnosť v investovaní v dotknutých dobývacích priestoroch bola v r. 2005 a 2006 nasledovná:

Tab. č.3: Skutočné investície a odpovedajúci 30% - ný podiel

| Znak* | Položka/Roky Investície/30 %-ný podiel | 2005 | 2006 | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mil. Sk | mil. Sk | mil. Sk | mil. Sk | mil. Sk | mil. Sk |
| Ab | Podzemné diela – prekopy (chodby) | 99,059 | 29,718 | 110,116 | 33,035 | 128,777 | 38,633 |
| Aci | Dobývacie zariadenia a výstuže | 53,231 | 15,969 | 76,417 | 22,925 | 129,648 | 38,894 |
| Aciii | Dopravné zariadenia | 28,697 | 8,609 | 22,938 | 6,881 | 51,622 | 15,487 |
| Ad | Moderné riadiace systémy | 5,770 | 1,731 | 4,222 | 1,2667 | 9,99 | 2,997 |
| SPOLU | 186,757 | 56,027 | 213,693 | 64,107 | 400,494 | 120,148 |

* formulár D Rozhodnutia Komisie č. 871/2002/ES

Poskytnutá pomoc za r. 2005 a 2006 v porovnaní s oprávnenou pomocou (schválenou Komisiou) v zmysle Predbežného programu je v tabuľke č.4:

Tab. č.4: Celkové plánované investície, oprávnená pomoc a poskytnutá pomoc v r. 2005

a 2006 v mil. Sk

| r. 2005 | r. 2006 |
| --- | --- |
| Plánované investície | Oprávnená pomoc | Poskytnutá pomoc | % poskytnutej pomoci k plánovaným investíciám | Plánované investície | Oprávnená pomoc | Poskytnutá pomoc | % poskytnutej pomoci k plánovaným investíciám |
| 212 | 63,6 | 56,027 | 26,4 % | 464 | 139,2 | 61,293 | 13,2% |

Poskytnutá pomoc na investície za r. 2005 a 2006 predstavuje čiastku 117,32 mil. Sk, čo takmer odpovedá 30 %-nému podielu zo skutočných investícii, t.j. 120,148 mil. Sk (z celkovej preinvestovanej sumy 400,494 mil. Sk).

Oproti predpokladom spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza z finančných dôvodov investovala menej ako by bolo pre naplnenie zámerov potrebné, najmä nenaplnila objem v razení podzemných prekopov, chodieb a ostatných banských  infraštruktúrnych diel.

Preto poskytnutá pomoc v porovnaní s pôvodne plánovanými  investíciami (676 mil. Sk) a odpovedajúcim 30%-ným limitom  dosahuje relatívnu hodnotu len 17,35 %.

Koncom roka  r. 2006 postihla spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza mimoriadna udalosť – prieval vodou nasýtených nadložných zemín a hornín. Táto udalosť okrem smutných dôsledkov na životy baníkov spôsobila spoločnosti značné hospodárske škody. Naviac zvýšila nároky na prieskum a prípravu nových ťažobných kapacít v zmysle následných bezpečnostných opatrení vydaných OBÚ v Prievidzi, čo v rámci sprístupňovania zásob negatívne ovplyvnilo niektoré investičné aktivity a priority.

V r. 2007 sa v zmysle Predbežného plánu počítalo s objemom celkových investícií v sume 369 mil. Sk z čoho 30%-ný podiel predstavuje čiastku 110,7 mil. Sk. Na túto sumu predložila spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci. Spoločnosť v týchto zámeroch postupne zabezpečuje plánované investície, musí sa však vyrovnávať aj s dôsledkami už spomínanej mimoriadnej udalosti. Doposiaľ bolo za 1. polrok preinvestovaných cca 112 mil. Sk. 30 %-ný podiel odpovedá čiastke 33,6 mil. Sk. V schválenom štátnom rozpočte na r. 2007, v príslušnej kapitole Ministerstva hospodárstva SR bola len finančná čiastka 33,04 mil. Sk, ktorá už bola v súlade s platnou vzájomnou zmluvou uvoľnená.

Predpokladá sa, že objem investícií na sprístupnenie zásob bude naplnený, čo v potrebe štátnej pomoci bude predstavovať ešte dodatočnú čiastku 77,66 mil. Sk.