# Informácia

o spôsobe realizácie financovania regionálneho rozvoja mesta Hlohovec

## SKUTKOVÝ STAV

Primátor mesta Hlohovec predložil dňa 16. marca 2005 žiadosť o poskytnutie prostriedkov na dofinancovanie výstavby inžinierských sietí v Priemyselnom parku Hlohovec. Táto žiadosť o regionálnu dotáciu vo výške 10 mil. Sk bola doplnená dňa 30. marca 2005 v súlade s Výnosom č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „výnos“). Z regionálnej podpory mesto Hlohovec vybuduje technickú infraštruktúru nevyhnutnú na realizáciu projektu medzi mestom a spoločnosťou FAURECIA Slovakia s.r.o. a Vetter spol. s r.o. Spoločnosť FAURECIA Slovakia, s.r.o. bude vyrábať prístrojové dosky a nárazníky pre závod PSA PEUGEOT CITROEN v Trnave, Firma Vetter spol. s r.o. je zameraná na balenie a sušenie ovocia.

Realizáciou tohto projektu vytvorí spoločnosť FAURECIA Slovakia, s.r.o. 350 pracovných miest v 1. etape a ďalších 300 pracovných miest bude vytvorených do konca r. 2007, spoločnosť Vetter spol. s r.o. vytvorí od septembra 2005 cca 150 nových pracovných miest. Vytvorením týchto pracovných miest sa prispeje k zníženiu miery nezamestnanosti a k výraznému ekonomickému rastu a rozvoju regiónu.

Dotácia vo výške 10 mil. Sk bude použitá na naplnenie zámeru projektu, t. j. vybudovanie súvisiacej technickej infraštruktúry:

SO 02 komunikácie a spevnené plochy   -  5,4 mil. Sk (vrátane DPH)

SO 09 kanalizácia dažďová		      -  4,6 mil. Sk  (vrátane DPH)

Vyššie uvedené stavebné objekty budú vybudované na pozemkoch, ktoré vlastní mesto Hlohovec, po dobudovaní tieto zostanú vo vlastníctve mesta. Pozemky, na ktorých budú stavebné objekty SO 02 a SO 09 vybudované sú vedené v katastri nehnuteľností na výpise z listu vlastníctva č. 2070.

Stavebné povolenia budú vydávané v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa jednotlivých stavebných objektov.

Finančné zabezpečenie na vybudovanie vyššie uvedenej technickej infraštruktúry nie je možné pokryť zo strany mesta z  rozpočtových zdrojov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby boli nevyhnutné náklady v roku 2005 pokryté nielen zo zdrojov mesta, ale aby boli zabezpečené aj formou dotácie zo štátneho rozpočtu. V tejto súvislosti je preto potrebné navrhnúť spôsob úhrady nákladov, ktoré vzniknú mestu Hlohovec pri realizácii projektu FAURECIA Slovakia s.r.o., a to zabezpečením poskytnutia finančných prostriedkov pre mesto na vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry.

Dotácia vo výške 10 mil. Sk sa poskytne mestu Hlohovec na regionálny rozvoj v súlade s Výnosom č. 1/2005 Ministerstva hospodárstva SR z 1. marca 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Mesto Hlohovec predložilo na Ministerstvo hospodárstva SR v súlade s § 8 ods. 4 „výnosu“ čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok. Ďalej bol v súlade s § 8 ods. 5 „výnosu“ predložený výpis z katastra nehnuteľností -  výpis z listu vlastníctva č. 2070, Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho konania, oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Stavebné objekty SO 02 a SO 09 budú umiestnené v Hlohovci, k. ú. Šulekovo, jednotlivé parcely sú uvedené v prílohe na LV. Mesto predložilo doklady preukazujúce vlastnícke právo k stavbe a ňou zastavanému pozemku (§ 8 ods. 5 „výnosu“), vlastníkom parciel 2670/28, 2673/1 a 2673/5 je mesto Hlohovec.

Ministerstvo hospodárstva SR podpíše s mestom Hlohovec Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom mesta Hlohovec v súlade s „výnosom“ až po predložení všetkých dokumentov tak ako sú uvedené vo „výnose“.

II.	REALIZÁCIA FINANCOVANIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Po splnení všetkých podmienok na pridelenie dotácie na regionálny rozvoj mesta Hlohovec v súlade s „výnosom“, Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorí s mestom Hlohovec  „Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie technickej infraštruktúry súvisiacej s regionálnym rozvojom mesta Hlohovec“, na základe ktorej budú poukázané mestu Hlohovec finančné prostriedky.

Kapitálové prostriedky budú poukázané z podprogramu 07K 0403 Podpora rozvoja strategických investícií – investičné stimuly. Pri poskytnutí dotácie mestu Hlohovec bude Ministerstvo hospodárstva SR postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami „výnosu“, pričom kontrolu jej použitia zabezpečí Ministerstvo hospodárstva SR.

Prílohy k materiálu:

Príloha č.1 List primátora Hlohovca zo 16.3.2005, č. j. 04275/PRI/2005/109, doplnenie žiadosti o poskytnutie dotácie (č. 05395/PRI/2005/109 zo dňa 30.3.2005)

Príloha č.2  Čestné vyhlásenie o vysporiadaní finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za  predchádzajúci rozpočtový rok zo dňa 30.3.2005

Príloha č.3   List vlastníctva č. 2070 – čiastočný

Príloha č.4 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho konania verejnou vyhláškou zo dňa 02.2.2005

Ostatné prílohy, ktoré sú uvedené v doplnení žiadosti o poskytnutie dotácie (č. 05395/PRI/2005/109 zo dňa 30.3.2005) sú k dispozícií k nahliadnutiu na MH SR, vzhľadom na ich rozsah nie sú prílohou materiálu