Výsledky hospodárenia kapitoly z hľadiska programovej štruktúry kapitoly MDPT SR na rok 2005 dokumentujú nasledovné údaje:

| Kód progr. | Názov | Schválený rozpočet 2005 | Upravený rozpočet k 31.12.2005 | Skutočné čerpanie k 31.12.2005 | Čerpanie prost. z roku 2004 | Čerpanie mimoroz. zdrojov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výdavky programovo alokované spolu za kapitolu |  | 27 162 424 | 19 102 928 | 19 076 508 | 178 634 | 4 382 |
| 53 | Cestná infraštruktúra | 14 557 588 | 8 068 245 | 8 068 092 | 128 449 | 3 688 |
| 5301 | Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic | 1 783 051 | 2 012 064 | 2 011 954 | 0 | 3 688 |
| 530101 | Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov | 0 | 1 210 784 | 1 210 674 | 0 | 3 688 |
| 530102 | Správa, údržba a opravy rýchlostných ciest a diaľnic | 0 | 801 280 | 801 280 | 0 | 0 |
| 5302 | Cestná sieť - výstavba a obnova | 1 410 000 | 1 475 731 | 1 475 688 | 0 | 0 |
| 530201 | Výstavba cestnej siete | 910 000 | 1 272 665 | 1 272 622 | 0 | 0 |
| 530202 | Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic | 0 | 24 137 | 24 137 | 0 | 0 |
| 530203 | Preložka štátnej cesty II/ 520 Nová Bystrica – Oravská Lesná | 300 000 | 169 776 | 169 776 | 0 | 0 |
| 530204 | Severný obchvat mesta Trnava | 200 000 | 9 153 | 9 153 | 0 | 0 |
| 5303 | Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest | 11 364 537 | 4 580 450 | 4 580 450 | 128 449 | 0 |
| 530301 | D1 Viedenská cesta – Prístavný most (projekt ISPA) |  |  |  |  |  |
| 530302 | D1 Mengusovce - Jánovce (projekt KF) | 2 243 903 | 138 138 | 138 138 | 14 000 | 0 |
| 530303 | Odb. pomoc pre prípravu dopr. proj. – cestné projekty (ISPA) |  |  |  |  |  |
| 530304 | D1 Sverepec - Vrtižer (projekt KF) | 403 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530305 | Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR) | 5 498 801 | 3 770 109 | 3 770 109 | 0 | 0 |
| 530306 | Modern. a rozvoj cestnej infraštruktúry - opatrenie 1.2 OPZI | 3 218 419 | 672 203 | 672 203 | 114 449 | 0 |
| 55 | Letecká doprava | 108 552 | 116 111 | 116 112 | 2 149 | 0 |
| 5501 | Zabezpeč. prevádzky let. dopravy a výstavba let. infraštruktúry | 60 000 | 108 053 | 108 053 | 0 | 0 |
| 5504 | Mod. a rozvoj infraštruktúry let. dopravy - opatrenie 1.3. OP ZI | 48 552 | 8 058 | 8 059 | 2 149 | 0 |
| 07S | Železničná doprava | 10 642 926 | 8 615 699 | 8 615 029 | 47 930 | 0 |
| 07S01 | Kombinovaná doprava | 20 000 | 670 | 450 | 0 | 0 |
| 07S03 | Podpora verej. služieb - prevádz. dopravy na dráhach | 4 500 000 | 4 850 000 | 4 850 000 | 0 | 0 |
| 07S05 | Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dráh | 3 600 000 | 3 621 240 | 3 621 240 | 0 | 0 |
| 07S06 | Rozvoj a modernizácia majetku železníc | 2 522 926 | 143 789 | 143 789 | 47 930 | 0 |
| 07S0601 | Výstavba a obnova žel. tratí (priorita: paneurópske koridory) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0602 | Mod. trate Rača-Trnava,úsek Rača-Šenkvice (projekt ISPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0603 | Mod. trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača-Trnava (projekt ISPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0604 | Mod. trateTrnava-N.M.n/ Váhom,úsek Trnava-Piešťany (ISPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0605 | Piešťany - Nové Mesto nad Váhom (plánovaný projekt KF) | 1 393 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0606 | Žilina - Krásno nad Kysucou (plánovaný projekt KF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0607 | Odb. pomoc pre prípravu dopr. projektov - žel. projekty (ISPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07S0608 | Mod. a rozvoj infraštruktúry žel. dopravy - opatrenie 1.1 OP ZI | 1 129 756 | 143 789 | 143 789 | 47 930 | 0 |
| 07T | Regulačné činnosti | 1 740 358 | 2 190 316 | 2 167 910 | 106 | 694 |
| 07T01 | Riadenie a podpora programov | 692 158 | 1 071 047 | 1 056 654 | 106 | 30 |
| 07T0101 | Ústredný orgán - MDPT SR | 542 633 | 879 595 | 870 994 | 0 | 30 |
| 07T0102 | Technická pomoc MDPT SR (ŠF) | 49 525 | 9 815 | 9 797 | 106 | 0 |
| 07T0103 | Technická pomoc MDPT SR (KF) |  |  |  | 0 | 0 |
| 07T0104 | Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti | 100 000 | 181 637 | 175 863 | 0 | 0 |
| 07T03 | Regulácia a štátny dozor | 378 913 | 427 676 | 421 717 | 0 | 372 |
| 07T0301 | Regulácia dopravy na dráhach | 19 804 | 21 543 | 21 138 | 0 | 0 |
| 07T0302 | Regulácia telekomunikačného trhu | 104 474 | 106 070 | 102 213 | 0 | 0 |
| 07T0303 | Regulácia v civilnom letectve | 54 281 | 72 628 | 72 451 | 0 | 0 |
| 07T0304 | Regulácia trhu poštových služieb | 10 928 | 10 362 | 9 426 | 0 | 0 |
| 07T0305 | Regulácia vodnej dopravy | 37 687 | 45 786 | 45 775 | 0 | 0 |
| 07T0306 | Regulácia cestnej dopravy | 151 739 | 171 287 | 170 714 | 0 | 372 |
| 07T04 | Bezpečnosť dopravy | 540 998 | 561 195 | 561 191 | 0 | 292 |
| 07T05 | Zab. funkčnosti žel. a cest. dopravy v krízových situáciách | 104 289 | 105 853 | 105 767 | 0 | 0 |
| 07T06 | Hygiena a ochrana zdravia | 24 000 | 24 545 | 22 581 | 0 | 0 |
| Podprogramy, ktoré rieši kapitola ako účastník medzirezortného programu |  |  |  |  |  |  |
| 06E01 | MDPT SR - Dopravná a telekomunikačná podpora | 69 000 | 69 000 | 68 989 | 0 | 0 |
| 06H0D | Hospodárska mobilizácia MDPT SR | 44 000 | 43 557 | 39 926 | 0 | 0 |
|  | Programovo alokované výdavky v kapitole VPS projekty ISPA a spolufinancovanie | Schválený rozpočet 2005 | Upravený rozpočet k 31.12.2005 | Skutočné čerpanie k 31.12.2005 | Čerpanie prost. z roku 2004 | Čerpanie mimoroz. zdrojov |
| 53 | Cestná infraštruktúra | 748 176 | 659 281 | 548 148 | 0 | 0 |
| 5303 | Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest - spolufinancovanie | 352 927 | 264 032 | 264 032 | 0 | 0 |
| 5303 | Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest - ISPA | 395 249 | 395 249 | 284 116 | 0 | 0 |
| 530301 | D1 Viedenská cesta – Prístavný most (ISPA) – spolufinancovanie | 350 254 | 261 800 | 261 800 |  |  |
|  | ISPA | 379 444 | 379 444 | 266 897 |  |  |
| 0530303 | Odb. pomoc pre príp. dop. proj. - cestné projekty (ISPA) - spolufin. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ISPA | 7 805 | 7 805 | 10 567 |  |  |
| 0530307 | Odb. pomoc pre impl. dopr. proj. - cest. projekty (ISPA) - spolufin. | 2 673 | 2 232 | 2 232 |  |  |
|  | ISPA | 8 000 | 8 000 | 6 652 |  |  |
| 07S | Železničná doprava | 2 946 660 | 2 343 713 | 1 968 003 | 0 | 0 |
| 07S06 | Rozvoj a modernizácia majetku železníc - spolufinancovanie | 1 405 502 | 802 555 | 802 555 | 0 | 0 |
| 07S06 | Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ISPA | 1 541 158 | 1 541 158 | 1 165 448 | 0 | 0 |
| 07S0602 | Mod. trate Rača-Trnava, úsek Rača-Šenkvice - spolufinancovanie | 64 390 | 63 398 | 63 398 |  |  |
|  | ISPA | 194 146 | 194 146 | 87 950 |  |  |
| 07S0603 | Mod. trate Šenkvice-Cífer a staníc Rača-Trnava - spolufinan. | 684 878 | 255 411 | 255 411 |  |  |
|  | ISPA | 684 878 | 684 878 | 578 224 |  |  |
| 07S0604 | Mod.trate Trnava-N.M. n/ Váhom, úsek Trnava-Piešťany - spolufin. | 654 634 | 482 144 | 482 146 |  |  |
|  | ISPA | 654 634 | 654 634 | 485 492 |  |  |
| 07S0607 | Odb. pomoc pre príp. dopr. proj. - žel. projekty (ISPA) - spolufin. | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | ISPA | 2 700 | 2 700 | 5 118 |  |  |
| 07S0609 | Odb. pomoc pre impl. dopr. proj. - žel. projekty (ISPA) - spolufin. | 1 600 | 1 600 | 1 600 |  |  |
|  | ISPA | 4 800 | 4 800 | 8 666 |  |  |