JAVYS, a.s., Bratislava                                                                                     Príloha č. 1b

Komentár k investičnému plánu na roky 2012 až 2014

V investičnom pláne JAVYS, a.s. na roky 2012 - 2014 sú uplatnené investičné projekty potrebné pre zabezpečenie vyraďovania JE A1, vyraďovania JE V1, výstavbu a rekonštrukciu technologických liniek na nakladanie s VJP a RAO a rekonštrukciu netechnologických objektov a zariadení.

Investičný plán na roky 2012 až 2014 je členený podľa technologických a netechnologických zariadení, ktoré spoločnosť JAVYS, a.s. používa pre zabezpečenie hlavných činností, resp. prebieha ich vyraďovanie.

Súhrnný prehľad investičného plánu na roky 2012 až 2014 je uvedený v tabulke č. 1. Investičný plán na roky 2012 – 2014 a rozpis po jednotlivých investičných projektoch je uvedený v prílohe č. 1.

|  | Tab. č.1 Súhrnný prehľad investičného plánu 2012 - 2014 | údaje sú uvedené v EUR |
| --- | --- | --- |
| R. | Technologické a netechnologické objekty a zariadenia | Investičné dodávky a práce |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | Spolu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3 až 5) |
| A. | Jadrová elektráreň A-1 | 3 790 413 | 4 107 544 | 2 620 541 | 10 518 498 |
| B. | Jadrová elektráreň V-1 | 15 121 429 | 17 325 771 | 6 690 000 | 39 137 200 |
| C. | Technológie na nakladanie s VJP a RAO | 13 890 015 | 20 180 036 | 7 541 699 | 41 611 750 |
| D. | Projekty súvisiace s Vykonávacou dohodou | 890 890 | 4 537 086 | 6 416 574 | 11 844 550 |
| E. | Netechnologické objekty a zariadenia | 3 817 547 | 3 280 320 | 500 000 | 7 597 867 |
| F. | Investorská réžia | 807 314 | 844 769 | 879 362 | 2 531 444 |
|  | Investičné dodávky a práce spolu | 38 317 608 | 50 275 526 | 24 648 176 | 113 241 309 |

A.  Jadrová elektráreň JE A1

„Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky“ predpokladá ukončiť vyraďovanie JE  A-1 do konca roku 2033. Investičné projekty pre JE A-1 sú plánované v súlade s „Koncepčným plánom vyraďovania JE A-1. Pre roky 2009 až 2016 je realizovaný projekt „Vyraďovanie JE A1-II. etapa“.

Projekt „Vyraďovanie JE A1- II. etapa“ je rozdelený na štyri základné skupiny úloh:

  - Vyraďovanie neprevádzkovaných zariadení a objektov, rekonštrukcia objektov po demontáži a uvoľnení priestorov

  - Nakladanie s RAO

  - Nakladanie s kontaminovanými zeminami

  - Technická podpora a ochrana ŽP

Pre JE A1 prebieha realizácia projektu Vyraďovanie JE A1 - II. Etapa prebieha v súlade s uzatvorenou zmluvou, ktorého ukončenie je naplánované do 31.12. 2016. Ostatné projekty súvisia s rekonštrukciou zariadení JE A1 zabezpečujúcich elektrické napájanie, výpuste do životného prostredia a inováciu dozimterických prístrojov.

B. Jadrová elektráreň JE V1

„Stratégia záverečnej časti jadrovej energetiky“ predpokladá ukončiť vyraďovanie JE  V-1 do konca roku 2025. Investičné projekty pre JE V-1 sú plánované v súlade s „Koncepčným plánom vyraďovania JE V-1“. V rokoch 2011 až 2015 je plánovaná I. etapa vyraďovania JE V1. Projekty vyraďovania JE V-1 sú rozdelené na 4 základné skupiny:

- Projekty A sú zamerané na modifikáciu systémov JE V-1 pre potreby ukončovania prevádzky.

- Projekty B sa týkajú dokumentácie vyraďovania JE V-1 pre účely získania povolenia na jednotlivé etapy vyraďovania.

- Projekty C sa zaoberajú nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi z vyraďovania JE V-1.

- Projekty D sa vzťahujú na samotnú likvidáciu zariadení a objektov JE V-1

V plánovanom období prebieha realizácia projektov súviaca s ukončovaním prevádzky JE V1- Rekonštrukcia systému fyzickej ochrany lokality elektrárne AKOBOJE, Modifikácia systémov chlad.a tech.vody a systému surovej vody, Zmena schémy systému elektric. napájania JAVYS a SE po odstavení JE V-1 a Rekonštrukcia systému varovania a vyrozumenia verejnosti. Pre nakladanie s RAO z vyraďovania JE V1 sú plánované projekty pre inováciu dozimetrických zariadení a laboratórnych prístrojov, projekt Výstavba nového veľkokapacitného F&D zariadenia JE V1 a pre zabezpečenie logistiky vyraďovania Jednotný počítačový systém pre logistiku vyraďovania a Úprava skladových priestorov. Od roku 2012 bude prebiehať realizácia projektu Demontáž zariadení strojovne.

C. Technológie nakladania s VJP a RAO

Investičné projekty sú plánované na rekonštrukcie stávajúcich technologických liniek a výstavbu nových technologických liniek nakladania s RAO z vyraďovania a prevádzky jadrových zariadení, skladov RAO pre zabezpečenie dočasného skladovania RAO pred ich finálnym spracovaním, pre rozšírenie skladovacej kapacity RÚ RAO a MSVP.

Pre zabezpečenie spracovania RAO z vyraďovania JE A1 a V1 sú budované projekty Pracovisko na pretavbu kovových RAO, Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice, Rekonštrukcia BSC RAO a Zvýšenie kapacity existujúcich F&D zariadení. Pre skladovanie RAO a finálne uloženie upravených RAO sú plánované projekty Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice, Sprevádzkovanie II. dvojradu RÚ RAO, Výstavba nového dvojradu v RÚ RAO a Úložisko veľmi nízko aktívnych odpadov. Pre skladovanie VJP bude ukončená realizácia projektu Skladovacie zásobníky VJP a plánuje sa príprava projektu Suchý sklad VJP. Pre zabezpečenie výroby VBK pre potreby ukladania upraveného RAO do VBK je plánovaná rekonštrukcia technológie výrobne VBK.

V roku 2012 začnú úvodné práce súvisiace s prípravou projektu Hlbinné úložisko, 1. etapa s predpokladaným ukončením v roku 2016.

Ostatné projekty súvisia s rekonštrukciou dozimetrických zariadení, potrebných pri nakladaní s VJP a RAO.

D. Projekty súvisiace s Vykonávacou dohodou

Investičné projekty sú plánované z dôvodu plnenia záväzkov vyplývajúcich z Vykonávacej dohody uzavretej medzi JAVYS, a.s. a ČEZB. a.s. , ktorá súvisí s výstavbou nového jadrového zdroje v lokalite Jaslovské Bohunice.

Pre uvoľnenie tzv. plochy A, ktorá bola vložená do novovytvorenej spoločnosti JESS, a.s. pre výstavbu nového jadrového zdroje v lokalite Jaslovské Bohunice sú plánované projekty súvisiace s prekládkou zariadení a inžinierskych sietí a výstavbou náhradných objektov.

E. Netechnologické objekty a zariadenia

Investície predstavujú nákup a rekonštrukcie netechnologických objektov a zariadení potrebných pre zabezpečenie réžijných a podporných procesov.

Plánované investičné projekty súvisia s výstavbou objektu Centrum vyraďovania JE V1, s rekonštrukciou netechnologických objektov JE V1 a zabezpečením HW a SW pre informačné technológie.

F. Investorská réžia

Investorská réžia predstavuje vlastné výkony, ktoré sú zabezpečované pri príprave a realizácii investičných projektov.

Finančné krytie investičných projektov

Plánovaný objem investičných nákladov je predpokladaný hradiť z nasledovných zdrojov:

- Vlastné zdroje, sú použité na investičné projekty pre technologické zariadenia určené na komerčné činnosti a netechnologické objekty a zariadenia.

- Dotácie z NJF, dotácie z NJF sú určené na investičné projekty súvisiace s vyraďovaním 
JE A-1 a JE V-1, na technológie pre spracovanie RAO z vyraďovania JE A-1 a JE-V1, na rekonštrukciu objektov a zariadení JE  A-1 a JE V-1 a spoluúčasť SR pri projektoch BIDSF súvisiacich s vyraďovaním JE V-1 v súlade so zákonom č. 238/2006 Z.z. o Národnom jadrovom fonde na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (zákon o jadrovom fonde) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Granty z  BIDSF na projekty súvisiace s ukončením prevádzky JE V1 a s vyraďovaním JE V-1, na základe Ramcovej zmluvy uzatvorenej medzi Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) a SR.

A.  Jadrová elektráreň JE A1

Investičné náklady na projekty vyraďovanej JE A1 sú plánované na roky 2012-2014 v celkovej výške  10 518 498,- EUR. Náklady súvisiace s realizáciou a zabezpečovaním vyraďovania JE A1 budú v rokoch 2012 – 2014 z dvoch zdrojov. Prvým zdrojom je NJF cez odvod od prevádzkovateľa prenosovej sústavy a distribučných sústav a druhým zdrojom budú vlastné prostriedky JAVYS. Po roku 2015 bude vyraďovanie JE A1 financované len z NJF.

B. Jadrová elektráreň JE V1

Investičné náklady na projekty vyraďovanej JE V1 sú plánované na obdobie 2012-2014 v celkovej výške 39 137 200,- EUR, z toho sú vo výške 38 691 700,- EUR hradené grantov BIDSF, vo výške 349 500,- EUR by mali byť hradené z dotácii NJF ako spoluúčasť SR na projektoch BIDSF a vo výške 96 000,- EUR sú plánované hradiť z vlastných zdrojov.

C. Technológie nakladania s VJP a RAO

Investičné náklady na projekty súvisiace s technológiami nakladania s VJP a RAO sú plánované na obdobie 2012-2014 v celkovej výške  41 611 750,- EUR, z toho vo výške 
9 960 291,- EUR sú hradené grantov BIDSF, vo výške 16 867 255,- EUR by mali byť hradené z dotácii NJF ako spoluúčasť SR na projektoch BIDSF a vo výške 14 784 204,- EUR sú plánované hradiť z vlastných zdrojov.

D. Projekty súvisiace s Vykonávacou dohodou

Investičné náklady na projekty súvisiace s Vykonávacou dohodou sú plánované  na obdobie 2012-2014 v celkovej výške  11 844 550,- EUR, z toho sú vo výške 9 204 550,- EUR hradené z vlastných zdrojov, vo výške 2 640 000,- EUR by mali byť hradené z dotácii NJF.

E. Netechnologické objekty a zariadenia

Investičné náklady na projekty súvisiace s netechnologickými objektmi a zariadeniami sú plánované  na obdobie 2012-2014 v celkovej výške  7 597 867,- EUR, z toho sú vo výške

3 000 000,- EUR hradené z grantov BIDSF, vo výške 150 000,- EUR by mali byť hradené z dotácii NJF a vo výške 4 447 867,- EUR sú hradené z vlastných zdrojov.

F. Investorská réžia

Náklady na investorskú réžiu sú plánované  na obdobie 2012-2014 v celkovej výške  
2 531 444,- EUR. Úhrada investorskej réžie je rozdelená podľa jednotlivých zdrojov v súlade s finančným krytím investičných projektov.