Predkladacia správa

Vláda SR pre zabezpečenie zníženia rizík povodní, rizík sucha a s tým súvisiacich rizík erózie a degradácie pôdy, zosuvov a straty autoregulačných a ekosystémových funkcií krajiny prijala svojim uznesením č.744/2010 z 27. októbra 2010 Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a návrh jeho realizačného projektu 2010 (ďalej „PRK IMP“). V bode B.2. tohto uznesenia vláda uložila splnomocnencovi vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny pripraviť dva realizačné projekty PRK IMP na obdobie roku 2011 a predložiť ich na rokovanie vlády. Prvý realizačný projekt vláda schválila na svojom rokovaní 9. marca 2011 a prijala k nemu uznesenie č. 183/2011.

Druhý realizačný projekt vychádza z princípov, zásad a cieľov Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a jeho cieľom je revitalizáciou poškodených častí krajiny v maximálne 350 katastrálnych územiach vybudovať 3,5 mil. m3 vodozádržných prvkov a tým zmierniť povodňové riziká, riziká sucha a klimatických zmien a tiež podporovať budovanie potrebnej kapacity odborných pracovníkov a koordinátorov pre realizáciu revitalizačných opatrení v krajine.

V rámci 2. RP sa bude realizovať aj revitalizácia poškodených častí intravilánov 20 obcí, v ktorých bola v roku 2010 a 2011 povodňami poškodená dopravná infraštruktúra a verejné budovy. Podmienkou pre zaradenie týchto obcí do 2. RP okrem splnenia stanovených kritérií je tiež aj to, aby  pri obnove dopravnej infraštruktúry a rekonštrukcii budov boli použité technologické riešenia manažmentu dažďových vôd na princípe programu revitalizácie krajiny.

Dôležitým  cieľom druhého realizačného projektu je tiež vytváranie pracovných príležitostí a zvyšovanie odborných a riadiacich zručností pracovníkov zapojených do realizácie navrhovaných opatrení. Realizáciou opatrení obsiahnutých v druhom realizačnom projekte by sa malo v predmetných obciach a oblastiach vytvoriť približne 4 200 sezónnych pracovných príležitostí, pričom vo väčšine prípadov pôjde o obce, ktoré boli opakovane postihnuté povodňami, a ktoré sa už dlhodobo zaraďujú medzi regióny s najväčšou nezamestnanosťou. Z doterajších skúseností s realizáciou prác v teréne možno odôvodnene predpokladať, že druhý realizačný projekt vytvorí podmienky pre sezónne pracovné príležitosti aj pre znevýhodnené skupiny občanov, ktorí si nedokážu nájsť prácu na štandardnom trhu práce.

Financovanie druhého realizačného projektu je zabezpečené v rámci schválených limitov štátneho rozpočtu v rozpočtovej kapitole Úradu vlády SR a z prostriedkov ESF. Na financovanie projektov obcí v rámci druhého realizačného projektu je určená suma v objeme 8 161 035 eur pri predpokladanom počte zapojených obcí 350 a priemernom počte 10 zamestnaných uchádzačov o zamestnanie jednou obcou.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 56 pripomienok, z toho 9 zásadných. Relevantné pripomienky rezortov boli akceptované a materiál bol na základe týchto pripomienok primerane upravený.