 Príloha 

2. Opatrenie 

Zabezpečiť realizáciu PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete v plánovanom rozsahu. V prípade, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch nebude možné realizovať projekty v plánovanom rozsahu a čase, v spolupráci s MF SR pripraviť alternatívny plán výstavby diaľnic financovaných priamo zo štátneho rozpočtu SR, v rámci schváleného deficitu rozpočtu verejnej správy.

Gestor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: Uznesením vlády SR č. 808 zo 6. novembra 2008 bolo Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len „MDPT SR“) uložené opatrenie č. 2, a to zabezpečiť realizáciu PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete v plánovanom rozsahu. V prípade, že vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch nebude možné realizovať projekty v plánovanom rozsahu a čase, v spolupráci s MF SR pripraviť alternatívny plán výstavby diaľnic financovaný priamo zo štátneho rozpočtu SR, v rámci schváleného deficitu rozpočtu verejnej správy. 

V prípade koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP (ďalej len ,, balík č.1“) bol dňa 23. septembra 2009 uzavretý Dodatok č. II ku koncesnej zmluve. Odo dňa uzavretia vyššie uvedeného Dodatku č. II boli spustené prípravné práce, ktoré boli stimulom pre národné hospodárstvo v čase pretrvávajúcej hospodárskej a finančnej krízy a koncesionárovi bolo umožnené začať s prácami ešte pred dosiahnutím finančného uzavretia projektu. Finančné uzavretie balíka č. 1 sa predpokladá v prvom štvrťroku 2010, dovtedy budú práce prebiehať v zmysle uzavretých Dodatkov ku koncesnej zmluve.
Dňa 27. augusta 2009 bola medzi Slovenskou republikou (ďalej len ,,SR“) zastúpenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (ďalej len ,,MDPT SR“) a spoločnosťou GRANVIA, a.s. uzavretá Priama zmluva a tým došlo k finančnému uzavretiu koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat, projekt PPP (ďalej len ,, balík č. 2“). Odo dňa finančného uzavretia balíka č. 2 prebiehajú stavebné práce na rýchlostnej ceste R1 podľa koncesnej zmluvy v plnom rozsahu a zaniká tým potreba prípravy alternatívneho plánu výstavby diaľnic.
4. Opatrenie 
Vyšpecifikovať v rámci schválených rozpočtových kapitol na rok 2009 ciele a výšku finančných prostriedkov určených na zvýšenie hospodárskeho rastu a riešenie dopadov globálnej krízy.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúci rezort: ÚOŠS  

Termín plnenia: do 31. 03. 2009 
Plnenie opatrenia: MH SR na základe rozpočtových opatrení MF SR zabezpečilo:

- v zmysle uznesenia vlády SR č. 125/2009 k návrhu tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy rozpočtové prostriedky vo výške 8 000 tis. eur projekte 07K0113 Program vyššieho využívania biomasy a slnečnej energie v domácnostiach na realizáciu prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, 

- v zmysle záverov z rokovania Rady pre hospodársku krízu a rokovania Ministerstva financií SR a Združenia automobilového priemyslu rozpočtové prostriedky vo výške 33 200 tis. eur na podporu likvidácie starých vozidiel s dotáciou na kúpu nového osobného motorového vozidla v projekte 07K0116 Podpora predaja nových motorových vozidiel,

- v zmysle uznesenia č. 93/2009 a v nadväznosti na oznámenie ministra hospodárstva SR č. 473/2009-1000 z 19. 3. 2009 plnenie rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR o viazaní limitu výdavkov kapitoly MH SR na rok 2009 v sume 3 143 tis. eur,

- v zmysle rokovania vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR ďalšie rozpočtové prostriedky v príslušnej výške, v projekte 07K0116 Podpora predaja nových motorových vozidiel.

Opatrenie splnené 
5. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 4)
Opatrenia SZRB: Zvýšiť základné imanie banky o ďalšiu l mld. Sk už začiatkom roku 2009 na financovanie programov pre malých a stredných podnikateľov, čo bude o dva roky skôr ako predpokladá dlhodobá koncepcia (2011). Pripraviť čerpanie úverovej linky od EIB v objeme 30 - 40 mil. eur na rozvoj malého a stredného podnikania. 

Gestor: Ministerstvo financií SR 

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Termín splnenia: 31. marca 2009 

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené. Dňa 02. 03. 2009 boli poukázané SZRB, a.s. finančné prostriedky vo výške 32 368 054,17 eur na zvýšenie základného imania. 
Analytické hodnotenie: z pohľadu obchodných aktivít sa bude SZRB orientovať na podporu a rozvoj podnikateľských aktivít klientov všetkých oblastí hospodárstva (výrobná sféra, služby a cestovný ruch, poľnohospodárstvo, samospráva miest a obcí).

Tieto prostriedky budú v budúcom období využívané v rámci existujúcich produktov na poskytovania úverov (napr. produkty: priame úvery, poľnoúvery, úver Pôda, úver na obnovu bytového fondu pre spoločenstvo vlastníkov bytov, úver na obnovu bytového fondu pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom bytového fondu, priame úvery obciam, úvery na projekty financované zo štrukturálnych fondov, úvery na podporu regionálneho operačného plánu, MIKROúver, podnikateľka, úver podnikanie mladých) a záruk (bankové záruky za úvery – záruky všeobecne, bankové záruky za úvery pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníkov bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom, rýchle záruky).

SZRB požiadala EIB v decembri 2008 o úverovú linku EIB SME Global Loan vo výške30 – 50 mil. eur. EIB žiadosť schválila 22. 4. 2009 vo výške 50 mil. eur. EIB v súčasnosti pripravuje návrh úverovej dokumentácie. Zdroje z tejto linky sú určené na financovanie projektov malého a stredného podnikania (MSP), ktoré spĺňajú definíciu MSP podľa pravidiel EÚ. Financovanie projektov nie je obmedzované len na niektoré priemyselné sektory, regióny a pod. Linka je použiteľná na široké spektrum projektov MSP. Úplné podrobnosti budú zrejmé po doručení zmluvnej dokumentácie. SZRB na umiestnenie tejto linky použije svoje úverové produkty, ktoré má vo svojom portfóliu.
6. Opatrenie 

Balík opatrení Eximbanky: Zvýšiť v roku 2009 základné imanie Eximbanky o 345 mil. Sk za účelom rozšírenia financovania vývozných úverov, a to najmä v segmente malých a stredných podnikov. Posúdiť doplnenie poistných fondov Eximbanky zo štátneho rozpočtu v objeme 500 mil. Sk na zvýšenie jej poistnej kapacity v ďalších rokoch.

Gestor: Ministerstvo financií SR (finančný garant) Ministerstvo hospodárstva (obsahový garant)

Termín splnenia: 31. marca 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené. Uznesením vlády SR č. 164/2009 bol schválený návrh na vklad finančných aktív v objeme 41 439 178,33 eur do základného imania EXIMBANKY SR a súčasne na zníženie základného imania EXIMBANKY SR o 30 000 000 eur, pričom vláda SR súhlasila s presunom finančných prostriedkov vo výške 15 000 000 eur do fondu na záruky a s presunom finančných prostriedkov vo výške 15 000 000 eur do fondu na krytie neobchodovateľných rizík. Posilnením fondu na záruky sa zvýši záručná kapacita o cca 100 000 000 eur. Zároveň po dotovaní fondu na krytie neobchodovateľných rizík EXIMBANKA SR bude môcť upísať riziká pre tento druh poistenia vyššie o 120 000 000 eur.

Platobný poukaz na poukázanie finančných prostriedkov na splatenie zvýšenia základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v celkovej sume 41 439 178,33 eur bol realizovaný 30. 03. 2009.

Analytické hodnotenie: uvedeným posilnením fondov sa vytvorí dostatočná kapacita pre zabezpečenie zvýšeného dopytu klientov/exportérov EXIMBANKY SR ale aj klientov komerčných bánk, ktorí pri svojich exportných kontraktoch financovaných komerčnými bankami požadujú vyššiu mieru zabezpečovacích nástrojov, ktoré im môže poskytnúť EXIMBANKA SR.

Zvýšená kapacita poistných fondov a záručných fondov bude využitá vo veľkej miere na proexportné projekty slovenských výrobcov s veľkým dosahom na zamestnanosť v regiónoch a na zmierňovanie poklesu tempa tvorby hrubého domáceho exportu podporou exportu.  Značná časť fondov bude použitá aj na projekty pre malých a stredných podnikateľov (MSP), pričom pri financovaní MSP formou priamych zmenkových úverov a odkúpenia pohľadávok sa budú aktívne využívať záručné schémy a poisťovanie. Prostriedky získané zo samotného výsledného zvýšenia základného imania (11,4 mil. eur) budú použité na financovanie klientov prostredníctvom úverových produktov (priame financovanie, refinancovanie a spolufinancovanie vývozných úverov).
7. Opatrenie  

Analyzovať a pravidelne informovať vládu o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR.

Gestor: NBS

Termín plnenia: štvrťročne 
Plnenie opatrenia: v  súlade s uznesením vlády SR č. 808/2008  NBS v mesiacoch január, február a marec 2009 informovala vládu SR o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor. Správa bola predkladaná ako spoločný materiál s MF SR. Správu za marec 2009 vláda SR prerokovala a schválila na svojej schôdzi dňa 01. 04. 2009. Ide o analytickú a hodnotiacu správu, ktorá vychádza z predbežných zistení analýzy slovenského finančného sektora k 31. 12. 2008 a dostupných údajov za prvé dva mesiace roka 2009. Z analyzovaného vývoja vyplynulo, že v štvrtom štvrťroku 2008 a začiatkom roka 2009 došlo k poklesu stavu úverov podnikom, najmä prevádzkových. Z hľadiska nových poskytnutých úverov počas januára stagnovali prevádzkové úvery a súčasne došlo k poklesu pri investičných úveroch. Príčinou tohto poklesu bol jednak znížený dopyt podnikov po týchto úveroch, ako aj sprísnenie úverových štandardov zo strany bánk. Správanie bánk bolo a je obozretné, keď v čase očakávanej zhoršenej ekonomickej a finančnej situácie slovenských podnikov sprísňujú štandardy na úvery, aby zabezpečili návratnosť. V roku 2008 sa znížilo úrokové rozpätie pri úveroch podnikom v porovnaní s rokom 2007 a koncom roka 2008 a začiatkom roka 2009 klesali aj úrokové sadzby na nové poskytnuté úvery.

Okrem tejto analytickej správy predložila v marci NBS do vlády SR nasledovné materiály :

1. Správa o vývoji novo poskytnutých úverov klientom a ich úrokových sadzieb za mesiac január 

2. Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - február 2009.

Analytické hodnotenie 1. štvrťroka: NBS v oblasti dohľadu nad finančným trhom na prebiehajúcu krízu zareagovala niekoľkými opatreniami. Zaviedla ukazovateľ v oblasti likvidity bánk, ktorý požaduje od bánk držbu dostatočného objemu likvidných aktív. Vzhľadom na problematickú situáciu, ktorú zaznamenali banky pri získavaní stredno a dlhodobých zdrojov, NBS zmiernila požiadavku na krytie hypotekárnych úverov hypotekárnymi záložnými listami z 90% na 70%. 

NBS významnou mierou spolupracovala s Ministerstvom financií na príprave zákona o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na slovenský bankový sektor. 

Analytické hodnotenie 2. štvrťroka: v rámci analyzovania dopadov finančnej a hospodárskej krízy pravidelne na mesačnej báze NBS informuje vládu SR o vývoji na trhu bankových úverov.
3. Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR -  marec 2009 

Materiál bol prerokovaný a vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 06. 05. 2009. 
V priebehu druhého štvrťroka 2009 Národná banka Slovenska predložila na rokovania vlády nasledujúce dokumenty:
-        Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - apríl 2009 

Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 03. 06. 2009.

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - apríl 2009 

Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 17. 06. 2009.

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - máj 2009 
Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie na rokovaní vlády dňa 01. 07. 2009
Celkový stav úverov podnikom aj domácnostiam po stagnácii na začiatku roka 2009 začal v druhom štvrťroku znova rásť. V sektore domácnosti v druhom štvrťroku 2009 rástli všetky druhy úverov. Podnikový sektor, ktorý zaznamenal prudší pokles stavu úverov v januári a februári, v druhom štvrťroku zvýšil celkový objem pri úveroch na nehnuteľnosti, investičných úveroch a ostatných úveroch. 

Trh úverov bol v druhom štvrťroku 2009 naďalej ovplyvnený sprísňovaním úverových štandardov zo strany bánk. Dôvodom bola najmä obava z budúceho ekonomického vývoja ako aj vyššia rizikovosť vybraných odvetví v sektore podnikov. 

Výrazný vplyv na objem poskytnutých úverov mal aj nižší dopyt po úveroch zo strany klientov. Podobne ako pri sprísňovaní štandardov aj nižšia ochota zadlžovať bola spôsobená najmä neistotou budúceho ekonomického vývoja a jeho dopadu na finančnú pozíciu klientov. V sektore domácnosti bol dopyt negatívne ovplyvnený aj pokračujúcim poklesom cien rezidenčných nehnuteľností.

Analytické hodnotenie 3. štvrťroka: v priebehu tretieho štvrťroka 2009 Národná banka Slovenska predložila na rokovania vlády nasledujúce dokumenty:
· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - jún 2009 

Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa 19. 08. 2009.

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - júl 2009 

Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie v zázname z rokovania vlády SR dňa  02. 09. 2009.

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - august 2009 
Materiál bol prerokovaný na vzatý na vedomie na rokovaní vlády dňa 30. 09. 2009

· Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor za druhý štvrťrok 2009

Materiál bol prerokovaný a vzatý na vedomie na rokovaní vlády dňa 02. 09. 2009.
Celkový objem úverov podnikovému sektoru medziročne v treťom štvrťroku 2009 mierne klesol. Poklesli najmä prevádzkové úvery. Investičné úvery a úvery na nehnuteľnosti mierne stúpli. Úvery obyvateľstvu naopak pokračovali v raste aj v treťom štvrťroku. Negatívne možno hodnotiť pokles tempa rastu, keď tempo rastu úverov bolo približne polovičné v porovnaní s tempom rastu rovnakého obdobia 2008.

NBS v súvislosti s hodnotením trhu úverov predložila na rokovanie vlády Správu o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor za druhý štvrťrok 2009. Správa hodnotila celkový vývoj na trhu podnikových úverov. Objem týchto úverov poklesol aj napriek  pozitívnemu vývoju úrokových sadzieb. Negatívny vývoj na trhu podnikových úverov bol determinovaný negatívnym ekonomickým vývojom. Priestor na úverovanie je z pohľadu bánk obmedzený najmä kvôli výraznému zhoršeniu finančnej situácie v podnikovom sektore. Situácia na trhu úverov bola negatívne ovplyvnená aj poklesom dopytu podnikov po úveroch. 

Analytické hodnotenie 4. štvrťroka
V štvrtom štvrťroku 2009 Národná banka Slovenska v rámci analyzovania dopadov finančnej a hospodárskej krízy informovala vládu SR o vývoji na trhu bankových úverov na mesačnej báze a taktiež predložila aj analytický materiál zaoberajúci sa úverovými možnosťami bankového sektora pre podnikateľský sektor.

V priebehu štvrtého štvrťroka 2009 Národná banka Slovenska predložila na rokovania vlády nasledujúce dokumenty:
· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - september 2009 

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - október 2009 

· Informácia o poskytovaní úverov bankovými inštitúciami SR - november 2009 
· Správa o úverových možnostiach slovenského bankového sektora pre podnikateľský sektor za tretí štvrťrok 2009

Celkový objem úverov podnikom pokračoval v medziročnom poklese aj v štvrtom štvrťroku 2009. Výrazne sa to prejavilo najmä pri prevádzkových úveroch. Na medzimesačnej báze bol zaznamenaný rastový trend.

Úvery obyvateľstvu pokračovali v trende z tretieho štvrťroka 2009. Tie rástli na medziročnej ako aj na medzimesačnej báze. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však tempo rastu dosahovalo podstatne nižšie úrovne.

8. Opatrenie
Zefektívniť aktívne politiky trhu práce a modernizáciu služieb zamestnanosti:

c) zabezpečiť realizáciu nasledovných národných projektov: 

1. Začleňovanie dlhodobo nezamestnaných na trh práce, 

2. Starší a trh práce, 

3. Národný systém flexiistoty, 

4. Národná sústava povolaní, 

5. Štatistické zisťovanie u živnostníkov a prognózovanie potrieb trhu práce,

6. Hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: od 2. štvrťrok 2009

Plnenie opatrenia: Opatrenie sa plní prostredníctvom implementácie národných projektov v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia ( programové obdobie 2007-2013 ).
1. Začleňovanie dlhodobo nezamestnaných na trh práce

Opatrenie sa z dôvodu prijímania a implementácie nových opatrení na zmiernenie dopadov globálnej ekonomickej krízy plní s časovým sklzom. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt s novým názvom a rozšírenou cieľovou skupinou „Začleňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce“ sa plánuje realizovať v rámci cieľa Konvergencia v prioritnej osi 2 „Podpora sociálnej inklúzie“.  Alokovaná suma finančných prostriedkov na tento projekt je vo výške 19 875 637,5 eur. Projekt sa bude realizovať v rámci SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“).

2. Stratégia aktívneho starnutia (Pôvodne „Starší a trh práce“)

Národný projekt je v záverečnej etape prípravy projektového zámeru. Cieľom vypracovania Národného projektu Stratégie aktívneho starnutia v Slovenskej republike a jeho implementácia do praxe je:

· posilniť postavenie starších osôb na trhu práce;

· zlepšiť prístup a udržanie starších zamestnancov na trhu práce s dôrazom na akceptáciu špecifík starších zamestnancov;

· pritiahnuť do zamestnania a udržať v zamestnaní viac ľudí;

· zvýšiť ponuku pracovnej sily spolu s celoživotným prístupom k práci; 

· modernizáciou systémov sociálnej ochrany zabezpečiť ich primeranosť, finančnú udržateľnosť a schopnosť reagovať na meniace sa potreby spoločnosti.
Cieľovou skupinou sú občania vo veku 50+ a osobitne vo veku 55 – 64 rokov. Prijímateľom nenávratného finančného príspevku je Centrum vzdelávania MPSVR SR, alokovaná suma finančných  prostriedkov na tento projekt  je vo výške 589,2 tis. eur (SR okrem BSK) a 75,2 tis eur (BSK). 
3. Národný systém flexiistoty

Opatrenie sa plní v stanovenom harmonograme. Cieľom projektu je vytvoriť návrh Akčného plánu  pre tvorbu a pravidelnú aktualizáciu Národného systému flexiistoty SR, ktorá zabezpečí flexiistotu pracovného trhu, pružné pracovnoprávne vzťahy a pružnú organizáciu pracovného času, zdravé pracovné podmienky súbežne so zabezpečením istoty zamestnania, vrátane sociálnej istoty pri prechode z jedného zamestnania do druhého. 
V súvislosti s realizáciou projektu Národný systém flexiistoty sa ukázalo, že uvedená problematika je náročná na čiastkové analýzy, nastavenie návrhu Akčného plánu a osobitne Vypracovanie a overenie v praxi Národného systému flexiistoty. Z uvedených dôvodov sa problematika rozdelila do dvoch etáp a to nasledovne:

I. etapa: Pripravenosť Slovenskej republiky na vytvorenie Národného systému flexiistoty, ktorej výstupom bude  vypracovanie základného analytického východiska v oblastiach 

a)
flexibilné a spoľahlivé podmienky pracovných zmlúv,

b)
účinné a efektívne aktívne politiky trhu práce, 

c)
komplexné stratégie celoživotného vzdelávania, 

d)
moderné systémy sociálneho zabezpečenia, 

e)
návrh akčného plánu Národného systému flexiistoty.

Termín komplexného ukončenia národného projektu: máj 2010.

II. etapa: Národný systém flexiistoty – akčný plán vytvorenia Národného systému flexiistoty, jeho napĺňanie a overenie v praxi. Výstupom bude nastavený Národný systém flexiistoty. 

Termín ukončenia: február 2013.

Realizátorom projektu je Centrum vzdelávania MPSVR SR. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli uzatvorené s prijímateľom 8. septembra 2009 vo výške 388,36 tis. eur  (SR okrem BSK)  a 43,15 tis. eur (BSK).

Stav dosiahnutých indikátorov neuvádzame, nakoľko prijímateľovi doposiaľ neuplynula lehota na predloženie prvej monitorovacej správy.

4. Národná sústava povolaní

Opatrenie sa plní v stanovenom harmonograme. Cieľom projektov je vybudovanie systému, ktorým sa umožní prístup k uceleným transparentným informáciám o požiadavkách trhu práce a naplní sa  ustanovenie § 35a zákona o službách zamestnanosti systematicky a aktívne ovplyvňovať prostredníctvom zvyšovania znalostí rast produktivity a zamestnanosti v SR. 
Realizátorom projektov je Centrum vzdelávania MPSVR SR. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli uzatvorené s prijímateľom 30. júna 2009 vo výške 11,35 mil. eur  (SR okrem BSK) a 819,89 tis. eur (BSK). Projekty sú v štádiu realizácie, prebieha verejné obstarávanie na jednotlivé aktivity. Plánovaná doba realizácie projektov je od júla 2009 do júna 2012.

5. Štatistické zisťovanie u živnostníkov a prognózovanie potrieb trhu práce – Systém zisťovania vzniknutých pracovných miest a prognózovanie potrieb trhu práce

Opatrenie sa plní v stanovenom harmonograme. Národné projekty boli schválené riadiacim orgánom a boli podpísané zmluvy s prijímateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, dňa 27. októbra 2009. Alokovaná suma finančných prostriedkov na tento projekt je vo výške 230,5 tis. Eur pre BSK a 3,005 mil. eur pre ostatné kraje SR. 

Projekt je rozdelený do troch aktivít. Dňa 30. októbra 2009 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom, spoločnosťou TREXIMA, s.r.o. Bratislava. Predmet zmluvy sa dotýka realizácie aktivity 1 – Štatistické zisťovanie u podnikateľov, ktorá sa v súčasnosti realizuje. V rámci tejto aktivity bola do 5. decembra 2009 spracovaná a odovzdaná komplexná metodika a metodológia. Celková suma prvých výstupov za SR bez BSK a BSK je 93,7 tis. eur. Na realizáciu aktivity 2 – Prieskum vo významných podnikoch a aktivity 3 – Prognózovanie potrieb trhu práce bolo v decembri 2009 vyhlásené verejné obstarávanie. Zatiaľ neuplynula lehota na odovzdanie monitorovacej správy prijímateľom.

6. Ukazovatele a systém hodnotenia efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce

Opatrenie je naplnené. Projekt je v záverečnej fáze ukončenia  a finančného vysporiadania. Cieľom projektu je stanovenie národných ukazovateľov na hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení na trhu práce v kontexte európskej stratégie zamestnanosti, skvalitnenie zberu a spracovania údajov o výdavkoch a účastníkoch aktívnych opatrení na trhu práce (tokové a stavové ukazovatele podľa podrobnejších štruktúr a charakteristík účastníka aktívnych opatrení na trhu práce), prehĺbenie informácie o umiestňovaní uchádzačov o zamestnanie na otvorenom trhu práce, na ktorých boli uplatnené nástroje aktívnych opatrení na trhu práce.

Prijímateľom a realizátorom projektu je Centrum vzdelávania MPSVR SR. Zazmluvnená suma z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia predstavuje 59,9 tis. eur pre BSK a 346 tis. eur pre ostatné kraje SR. Aktivity projektu sa realizovali v druhom polroku 2009. Bola spracovaná analytická štúdia, referenčná a užívateľská príručka súboru ukazovateľov na hodnotenie efektívnosti aktívnych opatrení trhu práce (AOTP), realizovali sa pilotné prieskumy na vybraných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, bol vypracovaný návrh zadania pre softvérové a hardvérové riešenie problematiky hodnotenia efektívnosti AOTP. Realizácia projektu bola ukončená záverečným workshopom 29. januára 2010. 
9. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 8)
Zabezpečiť čerpanie prostriedkov z Fondu prispôsobenia globalizácii (Globalization adjustment fund) na podporu hromadne prepustených pracovníkov.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: Úloha sa plní.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) začal fungovať 1. januára 2007 nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1927/2006 z 20. decembra 2006 ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. V dôsledku finančnej a hospodárskej krízy boli v apríli 2009 upravené podmienky pre čerpanie prostriedkov z EGF, ktoré upravujú kritériá oprávnenosti podávania žiadosti. Tieto vstúpili v platnosť k 1. máju 2009. Finančný príspevok z EGF sa poskytuje v prípade, že veľké štrukturálne zmeny v usporiadaní svetového obchodu vedú k narušeniu ekonomiky s týmito dôsledkami:

a) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov v období 4 mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátene pracovníkov prepúšťaných u jeho dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov (medzi podnikom a dodávateľom musí byť zmluvný vzťah),

b) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov v období 9 mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v odvetví NACE2 v jednom alebo v dvoch susedných regiónoch na úrovni NUTS II,

c) v prípade malých trhov alebo za výnimočných okolností, ak sú riadne zdôvodnené, môže byť žiadosť považovaná za prijateľnú, aj keď podmienky a) a b) nie sú úplne splnené, ak prepustenie má závažný vplyv na zamestnanosť a miestne hospodárstvo.

Príspevok z EGF sa poskytuje, ak prepúšťanie pracovníkov súvisí so závažnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie alebo v dôsledku hospodárskej a finančnej krízy. 
Ku koncu decembra 2009 spĺňa Slovensko kritéria pre podanie žiadosti o príspevok z EGF v rámci bodu b. v 8 odvetviach (výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, výroba strojov a zariadení, výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, výroba kože a kožených výrobkov, výroba elektrických zariadení, výroba odevov, výroba chemikálií a chemických produktov, výroba výrobkov z gumy a plastu).
V zmysle záverov Akčného výboru pre monitorovanie dopadov globálnej finančnej krízy na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 16. septembra 2009, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny uskutočnilo stretnutie so zástupcami zamestnávateľov i odborových zväzov (RÚZ, AZZZ SR, KOZ SR) s cieľom prerokovania rizík súvisiacich so žiadosťou o príspevok EGF. Sociálni partneri vyjadrili kladný názor na možnosť čerpania finančných prostriedkov z tohto zdroja. Celkovo však zaujali rezervovaný postoj v súvislosti s ich účasťou na implementácii tohto projektu. 

Je však potrebné upozorniť, že na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR ani na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s možnou realizáciou projektu nie je vytvorený systém na jeho implementáciu.

V súčasnosti rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje analýzu finančných, organizačných a personálnych  nárokov súvisiacich s realizáciou projektu, osobitne v rámci rezortu  práce, sociálnych vecí a rodiny.

10. Opatrenie (nové opatrenie)
Zabezpečiť realizáciu národného projektu podpory uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: štvrťročne, od januára 2009

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: Úloha sa plní.

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 vypracovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny národný projekt „Podpora uplatnenia občanov ohrozených hromadným prepúšťaním v dôsledku globálnej finančnej krízy“. Národný projekt sa začal realizovať 1. apríla 2009 s vyčlenenou sumou finančných prostriedkov celkom 3,32 mil. Eur.  Zmluva bola podpísaná dňa 11. marca 2009.
Cieľom projektu je pomoc pri prekonávaní krízového obdobia  vyvolaného hrozbou zo straty zamestnania v dôsledku globálnej finančnej krízy. Odborná poradenská pomoc a vzdelávanie bude poskytnutá zamestnancom, ktorým v dôsledku globálnej finančnej krízy hrozí strata zamestnania a uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa stali nezamestnanými v dôsledku globálnej finančnej krízy. Cieľovou skupinou sú zamestnanci ohrození hromadným prepúšťaním a uchádzači o zamestnanie, ktorí sa prišli o zamestnanie v dôsledku globálnej finančnej krízy, resp. uchádzači o zamestnanie, ktorí stratili zamestnanie z organizačných dôvodov v dôsledku globálnej finančnej krízy. 
Rámcové dohody s dodávateľmi aktivity 1 NP I/2009 (odborná poradenská pomoc) sú uzatvorené a začala sa realizácia aktivít projektu. Do konca decembra 2009 bolo predložených na schválenie komisii Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 6 regionálnych projektov, z toho na realizáciu boli odporučené 2 projekty pre 221 účastníkov.
11. Opatrenie 

Zabezpečiť vyhlásenie výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov na podporu tvorby nových pracovných miest vrátane podpory vytvárania nových pracovných miest v nových podnikoch a samozamestnania.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: jún 2009

Plnenie opatrenia: Úloha splnená.

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok DOP2009-SIP004 bola vyhlásená Sociálnou implementačnou agentúrou dňa 15. júna 2009. Indikatívna výška finančných prostriedkov na túto výzvu je 10 mil. eur. 
Hlavným cieľom výzvy je podporiť vznik, udržanie a rozvoj samozamestnávania – samostatne zárobkovo činných osôb, rast a udržanie zamestnanosti v mikropodnikoch, malých a stredných podnikoch v oblasti cestovného ruchu, posilnenie úlohy zamestnávateľov – mikro, malých a stredných v oblasti cestovného ruchu, podpora ďalšieho rozvoja a zvýšenie, resp. udržanie zamestnanosti. Pomoc je možné poskytnúť vo všetkých krajoch Slovenska okrem BSK. Ku dňu uzávierky výzvy (24. august 2009) bolo celkovo prijatých 138 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v celkovom objeme žiadaného NFP 19,9 mil. eur.       
Na základe rozhodnutia komisie dňa 13. novembra 2009 bola odporučená celková výška
-
schváleného NFP v objeme 8,7 mil. eur, celkovo bolo odporučených na schválenie 67 žiadostí o NFP (v procese zazmluvňovania),
- 
neschváleného NFP v objeme 4,9 mil. eur, celkovo bolo odporučených na neschválenie 30 žiadostí o NFP.
Na základe výsledkov formálnej kontroly bolo vylúčených 41 žiadostí o NFP z procesu hodnotenia, v celkovom objeme žiadaného NFP 6,3 mil. eur.

Táto výzva okrem tvorby pracovných miest ponúka aj možnosť využiť školiace aktivity a preškoliť vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov prijatých na novovytvorené pracovné miesto.

12. Opatrenie (nové opatrenie)
Zabezpečiť realizáciu vzdelávania a prípravy pre trh práce s cieľom podpory zamestnanosti a rastu kvality pracovnej sily pre potreby zamestnávateľov.

Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Termín splnenia: štvrťročne, od januára 2009

Plnenia opatrenia a analytické hodnotenie: Úloha sa plní priebežne.

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie  v sledovanom období (október – december 2009) bolo financované zo zdrojov štátneho rozpočtu. Celkovo bol úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pridelený rozpočet vo výške 2,26 mil. eur.

V súčasnosti je v procese realizácie národný projekt „Vzdelávanie a príprava pre trh práce“,  financovaný v rámci programového obdobia 2007 – 2013. Zazmluvnený bol dňa  8. decembra 2009 vo výške 16,9 mil. eur pre kraje SR okrem BSK. V rámci projektu budú realizované aktívne opatrenia trhu práce definované v ustanoveniach § 44 Vzdelávanie a príprava pre trhu práce, § 45 Formy vzdelávania a prípravy pre trhu práce, § 46 Vzdelávanie a príprava pre trhu práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, § 48 Oprávnené náklady na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, § 48 a-c (Oprávnené náklady súvisiace so vzdelávaním a prípravou pre trh práce, Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, Výška dávky) zákona o službách zamestnanosti. Obdobie realizácie je plánované od 10/2009 - 09/2012.

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnancov sa realizuje aj prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). V roku 2009 boli vyhlásené Sociálnou implementačnou agentúrou 2 výzvy určené pre stredné a veľké podniky so zameraním na podporu, udržanie zamestnanosti a adaptabilitu podnikov prostredníctvom vzdelávacích aktivít pre cieľovú skupinu zamestnancov týchto podnikov. Účelom je podpora špecifického a všeobecného vzdelávania zamestnancov zamestnávateľa s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu.:

· DOP-SIA-2009/1.2.1/01 
Ku dňu uzávierky výzvy (30. jún 2009) bolo celkovo prijatých 271 žiadostí o NFP v celkovom objeme žiadaného NFP 65,25 mil. eur.       

Na základe rozhodnutia komisie dňa 9. októbra 2009 bola odporučená celková výška
-
schváleného NFP v objeme 35,12 mil. eur, celkovo bolo odporučených na schválenie 108 žiadostí o NFP,
-
neschváleného NFP v objeme 7,20 mil. eur, celkovo bolo odporučených na neschválenie 82 žiadostí o NFP.

Na základe výsledkov formálnej kontroly bolo vylúčených 81 žiadostí o NFP z procesu hodnotenia v celkovom objeme žiadaného NFP 22,93 mil. eur.
Predmetnú výzvu zatiaľ nie je možné vyhodnotiť, nakoľko prebieha proces hodnotenia žiadostí o NFP. 
· DOP-SIA-2009/1.2.1/02 bola vyhlásená v štvrtom kvartáli 2009. Ukončená bude v prvom kvartáli 2010.

13. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 9)
Analyzovať a pravidelne informovať vládu SR o plnení záväzkov zahraničnými a domácimi investormi o počte vytvorených miest a objeme investícií, ktorým boli udelené investičné stimuly (štátna pomoc).

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: MH SR dôsledne sleduje a pravidelne vyhodnocuje plnenie podmienok, za ktorých bola schválená štátna pomoc a na základe zasielaných investičných správ individuálne posudzuje ich plnenie. V dôsledku globálnej hospodárskej krízy viacero investorov požiadalo o predĺženie investičného obdobia do konca roka 2010, ako aj o predĺženie doby tvorby nových pracovných miest. V prípade, že je zrejmé podstatné neplnenie podmienok MH SR pozastavilo poskytovanie štátnej pomoci, resp. prijímateľovi bolo oznámené, že sa ruší rozhodnutie o schválení investičnej pomoci. Napr. spoločnosti DOKA DREVO, s.r.o. (na základe vlastnej žiadosti), ELASTORSA Slovakia, s.r.o., HANDTMANN Slovakia s.r.o., KARAM TECH EUROPE, a.s. a POWER ONE, s.r.o.
14. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 10)
Znižovanie administratívnych bremien  - Lepšia regulácia 
Gestori: Ministerstvo financií SR, Úrad pre verejné obstarávanie SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR

Termín plnenia: v súlade s harmonogramom Národného programu reforiem SR

Plnenie opatrenia:

Reforma daňovej a colnej správy

Sekcia stratégie MF SR realizuje reformu daňovej a colnej správy v súlade s dokumentom „Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 285/2008 zo 07. 05. 2008, a to prostredníctvom súboru projektov programu UNITAS.  Sekcia stratégie MF SR vypracovala v súlade s úlohou B.18 uznesenia vlády SR č. 367/2008 akčný plán „4.4 - Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov“ podľa štandardizovaného vzoru uvedeného v dokumente Modernizačný program Slovensko 21 v rámci prioritnej oblasti „Skvalitnenie podnikateľského prostredia, lepšia regulácia a vyššia transparentnosť.“ V spolupráci so spolugestormi zabezpečuje v súlade s úlohou B.2 unesenia vlády SR č. 707/2008 k NPR SR na roky 2008 – 2010 plnenie úloh z akčného plánu „4.4 - Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov“ a v súlade s úlohou B.3 uvedeného uznesenia predkladá informáciu o stave plnenia úloh akčného plánu a implementačnú správu k NPR SR na roky 2008 - 2010.

V 4. štvrťroku 2009 boli v súlade s opatrením zrealizované nasledovné aktivity:

1. Bol schválený zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené zákony predstavujú zásadné zmeny v organizácii daňových orgánov a v súčasných daňových procesoch. Implementáciou týchto zákonov dôjde k zefektívneniu fungovania daňových orgánov a pre daňové subjekty k zníženiu administratívnej náročnosti a zvýšeniu ich komfortu. Zároveň tieto zákony sú východiskom pre proces zjednotenia výberu daní a cla, ako aj plánovaného zjednotenia výberu daní a poistných odvodov. 

2. Na daňových orgánoch a v colnej správe bola zabezpečovaná aj počas 4. štvrťroka postupná aktualizácia vytvorených procesných modelov na základe jednotnej metodiky, ktorej cieľom je hľadať úzke miesta v činnosti organizácií, optimalizovať existujúce procesy a tým zefektívniť fungovanie daňových orgánov a colnej správy a cestou ich optimalizácie skvalitniť služby poskytované povinným osobám a znižovať administratívnu náročnosť.

3. Na DR SR bola v decembri 2009 ukončená etapa implementácie ITSM procesov, ktorá umožní skvalitniť poskytovanie IT služieb tak do vnútra daňovej správy, ako aj smerom k povinným osobám. Zároveň sa začali pripravovať podmienky pre identickú implementáciu procesov aj v colnej správe, čím sa vytvoria identické podmienky v oblasti IT, čo umožní zabezpečiť jednoduchším spôsobom proces zlučovania daňových orgánov a colnej správy.

4. V 4. štvrťroku 2009 bolo zavedené do skúšobnej prevádzky eLearningové vzdelávanie založené na eLearningovom riešení spoločnom pre daňové orgány a colnú správu, pričom do konca roku 2009 sa týmto spôsobom školilo 77 zamestnancov daňových orgánov a jeho funkcionalitu využilo cca 600 zamestnancov colnej správy, čo umožnilo nielen znížiť výdavky na zabezpečenie školení, ale umožnilo zamestnancom realizovať vzdelávanie spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje ich individuálnym potrebám, pričom títo zamestnanci mohli zároveň vykonávať na pracovisku svoju agendu bez niekoľkodňového prerušenia poskytovania služieb povinným osobám.

5. V colnej správe bolo odovzdané do používania call centrum, čím boli vytvorené všetky potrebné technické predpoklady pre zabezpečenie efektívnej používateľskej podpory pre externé subjekty systémov CR SR, čo umožní externým subjektom skrátiť čas potrebný na získanie potrebných informácií a skvalitniť služby poskytované colnou správou.

6. V decembri 2009 bola zrealizovaná 1. etapa štúdie o možnosti realizovateľnosti zjednotenia výberu dani, cla a poistných odvodov, pričom v roku 2010 budú ďalej pokračovať práce na tomto dokumente, ktorý bude predstavovať základné východisko pre návrh systému zjednotenia daní a poistných odvodov, čím okrem iného dôjde k zjednodušeniu daňovo-odvodového procesu a zníženiu administratívnej záťaže povinných osôb.
Informatizácia verejnej správy: 

Dôležitým krokom k úspešnému plneniu opatrenia Informatizácia verejnej správy a budovanie integrovaného informačného systému verejnej správy bolo prijatie Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej republike a Výnosu o štandardoch doplneného o dátové štandardy pre výmenu údajov medzi kooperujúcimi informačnými systémami verejnej správy, ktoré vytvárajú podmienky pre posilnenie informačnej bezpečnosti, ochrany osobných údajov a tiež  podmienky pre všeobecný elektronický prístup k základným verejným službám s navzájom prepojenými registrami. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. bol dňa 30. 09. 2009 schválený vládou SR. V súlade s uznesením vlády č. 331/2008 povinné osoby predložili MF SR koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS), ktoré sú základným strategickým dokumentom povinných osôb v oblasti rozvoja informačných systémov verejnej správy zameraným na digitalizáciu úsekov správy v súlade s ich vecne vymedzenými kompetenciami a architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy definovanou v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy. Všetky KRIS boli MF SR následne vyhodnotené a schválené. Ťažiskom vybudovania elektronickej verejnej správy na Slovensku je úspešná implementácia 1. prioritnej osi Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS), ktorá bola zahájená vypísaním verejného obstarávania na vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti. Prvé tri štúdie uskutočniteľnosti boli 29. 09. 2009 schválené Riadiacim výborom. Konkrétnym výstupom štúdií uskutočniteľnosti je vypísanie prvých 21 výziev pre podávanie projektov (z toho 20 je už uzavretých), ktoré budú realizované formou národných a dopytových projektov. Je schválených prvých 20 projektov pre prioritné služby (napr. Elektronizácia služieb matriky, Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, Informačný systém Registra fyzických osôb, Elektronické služby katastra nehnuteľnosti, Elektronická identifikačná karta). 

Plnenie opatrenia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie:


Na základe bodu B.18 uznesenia vlády SR č. 367 zo 4. júna 2008 úrad vypracoval a predložil ministrovi financií a podpredsedovi vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny akčný plán implementácie strednodobého opatrenia „Reforma verejného obstarávania vrátane širokého rozšírenia elektronického obstarávania (e-procurement)“ podľa štandardizovaného vzoru uvedeného v Modernizačnom programe Slovensko 21 v rámci prioritnej oblasti verejnej politiky skvalitnenia podnikateľského prostredia, lepšej regulácie a vyššej transparentnosti. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti (OPIS) vyhlásilo Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania pre OPIS. Všeobecnými cieľmi tohto národného projektu sú:

- Vybudovanie nových plne integrovaných informačných systémov zberu údajov na báze webových služieb a spracovania údajov,

- Dobudovanie, rozšírenie a prípadne aj inovovanie Informačného systému EVO (Elektronického verejného obstarávania) pre podporu všetkých fáz etapy zadávania zákazky, najmä fázy vyhodnocovania,

- Vybudovanie jednotného a vysoko dostupného Webového sídla ÚVO/publikačného   portálu úradu,

-  Podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s verejným obstarávaním,

-
Zavedenie bezpečnostných štandardov do všetkých systémov ÚVO.

Úrad predložil dňa 22. decembra 2009 Ministerstvu financií SR ako Sprostredkovateľskému orgánu v rámci projektu OPIS žiadosť o nenávratný finančný príspevok na riešenie Národného projektu: Elektronické služby verejného obstarávania. Žiadosť sa v súčasnom období nachádza v štádiu posudzovania.

15. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 13)
Štátne tendre - verejné obstarávanie 

Gestor: Úrad pre verejné obstarávanie  

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: k predmetnému opatreniu úrad listom č. 174-P/12-2008 z 31. decembra 2008 a následne listom č. 010-1000/2009 z 26. marca 2009, 024 -1000/2009 z 29. júna 2009 a č. 037-1000/2009 z 5. októbra 2009 vyjadril súhlasné stanovisko, podľa ktorého nie je možné jednoznačne preferovať domácich dodávateľov, resp. dodávateľov, ktorí predložia ponuku vyznačujúcu sa priaznivým dopadom na obchodnú a platobnú bilanciu Slovenskej republiky. Zároveň je však potrebné dodať, že predmetné opatrenie (verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch požiadavku, aby uchádzači vo svojich ponukách definovali dopady na obchodnú a platobnú bilanciu Slovenskej republiky ako nevyhnutnú súčasť ponuky), nenaplní svoj cieľ, ktorým je nezhoršovať obchodnú a platobnú bilanciu Slovenskej republiky a zamestnanosť.

Súťažné podklady vo verejnom obstarávaní obsahujú podrobný opis predmetu zákazky. Uvádzajú sa v nich všetky okolnosti potrebné na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je pri príprave súťažných podkladov autonómny. Z uvedeného vyplýva, že verejný obstarávateľ a obstarávateľ nespolupracuje s úradom vo fáze prípravy súťažných podkladov a úrad teda nie je oprávnený zasahovať do prípravy súťažných podkladov, resp. vyjadrovať sa k ich obsahu. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ poskytuje súťažné podklady osobám, ktoré prejavili záujem o účasť v konkrétnom verejnom obstarávaní, nie však úradu. Súťažné podklady sa úradu neposkytujú ani na štatistické účely. Úrad nemá k dispozícii súťažné podklady k jednotlivým postupom verejného obstarávania, a teda ani reálnu možnosť spracovať a predložiť informáciu o plnení opatrenia obsahujúcu relevantné údaje. 

Využívanie zrýchlených postupov vo verejnom obstarávaní zo strany verejných obstarávateľov a obstarávateľov nebolo uplatnené, tak ako sme už konštatovali v hodnotení za 1. – 3. štvrťrok, ani v priebehu 4. štvrťroka 2009.

16. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 14)

Zintenzívnenie ofsetových programov  

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR 

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo vnútra SR

Termín plnenia: polročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: k hodnotenému obdobiu roka 2009 neboli zrealizované žiadne ofsetové operácie.
17. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 15)
Zavedenie systému rekreačných poukážok 

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: vzhľadom na pretrvávajúci rozpor s Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) týkajúci sa daňových úľav, materiál „Návrh zavedenia systému rekreačných poukážok na podporu domáceho cestovného ruchu“ doteraz nebol prijatý. Dňa 16. februára 2009 bol „Návrh zavedenia systému rekreačných poukážok na podporu domáceho cestovného ruchu“ predmetom rokovania Rady pre hospodársku krízu a 26. februára 2009 bol „Návrh Zákona z ..... 2009 o rekreačných poukážkach a o doplnení niektorých zákonov“ prerokovaný v Rade expertov. 3. marca 2009 sa na Úrade vlády SR uskutočnilo mimoriadne plenárne zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou programu bol aj „Návrh zavedenia systému rekreačných poukážok na podporu domáceho cestovného ruchu“, ako aj „Návrh Zákona z .. 2009 o rekreačných poukážkach a o doplnení niektorých zákonov“. Dňa 3. marca 2009 sa realizovalo aj pracovné stretnutie ministra hospodárstva so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska a Klubu 500. V snahe dosiahnuť konsenzus pri riešení problematiky rekreačných poukážok sa uskutočnilo ďalšie stretnutie bývalého štátneho tajomníka MH SR, Ing. Rybárika s p. Sýkorom, predsedom Združenia miest a obcí Slovenska aj za účasti p. Sotáka predsedu Klubu 500 dňa 25. marca 2009. K dohode v tejto otázke však nedošlo. ZMOS s predloženými návrhmi nesúhlasí, lebo sú nad rámec memoranda, ktoré ZMOS podpísalo s vládou SR. V zmysle uznesenia zo zasadnutia Rady ZMOS zo 17. a 18. marca 2009 ZMOS žiada vládu SR o finančnú kompenzáciu v prípade schválenia systému rekreačných poukážok podľa návrhu MH SR. ZMOS ďalej odporúča, aby bol podiel zamestnávateľa na nákladoch za rekreačné poukážky v hodnote 332,- eur vo výške cca 200,- eur (namiesto pôvodne navrhnutých 166,- eur) s tým, že tieto budú daňovým výdavkom na strane zamestnávateľa, nebudú však oslobodené od dane z príjmov na strane zamestnanca. Uvedený návrh ZMOS-u Ministerstvo hospodárstva SR nemôže akceptovať, bez daňových úľav stráca navrhovaný systém svoje opodstatnenie. 

Do konca roka 2009 v tejto oblasti posun nenastal. Hlavný oponent – ZMOS - odporúča vrátiť sa k tejto problematike až po prijatí zákona o podpore cestovného ruchu. Zákon o podpore cestovného ruchu bol prerokovaný na zasadnutí vlády SR 13. januára 2010 a schválený uznesením vlády SR č. 4/2010. Následne bol návrh zákona predložený na schválenie NR SR. V rokovaniach o zavedení systému rekreačných poukážok do praxe sa bude následne pokračovať.

18. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 16)

Monitorovací výbor dopadov globálnej krízy na podnikateľov
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: Monitorovací výbor (ďalej len „MV“) bol zriadený ministrom hospodárstva dňa 30. 10. 2008 a jeho oprávnenosť bola potvrdená uznesením vlády SR č. 808/2008 k súboru opatrení na prekonanie dopadov globálnej finančnej krízy. Je zložený zo zástupcov MH SR, relevantných zástupcov ústredných orgánov štátnej správy (MF SR, MPSVR SR), ŠÚ SR, NBS, združení zamestnávateľov (RÚZ, AZZZ a Klub 500), odborových zväzov, ZMOS, ako i zástupcu malých a stredných podnikateľov (Slovenský živnostenský zväz a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania). Prijaté závery zo zasadania MV sa pravidelne predkladajú na rokovanie Porady vedenia MH SR a následne sa nimi zaoberá Rada pre hospodársku krízu. 

Informácia o činnosti MV dopadov globálnej krízy na podnikateľov bola predložená na rokovanie vlády SR dňa 08. 04. 2009. Materiál hodnotí činnosť a aktivity MV za obdobie od jeho vzniku, t.j. od 30. 10. 2008 do 20. 03. 2009. MV v sledovanom období zasadal 9-krát a prijal 21 konkrétnych úloh, 14 návrhov nových opatrení s cieľom preveriť stav legislatívy a súvisiacich platných prepisov a následne analyzoval možnosti zmiernenia preukázaných negatívnych dopadov vzniknutých v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy na Slovensku. 

Pravidelne sleduje vývoj nezamestnanosti na trhu práce podľa regiónov a analyzuje možnosti pre zachovanie zamestnanosti. MH SR v nej navrhuje pokračovať v činnosti MV. 

Monitorovací výbor v období júl až september 2009 zasadal 4-krát a zaoberal sa problematikou:
· pokračovania v realizácií Akčného programu znižovania  administratívneho zaťaženia podnikania v SR,

· zatepľovania,    

· negatívneho dopadu globálnej hospodárskej krízy na rozpočty miest a obcí,  
· aktuálnych tendenciách vývoja hospodárstva SR so zreteľom na znižujúci sa index priemyselnej produkcie a pokles priemyselnej výroby, 

· zálohových platieb pre predajcov energií,

· významu sociálnych podnikov, rozmáhania sa čiernej práce, minimálnej mzde a vyššej kolektívnej zmluve,

· hodnotenia opodstatnenosti existencie Rady pre hospodársku krízu a návrhu pokračovať v podobnej platforme vzhľadom k tomu, že tripartita ma širší zámer,

· pripravovaného zákona o turizme,

· dôležitých dimenzií regionálneho rozvoja (revitalizácia hnedých a zelených parkov). 
MV za obdobie september až december zasadal 4-krát a prijal 10 konkrétnych úloh týkajúcich sa problematiky hospodárskej krízy.

MV na svojich zasadnutiach diskutoval o:

· aktuálnych prognózach vývoja hospodárskej krízy na ekonomiku SR,

· o hodnotení dopadov regulácie (Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov).

· problematike nárastu nezamestnaných medzi absolventmi vysokých škôl, o potrebe vytvárať sofistikované pracovné miesta ako aj o školeniach pre čakajúcich uchádzačov o zamestnanie,

· problematike vyhľadávania a potierania nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
· o súčasnom stave realizácie Akčného programu znižovania administratívneho zaťaženia podnikania v SR,

· problematike dostupnosti úverov pre podnikateľské prostredie za výhodnejších podmienok,

· problematike zvyšovania sa miery dočasnej práceneschopnosti, problematikou rastúceho zneužívania sociálneho systému ako aj problematikou miery výberu poistného,

· plánovaných investícií na rok 2010,
· o možnosti čerpania finančných prostriedkov z Európskeho globálneho fondu na riešenie regionálnej a odvetvovej nezamestnanosti,

· problémoch živnostníkov a zamestnanosti v mikropodnikoch,

· o podpore investícií pri zachovaní kontinuity prijatých pravidiel poskytovania štátnej pomoci s dôrazom na podporu investičných projektov v oblasti znalostnej ekonomiky, projektov s vyššou pridanou hodnotou, rozvíjania priemyselných zón, ako nástroja na znižovanie regionálnych disparít; analýzou úspešnosti výberu poistného v Sociálnej poisťovni a spôsobom vymáhania poistného od dlžníkov.

19. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 17)
Zaviesť jednotné kontaktné miesta pre všetky skupiny a formy podnikov.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo vnútra SR

Termín plnenia: 31. december 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie sa plní. Zavedenie jednotných kontaktných miest pre všetky skupiny a  formy podnikov je podmienené prijatím zákona o službách. Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o službách, súčasťou ktorého sú novelizácie 36 osobitných predpisov. V septembri 2009 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie a po zapracovaní pripomienok MH SR predložilo dňa 14. 09. 2009 návrh zákona na rokovanie Legislatívnej Rady vlády SR. Legislatívna Rada vlády SR sa návrhom zaoberala na rokovaniach v októbri a decembri 2009 a schválila ho na rokovaní 12. 01. 2010. Vláda SR návrh schválila 13. 01. 2010, následne ho MH SR predložilo na rokovanie NR SR, kde sa predpokladá schválenie v marci 2010. Predpokladaná účinnosť zákona je 01. 05. 2010 alebo 01. 06. 2010 s výnimkou niektorých ustanovení (s účinnosťou od 01. 01. 2011).

20. Opatrenie (nové opatrenie)
Zvýšiť dostupnosť a podporu infraštruktúry širokopásmového prístupu (vysokorýchlostný internet)

Gestor: Ministerstvo financií SR 
Spolupracujúce rezorty: Úrad vlády SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo školstva SR 
Termín plnenia: v súlade s harmonogramom Národného programu reforiem SR, uznesenie vlády SR č. 707/2008 
Plnenie opatrenia: opatrenie je súčasťou Národného programu reforiem na roky 2008 - 2010 schváleného vládou SR dňa 08. 10. 2008. Zámerom tohto opatrenia je podporovať investície súkromného sektora do rozvoja infraštruktúry širokopásmových prístupových sietí dôsledným uplatňovaním európskeho regulačného rámca pre elektronické komunikácie a princípov európskej politiky pre širokopásmové pripojenie schválenej uznesením európskeho parlamentu z 19. júna 2007. Zároveň na odstránenie zaostávania v dostupnosti širokopásmového prístupu pre domácnosti i verejnú správu vo vidieckych a odľahlých oblastiach, ktoré sú neatraktívne pre súkromný sektor z dôvodov dlhodobej návratnosti a vysokého rizika investícií, poskytovať finančné zdroje na rozvoj širokopásmových prístupových sietí z prostriedkov Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“), pri dodržaní princípu technologickej neutrality, t.j. bez ohľadu na technológiu poskytovania služieb širokopásmového prístupu. Poskytovanie uvedených finančných zdrojov bude vychádzať najmä z odporúčaní štúdií realizovateľnosti k OPIS. 
Analytické hodnotenie: z dôvodu komplexného posúdenia vývoja širokopásmového pripojenia v jednotlivých členských štátoch zaviedla európska komisia tzv. širokopásmový výkonnostný index BPI. BPI je užitočným nástrojom, ktorý pomáha lepšie zdôvodniť a interpretovať rozdiely vo vývoji širokopásmového pripojenia medzi krajinami, čo prostredníctvom jednoduchého porovnania penetrácie nebolo možné. BPI zohľadňuje množstvo faktorov, napr. dostupnosť širokopásmového pripojenia, rýchlosť a cenu pripojenia, socioekonomické, demografické vplyvy, geografickú členitosť územia, súťaž na trhu širokopásmového pripojenia a pod. Pri posúdení týchto komplexných vplyvov Slovenská republika dosahuje 21. miesto spomedzi členských krajín európskej únie.
Podľa údajov z dokumentu Európskej komisie „Širokopásmový prístup v krajinách EÚ: situácia k 1. júlu 2009“ bola priemerná penetrácia širokopásmového prístupu v krajinách EÚ 27 na úrovni 23,9 pevných širokopásmových pripojení na 100 obyvateľov. SR bola na 24. mieste s penetráciou 14,3 pevných širokopásmových pripojení na 100 obyvateľov. V rámci medziročného porovnania nárastu pevných širokopásmových pripojení (júl 2008 – júl 2009) bola SR na 3. mieste spomedzi krajín EÚ. V ostatných rokoch je zrejmý výrazný nástup mobilného širokopásmového pripojenia. Priemerná penetrácia mobilného širokopásmového pripojenia (prostredníctvom dátových kariet, resp. modemov) bola v krajinách EÚ na úrovni 4,2 %. SR bola nad priemerom EÚ na 9. mieste s penetráciou 4,5 %. Mobilné širokopásmové pripojenie sa svojimi vlastnosťami v niektorých prípadoch stáva alternatívou pevného širokopásmového pripojenia.
V decembri 2008 začali práce na štúdii uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 3 OPIS. Práce na štúdii boli rozdelené do 3 vzájomne nadväzujúcich a spolu súvisiacich častí. Prvá časť „Popis východísk“ podrobne mapuje prostredie širokopásmového internetu v podmienkach Slovenskej republiky. Táto časť bola ukončená 20. 1. 2009. Druhá časť „Analýza skutočného stavu začala v januári 2009 a zaoberá sa analytickými možnosťami v súvislosti s naplnením cieľov prioritnej osi.  Dátum prevzatia výsledkov tejto časti bol 20. 3. 2009. Tretia časť „Návrh riešení“ bola ukončená 14. septembra 2009. Oblasti zmapované štúdiou sú výstavba širokopásmovej infraštruktúry, portfólio a dostupnosť služieb, návrh štandardov a metodiky v zmysle požiadaviek štrukturálnych fondov a legislatívna regulácia. Zverejnenie prvej výzvy na dopytovo-orientované projekty v rámci prioritnej osi 3 OPIS je plánované na začiatok roku 2010.  
Na základe výsled​kov štúdie uskutočniteľnosti došlo k prehodnoteniu ukazovateľov prio​ritnej osi 3. Dva existujúce uka​zovatele pre dopytové projekty boli upravené a doplnené boli dva ďalšie ukazovatele – počet obyvateľov po​tenciálne pripojiteľných s prispením národných projektov a počet oby​vateľov potenciálne pripojiteľných s prispením OPIS PO3 celkom (dopyto​vé i národné projekty). Hodnotiace a výberové kritériá OPIS pre dopytovo orientované projekty pre prioritnú os 3 boli schválené Monitorovacím vý​borom pre vedomostnú ekonomiku dňa 25.11.2009. V súčasnosti prebieha príprava výzvy pre dopytovo orientované projekty prioritnej osi 3.  Pred vyhlásením výzvy je potrebné ešte vyriešiť niektoré otvorené otázky, ktoré Európska komisia, DG Regio, vzniesla na výročnom stretnutí k OPIS dňa 14.12. 2009. 

MDPT SR ako spolupracujúci  rezort v rámci opatrenia zodpovedá za plnenie nasledujúcich úloh:

1. Predložiť na rokovanie vlády Národnú politiku pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013
Termín splnenia úlohy: 30. 04. 2009
Odpočet úlohy: splnené

Národná politika pre elektronické komunikácie na roky 2009 - 2013 bola dňa 30. 04. 2009 predložená na rokovanie vlády SR a schválená uznesením vlády SR č. 360 z 13. mája 2009. Nadväzuje na výsledky dosiahnuté splnením cieľov Národnej politiky pre elektronické komunikácie stanovených do roku 2008, zohľadňuje hlavné ciele Iniciatívy i2010 - Európska informačná spoločnosť pre rast a zamestnanosť a významné strategické dokumenty subjektov pôsobiacich, v rámci svojich kompetencií, v oblasti informatizácie spoločnosti v SR. Ciele Národnej politiky pre elektronické komunikácie na roky 2009 – 2013, s výhľadom do roku 2015, sú zamerané na zabezpečenie uspokojovania potrieb slovenskej ekonomiky, požiadaviek fyzických a právnických osôb a záujmov štátu prostredníctvom široko dostupných kvalitných, spoľahlivých a bezpečných služieb elektronických komunikácií v rozsahu zodpovedajúcom vyspelým štátom Európskej únie. Medzi prioritné oblasti, na ktoré politika kladie dôraz, sú konvergencia informačných a komunikačných technológií a médií; harmonizácia regulačného rámca a rozvoj súťaže; efektívne využívanie frekvenčného spektra; ochrana súkromia a bezpečnosť elektronických komunikácií; krízový manažment a kritická infraštruktúra; medzinárodná spolupráca a rozvoj inovatívnych služieb využívajúcich IKT.
2. Predložiť na rokovanie vlády SR aktualizované znenie Národnej stratégie pre širokopásmový prístup v SR

Plánovaný termín splnenia úlohy: 31. 05. 2010

Odpočet úlohy: MDPT SR v roku 2009 začalo s prípravou aktualizovanej stratégie rozvoja širokopásmového prístupu v SR zameranej na prístupové siete novej generácie. Aktualizovaná stratégia bude v súlade s uznesením vlády SR č. 360 z 13. mája 2009 predložená na rokovanie vlády SR do 30. júna 2010.
3. Podporiť ďalší rozvoj hospodárskej súťaže – prideliť frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz
Plánovaný termín splnenia úlohy: 31. 12. 2010
Odpočet úlohy: Úloha bude ďalej plnená v priebehu roku 2010.
Európska komisia prijala 21. mája 2008 rozhodnutie 2008/411/ES o harmonizácii frekvenčného pásma 3 400 MHz – 3 800 MHz využívaného v rámci pozemských systémov, ktoré zabezpečujú poskytovanie celoeurópskych služieb elektronickej komunikácie v Spoločenstve. Rozhodnutie ukladá členským štátom EÚ určiť toto frekvenčné pásmo pre pozemské siete elektronickej komunikácie v súlade s týmto rozhodnutím. Slovenská republika uvedené rozhodnutie EK implementovala do Národnej tabuľky frekvenčného spektra (NTFS), ktorú schvaľuje vláda SR. Súčasne rozhodnutie ukladá členským štátom EÚ sprístupniť toto frekvenčné pásmo v lehote do 1. januára 2012. Slovenská republika plánuje prideľovať frekvencie z frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz každému záujemcovi, avšak prideľovaniu frekvencií musí predchádzať uzavretie dohody so susednými krajinami. Je to z toho dôvodu, že využívaniu frekvenčného pásma 3 600 – 3 800 MHz bráni jeho obsadenie inými službami, napríklad spojmi pevnej služby bod – bod. Slovenská republika vynakladá všetko úsilie na to, aby čo najskôr došlo k dohode so susednými krajinami, aby toto frekvenčné pásmo bolo sprístupnené pre užívateľov najneskôr v termíne do 1. januára 2012. Členské štáty však nie sú povinné implementovať záväzky podľa tohto rozhodnutia v geografických oblastiach, kde je na základe koordinácie s tretími štátmi nutné odchýliť sa od parametrov uvedených v prílohe tohto rozhodnutia.
4. Rozšíriť databázu dostupnosti širokopásmového prístupu na internet údajmi o poskytovateľoch služieb a ich ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni a následne ju pravidelne aktualizovať

Plánovaný termín splnenia úlohy: 31. 12. 2013

Odpočet úlohy: Úloha bude ďalej plnená v priebehu rokov 2010 až 2013
MDPT SR rozšírilo databázu dostupnosti širokopásmového prístupu na internet o údaje o poskytovateľoch služieb a ich ponukách na regionálnej i lokálnej úrovni. MDPT SR mapuje geografickú dostupnosť širokopásmového prístupu. Umožňuje to určiť oblasti, do ktorých môže byť smerovaná podpora z verejných prostriedkov. Celkový počet obcí, miest vrátane mestských častí je 2 924. V decembri 2009 bolo pevným prístupom (DSL, CM, WiFi, WiMAX, FTTx) pokrytých 2 379 obcí, t. j. 81,4 % a nepokrytých 545 obcí, t. j. 18,6 % obcí vrátane mestských častí. Pevným širokopásmovým prístupom (DSL, CM, WiFi, WiMAX, FTTx) alebo mobilným širokopásmovým prístupom (Flash-OFDM, 3G/HSxPA) bolo pokrytých 2 504 obcí, t. j. 85,6 % a nepokrytých 420 obcí, t. j. 14,4 % obcí vrátane mestských častí.

V decembri 2009 bolo pokrytých:

- technológiou DSL 1 259 miest a obcí, t. j. 43,1 %;

- technológiou káblových modemov CM 72 miest a obcí, t. j. 2,5 %;

- technológiou WiFi 2 012 miest a obcí, t. j. 68,8 %;

- technológiou WiMAX 913 miest a obcí, t. j. 31,2 %;

- technológiou FTTx 108 miest a obcí, t. j. 3,7 %.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu bol zaznamenaný výraznejší nárast v pokrytí DSL a WiFi. Informácie z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR sú dostupné na internetovej stránke http://www.vus.sk/broadband/databaza/broadband.php a Databázy poskytovateľov prístupu k internetu na internetovej stránke http://www.vus.sk/broadband/jp/zobrazPoskytovatelov.php.

21. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 11)
Podporovať transfer inovatívnych technológii

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo 3. augusta 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Schémy štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách – podopatrenie 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov. Výška alokovaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto výzvy je 124,9 mil. eur. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP bol určený na 2. december 2009.
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo 3. septembra 2009 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Schémy na podporu inovácií, zavádzania systémov manažérstva kvality, ochrany priemyselných práv a zavádzania technických noriem do výrobnej praxe a služieb (schéma pomoci de minimis) - opatrenie 1.3 – Podpora inovačných aktivít v podnikoch. Výška alokovaných finančných prostriedkov na realizáciu tejto výzvy je 15 mil. eur. Termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP bol určený na 27. január 2010.

Výška schválených finančných prostriedkov na realizáciu opatrenia k 31. 12. 2009:

-   výzva KaHR-111SP-0801 – s alokáciou 49,8 mil. eur, schválených bolo 32 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP 47,1 mil. eur (+ 24 žiadostí do zásobníka projektov v celkovej sume NFP 22,2 mil. eur),  zmluvne viazaných  bolo 30 projektov s celkovým NFP vo výške 49,8 mil. eur, 24 projektov sa začalo realizovať, boli preplatené prvé žiadosti o platbu,     
-    výzva KaHR-111DM-0801 – s alokáciou 33,2 mil. eur, schválených bolo 87 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP 11,9 mil. eur,  zmluvne viazaných  bolo 71 projektov s celkovým NFP vo výške  9,5 mil. eur, 50 projektov sa začalo realizovať,
-   výzva KaHR-13SP-0801 s alokáciou 83,0 mil. eur – prebieha hodnotiaci proces a overovanie splnenia podmienok poskytovania pomoci,
-  výzva KaHR-111DM-0901 s alokáciou 25 mi. eur- bolo predložených 165 žiadostí o NFP v celkovej sume NFP 46,2 mil. eur. V súčasnosti prebieha kontrola formálnej správnosti,
-   výzva KaHR-111SP-0902 s alokáciou 124,9 mil. eur– výzva bola vyhlásená dňa 
03. 08. 2009 s plánovaným termínom uzávierky dňa 02. 12. 2009 – bola ukončená registrácia žiadostí,  v súčasnosti prebieha kontrola formálnej správnosti,
-   výzva KaHR-13DM-0901 s alokáciou 15 mi. eur – výzva bola vyhlásená dňa 
03. 09. 2009 s predĺžením termínu uzávierky do 27. 01. 2010.
Stav čerpania finančných prostriedkov: za sledované obdobie (k 31. 12. 2009) boli v rámci spomínaných výziev čerpané finančné prostriedky (ERDF+ŠR) vo výške 50,4 mil. eur 
(z toho alokácia na implementáciu iniciatívy JEREMIE predstavuje 35,3 mil. eur 
z ERDF+ ŠR). 

Očakávané čerpanie do konca roka 2010:

- výzva KaHR-111SP-0801 – 30,2 mil. eur,
- výzva KaHR-111DM-0801 – 33,2 mil. eur,

- výzva KaHR-13SP-0801 – 5,3 mil. eur.

Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia: dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia bude možné zhodnotiť až po ukončení realizácie projektov.
22. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 12)

Presun zdrojov základného výskumu do aplikovaného výskumu a na inovácie.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo hospodárstva SR 

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: podpora aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom verejných výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „APVV“). APVV vyhlásilo  mesiacoch január a február 2009 dve verejné výzvy zamerané na podporu aplikovaného výskumu a vývoja. V priebehu roku 2009 sa uskutočnil hodnotiaci proces a financovanie projektov. 

Analytické hodnotenie: pri návrhu tohto opatrenia bolo vzaté do úvahy aj Uznesenie vlády č. 808/2008, ktoré navrhuje prijať také opatrenia, aby zdroje určené na aplikovaný výskum v roku 2009 predstavovali 50% zo zdrojov APVV na výskumné projekty. V roku 2008 bol podiel aplikovaného výskumu a vývoja na celkovo poskytnutých finančných prostriedkov z APVV 30%.

V priebehu 3. štvrťroka 2009 boli vyhodnotené výzvy zamerané na posilnenie podpory aplikovaného výskumu a vývoja. V súčasnosti prebieha realizácia financovania nových podporených projektov, s tým že bude dodržaný plánovaný podiel podpory na tento typ výskumu v APVV v roku 2009 a bude  predstavovať 50% celkovo poskytnutých finančných prostriedkov z APVV, t.j. viac ako 16 mil. eur.
V priebehu 4. štvrťroka 2009 boli financované projekty zamerané na posilnenie podpory aplikovaného výskumu a vývoja. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na tento zámer bol v roku 2009 viac ako 6 mil. eur. 

23. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 18)
Prerokovať s EK možnosť realokácie zdrojov v rámci OP KaHR  

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo financií SR        

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: v súvislosti s realokáciou finančných prostriedkov vo výške 39 905 887 eur z opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch do opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery bol v Programovom manuáli k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast upravený finančný plán OP KaHR, zohľadňujúci realokáciu finančných prostriedkov medzi predmetnými opatreniami. Programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, verzia 3.2 bol schválený Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ dňa 23. 10. 2009. Informáciu o  realokácii medzi uvedenými opatreniami v rámci prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti OP KaHR vzal na vedomie Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku na rokovaní dňa 10. 12. 2009 za účasti zástupcu EK, ktorý nepredložil k vykonanej realokácii žiadne pripomienky. Následne vyjadrila EK určité výhrady k predmetnej realokácii, ale pretože sa jedná o realokáciu medzi opatreniami jednej prioritnej osi vyjadrenie EK má len odporúčajúci charakter. Riadiaci orgán pre OP KaHR pokračuje v realizácii OP KaHR v nadväznosti na vykonanú realokáciu finančných zdrojov medzi opatreniami 1.3 Podpora inovačných aktivít a 1.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 1 - Inovácie a rast konkurencieschopnosti, v zmysle schváleného harmonogramu výziev na rok 2010.     

Uznesením vlády SR č. 752 z 21. 10. 2009 bola schválená realokácia finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti vo výške 5 mi. eur z ERDF do OP KaHR na implementáciu iniciatívy JEREMIE v SR. Celková finančná alokácia pre implementáciu JEREMIE v OP KaHR predstavuje  35,3 mil. eur (ERDF+ŠR), pričom celá suma je alokovaná v rámci opatrenia 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch. Následne bola vykonaná revízia OP KaHR v príslušných častiach týkajúcich sa problematiky iniciatívy JEREMIE. Návrh revízie relevantných operačných programov bol dňa 30. 11. 2009 schválený na rokovaní Národného monitorovacieho výboru pre Národný strategický referenčný rámec.

Analytické hodnotenie: 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenia OP KaHR prijatých 2 399 projektov s požadovaným NFP v celkovej výške 1 789,1 mil. eur, z toho bolo schválených 397 projektov s celkovou hodnotou NFP (ERDF + ŠR) 394 mil.  eur 
Zmluvne viazaných bolo 360 projektov s celkovým NFP (ERDF + ŠR) 380,4 mil. eur, čo predstavuje 42 % z finančnej alokácie OP KaHR.
Opatrenie splnené.

24. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 19)
Prerokovať otázku financovania jednotlivých projektov, na ktoré je možné získať finančné prostriedky z európskych zdrojov so Slovenskou bankovou asociáciou (otázka podpory jednotlivých projektov z pohľadu spolufinancovania zo strany bánk). Na základe rokovaní preveriť stanovisko bánk, čo sa týka ich ochoty podieľať sa na spolufinancovaní projektov implementovaných zo štrukturálnych fondov EÚ, resp. záujem bánk o prioritné financovanie konkrétnych sektorov. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: polročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: úloha v plnení. Ministerstvo financií SR (Sekcia finančného trhu) sa obrátila s otázkou podpory jednotlivých projektov z pohľadu spolufinancovania na Slovenskú bankovú asociáciu (SBA) s požiadavkou o stanovisko k možnej participácii slovenských bánk na uvedených projektoch. SBA listom oznámila, že o možnej participácii svojich členov informovala, pričom stanovisko je individuálnym rozhodnutím každej banky. Doposiaľ MF SR dostalo súhlasnú odpoveď len od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.
25. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 20)

Urýchliť implementáciu iniciatívy JEREMIE  

Gestor: Ministerstvo financií SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Termín plnenia: polročne, od novembra 2008

Analytické hodnotenie: vláda SR uznesením č. 951 zo dňa 17. 12. 2008 schválila návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE. Súčasne schválila alternatívu implementácie iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013 v zmysle článku 44. nariadenia ES 1083/2006 formou poskytnutia grantu pre EIF. 

Dňa 23. 12. 2008 bola podpísaná Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi SR a EIF. Implementácia iniciatívy JEREMIE bude postupovať podľa akčného plánu pre implementáciu iniciatívy JEREMIE v SR v roku 2009, ktorý spracovalo MF SR. Dňa 21. 03. 2009 bola zapísaná v obchodnom registri nová spoločnosť s ručením obmedzeným – Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF, s.r.o.). Táto nová spoločnosť spolu s EIF bude tvoriť holdingový fond, prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE na Slovensku. 

Vláda SR svojím uznesením č. 249 zo dňa 25. 03. 2009 schválila návrh na vymenovanie členov investičnej rady v zmysle článku 5 ods. 5.3 Rámcovej zmluvy o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi SR a EIF zo dňa 23. 12. 2008. Investičná rada má 7 členov, ktorými sú zástupcovia riadiacich orgánov, ministerstva financií a dvaja experti (jeden na záručné schémy a druhý na fondy rizikového kapitálu). 
MF SR s platnosťou  od 01. 02. 2009 aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0 za účelom stanovenia finančných tokov v súvislosti s prevodom tranže prijímateľovi – holdingovému fondu. S účinnosťou od 06. 02. 2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako centrálny koordinačný orgán, vydalo Metodický pokyn CKO č. 6 k implementácii časti operačného programu iniciatívou JEREMIE pre programové obdobie 2007 - 2013 za účelom presnejšieho vymedzenia implementácie časti operačného programu iniciatívou JEREMIE v systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. Súčasťou tohto pokynu je aj formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok prispôsobený pre implementáciu JEREMIE. 
Aj napriek odporúčaniam Európskej komisie, že iniciatíva JEREMIE má prispieť k eliminácii dopadov finančnej krízy bol dňa 15. 06. 2009 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie materiál ÚV SR „Návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v SR medzi SR a EIF na zmenu JEREMIE“, v rámci ktorého sa navrhuje úprava alokácie z operačného programu Informatizácia spoločnosti na iniciatívu JEREMIE z pôvodných 50 mil. eur na 5 mil. eur. 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako centrálny koordinačný orgán, vydalo dňa 22. 09. 2009 aktualizáciu č. 2 Metodického pokynu CKO č. 6 k implementácii časti operačného programu iniciatívou JEREMIE pre programové obdobie 2007 - 2013 za účelom presnejšieho vymedzenia implementácie časti operačného programu iniciatívou JEREMIE v systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013. Súčasťou tohto pokynu je aj formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok prispôsobený pre implementáciu JEREMIE, ako aj protokol k podpisu ŽoNFP. Dňa 23. 09. 2009 EIF v spolupráci s MF SR predložil na MH SR, MŠ SR a MVRR SR vyplnené ŽoNFP, čím reagoval na vyhlásenie výziev príslušných riadiacich orgánov. Dňa 30. 09. 2009 sa na stretnutí medzi ÚV SR, MF SR, EIF, MH SR a MŽP SR rozhodlo o úprave celkovej alokácie pre iniciatívu JEREMIE nasledovne: 

· MŽP SR prispeje z OP ŽP do holdingového fondu JEREMIE čiastku 31,764706 mil. eur z ERDF a národného spolufinancovania, 

· MH SR zvýši svoju alokáciu pre JEREMIE z OP KaHR o 5 mil. eur na celkových 30 mil. eur z ERDF (k tomu príslušná výška národného spolufinancovania)

· Alokácia z operačného programu OP IS sa po dohode s EIF nebude v rámci JEREMIE v SR implementovať. ÚV SR zabezpečí prevod alokovaných prostriedkov na JEREMIE do OP KaHR vo výške rovnajúcej sa zvýšeniu alokácie MH SR. Týmito opatreniami sa splní požiadavka EIF pre minimálny objem JEREMIE holding fondu na úrovni 100 mil. eur.

Dňa 21. 10. 2009 vláda SR svojím uznesením č. 752 schválila „Návrh realokácie finančných prostriedkov z Operačného programu Informatizácia spoločnosti do Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a zmeny Operačného programu Životné prostredie v nadväznosti na implementáciu iniciatívy JEREMIE a návrh Dodatku č. 1 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom“. V zmysle predmetného návrhu sa upravia alokácie na JEREMIE z jednotlivých operačných programov nasledovne:
	Operačný program (OP)
	RO
	ERDF
	ŠR
	Celková alokácia

	OP Životné prostredie
	MŽP SR
	27 000 000
	 4 764 705
	 31 764 705

	OP Výskum a vývoj
	MŠ SR
	25 000 000
	 4 411 765
	 29 411 765

	OP Bratislavský kraj
	MVa RR SR
	  3 000 000
	    529 412
	   3 529 412

	OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast
	MH SR
	30 000 000
	 5 294 118
	 35 294 118

	Spolu
	 
	85 000 000
	15 000 000
	100 000 000


Dňa 28. 10. 2009 boli podpísané zmluvy o financovaní medzi EIF a MH SR, MŠ SR a MVaRR SR. Súčasne boli podpísané aj tri žiadosti o platbu. Všetky platby boli prevedené na tranzičný účet JEREMIE k 23. 12. 2009. 

V súčasnosti sa pripravujú ďalšie zmluvné dokumenty pre vstup EIF do SZRF, s.r.o. - zmluva o holdingovom fonde, dohoda spoločníkov, spoločenská zmluva a štatút investičnej rady. Vstup EIF do SZRF, s.r.o. sa predpokladá do termínu 31. 01. 2010

Investičná stratégia pre implementáciu nástrojov finančného inžinierstva v SR bude spracovaná EIF do konca januára 2010, pričom aktívna fáza implementácie JEREMIE spolu s prvými výzvami pre finančných sprostredkovateľov je naplánovaná na jar 2010. 

26. Opatrenie (nové opatrenie)
Aktívne sa podieľať na rokovaniach rady ES k zjednodušeniu postupov pre urýchlenie realizácie programov financovaných z Kohézneho fondu, štrukturálnych fondov alebo z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka s cieľom posilniť investícií do infraštruktúry a energetickej efektívnosti. 

Gestor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Termín plnenia: štvrťročne, od decembra 2008

Plnenie opatrenia: Slovenská republika sa ako člen pracovnej skupiny k zjednodušeniu nariadení aktívne podieľala na predkladaní návrhov a komunikácii so zástupcami Európskej komisie s cieľom zjednodušiť a zefektívniť nastavenie procesov implementácie a riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Slovenská republika spolu s ostatnými zástupcami členských štátov (ďalej aj ČŠ) predostrela konkrétne návrhy zmien existujúcich nariadení, ktoré by mali byť prijaté Európskym parlamentom vo februári 2010.

Zasadnutie pracovnej skupine pre zjednodušenie zo dňa 13. 11. 2009 (Brusel)

Za účasti odborníkov z ČŠ bolo na pôde Európskej komisie zorganizované ďalšie kolo rokovaní o možnej úprave resp. výklade niektorých ustanovení nariadení Európskeho spoločenstva, venovaných auditu. Zástupcovia Európskej komisie na úvod informovali zástupcov ČŠ o vydaní novej publikácie venovanej kontrolným systémom v Kohéznej politike, prístupnej na internetovej stránke generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku a v krátkosti prezentovali jej základné východiská, osobitne postavenie a úlohy orgánu auditu v tomto procese. V súvislosti s vydávaním metodických usmernení, zástupcovia Európskej komisie informovali ČŠ o zámere zjednotiť terminológiu názvov týchto dokumentov na „Guidance note“ ako aj snahu o zjednotenie všetkých usmernení týkajúcich sa osobitnej oblasti (napr. finančných nástrojov) do jedného komplexného dokumentu. Európska komisia v tejto súvislosti opätovne otvorila otázku právnej záväznosti týchto dokumentov a zdôraznila, že ide výlučne o „pomocné“ nástroje pre ČŠ, ktoré v žiadnom prípade nenahrádzajú právne záväzné akty Európskeho spoločenstva, nakoľko slúžia výlučne na oboznámenie ČŠ so skúsenosťami a „good practices“ v konkrétnej oblasti implementácie. Európska komisia odmietla myšlienku povýšiť tieto usmernenia na úroveň záväzných právnych aktov, nakoľko by týmto de iure došlo k vytvoreniu ďalšieho prameňa európskeho práva. Zástupcovia ČŠ v tejto súvislosti upozornili Európsku komisiou na skutočnosť, že je potrebné zamedziť prípadom, kedy by takéto usmernenia stanovovali požiadavky nad rámec toho, čo vyplýva z nariadení, resp. smerníc Európskych spoločenstiev (najmä v súvislosti s povinnosťou zasielať informácie týkajúce sa implementácie pomoci) a zaväzovali ČŠ k niečomu čo explicitne nevyplýva z ustanovení legislatívy Európskych spoločenstiev. Európska komisia zopakovala že predmet úpravy týchto usmernení vychádza výlučne z existujúcej právnej úpravy a upozornila ČŠ, že mnoho z jej usmernení je vydávaných práve na základe požiadaviek samotných ČŠ.
Zasadnutia pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne opatrenia v Bruseli (WPSM) 

WPSM z 08. 10. 2009 

Európska komisia predložila tzv. non paper, nakoľko nebolo možné dosiahnuť kompromis so švédskym predsedníctvom. Návrh Európskej komisie má dve časti, v prvej sa navrhujú dodatočné zálohové platby pre ČŠ, ktoré sú prijímateľmi Kohézneho fondu, vo výške 4% z Európskeho sociálneho fondu a 2% z Kohézneho fondu. V druhej časti, vzhľadom na hrozbu prepadu až 1 miliardy EUR na konci roka 2009 kvôli nesplneniu pravidla n+2 v niekoľkých ČŠ, sa navrhuje zlúčenie záväzkov 2007 a 2008. 

Z diskusie je zrejmá úplná rozpoltenosť stanovísk dvoch táborov ČŠ. Slovensko ako jediný ČŠ vyjadrilo v podstate podporu návrhu Európskej komisie, s tým, že mohol byť ambicióznejší a zahŕňať zálohové platby aj na Európsky fond regionálneho rozvoja. 8 ČŠ vyjadrilo jasný nesúhlas najmä s ďalšími zálohovými platbami, Nemecko dokonca vyjadrilo absolútnu neochotu rokovať o finančných aspektoch na úrovni SAWP. Zvyšné ČŠ (okrem Luxemburska, Belgicka a Rakúska, ktoré zatiaľ nemajú pozíciu) požadujú ďalšie rozšírenie návrhu Európskej komisie, rozšírenie zálohových platieb aj na Európsky fond regionálneho rozvoja, alebo väčšiu úpravu pravidla n+2. Švédske predsedníctvo vyzvalo ČŠ na opätovné premyslenie pozícií a veľmi jasne vyjadrilo svoj úmysel uzavrieť „simplification“ časť návrhu modifikácie všeobecného nariadenia, aj v prípade ak nebude dosiahnutý kompromis k finančným aspektom. 

Z diskusie sa javí pravdepodobnejšia dohoda k druhej časti návrhu v jeho súčasnej podobe, širšia úprava pravidla n+2 však nie je realistická nielen vzhľadom na jasne zamietavý postoj Európskej komisie, ale aj mnohých ČŠ.

WPSM z 13. 10. 2009

Opätovne bol predmetom pracovnej skupiny Návrh nariadenia Rady (ES) o úprave nariadenia
 č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde týkajúci sa zjednodušenia určitých požiadaviek a určitých podmienok vo finančnom riadení - Doc. 12425/09 FSTR 64 FC 10 REGIO 35 SOC 460 CADREFIN 43

V závere rokovaní k „simplification“ časti balíčku, švédske predsedníctvo konštatovalo, že bola uzavretá diskusia k článkom 57, 67 a 78. Skutočný problém je pri článkoch 44, 55 a 88, ktoré budú ďalej diskutované na nasledujúcich rokovaniach SAWP. 

Stále zastúpenie SR pri EÚ vzhľadom na jasne zamietavý postoj Európskej komisie zmeniť svoje zamietavé stanovisko k otvoreniu nástroja finančného inžinierstva pre energetickú efektívnosť aj pre Kohézny fond, ako aj vzhľadom na neochotu švédskeho predsedníctva postupovať ďalej v prípade tohto zamietavého stanoviska Európskej komisie, odporúča prehodnotiť túto požiadavku Slovenska. 

Finančná časť balíčku:

V podstate je možné konštatovať, že sa črtá kompromis k druhej časti návrhu – k úprave automatického zrušenia záväzku pre rok 2007 buď na základe pôvodného návrhu Európskej komisie (zlúčenie 2007 a 2008) alebo na základe jedného z dvoch kompromisných návrhov švédskeho predsedníctva. Čo sa týka zálohových platieb, kompromis je stále otázny. Z diskusie vyplýva, že bude potrebné ďalšie vymedzenie prijímateľov dodatočných zálohových platieb, skupina ČŠ oprávnených z Kohézneho fondu ako aj skupina EÚ 12 je pre veľké množstvo čistých prispievateľov absolútne neakceptovateľná. Je možné, že švédske predsedníctvo v ďalšom kroku navrhne kombináciu kritéria platobnej bilancie a poklesu HDP o viac ako 10% v roku 2009 (týkalo ba sa to len Maďarska, Rumunska, Estónska, Litvy, Lotyšska).

Stále zastúpenie odporúčala naďalej trvať na doterajšej pozícii, k časti zálohové platby prípadne navrhnúť alternatívne riešenie, ktoré by bolo užšie ako EÚ 12, ale zahŕňalo aj Slovensko.

WPSM z 12. 11. 2009

Vzhľadom na nesúhlas Európskej komisie s kompromisným návrhom Rady, predložilo švédske predsedníctvo návrh, ktorý bol delegáciám rozdaný až na samotnom zasadaní. Švédske predsedníctvo a Európska komisia vyvinuli značný tlak na delegácie, aby bol vyslaný jasný signál o možnosti dosiahnutia jednomyseľnosti pre podporu tejto úpravy. Švédske predsedníctvo uskutočnilo hlasovanie, v ktorom sa 6 ČŠ zdržalo hlasovania a ostatné ČŠ s návrhom súhlasili. Slovensko sa hlasovania zdržalo z dôvodu právnej neistoty textu navrhovaného švédskym predsedníctvom pre článok 93. Návrh bude predmetom rokovania COREPERu II dňa 20.11.2009. SZ SR pri EÚ odporúča dôkladnú analýzu nového textu pre článok 93, ktorý by mal byť delegáciám zaslaný pre zasadaním COREPERu. 

Prebehla prvá diskusia k návrhom Európskeho parlamentu na úpravu nariadenia k Európskemu fondu regionálneho rozvoja. Európska komisia, ako aj niekoľko ČŠ, vrátane Slovenska, nesúhlasia s návrhom Európskeho parlamentu rozšíriť oprávnenosť investícií do bývania pre marginalizované rómske komunity na všetkých 27 ČŠ EÚ. 

WPSM z 15. 12. 2009

Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné vyjasniť si postupy a formálne ich stabilizovať, z tohto dôvodu zatiaľ rokovania s Európskym parlamentom k obom novelám nariadení nepostupujú. Ďalší postup je možné očakávať najskôr koncom januára, hlasovanie k novele všeobecného nariadenia v Európskom parlamente je možné očakávať najskôr v marci 2010.

Ďalšie rokovanie SAWP sa uskutoční dňa 12. 01. 2010. Španielske predsedníctvo bude informovať o postupe rokovaní s Európskym parlamentom a tiež detailne predstaví svoje priority a aktivity počas polročného predsedníctva.

27. Opatrenie (nové opatrenie)
Aktualizovať schémy štátnej pomoci (de minimis) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo vzťahu k dočasnému dvojročnému oslobodeniu nad rámec prahu de minimis v oblasti štátnej pomoci do výšky 500 000 eura prispôsobiť rámec, čo je potrebné na zvýšenie podpory podnikom, najmä MSP, ako aj úplné vykonávanie akčného plánu pre iniciatívu „Small Business Act“, ktorý Rada prijala 1. decembra 2008

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúci rezort: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: do 30. 06. 2009 

Plnenie opatrenia: Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo na základe Dočasného rámca Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy Schému pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy (ďalej len „všeobecná schéma“), ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 13. mája 2009. Uvedená schéma umožňuje počas prechodného obdobia využívať zvýšený limit pre poskytovanie pomoci de minimis z 200 na 500 tis. eur. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v súlade so všeobecnou schémou vyhlásilo dňa 15. júna 2009 výzvu (KaHR-111DM-0901) v rámci Schémy na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách s alokáciou 25 000 000 eur– schéma pomoci de minimis, zároveň je plánované vyhlásenie výzvy v rámci Schémy na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis) s alokáciou 20 000 000 eur.

28. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 21)
Významnou mierou vplývať na dodávateľov elektriny,  plynu a tepla, aby svoje produkty ponúkali za primerané ceny

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: v sledovanom období MH SR vyhodnocovalo účtovné závierky a rozdelenie zisku za rok 2009 v spoločnostiach, v ktorých MH SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv a povinností. Pri týchto povinnostiach sa odbor riadi opatreniami uloženými uznesením vlády. Zástupcovia štátu v sledovanom období nepredložili a ani neinformovali ministerstvo o nových návrhoch, resp. cenových zámeroch okrem návrhov podaných na ďalší rok v termínoch a v súlade so zákonom o regulácii sieťových odvetví. Opatrenie je dlhodobé, v súčasnosti sa kontroluje dodržiavanie úloh prijatých na jeho plnenie.

Analytické hodnotenie: z dôvodu ochrany odberateľa vláda SR uzneseniami č. 456/2008, resp.
č. 457/2008 zaviazala ministra hospodárstva uložiť vo všeobecnom hospodárskom záujme dodávateľovi plynu povinnosti pre zabezpečenie dodávok plynu vrátane ceny dodávok plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a ceny dodávok plynu na výrobu tepla určeného pre  domácnosti, resp. výrobcovi elektriny povinnosti pre zabezpečenie dodávok elektriny vrátane ceny dodávok elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti a malé podniky na obdobie od roku 2009 až do vyrovnania ekonomického ukazovateľa „podiel výdavkov na energie na celkových príjmoch domácnosti“ s priemerom členských štátov európskej únie a to na základe ceny stanovenej regulačným úradom. V zmysle rozhodnutí MH SR stabilizoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ceny pre domácnosti a malé podniky a cenovou reguláciou vytvoril podmienky pre spravodlivé ceny pre všetky skupiny odberateľov pre rok 2009.

Situácia na trhu s energiou v dôsledku legislatívnych zmien a lepšej regulácie zaznamenala v poslednom období najmä z pohľadu cien elektriny a plynu pozitívny posun v prospech odberateľov.
29. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 22)
Preverenie oprávnenosti výšky poplatkov v prenosových a distribučných sústavách a v prepravných a distribučných sieťach

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: v období 1. a 2. štvrťroka oddelenie MH SR vyhodnocovalo účtovné závierky a rozdelenie zisku za rok 2009 v spoločnostiach, v ktorých MH SR zabezpečuje výkon akcionárskych práv a povinností. Pri týchto povinnostiach sa riadi opatreniami uloženými uznesením vlády. Zástupcovia štátu v sledovanom období nepredložili a ani neinformovali ministerstvo o nových návrhoch, resp. cenových zámeroch okrem návrhov podaných na ďalší rok v termínoch a v súlade so zákonom o regulácii sieťových odvetví.

Za obdobia 3. a 4. štvrťroka 2009 oddelenie akcionárskych práv MH SR prostredníctvom zástupcov štátu v predstavenstvách a dozorných radách energetických spoločností, v ktorých MH SR vykonáva akcionárske práva, sledovalo cenovú politiku a prípravu cenových návrhov cien plynu, elektrickej energie a výšku poplatku za ich prepravu a distribúciu.

Pri  schvaľovacom procese cenových návrhov pre podanie na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví  na ich schválenie, ktoré na základe zákona 429/2008 Z. z. prislúcha Valnému zhromaždeniu sa splnomocnení zástupcovia MH SR riadili v zmysle opatrení uložených uznesením vlády. V spolupráci s pracovníkmi oddelenia regulačných analýz sekcie energetiky MH SR presadzovali aby ceny energií boli primerané a poplatky za distribúciu oprávnené.
30. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 23)

Zvážiť vytvorenie podmienok pre zavedenie regulácie dodávok elektriny a plynu mimo segmentu domácností na nevyhnutý čas.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: cenová politika v oblasti energetiky je regulovaná v sieťových odvetviach zákonom č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelizáciou legislatívneho rámca v oblasti regulácie sieťových odvetví v rokoch 2007 až 2009 bolo nastavené systémové riešenie regulačného rámca v energetike vrátane transparentnej objektívnej a spravodlivej cenotvorby v oblasti sieťových odvetví. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pozorne analyzuje situáciu na svetovom i domácom trhu a dôslednou regulačnou politikou tvorí garanta stability fungovania trhu pri dodržiavaní a zaistení rovnosti podmienok  pre všetkých účastníkov trhu. Pokles cien elektriny  na svetových burzách v dôsledku hospodárskej krízy ako aj výhodný konverzný kurz dolára v roku 2009 dal priestor na zníženie cien elektriny ako aj plynu, takže  Úrad posudzoval návrhy regulovaných subjektov na základe analýzy vývoja cien na trhu. Znížené sadzby sa v roku 2010 pozitívne premietnu do konečných cien za elektriku, plyn ako aj teplo z hľadiska odberateľov. 
Cena za dodávku elektriny klesne pre domácnosti od začiatku roka 2010 v priemere o 2,87 %, cena zemného plynu v priemere o 5,13 % a cena tepla má byť oproti roku 2009 nižšia v priemere o 4 %. 

31. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 24)

Zvýšenie domácej spotreby zabezpečiť z domácich zdrojov - dostavba Mochoviec 3, 4, rekonštrukcia a výstavba tepelných elektrární a PPC

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: pretrvávajúca hospodárska kríza sa výstavby energetických stavieb dotýka iba okrajovo. Realizácia rozostavaných prioritných projektov našej elektroenergetiky pokračovala aj v štvrtom štvrťroku v dobrom tempe. Výstavba 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne Mochovce (880 MW) a Paroplynového cyklu Malženice (436 MW) prebieha v súlade s prijatým časovým harmonogramom. Výstavba špičkovej plynovej elektrárne Panické Dravce pri Lučenci s výkonom 50 MW je pred ukončením. Uvedenie zdroja do prevádzky je plánované na prvý polrok 2010.

Kogeneračný zdroj v Bardejove s elektrickým výkonom 8 MW na báze biomasy bol ku koncu roka 2009 uvedený do skúšobnej prevádzky. Slovenské elektrárne a.s. pokračujú v realizácii  programu modernizácie a zvyšovania výkonu Atómovej elektrárne Bohunice V2, kde výkon bol doteraz zvýšený na 954 MW. Cieľom je dosiahnuť výkon 1000 MW do konca roku 2010. 

Analytické hodnotenie: uvedené energetické stavby majú v súčasnosti aj významný vplyv na znižovanie nezamestnanosti, nakoľko vytvárajú vysoký počet nových pracovných príležitostí, tak priamo na stavbách, ako aj u domácich dodávateľských firiem. K najväčšej koncentrácii pracovných síl má dôjsť na dostavbe EMO 3,4, kde počet pracovníkov v roku 2011 môže dosiahnuť až 4000. Na stavbe Paroplynovej elektrárne Malženice pracuje tiež veľký počet pracovníkov. 

Realizáciou dostavby EMO 3 a 4 a výstavby PPC Malženice, bude v horizonte rokov 2012 -13 znova zabezpečená vyrovnaná bilancia výroby a spotreby elektriny a tým aj sebestačnosť, resp. exportná schopnosť Slovenska v oblasti elektriny.

Prehľad stavieb s energetickým zariadením vo výstavbe: 

1. Zvýšenie výkonu JE               160 MW  výstavba 2008 - 10    náklady      120 mil. eur
2. Dostavba JE Mochovce          880 MW  výstavba 2008 – 13   náklady   2 775 mil. eur
3. PPC Malženice                       430 MW  výstavba 2008 – 10   náklady      400 mil. eur
4. Špičkový zdroj Lučenec           50 MW  výstavba 2009 – 10   náklady        28 mil. eur
5. Kogeneračný zdroj Bardejov     7 MW   výstavba 2009 – 09   náklady        31 mil. eur.
32. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 25)
Znižovanie energetickej náročnosti a zvyšovanie energetickej efektívnosti, zriadenie programu na podporu energetickej efektívnosti

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: v oblasti znižovania energetickej náročnosti Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo nasledovné legislatívne predpisy:

· Vyhláška MH SR č. 429/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie

· Vyhláška MH SR č. 587/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky, spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti

Predmetné legislatívne predpisy napomôžu v rozširovaní povedomia o energetickej efektívnosti a v realizácii opatrení zameraných na znižovanie energetickej spotreby. 

Program na podporu energetickej efektívnosti nadobudol účinnosť 1. januára 2009 a z hľadiska plnenia cieľov Koncepcie energetickej efektívnosti (UV SR č. 576/2007) sa bude program realizovať ako substitučný nástroj Fondu energetickej efektívnosti, ktorý mal implementovať články 6 a 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2006/32/ES z 5.apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách. 

Analytické hodnotenie: realizáciou opatrení navrhnutých v Programe na podporu energetickej efektívnosti sa dosiahnu úspory energie až vo výšky 1 230 TJ ročne.

33. Opatrenie (nové opatrenie)
Aktívne sa podieľať na vypracovaní a presadzovaní stanovísk SR v rámci Rady ku legislatívnym návrhom Akčného plánu pre energetickú bezpečnosť a solidárnosť, týkajúcich sa energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti.  

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, plánovaný termín ukončenia rokovaní december 2009

Plnenie opatrenia: v rámci opatrení Druhého strategického prieskumu energetiky boli v novembri 2008 EK zverejnené legislatívne návrhy týkajúce sa energetickej bezpečnosti a efektívnosti  (návrh smernice ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov, prepracovaná verzii smernice o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch, prepracovaná verzia smernice o energetickej efektívnosti v budovách  a návrh smernice o energetickom štítkovaní pneumatík s ohľadom na efektívnosť využitia paliva a iných podstatných parametrov).

O uvedených legislatívnych návrhoch prebehli rokovania na úrovni pracovných skupín pre energetiku. MH SR aktívne presadzovala tieto stanoviská na všetkých úrovniach rokovania Rady EÚ (pracovná skupina pre energetiku, Výbor stálych predstaviteľov, Rada ministrov) za účelom presadiť také znenie právnych noriem, ktoré by v čo najmenšej miere negatívne ovplyvnilo štátny rozpočet SR a nepredstavovalo významné prekážky pre dotknuté subjekty.

Analytické hodnotenie: v súčasnosti je v SR problematika núdzových zásob upravená zákonom č.170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze v znení zákona č.240/2006 Z .z. v súlade s kodifikovanou smernicou rady 2006/67/ES, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/ropných výrobkov vo výške priemernej deväťdesiatdňovej spotreby vybraných ropných výrobkov. K 31.12.2009 dosiahla úroveň núdzových zásob podľa čistej dennej spotreby 92 dní. 

Smernica Rady, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať minimálne zásoby ropy a/alebo ropných výrobkov bola schválená 16. septembra 2009 a 9. októbra 2009 vyšla v oficiálnom vestníku EÚ ako Smernica Rady 2009/119/ES. Gestorom transpozície smernice je Správa štátnych hmotných rezerv SR. Termín implementácie Smernice je 31. december 2012. Implementáciou uvedenej smernice sa zabezpečí zvýšenie energetickej bezpečnosti SR.

Pri Prepracovanej verzii Smernice o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch, Smernice o energetickej efektívnosti v budovách  a návrh Smernice o energetickom štítkovaní pneumatík bol počas posledného kvartálu roka 2009 uzavretý trialóg medzi Európskou radou, Parlamentom a Komisiou. Návrhy sa nachádzajú sú v procese formálneho schvaľovania. Dňa 7. decembra 2009 bol v Bruseli na Rade ministrov pre energetiku k obom smerniciam prijatý politický kompromis.
34. Opatrenie  (nové opatrenie)
V súlade s cieľom zvyšovania energetickej efektívnosti a znižovania energetickej náročnosti v Slovenskej republike zabezpečiť financovanie Programu energetickej efektívnosti.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od decembra 2008

Plnenie opatrenia: Program nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Rada pre hospodársku krízu nezaradila predmetné opatrenie medzi priority, doposiaľ neboli vyčlenené finančné zdroje na realizáciu jednotlivých opatrení programu.

Analytické hodnotenie: Program nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Na realizáciu jednotlivých opatrení programu neboli doposiaľ vyčlenené finančné zdroje.
35. Opatrenie (nové opatrenie)
V prípade dosiahnutia dohody s Európskym parlamentom zabezpečiť transpozíciu a implementáciu Smernice o podpore energie z obnoviteľných zdrojov energie.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne, od decembra 2008 

Plnenie opatrenia: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, publikovaný dňa 29. 07. 2009 vytvára stabilné podnikateľské prostredie v oblasti obnoviteľných zdrojov (ďalej len „OZE“). Hlavným motivačným prvkom zákona pre rozvoj OZE a úspore fosílnych palív je garancia výkupných cien elektriny na 15 rokov. Zákon má pozitívny vplyv aj na životné prostredie z dôvodu zníženia emisií skleníkových plynov. Stimulačný vplyv zákona sa prejavil v 4. štvrťroku vo zvýšenom záujme o investovanie v oblasti OZE najmä do solárnych elektrární, resp. do zdrojov na báze biomasy. Na MH SR bolo doručených 12 žiadostí na vydanie „Osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky“ s kladným stanoviskom Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy a.s. s celkovým výkonom 39 MW.

36. Opatrenie (pôvodne opatrenie č. 26)
V oblasti proexportnej politiky

a, podporiť formou oficiálnych účastí MH SR na veľtrhoch a výstavách v zahraničí účasť slovenských firiem v perspektívnych teritóriách, kde je očakávaný najnižší dopad finančnej krízy. 

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia: realizácia oficiálnych účastí na zahraničných výstavách a veľtrhoch začala podľa prijatého plánu od februára 2009. Vo 4. štvrťroku 2009 sa podpora exportu formou účasti na zahraničných výstavách realizovala v nasledovných teritóriách:

a) Francúzsko, medzinárodný subdodávateľský veľtrh MIDEST, Paríž, 17-20/11/2009. Na 39. ročníku najvýznamnejšieho medzinárodného veľtrhu pre subdodávateľský priemysel MIDEST sa medzi 34 účastníckymi krajinami prezentovalo aj Slovensko formou národného stánku. Na výstave sa zúčastnilo 13 slovenských podnikov z oblasti kovovýroby, zlievarenstva a elektrotechniky, kde nadväzovali kontakty s francúzskymi, ako aj s nadnárodnými spoločnosťami. Propagáciu Slovenska podporili aj predstavitelia SOPK Trenčín a agentúry SARIO. Slovenským podnikateľom boli počas veľtrhu k dispozícií aj reprezentanti MH SR a OBEO Paríž. Slovenskí podnikatelia hodnotili účasť na veľtrhu, ako aj organizačné zabezpečenie a kvalitu kontaktov veľmi pozitívne. Vďaka svojej veľkosti a medzinárodnému charakteru MIDEST predstavuje aj naďalej významnú možnosť pre prezentáciu SR a nadväzovanie relevantných kontaktov pre podnikateľskú sféru.
b) Rumunsko, Medzinárodný technický veľtrh (TIB), Bukurešť (28.-31.10.09) – Národný stánok SR pod záštitou MH SR na 35. ročníku TIB vytvoril aktívny priestor pre prezentácie slovenských spoločností a ich komodít. TIB predstavuje  najvýznamnejší veľtrh svojho druhu v Rumunsku. Slovenský národný stánok sa nachádzal po prvý krát v hlavnom pavilóne (Sala Copula) a patril medzi najväčšie národné expozície na veľtrhu s rozlohou 100 m2. Spolu sa na veľtrhu v národnom stánku zúčastnilo 12 slovenských vystavovateľov spoločne so SOPK a agentúrou SARIO. Pracovisko MH SR v Bukurešti v spolupráci s SOPK Žilina pripravilo 29.10.2009 workshop a tlačovú konferenciu, na ktorú boli pozvaní aj zástupcovia médií (BBW, Nine O´clock, ACTMedia) ako aj zástupcovia domácich firiem, obchodných komôr a investičných agentúr. V stánku SR sa uskutočnili mnohé rokovania, z ktorých je potrebné uviesť napr. rokovanie SARIO s partnerskou agentúrou ARIS, rokovanie OPK Ploiesti s SOPK Žilina, rokovanie s OPK Bukurešť a Rumunskou obchodnou a priemyselnou komorou a mnohé bilaterálne rokovania slovenských vystavovateľov. Slovenské spoločnosti od prvého dňa zaznamenávali záujem domácich aj zahraničných firiem o ich výrobky a absolvovali úvodné rokovania na stánku. Celkové organizačné zabezpečenie veľtrhu, ako aj rokovania realizované počas neho boli zo strany zástupcov slovenských firiem hodnotené veľmi pozitívne.  

b, na pôde EÚ a WTO aktívne presadzovať a podporovať opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti producentov v exportných odvetviach SR, ako napr. automobilový priemysel a oceliarstvo.   

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Spolupracujúce rezorty: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Termín plnenia: štvrťročne, od novembra 2008

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: opatrenie sa plní priebežne na úrovni všetkých orgánov EÚ vychádzajúc z princípov spoločnej obchodnej politiky EÚ. MH SR presadzuje ofenzívne záujmy SR najmä v rámci Výboru pre obchodnú politiku (pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy Výboru 133 Rady EÚ) a snaží sa o posilnenie konkurencieschopnosti slovenských vývozov prostredníctvom zlepšenia prístupu na trhy tretích krajín.  

Pri príprave dohôd o voľnom obchode (DVO) s tretími krajinami SR presadzuje ofenzívne (zlepšenie prístupu výrobcov a exportérov na trhy tretích krajín) a defenzívne (ochrana domácich producentov pred neférovou konkurenciou) záujmy slovenských firiem s dôrazom na kľúčové odvetvia našej ekonomiky. V súčasnosti prebiehajú rokovania o DVO s viacerými krajinami a zoskupeniami krajín. Pre SR sú najdôležitejšie rokovania o DVO s  Južnou Kóreou a Ukrajinou, ktoré patria k najväčším obchodným partnerom SR.  Zástupcovia MH SR počas rokovaní s Južnou Kóreou presadzovali národné záujmy SR, a to najmä vo vzťahu ku kľúčovým odvetviam nášho priemyslu s uspokojivým výsledkom. Dňa 15. 10. 2009 bola dohoda zástupcami Európskej komisie a Južnej Kórey technicky parafovaná; oficiálne má byť ešte podpísaná predstaviteľmi EÚ, členskými štátmi EÚ a zástupcami Južnej Kórey. Dohodou sa dosiahol konečný balík koncesií, ktorý predstavuje ambiciózny výsledok najmä v oblasti netarifných prekážok obchodu, služieb, pravidiel obchodu a subvencií, ako i vo všeobecnom znížení ciel. Dohoda bude predložená na rokovanie vlády SR a NR SR v prvom polroku 2010.  

V súvislosti s prípravou negociačnej pozície pre rokovania o DVO medzi EÚ a Ukrajinou bol EK zaslaný oficiálny zoznam ofenzívnych a defenzívnych záujmov SR vo vzťahu k pripravovanej dohode, vrátane zahrnutia silných záväzkov týkajúcich sa tranzitu a bezpečnosti dodávok energetických zdrojov.  V 1. štvrťroku 2009 Ukrajina zaviedla na ochranu svojej platobnej bilancie dovoznú prirážku na vybrané výrobky, čo bolo v rozpore s pravidlami WTO. Týmto opatrením boli na Slovensku postihnutí najmä výrobcovia automobilov a chladničiek, a preto MH SR v spolupráci s MZV SR a ďalšími orgánmi dôrazne presadzovalo tak na bilaterálnej úrovni, ako aj v orgánoch EÚ a WTO zrušenie tohto diskriminačného opatrenia. Toto úsilie bolo úspešné a Ukrajina od septembra 2009 už dovoznú prirážku neuplatňuje.
V oblasti obchodno-politických nástrojov SR podporuje uplatňovanie antidumpingových (ďalej len „AD“) a antisubvenčných (ďalej len „AS“) opatrení EÚ voči tretím krajinám, čo vedie k odstráneniu nekalých obchodných praktík na medzinárodnej úrovni a zachovaniu konkurencieschopnosti slovenských výrobcov na svetovom trhu. K 31. decembru 2009 EÚ uplatňovala voči tretím krajinám 135 AD opatrení a 8 AS opatrení, prijala záväzky od 8 krajín zahrňujúcich 12 produktov. Do konca decembra sa konalo celkovo 53 šetrení, z toho 21 nových. Najviac nových opatrení sa uplatňovalo na výrobky chemického a hutníckeho priemyslu a najčastejšie zaťaženými krajinami, voči ktorým boli ochranné opatrenia prijaté, sú Čínska ľudová republika, India, Malajzia a Thajsko. 

S cieľom podpory zvyšovania konkurencieschopnosti domácich podnikateľských subjektov sa MH SR aktívne zapojilo do prípravy nového zoznamu colných suspenzií pre dovozy do EÚ; podarilo sa presadiť colné suspenzie na 10 výrobkov s účinnosťou od 1.1.2009 a na 4 výrobky od 1.1.2010 dovážané do SR na obdobie 5 rokov. 

V prostredí multilaterálneho obchodného systému na pôde Svetovej obchodnej organizácie naďalej pokračujú rokovania o Rozvojovej agende z Dohy s cieľom dosiahnuť väčšiu liberalizáciu, zlepšiť existujúce a prijať nové pravidlá medzinárodného obchodu. V kontexte súčasnej svetovej finančnej a hospodárskej krízy je pre SR hlavným cieľom eliminácia protekcionistických snáh s negatívnym dopadom na svetový obchod, odstraňovanie tarifných ako aj netarifných prekážok, a tým vytváranie nových možností pre vývozy slovenských subjektov v súlade so zámermi a prioritami zahranično-obchodnej politiky SR.

38. Opatrenie (nové opatrenie)
V nadväznosti na rozhodnutie Rady pre hospodárske a finančné záležitosti, vláda zváži možnosť uplatňovania znížených sadzieb DPH v určitých sektoroch. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: do 30.apríla 2009

Plnenie opatrenia: opatrenie splnené  

39. Opatrenie 

Reálne spustenie PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete ešte v prvom polroku 2009. Ak nebude možné vzhľadom na nepriaznivú situáciu na finančných trhoch realizovať projekty už v tomto čase, MF SR pripraví alternatívny plán výstavby diaľnic financovaných priamo zo štátneho rozpočtu SR, aby nedošlo k posunu termínu začatia výstavby.

Gestor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Termín plnenia: 30. 06. 2009

Plnenie opatrenia: Uznesením vlády SR  č. 125 z 9. februára 2009 bolo MDPT SR uložené opatrenie č. 39 a to, reálne spustenie PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete ešte v prvom polroku 2009. 

Reálne spustenie PPP projektov v oblasti výstavby diaľničnej siete je ovplyvňované globálnou finančnou krízou ako aj financovaním samotnej výstavby, rokovaniami s bankami a v konečnom dôsledku finančným uzavretím projektov. V balíku č. 1 sa predpokladá, že by malo dôjsť k finančnému uzavretiu v priebehu prvého štvrťroku 2010, v tomto čase prebiehajú s úspešným uchádzačom a bankami rokovania. V balíku č. 2 bola reálne spustená výstavby rýchlostnej cesty R1 podpísaním Priamej zmluvy dňa 27. augusta 2009 medzi SR zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou GRANVIA, a.s. V  balíku č. 3 (verejné obstarávanie koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Dubná Skala, projekt PPP) dňa 8. júla 2009 zasadala Komisia na vyhodnotenie ponúk a vybrala úspešného uchádzača, a to konzorcium Hochtief PPP Solutions GmbH, Alpine Bau GmbH, FCC Construcción S. A., Western Carpathians Motorway Investors Company GmbH. V štvrtom štvrťroku 2009 prebiehali v úspešným uchádzačom rokovania o právnych, technických a finančných otázkach. V januári 2010 sa predpokladá uzavretie Koncesnej zmluvy medzi SR zastúpenej MDPT SR a spoločnosťou Žilinská diaľnica, s.r.o.

40. Opatrenie 

Maximalizácia čerpania fondov EÚ. 

Gestor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Termín plnenia: štvrťročne 

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: k 31. 12. 2009 bolo v rámci deviatich
 operačných programov NSRR vyhlásených 240 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
. Celkový objem alokovaných finančných prostriedkov na vyhlásené výzvy predstavoval 6 579 373 874,67 eur, čo predstavuje 50,22 % z celkového objemu prostriedkov alokovaného na operačné programy NSRR. Ak sa do úvahy berie iba alokácia v rámci operačných programov, ktoré vyhlasujú výzvy (teda bez OP Doprava a OP Technická pomoc) bolo na vyhlásené výzvy alokovaných 70,89 % z celkovej alokácie. Najviac výziev bolo vyhlásených riadiacim orgánom OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (76 výziev), najvyšší objem finančných prostriedkov bol alokovaný v rámci výziev vyhlásených riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (1 523 018 245,91 eur). 
Sumárny prehľad stavu vyhlasovania výziev je uvedený v nasledujúcej tabuľke. 
	OP
	Počet výziev
	Alokácia na výzvy (ŠF + ŠR)

	
	
	Eur
	ako % z alokácie

na obdobie 2007 - 2013

	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
	76
	604 392 883,83
	58,26%

	OP Vzdelávanie
	34
	490 124 728,18
	67,83%

	OP Životné prostredie
	31
	1 414 048 913,00
	69,27%

	OP Výskum a vývoj
	24
	832 556 868,10
	58,51%

	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	21
	796 618 597,66
	87,71%

	OP Informatizácia spoločnosti
	21
	505 931 846,00
	44,30%

	Regionálny OP
	15
	1 523 018 245,91
	94,30%

	OP Zdravotníctvo
	9
	270 582 561,67
	92,66%

	OP Bratislavský kraj
	8
	122 182 879,00
	123,14%

	Spoločná výzva OP Konkurencieschopnosť a hosp. rast a OP Zamestnanosť soc. inklúzia
	1
	19 916 351,32
	N/A

	Spolu
	240
	6 579 373 874,67
	50,22%


Zdroj: RO jednotlivých operačných programov

Stav kontrahovania 
K 31. 12. 2009 bolo v rámci 11 operačných programov nakontrahovaných 2 319 projektov v celkovej hodnote 2 716 421 416,70 eur zo zdrojov EÚ, čo predstavuje 23,91 % alokácie na programové obdobie 2007 – 2013, pričom najväčšie množstvo prostriedkov bolo nakontrahovaných v rámci OP Technická pomoc (52,63 % alokácie) a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (46,27 % alokácie). 
Sumárny prehľad o kontrahovaných prostriedkoch k 31. 12. 2009 je v nasledujúcej tabuľke. 
	Operačný program
	Počet    projektov
	Nakontrahovaná hodnota (zdroje EÚ)

	
	
	Eur
	ako % z alokácie

na obdobie 2007 - 2013

	OP Technická pomoc
	50
	51 367 668,65
	52,63%

	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
	628
	408 049 335,43
	46,27%

	OP Zdravotníctvo
	23
	105 996 493,01
	42,40%

	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	324
	264 864 035,54
	34,31%

	OP Vzdelávanie
	438
	199 893 203,25
	32,36%

	OP Výskum a vývoj
	182
	285 884 516,85
	23,64%

	OP Doprava
	58
	676 675 793,99
	21,10%

	Regionálny OP
	387
	282 073 548,13
	19,52%

	OP Životné prostredie
	179
	336 358 045,60
	18,69%

	OP Informatizácia spoločnosti
	24
	96 914 735,40
	9,76%

	OP Bratislavský kraj
	26
	8 344 040,85
	9,59%

	Spolu
	2 319
	2 716 421 416,70
	23,91%


Zdroj: ITMS

Stav čerpania

K 31. 12. 2009 bolo na certifikačnom orgáne za všetky programové dokumenty zaregistrovaných 239 súhrnných žiadostí o platbu (ďalej len „SŽP“), z toho bolo 228 SŽP schválených a 11 bolo zamietnutých. Ku dňu 31. 12. 2009 predstavovalo percentuálne čerpanie z celkového záväzku za všetky programové dokumenty 4,58 %. Najvyššie percentuálne čerpanie finančných prostriedkov ŠF a KF zo záväzku 2007 – 2013 bolo v tomto období v rámci OP Technická pomoc (14,70 %), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (8,55 %), OP Doprava (6,34 %), Regionálny operačný program (6,33 %), a OP Bratislavský kraj (5,58 %). Najnižšie čerpanie bolo v rámci OP Informatizácia spoločnosti (0,40 %) a OP Vzdelávanie (0,85 %). 

Čo sa týka čerpania zo záväzku roku 2007 zníženého o zálohové platby, ktorý je potrebné vyčerpať do 31. 12. 2010, bolo vyčerpaných 71,86 %, pričom 5 operačných programov (Regionálny operačný program, OP Bratislavský kraj, OP Technická pomoc, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia) už záväzok roku 2007 vyčerpali a ďalšie 2 operačné programy čerpali záväzok roku 2007 vo výške viac ako 99 % (OP Doprava a OP Zdravotníctvo). Zároveň však 2 operačné programy vykázali čerpanie menšie ako 50 % záväzku roku 2007 (OP Informatizácia spoločnosti – 7,63 % a OP Vzdelávanie – 16,25 %), čo predstavuje riziko pre splnenie pravidla n+3 pre tento záväzok.

Koordinačné zabezpečenie implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007 – 2013 sa realizuje na úrovni podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča na pravidelných dvojtýždňových koordinačných poradách. Porady sa dotýkali širokého okruhu riešenia problémov pri implementácii ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. 

Z pohľadu metodického riadenia bol Centrálnym koordinačným orgánom zaktualizovaný Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1. Do aktualizovaného systému riadenia boli zapracované opatrenia Európskej komisie, legislatívne zmeny, ako aj udelené výnimky Centrálneho koordinačného orgánu a vydané výklady Centrálneho koordinačného orgánu. Najdôležitejšie zmeny sa v nadväznosti na opatrenia Európskej komisie sa týkali zapracovania možnosti zjednodušeného vykazovania oprávnených výdavkov, umožnenia spolufinancovania výdavkov veľkých projektov ešte pre schválením veľkých projektov Európskou komisiou, zjednodušenia vybraných procesných úkonov v konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok, úpravy povinností týkajúcich sa povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok vo vzťahu k vybraným žiadateľom a pod. 

Dňa 19. 11. 2009 Centrálny koordinačný orgán vydal systém riadenia, verzia 3.2. Predmetom aktualizácie systému riadenia bola úprava prechodného obdobia, počas ktorého prijímateľ nebude povinný monitorovacie správy projektu vypĺňať a odosielať elektronicky prostredníctvom verejnej časti IT monitorovacieho systému (ITMS), pričom prechodné obdobie sa predlžuje do 30. 06. 2010.

V sledovanom období Centrálny koordinačný orgán zabezpečil aktualizácie Metodického pokynu č. 6 k implementácii časti operačného programu Iniciatívou Jeremie (aktualizácia č. 3 vydaná dňa 30. 10. 2009). 

Centrálny koordinačný orgán zabezpečoval usmerňovanie a konzultácie pre riadiace orgány, resp. koordinátorov horizontálnych priorít k jednotlivým oblastiam systému riadenia (napr. problematika overovania realizácie projektov, problematika predbežnej finančnej kontroly v rámci procesu konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok, podpora ITMS vo vzťahu k overovaniu neprekrývania sa výdavkov vzťahujúcich sa na osoby cieľových skupín, proces monitorovania projektov, ustanovenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, povinnosti vyplývajúce zo systému riadenia vo vzťahu k predkladaniu vybraných povinných príloh žiadosti o nenávratný finančný príspevok).

Centrálny koordinačný orgán priebežne spracovával zmenové požiadavky riadiacich orgánov a koordinátorov horizontálnych priorít na úpravu/doplnenie číselníka projektových ukazovateľov v ITMS. Na základe spracovaných zmenových požiadaviek CKO vždy ku koncu príslušného mesiaca aktualizuje číselník projektových ukazovateľov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO č. 3 k tvorbe a používaniu číselníka projektových ukazovateľov a ich zaraďovaniu do ITMS 2007 – 2013 a zverejní aktualizovaný číselník projektových ukazovateľov na informačnom portáli CKO www.nsrr.sk. 

Dňa 02. 10. 2009 sa na pôde Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR uskutočnila koordinačná porada Centrálneho koordinačného orgánu na úrovni generálnych riaditeľov riadiacich orgánov, predmetom ktorej boli otázky k vydanému systému riadenia, verzii 3.1, k informačným aktivitám Centrálneho koordinačného orgánu v oblasti systému riadenia, k návrhu novely zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).

Dňa 30. 11. 2009 sa uskutočnilo 3. zasadnutie NMV pre NSRR. Hlavným cieľom zasadnutia NMV pre NSRR bolo:

· schválenie zmeny v rokovacom poriadku,

· schválenie Výročnej správy o vykonávaní NSRR za obdobie január – december 2008,

· schválenie návrhu na úpravu ukazovateľov NSRR,

· schválenie návrhu na realokáciu medzi operačným programom Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OP IS“) a operačným programom Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“),

· schválenie návrhu na úpravu finančných tabuliek NSRR.

Všetky vyššie uvedené návrhy boli členmi NMV pre NSRR schválené.

Materiál „Výhľadový plán kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov zo ŠF, KF a štátneho rozpočtu k 30. 09. 2009“ bol predložený na koordinačnú poradu členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov dňa 20. 11. 2009. Výhľadové plány okrem plánu kontrahovania a čerpania obsahujú taktiež problémové oblasti implementácie operačných programov spolu s opatreniami prijatými na ich odstránenie.

Na základe uznesenia vlády SR č. 573/2008 zo dňa 27. 08. 2008 vypracoval CKO v spolupráci s Ministerstvom financií SR materiál „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR k 30. 06. 2009“. Dňa 11. 11. 2009 bol materiál schválený uznesením vlády SR č. 789/2009. 
V legislatívnej oblasti sa Centrálny koordinačný orgán pravidelne zúčastňoval zasadnutí pracovnej skupiny k zákonu o pomoci a podpore, v ktorých rámci boli prerokovávané otázky výkladu jednotlivých ustanovení citovaného zákona, resp. pripravované znenie návrhu jeho novely. Po vypracovaní paragrafového znenia novely zákona o pomoci a podpore a jeho predložení na medzirezortné pripomienkové konanie, Centrálny koordinačný orgán vyhodnotil vznesené pripomienky pripomienkujúcich subjektov a zabezpečil účasť na rozporových konaniach k tomuto návrhu. Po odstránení všetkých rozporov, ako aj po zapracovaní pripomienok Legislatívnej rady vlády bol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený uznesením vlády SR č. 774/2009 zo  04. 11. 2009. Následne bol vládny návrh predložený do výborov Národnej rady SR.

Zástupcovia CKO sa v sledovanom období zúčastnili rokovaní Výboru pre koordináciu fondov pri EK a pracovnej skupiny expertov členských štátov k zjednodušeniu nariadení EK v oblasti kohéznej politiky EÚ. MVRR SR je gestorom opatrenia č. 26 v rámci aktualizovaného balíka opatrení vlády SR na prekonanie dosahov globálnej finančnej krízy prijatého uznesením vlády SR  č. 969/2008 zo dňa 17. 12. 2008, ktoré sa týka aktívnej účasti MVRR SR na rokovaniach Rady ES k zjednodušeniu postupov pre urýchlenie realizácie programov financovaných z fondov EÚ. V súvislosti so zjednodušovaním pravidiel Európskeho spoločenstva a so zmiernením dosahov globálnej finančnej krízy  boli prijaté úpravy v legislatíve ES:  

· Nariadenie komisie (ES) č. 846/2009 z 1. 9. 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja.

V neukončenom legislatívnom procese sa k 31. 12. 2009 nachádzali nasledovné návrhy:

· Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev,

· Nariadenie Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 týkajúce sa všeobecných ustanovení o Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, pokiaľ ide o zjednodušenie určitých požiadaviek a o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia.

41. Opatrenie  

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len „NČZD“) u dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) a zvýšenie zamestnaneckej prémie.

Gestor: Ministerstvo financií SR 

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia: splnené. Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení aktualizovanej novely č. 60/2009.

Analytické hodnotenie: zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) u DPFO a zvýšenie zamestnaneckej prémie (ZP) sa realizovalo novelou zákona č. 60/2009, ktorou sa novelizoval zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu. Uvedenou novelou sa dočasne - na obdobie dvoch rokov - upravil výpočet NČZD čím sa zároveň výraznejšie posilnil nástroj zamestnanecká prémia. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa tým zvýšila zo sumy 3 435,27 eur na sumu 4 025,70 eur. Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nepriamo vyvolalo aj zvýšenie sumy ZP pre nízkopríjmovú skupinu zamestnancov, ktorá sa bude po prvýkrát vyplácať za rok 2009 v ročnom zúčtovaní v marci 2010. Maximálna výška zamestaneckej prémie,ktorú budú dostávať jednotlivci s príjmom v intervale od polovice minimálnej mzdy (ďalej len “MM“) do úrovne MM, sa zvýšila z pôvodných 69,25 eur/rok na súčasných 181,02 eur/rok. 
Hlavné výhody zvýšenia NČZD a posilnenia zamestnaneckej prémie: 
· cielene znižuje daňové zaťaženie nízko a stredne príjmovým zamestnancom. Najväčšie zníženie daňového zaťaženia získajú práve nízkopríjmoví zamestnanci s príjmom okolo úrovne minimálnej mzdy, ktorí získajú vyšší nárok na zamestnaneckú prémiu formou doplatku zo strany štátu. 

· zvyšuje disponibilné príjmy najmä nízkopríjmovým daňovníkom, ktorí majú aj najväčší sklon k spotrebe, čo má v konečnom dôsledku pozitívny dopad na agregátny dopyt.

· zvyšuje solidaritu daňového systému nakoľko znižuje efektívne daňové zaťaženie u nízkopríjmových zamestnancov bez toho, aby znižoval daňové zaťaženie vysokopríjmových zamestnancov (a zároveň pôsobí neutrálne, keďže im ho ani nezvyšuje).

· stimuluje dlhodobo nezamestnaných hľadať si prácu a motivovať nízkopríjmových zotrvať na trhu práce aj pri nízkom príjme. Efektívne zníženie daňového zaťaženia má tak pozitívne efekty na trh práce, predovšetkým na mieru participácie. 
Vplyv opatrení na čisté príjmy zamestnanca:

Zamestnanecká prémia výrazne zvyšuje disponibilné príjmy najmä zamestnancom v intervale od  ½ minimálnej mzdy až po úroveň 331 eur/ 9 960 Sk (43% z priemernej mzdy). Rast príjmov je najvyšší práve u zamestnancov s príjmom na úrovni ½ minimálnej mzdy, kde dosahuje úroveň až 22,9% v porovnaní s 9,9% pri zachovaní legislatívy platnej v roku 2008. Zvyšuje medziročný rast čistých príjmov  na úrovni MM z úrovne 9,9% na 16,4% pričom nijako nezvyšuje disponibilné príjmy od hranice 1 699 eur (51 180 Sk), čo je v súlade s cieľom zvýšiť solidaritu daňového systému.

Distribúcia benefitov medzi jednotlivé príjmové skupiny

· Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje vybrané príjmové pásma, počet daňovníkov v jednotlivých pásmach (ich percentuálny podiel na celkovej zamestnanosti) a výšku daňovej úspory z titulu úpravy parametrov pre výpočet NZČD a posilnenia nástroja ZP. Pod pojmom daňové úspory sa v tomto prípade myslí vplyv legislatívnych zmien na zníženie daňovej povinnosti daňovníkov za zdaňovacie obdobie roka 2009. 
	Distribúcia benefitov plynúcich zo zavedenia vyššej NČZD a zamestnaneckej prémie v jednotlivých príjmových pásmach (za rok 2009)

	Pásmo v Sk (Eur)
	počet zamestnaných1)
	% podiel
	Zvýšenie NČZD a ZP (mil. Sk / mil. Eur)

	Od
	Do
	
	
	Spolu Sk
	Spolu Eur
	NČZD v Sk
	ZP v Sk

	0
	8 900 (295 €)2)
	166 646
	7%
	656
	22
	0
	656 3)

	8 901
	9 960 (331 €)
	89 826
	4%
	211
	7
	0
	211

	9 961
	11 680 (388 €)
	161 177
	7%
	463
	15
	354
	109

	11 681
	20 850 (692 €)
	973 651
	43%
	2 681
	89
	2 681
	0

	20 851
	44 400 (1 474 €)
	752 518
	33%
	2 159
	72
	2 159
	0

	44 401
	51 180 (1 699 €
	43 094
	2%
	59
	2
	59
	0

	51 181
	89 010 (2 955 €) 
	75 159
	3%
	-12
	0
	-12 4)
	0

	89 011
	a viac
	22 780
	1%
	0
	0
	0
	0

	SPOLU
	2 284 852
	100%
	6 218
	206
	5 242
	976

	
	
	
	
	
	
	

	0
	20 850 (692 €)
	1 391 301
	61%
	4 012
	133
	3 035
	976

	20 851
	a viac
	893 551
	39%
	2 206
	73
	2 206
	0

	1) Pre SZČO neexistujú vhodné údaje o distribúcii príjmov, pre tento účel sa použil expertný odhad s použitím mzdovej distribúcie zamestnancov a informácie, že 83,5% SZČO platí odvody z minimálnej mzdy.

2) Interval zahŕňa aj čiastočné pracovné úväzky (detailnejšiu mzdovú distribúciu v tomto intervale ŠÚSR nepublikuje).

	3) Nárok na zamestnaneckú prémiu vzniká až od príjmu vo výške polovice minimálnej mzdy.

4) Negatívny dopad vyplýva zo zaokrúhlenia (z dôvodu zjednodušenia) hranice začiatku klesania NČZD z úrovne 86,77  na 86 – násobok živ. minima. 

(+) znamená benefit pre daňovníkov a výpadok príjmov verejnej správy 

(-) znamená negatívny vplyv na daňovníkov a prínos pre rozpočet verejnej správy


Z tabuľky je zrejmé, že zvýšenie NČZD a ZP rozdelil celý výpadok daňových príjmov pre daňovníkov do úrovne príjmu 1 699 eur/ 51 180 Sk. Najväčšia časť výpadku daňových príjmov pramení zo samotného zvýšenia NČZD, keďže toto opatrenie sa týka najväčšieho počtu daňovníkov s príjmom medzi 388 eur/ 11 680 Sk až 1 474 eur/ 44 400 Sk. Samotná zamestnanecká prémia bude distribuovaná k daňovníkom s najnižšími príjmami (približne 300 tisíc daňovníkov, len závislá činnosť oproti pôvodným 180 tisícom daňovníkov). Z celkového vplyvu 206 mil. eur (6,2 mld. Sk) až 133 mil. eur (4,0 mld. Sk) bude prerozdelených daňovníkom s príjmami do 692 eur (20 850 Sk).
42. Opatrenie 

Skrátenie lehoty na vrátenie nadmerných odpočtov DPH zo 60 dní na 30 dní 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia: splnené. Zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení aktualizovanej novely č. 83/2009. 

Analytické hodnotenie: daňový úrad vráti počnúc zdaňovacím obdobím apríl 2009 nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, za nasledujúcich podmienok:

a) zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,

b) platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol,

c) platiteľ nemal v období 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom nadmerný odpočet vznikol, daňové nedoplatky a colné nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu a nedoplatky na povinných odvodoch poistného.

Opatrenie bolo prijaté s cieľom pomôcť pri riadení hotovostných tokov najmä veľkých firiem, ktoré vykazujú nadmerné odpočty veľkých objemov. Opatrením sa lehota na vrátenie nadmerných odpočtov skrátila o 30 dní, čo má pozitívny vplyv na hospodárenie podnikateľskej sféry. Efekt opatrenia je síce jednorazový, no aj napriek tomu bolo toto opatrenie prijaté zo strany podnikateľov veľmi pozitívne.

43. Opatrenie 

Úprava vstupnej ceny pri hmotnom a nehmotnom majetku pri dani z príjmov. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia:  splnené. Zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení aktualizovanej novely č. 60/2009. 

Analytické hodnotenie: Opatrenie sa zaviedlo s účinnosťou od 1.3.2009 a je zamerané na zníženie administratívnej záťaže a zlepšenie podnikateľského prostredia. Podnikatelia si budú môcť počnúc zdaňovacím obdobím 2009 uplatniť do nákladov nákup hmotného a nehmotného majetku,  až do výšky 1 700 resp. 2 400 eur už v roku obstarania. Nebudú tak musieť tento majetok zaradiť do odpisovania a odpisovať ho po dobu najmenej štyroch rokov. Doteraz bola hranica vstupnej ceny pre hmotný a nehmotný majetok na úrovni 996 resp. 1 660 eur. Zmena bude mať pozitívny vplyv na rýchlejšiu obnovu hmotného a nehmotného majetku, čím sa môže stimulovať z časti domáca spotreba. 

44. Opatrenie 

Pozitívne zmeny v podnikateľskom prostredí v daňovej oblasti. 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: 09. 02. 2009

Plnenie opatrenia: splnené. Zákonmi č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení aktualizovanej novely č. 60/2009 a č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení aktualizovanej novely č. 83/2009.

Analytické hodnotenie: Daň z príjmov:
· Zrýchlenie odpisovania – prehodnotenie doby odpisovania hmotného majetku.

Niektoré druhy hmotného majetku boli za účelom podpory podnikania presunuté do nižších odpisových skupín, teda sa skrátila doba ich odpisovania. Podnikateľské subjekty si tak budú môcť uplatniť vyššie náklady (v podobe vyšších odpisov) a znížiť si tak svoju daňovú povinnosť. 

· Komponentné odpisovanie.

Komponentné odpisovanie znamená možnosť samostatného odpisovania jednotlivých oddeliteľných súčastí hmotného majetku, ktorým sa umožní rozčlenenie samostatných hnuteľných vecí na menšie oddeliteľné súčasti. Pri budovách a stavbách je možné vyčleniť na samostatné odpisovanie a odpisovať rýchlejšie rozvody počítačových sietí, výťahy, pohyblivé schody a klimatizačné zariadenia. Opatrenie pomôže podnikateľským subjektom skôr vyradiť z odpisovania už nefunkčný a nevyužívaný komponent a zároveň ho nahradiť novým.

Zmeny v odpisovaní (zrýchlenie odpisovania a komponentné odpisovanie) s účinnosťou od 1. 3. 2009 platné už za zdaňovacie obdobie 2009 budú mať pozitívny vplyv na hospodárenie podnikateľských subjektov a zároveň im pomôžu v rýchlejšej obnove hmotného a nehmotného majetku, čím sa môže stimulovať domáca spotreba.

· Zjednodušenie daňovej evidencie pre drobných podnikateľov.

Navrhovaným zjednodušením daňovej evidencie sa sleduje cieľ podpory rozvoja malého podnikania prostredníctvom zníženia administratívnej náročnosti a administratívnych nákladov spojených s jeho realizovaním. Pre podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou sa poskytuje výnimka z povinnosti viesť účtovníctvo za predpokladu, že nezamestnáva žiadnych zamestnancov, a jeho príjem nepresiahne sumu 170 000 eur. Tento daňovník bude uplatňovať daňové výdavky v rozsahu zjednodušenej daňovej evidencie ustanovenej priamo v § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov.
· Predlženie lehôt na podávanie daňových priznaní.

Predĺženie lehôt na podávanie daňových priznaní sa zatiaľ nezrealizovalo. Dôvodom bolo, aby opatrenie nezhoršilo situáciu niektorým podnikateľským subjektom, ktoré za zdaňovacie obdobie roka 2008 dosiahli nižšiu daňovú povinnosť, ako bol súčet zaplatených preddavkov na daň z príjmu. Takýmto subjektom vzniká pri vyrovnaní dane daňový preplatok. V prípade predĺženia lehoty na podávanie daňových priznaní pre všetky subjekty by subjektom s daňovým preplatkom boli prostriedky zadržané pri fyzických osobách o 1 mesiac dlhšie a pri právnických osobách až o 3 mesiace dlhšie, ako je to v súčasnosti.

MF SR z uvedeného dôvodu pripravuje novelu zákona o dani s príjmov s predpokladanou účinnosťou od 1. 1. 2010 tak, že ak si bude chcieť daňový subjekt predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania, môže to urobiť na základe oznámenia správcovi dane. Tým nepríde k vyššie uvedenému zadržiavaniu daňových preplatkov, pretože sa predpokladá, že daňový subjekt, ktorému na konci roka vznikne daňový preplatok, nebude žiadať o predĺženie termínu, ale podá daňové priznanie v riadnom termíne. 
Daň z pridanej hodnoty:
· Skupinová registrácia na DPH

Ide o tzv. skupinovú registráciu pre daň z pridanej hodnoty viacerých zdaniteľných osôb pod jedným identifikačným číslom pre daň z pridanej hodnoty. Podmienkou pre takúto registráciu je, že musia byť súčasne splnené tri základné podmienky, a to finančná prepojenosť, ekonomická prepojenosť a organizačná prepojenosť zdaniteľných osôb. O skupinovú registráciu môžu požiadať len zdaniteľné osoby, ktoré sú etablované v Slovenskej republike.

Opatrenie prinesie podnikateľom výhody v riadení hotovostných tokov, nakoľko budú podávať jedno daňové priznanie za celú skupinu. Znamená aj úspory administratívneho charakteru tak na strane podnikateľov, ako aj na strane daňovej správy.

· Odpočet DPH v neskoršom zdaňovacom období bez penalizácie

Platiteľom dane sa s cieľom zníženia množstva podávaných dodatočných daňových priznaní k jednotlivým zdaňovacím obdobiam umožňuje, aby vykonali odpočítanie dane za ktorékoľvek zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie vzniklo, pričom musia byť splnené podmienky na odpočítanie dane.

· Umožnenie spätnej registrácie za platiteľa DPH

Opatrenie umožňuje podnikateľom, ktorí si nesplnili včas svoju registračnú povinnosť k DPH, aby tak urobili dodatočne a aby si mohli uplatniť spätne nárok na odpočet DPH.
45. Opatrenie 

Zásadné zvýšenie základného imania Eximbanky a SZRB 

Gestor: Ministerstvo financií SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia a analytické hodnotenie: opatrenie splnené.  Uznesením vlády SR č. 164 zo dňa 25. 02. 2009 bol schválený návrh na vklad finančných aktív v objeme 41 439 178,33 eur do základného imania EXIMBANKY SR a súčasne na zníženie základného imania EXIMBANKY SR o 30 000 000 eur, pričom vláda SR súhlasila s presunom finančných prostriedkov vo výške 15 000 000 eur do fondu na záruky a s presunom finančných prostriedkov vo výške 15 000 000 eur do fondu na krytie neobchodovateľných rizík. Platobný poukaz na poukázanie finančných prostriedkov na splatenie zvýšenia základného imania Exportno-importnej banky Slovenskej republiky v celkovej sume 41 439 178,33 eur bol realizovaný 30. 03. 2009.

Posilnením fondov EXIMBANKY SR sa vytvorila zvýšená kapacita pre zabezpečenie zvýšeného dopytu jej klientov (exportérov), ale aj klientov komerčných bánk, ktorí pri svojich exportných kontraktoch financovaných komerčnými bankami požadujú vyššiu mieru zabezpečovacích nástrojov.

Zvýšená kapacita poistných fondov a záručných fondov sa využíva na proexportné projekty slovenských výrobcov s veľkým dosahom na zamestnanosť v regiónoch a na zmierňovanie poklesu tempa tvorby hrubého domáceho exportu podporou exportu. Značná časť fondov sa využije aj na projekty pre MSP, pričom pri financovaní MSP formou priamych zmenkových úverov a odkúpenia pohľadávok sa budú aktívne využívať záručné schémy a poisťovanie. Prostriedky získané zo samotného výsledného zvýšenia základného imania (11,4 mil. eur) sa používajú na financovanie klientov prostredníctvom úverových produktov (priame financovanie, refinancovanie a spolufinancovanie vývozných úverov).

Dňa 02. 03. 2009 boli poukázané SZRB, a.s. finančné prostriedky vo výške 32 368 054,17 eur na zvýšenie jej základného imania, čo jej umožnilo v roku 2009 poskytnúť vyššie záruky. Od začiatku roka 2009 do 30. 09. 2009 bolo poskytnutých 764 nových záruk v objeme 71,6 mil. eur pre malých a stredných klientov. Z tohto objemu rýchle záruky predstavujú viac ako 65%. V produkte rýchlych záruk bolo k 30. 09. 2009 poskytnutých 674 rýchlych záruk v objeme 46,6 mil. eur. SZRB takto podporila úvery pre segment MSP v objeme 143 mil. eur. Priemerná výška jednej vystavenej záruky v portfóliu banky je 108 tis. eur.
46. Opatrenie 

Novelizácia Zákona 561/2007. 

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: do 31. 05. 2009

Plnenie opatrenia: zákonom č. 56/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 17. februára 2009 sa novelizoval zákon 561/2009 Z.z. o investičnej pomoci v zmysle prijatých opatrení.

Analytické hodnotenie: opatrenie sa týka prioritne zvýhodnenia podmienok na poskytnutie investičných stimulov pre širší okruh podnikateľov, ktoré prispejú k zvýšeniu možnosti počtu žiadateľov oprávnených požiadať o investičnú pomoc a zároveň k motivácii etablovať sa, investovať, rozširovať sa a zamestnávať na Slovensku. 

Novelizáciou zákona sa zjednodušili podmienky na podporu realizácie nových investičných projektov:

· znížením minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podporiť aj tzv. menšie projekty v oblasti priemyselnej výroby na polovicu,

· znížením minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na projekty v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu na 9 960 000 eur, resp. na 4 980 000 eur,

· zníženie obstarania nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely na hodnotu najmenej 40 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku u odvetví priemyselnej výroby a na hodnotu najmenej 20 % v odvetví cestovného ruchu z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku. Uvedené oparenie nám umožní podporiť aj menej sofistikované investičné projekty, v ktorých je rozhodujúcim činiteľom pracovná sila.

Navrhovaná úprava umožní započítavanie nových strojných a technologických zariadení obstaraných od majetkovo a personálne prepojených spoločností do oprávnených nákladov za predpokladu, že budú obstarané za trhovú cenu.

V IV. štvrťroku 2009 bolo v súlade so zákonom č. 56/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválené poskytnutie investičnej pomoci pre jedného príjemcu a to spoločnosť AUO Slovakia s. r. o., na realizáciu investičného projektu v lokalite Trenčín. Investíciou sa plánuje vytvoriť 1 300 nových, priamych pracovných miest. Objem investičných nákladov je plánovaný  vo výške 191,3 mil. eur. Výška schválenej investičnej pomoci predstavuje 38,268 mil. eur.
Od 1. apríla 2009, kedy vstúpil do účinnosti zákon č. 56/200, do 31. decembra 2009 bolo vládou SR schválené poskytnutie investičnej pomoci na 6 investičných projektov. Plánovaná výška investícií bude predstavovať 336,668 mil. eur a investíciami sa vytvorí okolo 2 718 nových pracovných miest. Výška schválenej investičnej pomoci dosahuje 66,338 mil. eur
Opatrenie je týmto splnené. 
47. Opatrenie 

Posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne 

Plnenie opatrenia: 

Výška schválených finančných prostriedkov: 

3 mil. eur

Stav čerpania finančných prostriedkov: 

Prostriedky zatiaľ neboli čerpané.
Mikropôžičkový program realizuje NARMSP od roku 1997 prostredníctvom 15 regionálnych centier pokrývajúcich celé územie Slovenska, hlavným cieľom programu je zlepšiť prístup malých a začínajúcich podnikateľov k malým úverom priamo v regiónoch. 

Počas realizácie bolo do programu vložených približne 9,3 mil. eur, v súčasnosti sú poskytované nové mikropôžičky len zo splátok skôr poskytnutých pôžičiek. 

Cieľom opatrenia je posilnením úverovej kapacity, t.j. navýšením zdrojov Mikropôžičkového programu zlepšiť prístup malých, zvlášť začínajúcich podnikateľov ku kapitálu a umožniť im realizovať svoje podnikateľské plány aj v období zhoršenej hospodárskej situácie a sťaženého prístupu k tradičným komerčným finančným zdrojom. 

Očakávané čerpanie do konca rozpočtového roka 2009 t. j. 31.03.2010: 
V priebehu 4. štvrťroka 2009 bolo nové znenie Mikropôžičkového programu spolu s Návrhom na použitie a nakladanie s revolvingovými prostriedkami a s tým spojené rozhodovacie a kontrolné procesy predložené na medzirezortné pripomienkové konanie a následne po ukončení rozporového konania s Ministerstvom financií SR predložené na schválenie vláde SR. Vláda by sa mala uvedenými materiálmi zaoberať v januári 2010. Vzhľadom na to, že uvedené materiály neboli schválené v priebehu roku 2009 a ich schválenie je podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov na posilnenie úverovej kapacity Mikropôžičkového programu, v priebehu roka 2009 neboli finančné prostriedky poskytnuté. 

Prostriedky vo výške 3 mil. eur nevyčerpané v roku 2009 budú zo strany MH SR poskytnuté NARMSP na posilnenie Mikropôžičkového programu v roku 2010 spolu s prostriedkami naplánovanými na rok 2010 vo výške 2 mil. eur, a to po schválení uvedených materiálov vládou SR a následnom uzavretí samostatnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov na realizáciu Mikropôžičkového programu medzi MH SR a NARMSP.

Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia:

Vzhľadom na skutočnosť, že prostriedky zatiaľ neboli čerpané, nie je možné hodnotiť efekty realizácie opatrenia.
48. Opatrenie 

Nová koncepcia inkubátorovej starostlivosti pre inovatívne MSP
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: 
Výška schválených finančných prostriedkov: 

0,5 mil. eur
Stav čerpania finančných prostriedkov: 

Prostriedky boli čerpané vo výške 26 709,65 eur k 31.12.2009.

Program „Podpora MSP prostredníctvom siete inkubátorov“ pokračuje v implementácii, pričom od augusta 2009 sa realizuje z prostriedkov pridelených na protikrízové opatrenie. Interným rozpočtovým opatrením MH SR spočívajúcim vo viazaní rozpočtových prostriedkov došlo k zmene rozpisu - pôvodne ŠR 2009, po zmene - prostriedky vyčlenené na protikrízové opatrenie. Program sa realizuje v zmysle súčasného platného znenia, pričom sa uzatvorili zmluvy s piatimi oprávnenými podnikateľskými a technologickými inkubátormi. 

Po prvom kole pripomienkového konania nového resp. upraveného znenia programu pristúpila NARMSP k nastaveniu programu podľa pravidiel štátnej pomoci „de minimis“, ako bola zásadná pripomienka MF SR. NARMSP po konzultáciách s MH SR prepracovala program a navrhla nový mechanizmus podpory v zmysle schválenej koncepcie inkubátorovej starostlivosti pre MSP. Upravené znenie bolo predložené ministerstvu hospodárstva. V súčasnosti NARMSP stále postupuje v zmysle „pôvodného“ programu, čo má za následok, že čerpanie je v porovnaní s pridelenými zdrojmi výrazne nižšie. NARMSP môže začať upravené pravidlá programu realizovať podľa novej koncepcie až po jeho odsúhlasení Ministerstvom financií SR a zverejnení v Obchodnom vestníku.

Základným princípom nového znenia programu je zmena chápania inkubátora z poskytovateľa priestorov za zvýhodnených podmienok na poskytovateľa komplexných služieb a starostlivosti o inkubované malé podniky. Víziou návrhu je stabilná sieť aktívnych inkubátorov schopných vyhľadávať a podporovať dobré nápady a pomôcť ich tvorcom začať podnikať resp. podnikanie úspešne rozvíjať. Nová koncepcia programu bude motivovať inkubátory na aktivizáciu v regióne a dáva priestor na zvýšenie odbornej kapacity so zámerom zvýšiť kvalitu a efektívnosť inkubátora, jeho služieb a podpory inkubovaným a inovatívnym firmám. Cieľom je maximálne pomôcť rastu inkubovanej firmy a urýchliť proces dobudovania plnohodnotnej a konkurencieschopnej firmy.
Očakávané čerpanie do konca rozpočtového roka t. j. 31.03.2010: 

Ďalšie čerpanie bude prebiehať v súlade s rozpočtovými pravidlami v 1. štvrťroku 2010. Čerpanie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia bolo naviazané na schválenie a zverejnenie nového znenia programu v Obchodnom vestníku a spustenie nového mechanizmu podpory inkubátorovej starostlivosti. Vzhľadom na zdĺhavý proces vyhlásenia nového znenia programu ako aj na skutočnosť, že nové podmienky neboli v roku 2009 aplikované a nebudú ani prvý štvrťrok 2010, je možné konštatovať, že dôjde k nevyčerpaniu plánovanej výšky zdrojov. Z tohto dôvodu sa bude v programe čerpať len malá časť rozpočtu  prideleného na toto opatrenie, a to do celkovej výšky maximálne 80 tis. eur.

Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia:

V piatich podporených podnikateľských a technologických inkubátoroch bolo za sledované obdobie umiestnených 55 začínajúcich malých podnikateľov, z toho 34 s inovatívnym charakterom. Celkom bolo v týchto inkubátoroch resp. spoločnostiach vytvorených 234 pracovných miest. Presnejšie a ďalšie efekty realizácie opatrenia budú vyhodnotené po ukončení rozpočtového roka.

49. Opatrenie 

Posilnenie kapacity programu podpory vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie

Ročne je plánované podporiť až 4 000 záujemcov, čo si vyžiada zo štátneho rozpočtu čiastku vo výške 500 tis. eur
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: 
Výška schválených finančných prostriedkov: 

0,5 mil. eur

Stav čerpania finančných prostriedkov: 

Prostriedky z protikrízového opatrenia boli k 31.12.2009 čerpané vo výške 203 806,04 eur.

Ďalších 36 095,- eur bolo čerpaných z pôvodného rozpisu štátneho rozpočtu, a to nad rámec prostriedkov na protikrízového opatrenie.

Celkom bolo k 31.12.2009 vyčerpaných 239 901,04 eur.
„Program podpory vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie“ sa od marca 2009 sa začal realizovať z prostriedkov štátneho rozpočtu 2009 pridelených na program mimo rozpočtu na protikrízové opatrenia, pričom sa uzatvorili zmluvy s osemnástimi regionálnymi poradenskými centrami ako poskytovateľmi odborných informačných, poradenských a vzdelávacích služieb pre cieľovú skupinu budúcich podnikateľov. Po vyčerpaní týchto prostriedkov sa čerpajú prostriedky na protikrízové opatrenie. Aktualizované znenie programu ako reakcia na zmenenú situáciu na trhu ovplyvnenú hospodárskou krízou, prechodom na menu euro, ako aj cenami na trhu, bolo schválené poradou vedenia Ministerstva hospodárstva SR, následne zaregistrované Ministerstvom financií SR a uverejnené v Obchodnom vestníku č. 178A/2009 zo dňa 16. 09. 2009. V priebehu septembra a októbra 2009 boli prijaté všetky potrebné opatrenia na aplikovanie zmien v realizácii programu v zmysle jeho nového znenia a boli uzatvorené zmluvy so sedemnástimi regionálnymi poskytovateľmi odborných poradenských a vzdelávacích služieb.

Cieľom tohto opatrenia je skvalitniť prípravu budúcich podnikateľov poskytnutím komplexného súboru informácií potrebných na založenie podniku a realizáciu podnikateľského plánu formou odbornej konzultácie a vzdelávacieho kurzu, ako aj pripraviť ich na perspektívne uchádzanie sa o mikropôžičku. Významným cieľom je rozšírenie regionálnej dostupnosti dotovaných služieb záujemcom o podnikanie a navýšenie počtu klientov, a to zvýšením objemu centrami poskytovaných služieb ako aj rozšírením siete realizátorov programu.  

Vzhľadom na zdĺhavý proces vyhlásenia nového znenia programu a na to nadväzujúce uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia bude časť prostriedkov v súlade s rozpočtovými pravidlami čerpaná aj v 1. štvrťroku 2010. Priebežne prebieha formálna, obsahová a finančná kontrola registračných a účtovných dokumentov týkajúcich sa úhrady zmluvnými partnermi poskytnutých služieb cieľovej skupine záujemcov o podnikanie.
Očakávané čerpanie do konca rozpočtového roka t. j. 31.03.2010: 0,5 mil. eur

Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia:

1 082 záujemcov o podnikanie z rôznych regiónov Slovenska dostalo poradenstvo formou informačnej a odbornej konzultácie o administratívnych postupoch na začatie podnikania a odborných a manažérskych aspektoch začínajúcej podnikateľskej činnosti v objeme 5 636 hodín. Bolo vypracovaných 647 podnikateľských plánov pre budúcich malých podnikateľov. 2 292 klientov absolvovalo 105 školení na prípravu na založenie a riadenie svojho podniku vrátane živnosti „Začínam podnikať“. Monitoringom krátkodobých dopadov je priebežne overovaná vysoká efektivita vzdelávacích a poradenských služieb, až približne 90% klientov v čase prieskumu už začalo podnikať, alebo v krátkom čase začne podnikať. Presnejšie a ďalšie efekty realizácie opatrenia budú vyhodnotené po ukončení rozpočtového roka.

50. Opatrenie 

Realizácia schémy podpory poradenstva a vzdelávania pre podnikateľský sektor

Ročne je plánované podporiť 500 až 1 000 subjektov (projektov), čo si vyžiada zo štátneho rozpočtu čiastku vo výške 2 mil. eur
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: 
Výška schválených finančných prostriedkov: 

2 mil. eur

Stav čerpania finančných prostriedkov: 

Prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Znenie nového programu poradenstva a vzdelávania pre podnikateľský sektor – „Schéma podpory poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov /Schéma pomoci de minimis/“ bol schválený a zaregistrovaný Ministerstvom financií SR a uverejnený v Obchodnom vestníku č. 201A z 19. 10. 2009. Vzhľadom na zdĺhavý proces schvaľovacieho procesu nového programu a omeškanie jeho vyhlásenia, NARMSP na konci roka 2009 listom požiadala MH SR o mimoriadne opatrenie t.j. presun prostriedkov v plnej výške do rozpočtového roka 2010. Týmto opatrením sa eliminuje riziko nevyčerpania plánovanej výšky zdrojov alebo vyčerpania len malého rozsahu a následného vrátenia do štátneho rozpočtu bez možnosti opätovného pridelenia financií, a teda poskytnutia služieb podnikateľskému sektoru.

Programom reaguje agentúra na výnimočnú situáciu hospodárskej krízy s priamym dopadom na prehlbovanie hospodárskych problémov MSP, z čoho vyplynula naliehavosť potreby zabezpečenia profesionálnych konzultantských služieb a ďalšieho vzdelávania mikro, malých a stredných podnikateľov a ich zamestnancov, a to najmä v oblasti krízového a finančného riadenia, reštrukturalizácie podniku a podobne. Cieľom je tiež zabezpečiť prípravu MSP na čerpanie štrukturálnych fondov v rámci výziev pre tento sektor.

Poradenské a vzdelávacie služby pre MSP bude NARMSP poskytovať v spolupráci s kvalifikovanými odbornými poradcami zmluvných regionálnych centier v rôznych lokalitách Slovenska a špecializovanými vzdelávacími spoločnosťami. V súčasnosti NARMSP pripravuje také opatrenia, aby program mohol byť po prevode prostriedkov v r. 2010 bez meškania spustený a podnikatelia v regiónoch boli informovaní o možnosti získať dotované služby na podporu svojho podnikania ako aj ďalšej odbornej prípravy seba a svojich zamestnancov.  

Očakávané čerpanie do konca rozpočtového roka t. j. 31.03.2010: bez čerpania

Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia:

Vzhľadom na skutočnosť, že prostriedky zatiaľ neboli čerpané, nie je možné hodnotiť efekty realizácie opatrenia.
51. Opatrenie 

Posilnenie aktivít štátneho programu „Pomoc MSP na trhu EÚ“
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: 
Výška schválených finančných prostriedkov: 

0,1 mil. eur
Stav čerpania finančných prostriedkov: 

Prostriedky zatiaľ neboli čerpané.

Aktivity programu sa do marca 2009 realizovali zo zazmluvnených prostriedkov roka 2008. Od začiatku apríla 2009 sa program realizuje z prostriedkov štátneho rozpočtu 2009 pridelených na program mimo rozpočtu na protikrízové opatrenia.

NARMSP za štyri štvrťroky roku 2009 zvýšila počet všetkých organizovaných podujatí, vzhľadom na rastúci záujem zo strany firiem v čase finančnej a hospodárskej krízy, rastie potreba nových informácií zo strany MSP, s tým súvisí aj zvýšená potreba propagovať realizované aktivity v rámci všetkých odvetví. V oblasti informácií a poradenstva sa ukazuje, že podnikatelia majú zväčšený záujem o účasť na odborných seminároch zameraných na možnosť získania finančných zdrojov zároveň sa tým zvýšila potreba prípravy väčšieho počtu informačných materiálov o možnostiach a príležitostiach pre MSP na vnútornom trhu EU a potreba finančných zdrojov na zabezpečenie odborných informačných a konzultačných stretnutí pre MSP. Rozšírili sme portfólio informačných služieb zameraných na prienik na trhy tretích krajín a pristúpili k organizovaniu väčšieho počtu kooperačných podujatí, ktoré môžu poskytnúť slovenským MSP príležitosť nadviazania nových obchodných vzťahov a ku ktorým, počas účasti na týchto kooperačných podujatiach, poskytujeme asistenčné služby.
Čerpanie do konca roka 2009: 0 eur
Čerpanie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia začne po vyčerpaní prostriedkov pridelených na program mimo rozpočtu na protikrízové opatrenia. Predpokladaný začiatok čerpania prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia je január 2010.

Vzhľadom na uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu na protikrízové opatrenia až v 4. štvrťroku 2009 je zrejmé, že časť prostriedkov bude v súlade s rozpočtovými pravidlami čerpaná aj v 1. štvrťroku 2010.

Očakávané čerpanie do konca rozpočtového roka t. j. 31.03.2010:  0,1 mil. eur 
Suma celkovo alokovaných bežných prostriedkov na protikrízové opatrenia sa plánuje vyčerpať do konca marca 2010. 

52. Opatrenie 

Pilotný projekt – Energetická efektívnosť vo verejných budovách (z fondu BIDSF)

Financovanie projektu je zabezpečené vo forme grantu zo zdrojov Medzinárodného fondu na podporu odstavenia Bohuníc (BIDSF). Na tieto účely bolo z uvedeného fondu vyčlenených 10 mil. eur, t.j. bez dopadu na ŠR. Realizáciu projektu zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: Slovenská informačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila dňa 16. 06. 2008 výzvu na zapojenie sa do pilotného projektu „Energetická efektívnosť vo verejných budovách“. K uzávierke prijímania žiadostí (18. 07. 2008) o zapojenie sa do pilotného projektu bolo prijatých 78 žiadostí. Po kontrole formálnej a obsahovej správnosti bolo do ďalšieho procesu zaradených 69 projektov, z ktorých bol vytvorený projektový zásobník. Kritériom pre zostavenie projektového zásobníka bola redukovaná miera úspory energie. Komisia sa zhodla, že najskôr budú podporené obce, ktorých redukovaná miera úspory energie je vyššia ako 50 %. Realizácie opatrení je naplánovaná na rok 2010.

Analytické hodnotenie: na základe výsledkov energetických auditov hodnotiaca komisia schválila všetky projekty a rozhodla, že všetky žiadosti budú zaradené do projektového zásobníka. Poradie žiadateľov v projektovom zásobníku bolo určené na základe kritéria - redukovaná miera úspor energie. 

Pri stanovenej  minimálnej hranici redukovanej miery úspor energie vo výške 50% sa predpokladá realizácia 43 projektov, pričom úspory energie by mali dosiahnuť až 7,85 GWh ročne.

53. Opatrenie 

Realizácia programu SLOVSEFF 2 (z fondu BIDSF)

Na realizáciu opatrenia bola schválená úverová linka Zhromaždením prispievateľov do fondu BIDSF (06/2009).

Plánovaný počet podporených projektov (subjektov) cca 350. Z fondu BIDSF sa predpokladá financovanie vo forme grantu vo výške 15 mil. eura v rámci úverovania EBRD predpokladá celkovú čiastku na projekty vo výške 100 mil. eur, t.j. bez dopadu na ŠR.
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: vláda SR dňa 9. februára 2009 schválila Návrh tretieho súboru opatrení na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy,  v rámci ktorého bola schválená aj realizácia programu SLOVSEFF 2. Na základe tohto materiálu začalo Ministerstvo hospodárstva SR rokovania s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o finálnej podobe 2. etapy podporného programu SLOVSEFF – kreditná linka. Ukončenie tohto procesu podpisom 2. etapy programu bolo uskutočnené dňa 4. júna 2009. V štvrtom štvrťroku 2009 boli ukončené všetky prípravné práce spojené s poskytovaním úverov pre konečných žiadateľov. Samotné poskytovanie úverov je naplánované na január 2010 a bude prebiehať až do septembra 2010, resp. do vyčerpania finančných zdrojov alokovaných do programu.  

Analytické hodnotenie: v rámci realizácie sa predpokladá, že v oblasti bytových domov by malo byť podporených 320 projektov. Úspory energie by mali dosahovať 50 GWh ročne.

54. Opatrenie 

Realizácia Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach

V rámci programu sa plánuje podporiť cca 5000 projektov (solárne kolektory, kotly na biomasu a ich kombinácie), čo si vyžiada financovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 8 mil. eur.

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: v roku 2009 vláda SR vyčlenila 8 mil. eur na Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach. Ministerstvo hospodárstva SR žiadosti začalo prijímať od 20. apríla 2009. Do 31. decembra 2009 bol počet prijatých žiadostí 1530, z toho 1303 na kolektory a 227 na kotly. Ku koncu roka bol počet schválených žiadostí 603. Suma finančných prostriedkov vyčlenená pre schválené žiadosti bola 618 137,75 eur.

Vysoký počet prijatých žiadostí v roku 2009 ukazuje na opodstatnenosť tohto dotačného programu. Opatrenie je hodnotené vysoko pozitívne vo verejnosti. Dotácia pre domácnosti má významný stimul pre inštaláciu zariadení, ktoré sú ekologické, zvyšujú energetickú bezpečnosť a napomáhajú napĺňať ciele v oblasti OZE a znižovania emisií skleníkových plynov pre rok 2020.
55. Opatrenie 

Územné vymedzenie rekreačných pobytov „silových zložiek“ štátnej resp. verejnej správy a nepracujúcich dôchodcov hradené zo štátneho rozpočtu  výhradne na územie SR 

Gestor: Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: príslušné opatrenie bolo realizované tak, aby úloha bola priebežne zabezpečovaná. Verejné obstarávanie zahraničných rekreácií bolo zrušené a v roku 2009 sa budú realizovať len rekreačné pobyty na území SR a čiastkové výmenné zahraničné rekreačné pobyty recipročnou formou. Predpokladá sa tak, že dôjde k zvýšeniu príjmov turizmu a následne i odvodov do štátneho rozpočtu. 

Analytické hodnotenie: v rezorte Ministerstva obrany SR boli v období 1. štvrťroka 2009 realizované v súlade so zákonom  NR SR č. 328/2002 Z. z. o sociálnom  zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rekreačné pobyty podporujúce domáci cestovný ruch v nasledovne: 

· január 14 341,74 eur pre 553 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradených z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

· február 30 059,84 eur pre 793 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

· marec 21 486,98 eur pre 599 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený  z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Za obdobie 01. 01. 2009 až 31. 03. 2009 sa odrekreovalo na území SR 1 945 osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej sume 65 888,56 eur. 
V období od 1. júna 2009 do 30. júna 2009 boli realizované rekreačné pobyty vo forme domácich rekreácií v nasledujúcom finančnom objeme na podporu domáceho subjektu cestovného ruchu – v mesiaci jún pre kategóriu oprávnených osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu boli vo výške 12 275,46 eur. 
Analytické hodnotenie: Ministerstvo vnútra SR aj v 3. štvrťroku 2009 prispieva na úhradu nákladov na rekreačný pobyt z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu len civilným zamestnancom Ministerstva vnútra SR, pričom rekreačné pobyty sú naďalej poskytované výhradne v rekreačných zariadeniach MV SR. Zamestnancom MV SR sú poskytované aj rekreačné pobyty v zahraničí, ide však len o rekreačné pobyty zabezpečované formou recipročnej výmennej rekreácie v spolupráci s Ministerstvami vnútra Českej republiky, Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a Úradu vlády Maďarskej republiky. 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky predkladá správy o plnení navrhnutých opatrení mesačne v nasledujúcej štruktúre a objemoch:
· v mesiaci apríl vo výške 13 653,99 eur

· v mesiaci máj vo výške 5 949,80 eur 

· v mesiaci jún vo výške 12 275,46 eur 
· v mesiaci júl vo výške 55 074,81 eur
· v mesiaci august vo výške 62 853,91 eur
· v mesiaci september vo výške 16 046,20 eur
pre kategóriu oprávnených osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Systém čiastkovej úhrady rekreačnej starostlivosti pre oprávnené osoby využívajúce predmetnú rekreačnú starostlivosť je zakotvený podľa §69 zákona č. 328/2002 o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Profesionálny vojak, zamestnanec a ich manželky (manželia) uhrádzajú za pobyt v rekreačných zariadeniach určených Ministerstvom obrany Slovenskej republiky najmenej jednu tretinu ceny rekreačného pobytu, rovnako poberateľ dôchodku z výsluhového zabezpečenia, ktorý dovŕšil v danom roku vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení a jeho manželka (manžel), ktorá/ý dovŕšila vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení, uhrádzajú za rekreačný pobyt najmenej jednu tretinu ceny rekreačného pobytu. Nezaopatrené dieťa profesionálneho vojaka a zamestnanca uhrádza do 10 rokov za rekreačný pobyt jednu  štvrtinu a nad 10 rokov jednu tretinu. Pozostalá manželka (manžel) a nezaopatrené dieťa po profesionálnom vojakovi, k úmrtiu ktorého došlo v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania rekreačný pobyt neuhrádzajú. 
Ministerstvo vnútra SR je spolu s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky gestorom opatrenia v znení „Územné vymedzenie rekreačných pobytov „silových zložiek“ štátnej resp. verejnej správy a nepracujúcich dôchodcov hradené zo štátneho rozpočtu výhradne na územie Slovenskej republiky“.

V zmysle plnenia uvedeného opatrenia prispievalo ministerstvo vnútra aj v 3. a 4. štvrťroku 2009 na úhradu nákladov na rekreačný pobyt z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu len civilným zamestnancom ministerstva, pričom rekreačné pobyty boli poskytované výhradne v rekreačných zariadeniach rezortu. 
Zamestnancom ministerstva sú poskytované aj rekreačné pobyty v zahraničí, ide však len o rekreačné pobyty zabezpečované formou recipročnej výmennej rekreácie v spolupráci s ministerstvami vnútra Českej republiky, Bulharskej republiky, Chorvátskej republiky a  Úradu vlády Maďarskej republiky.
V rezorte ministerstva obrany boli realizované rekreačné pobyty vo forme domácich rekreácií v súlade so zákonom č. 328/2009 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov  a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v období od 1. októbra 2009 do 31. decembra 2009 a to v nasledujúcom finančnom objeme na podporu domáceho subjektu cestovného ruchu: 
- v mesiaci október 2009 vo výške 2600,35 euro,

- v mesiaci november 2009 vo výške 2363,- euro,

- v mesiaci december 2009 vo výške 13 715,67 euro,

 pre kategóriu oprávnených osôb, ktorých pobyt je čiastočne hradený z prostriedkov štátneho rozpočtu. 
56. Opatrenie 

Program Obnovme si svoj dom

Gestor: Ministerstvo kultúry SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: Vzhľadom na to, že v zmysle predloženého materiálu nebolo MK SR doručené rozpočtové opatrenie z MF SR ohľadom navýšenia finančných prostriedkov na program „Obnovme si svoj dom“ so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva, nie je možné v stanovenom termíne predložiť správu o plnení navrhovaného opatrenia. 

Ministerstvo financií SR navýšilo rozpočet kapitoly Ministerstva kultúry SR rozpočtovým opatrením č 6/2009 z 3. júna 2009 o 6 638 780 eur. Týmto sa zvýši dôraz na obnovu kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa uvedené finančné prostriedky alokujú na základe predkladaných projektov a rozhodnutí jednotlivých grantových komisií. 
Stav čerpania finančných prostriedkov za 2. štvrťrok 2009: 225 969,- eur,

Očakávané čerpanie do konca roka 2009: 6 638 780,- eur,

Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia: v programe Obnovme si svoj dom, podprogram 1.2 – obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, podporených 112 žiadostí z lokalít svetového kultúrneho dedičstva UNESCO určených na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Z toho z lokality Bardejov to bolo 18 žiadostí, z lokality Vlkolínec 2 žiadosti, z lokality Spišský hrad a pamiatky jeho okolia 28 žiadostí, z lokality Banská Štiavnica  a technické pamiatky jej okolia 56 žiadostí. Ďalej bolo podporených 8 žiadostí na obnovu drevených kostolíkov v Karpatskom oblúku. Žiadosti o podporu boli posúdené odbornou komisiou zloženou z popredných odborníkov z oblasti ochrany pamiatok, stavebníctva a reštaurovania ako aj zo zástupcov z jednotlivých lokalít. Všetky uvedené lokality sa nachádzajú v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Podporenie stavebných obnov národných kultúrnych pamiatok predstavuje zamestnanie reštaurátorov, stavebných firiem  a remeselníkov, predovšetkým z miestneho prostredia. Obnova sakrálnych stavieb, mestských opevnení a meštianskych domov zvyšuje atraktivitu lokalít a tým podporu cestovného ruchu. Žiadosti boli podporené hlavne kapitálovými prostriedkami, čo umožňuje ich plynulé čerpanie v priebehu stavebnej sezóny. V súčasnosti ešte sekcia kultúrneho dedičstva MK SR rokuje so samosprávami lokalít zapísaných v Zozname svetového dedičstva UNESCO o podpore ďalších významných projektov. Dňa 27. 06. 2009 bol zápis Spišského hradu na zozname UNESCO rozšírený o ďalšiu lokalitu – mesto Levoču. Slovenská republika bola vyzvaná, aby zabezpečila ukončenie obnovy chrámu sv. Jakuba. V tejto súvislosti prebiehajú rokovania aj s cirkvou a zástupcami mesta Levoča.
K 30. septembru 2009 bolo podporených v rámci grantového systému Obnovme si svoj dom 121 projektov z lokalít zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ďalšie projekty sú v štádiu podpisovania zmlúv medzi Ministerstvom kultúry SR a žiadateľmi. 

Stav čerpania finančných prostriedkov za 3. štvrťrok: 3 989 284,- eur
Očakávané čerpanie do konca roka 2009: 6 638 780,- eur
Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia: v priebehu tretieho štvrťroka 2009 boli predložené na Ministerstvo kultúry SR a podporené najvýznamnejšie projekty z jednotlivých lokalít zapísaných na Zoznam Svetového dedičstva UNESCO, čo umožnilo začať realizačné práce na týchto projektoch. 
K 31. decembru 2009 bolo podporených v rámci grantového systému Obnovme si svoj dom 126 projektov z lokalít, zapísaných v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Stav čerpania finančných prostriedkov za 4. štvrťrok: 2 649 496,- eur 

Stav čerpania finančných prostriedkov za rok 2009: 6 638 780,- eur 

Dosiahnuté efekty z realizácie opatrenia: v priebehu štvrtého štvrťroka boli predložené a podporené na Ministerstve kultúry SR predovšetkým projekty z lokality mesta Levoča, ktorá bola zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva 27. 06. 2009. Všetky uvedené lokality, zapísané v zozname UNESCO, sa nachádzajú v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Podpora obnovy národných kultúrnych pamiatok predstavuje zamestnanie reštaurátorov, stavebných firiem a remeselníkov, predovšetkým z miestneho prostredia. Obnova sakrálnych stavieb, mestských opevnení a meštianskych domov zvyšuje atraktivitu lokalít a pozitívne vplýva aj na rozvoj cestovného ruchu a s ním súvisiacu zamestnanosť v službách. 
57. Opatrenie 

Poskytovanie stimulov pre výskum a vývoj vykonávaný podnikateľmi

V roku 2009 je predpokladané podporiť 20 projektov (podnikov), čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 26,6  mil. eur.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pripravilo návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorý Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1409 schválila v treťom čítaní  dňa 23. apríla 2009. Zákon č. 185/2009  o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Zákon nadobudol účinnosť 1. augusta 2009.

Analytické hodnotenie: vláda SR uznesením č. 91/2009 dňa 28. 01. 2009 schválila návrh zákona a poverila predsedu vlády SR predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady SR na ďalšie ústavné prerokovanie. 

Predseda Národnej rady SR rozhodnutím č. 982 z  10. 02. 2009 pridelil vládny návrh zákona na prerokovanie výborom Národnej rady Slovenskej republiky. 

Návrh zákona bol prerokovaný na 33. schôdzi Národnej rady SR. Národná rada SR uznesením č. 1341 zo dňa 11. 03. 2009 rozhodla o prerokovaní vládneho návrhu v druhom čítaní a pridelila vládny návrh na prerokovanie vo Výbore NR SR pre hospodársku politiku, Ústavnoprávnom výbore NR SR, Výbore NR SR pre financie, rozpočet a menu a Výbore NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 08. 04. 2009 a v gestorskom výbore, ktorým je Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport s lehotou na prerokovanie 14. 04. 2009. Návrh zákona bol prerokovaný dňa 23. 04. 2009 na 35. schôdzi NR SR v druhom čítaní a následne v treťom čítaní dňa 23. apríla 2009 Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1409 schválila vládny návrh zákona o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. 
Dňa 1. septembra 2009 nadobudol účinnosť Výnos Ministerstva školstva SR č. CD-23752/12736-1:11 o stimuloch pre výskum a vývoj. Týmto dňom bolo žiadateľom o stimuly umožnené prostredníctvom Centrálneho informačného portálu pre vedu, techniku a inovácie predkladať elektronicky žiadosti o stimuly pre výskum a vývoj.

V čase prijímania opatrenia sa predpokladalo, že v roku 2009 bude možné podporiť 20 projektov (podnikov).

Ku  dňu 25. októbra 2009 bolo podaných 10 žiadostí. Po ich posúdení v zmysle § 7 ods. 1 zákona bolo postúpených k ďalšiemu hodnoteniu osem žiadostí. Na základe komplexného hodnotenia bolo vydané jedno rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z dôvodu nesplnenia § 1 ods. 1 zákona (doteraz nenadobudlo právoplatnosť).

Na päť žiadostí o stimuly do výšky dva milióny eur bolo komplexné hodnotenie a vyjadrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky kladné. K týmto žiadostiam boli vydané rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov, ktoré nadobudli právoplatnosť 15. decembra 2009. Celkový objem schválených finančných prostriedkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je 6 596 070 eur a úľava na dani podľa § 3 ods. 1 písm. b) je 43 114 eur.

Prijímatelia stimulov sa zaviazali, že do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia o schválení poskytnutia stimulov vytvoria 24 nových pracovných miest. 

58. Opatrenie 

Vyhlásenie verejnej výzvy a financovanie projektov programu Agentúry na podporu výskumu a vývoja - Podpora výskumu a vývoja v podnikateľskom sektore 

Plánovaný počet podporených projektov v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja v roku 2009 je 30, čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 4,2 mil. eur.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: podpora aplikovaného výskumu sa uskutočňuje prostredníctvom verejných výziev Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Odborné orgány APVV vypracovali znenie nových výziev, ktoré sú postupne vyhlasované. V mesiaci január 2009 bola vyhlásená verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu: Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch – VMSP 2009, s dátumom otvorenia 15. 01. 2009 a uzatvorenia 16. 03. 2009. Podpora projektov a riešenie projektov začalo 01. 09. 2009.

V 3. štvrťroku 2009 sa uskutočnilo vyhodnotenie prijatých žiadostí o nenávratný štátny príspevok podľa schém štátnej pomoci APVV č. N702/2007 a X477/2009.

Analytické hodnotenie: cieľom programu je stimulácia inovácií v malých a stredných podnikoch prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja alebo transferu takýchto riešení z organizácií výskumu a vývoja. Hlavným cieľom opatrenia je zvýšenie počtu inovácií v podnikoch, tvorba nových pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov. 

V rámci tejto výzvy bolo k termínu uzatvorenia výzvy dňa 16. 03. 2009 do APVV podaných 168 projektov. Prebieha hodnotiaci proces podaných projektov. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých agentúrou na riešenie projektu na celú dobu riešenia je limitovaný maximálne 200 tis. eur (6 025 200,- Sk). Dĺžka trvania riešenia projektu je maximálne 24 mesiacov.

Na základe toho, bolo Radou VMSP schválených na financovanie celkovo 100 projektov. Celková výska poskytnutých finančných prostriedkov na celú dobu riešenia bude 16,6 mil. eur. Nakoľko v roku 2009 sa riešenie projektov začína až v 3. štvrťroku, podpora v roku 2009 predstavuje celkovo 3,8 mil. eur z rozpočtu APVV. Na riešenie týchto projektov v roku 2010 bude potrebná vyššia alokácia - a to 8,2 mil. eur. 
Opatrenie sa stretlo s veľkým pozitívnym ohlasom z podnikateľského sektora. V IV. štvrťroku 2009 sa uskutočnilo financovanie podporených projektov v rámci tohto programu.

Cieľom programu je stimulácia inovácií v malých a stredných podnikoch prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja alebo transferu takýchto riešení z organizácií výskumu a vývoja. Hlavným cieľom opatrenia je zvýšenie počtu inovácií v podnikoch, tvorba nových pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov. 

Radou VMSP schválených na financovanie spolu 100 projektov. Celková výška poskytnutých finančných prostriedkov na celú dobu riešenia bude 16,6 mil. eur. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na riešene týchto projektov v roku 2009 bol 5,5 mil. eur. 

59. Opatrenie 

Vyhlásenie verejnej výzvy a financovanie projektov programu APVV - Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím

Pre realizáciu tohto opatrenia má mimoriadny význam schválenie novelizácie zákona o vysokých školách v NR SR (návrh zákona bol schválený vládou SR dňa 21. 01. 2009).

Plánovaný počet podporených projektov v roku 2009 je 30, čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 0, 3 mil. eur.

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: výzvy na predkladanie projektov sa realizujú raz ročne. Vo februári 2009 bola vyhlásená verejná výzva APVV na predkladanie žiadostí v rámci programu: Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským prostredím – SUSPP 2009, s dátumom otvorenia 02. 02. 2009 a uzatvorenia 02. 04. 2009. Riešenie a financovanie projektov začalo 15. 07. 2009. V prvej etape sa jedná o plánovacie granty, riešenie ktorých bude ukončené 15. 10. 2009. Následne bude predložený projekt spolupráce s podnikateľskými subjektmi, ktorí budú spolufinancovať daný projekt počas troch rokov riešenia.
Analytické hodnotenie: cieľom je stimulovať vznik Centier spolupráce univerzít a SAV s praxou podnikateľského prostredia. Program má ambíciu tvorby nových pracovných miest v centrách výskumno-výrobného partnerstva. V prvej etape APVV podporuje plánovacie granty, ktoré slúžia na založenie a realizáciu základných atribútov centier spolupráce, ktoré sa v ďalšej etape budú uchádzať o rozvojové granty na podporu výskumu daného centra, ktorý bude prednostne financovaných z podnikateľských zdrojov.

V III. štvrťroku 2009 začalo riešenie 9 projektov plánovacieho grantu na vytvorenie centra spolupráce. Podpora týchto projektov predstavuje 83 tis. eur. Koncom roka sa vyhodnotí riešenie projektov plánovacie grantu a rada SUSPP schváli financovanie rozvojových projektov s dobou riešenia maximálne 4 roky (bez obdobia plánovacieho grantu). Finančné prostriedky budú pridelené s ohľadom na kvalitu predloženého projektu, na ich primeranosť k celkovej kapacite riešiteľského kolektívu a s ohľadom na finančnú náročnosť vytýčených cieľov. Predpokladaná maximálna výška finančných prostriedkov na rozvojové granty v roku 2010 bude 2,2 mil. eur.
V IV. štvrťroku 2009 sa ukončilo riešenie 9 projektov plánovacieho grantu na vytvorenie centra spolupráce. Rada SUSPP vyhodnotila tieto projekty a v súčasnosti sa realizuje príprava financovania novovzniknutých centier.

Zároveň prebieha aj financovanie centier, ktoré vznikli v rámci tohto programu v roku 2008. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na riešene týchto projektov v roku 2009 bol 202 tis. eur. 

60. Opatrenie 

Vyhlásenie a financovanie výzvy v programe APVV - Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy

V roku 2009 je plánované podporiť 40 projektov, čo si vyžiada v roku 2009 výdavky zo štátneho rozpočtu vo výške 1 mil. eur. 

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: v rámci výziev na predkladanie projektov, ktoré sa realizujú raz ročne bola vo februári 2009 vyhlásená verejná výzva APVV na predkladanie žiadostí v rámci programu: Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy – LPP 2009, s dátumom otvorenia 02. 02. 2009 a uzatvorenia 03. 04. 2009. Cieľom programu je zvýšenie atraktívnosti vedeckej kariéry a zvýšenie záujmu mladej generácie o ňu. V 3. štvrťroku prebehlo odborné hodnotenie projektov LPP a pripravuje sa financovanie podporených projektov.
Analytické hodnotenie: opatrenie je integrálnou súčasťou úsilia vlády SR zvýšiť konkurencieschopnosť Slovenska prostredníctvom posilnenia výskumno-vývojových kapacít krajiny. Cieľom nevyhnutnosť zachovať a posilniť úroveň ľudského potenciálu ako základnej nutnej podmienky rozvoja. Jedným z hlavných nástrojov je tvorba nových miest pre doktorandov a absolventov PhD. štúdia, resp. možnosti pre pracovníkov výskumu a vývoja, ktorí pracovali na zahraničných výskumných inštitúciách.

Začiatok riešenia projektov bol stanovený na 01. 09. 2009. Doba riešenia projektov je maximálne 4 roky. Agentúra podporila spolu 139 projektov programu LPP2009 (z toho podpora v časti Ľudský potenciál je 84 projektov a v časti Popularizácia a vzdelávanie je 55 projektov).

Nakoľko v roku 2009 sa riešenie projektov začal až v III. štvrťroku, podpora v roku 2009 predstavuje celkovo 1,3 mil. eur z rozpočtu APVV. Na riešenie týchto projektov v roku 2010 bude potrebná vyššia alokácia - a to 3,3 mil. eur. 
V IV. štvrťroku sa uskutočnilo financovanie podporených projektov LPP. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na riešene týchto projektov bol 1,2 mil. eur. Zároveň prebieha aj financovanie projektov programu LPP podporených v minulých rokoch. Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na riešene týchto projektov v roku 2009 bol 3,1 mil. eur. 

61. Opatrenie 

Vyhlásenie verejnej výzvy pre podporu projektov APVV - Podpora  projektov aplikovaného výskumu v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky  

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: podpora APVV v tomto pripravovanom type grantovej schémy umožní využiť vlastný potenciál malých firiem, alebo spoluprácu s výskumnými organizáciami pre zvýšenie pridanej hodnoty ich procesov, produktov a služieb, a tým aj ich konkurencieschopnosti. Jeho zameranie bude prednostne na  mikropodniky, spin-off a star-up firmy. Hlavným dôvodom je fakt, že v malých firmách sa obvykle darí inováciám, avšak riziko a náklady spojené s hlbším výskumom a vývojom často presahujú ich možnosti. Malé firmy sú tak na trhu znevýhodnené oproti veľkým firmám v obmedzenom prístupe k zdrojom potrebným na krytie vlastného výskumu a vývoja. 

Na základe schváleného dokumentu Nový model financovania vedy a techniky, ktorý bude predložený na rokovanie vlády SR, APVV bude podporovať projekty výskumu a vývoja riešené start-up alebo spin-off firmami. 
Zámerom verejnej výzvy programu „Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch“ je stimulácia inovácií v malých podnikoch typu start-up a spin-off prostredníctvom podpory ich vlastného výskumu a vývoja. 

Táto výzva korešponduje so snahou vytvárať priaznivé prostredie pre vznik technologických inkubátorov, ktoré by mali  vytvárať podporné prostredie pre začínajúcich malých podnikateľov start-up a spin-off firiem. Títo malí podnikatelia môžu využívať výsledky výskumu a vývoja získané v prostredí sektora vysokých škôl, resp. v prostredí iných výskumných centier alebo výsledky vlastného výskumu a vývoja pre inováciu tovarov a služieb s cieľom ich komercionalizácie. 

Jednou z podmienok pre získanie finančných prostriedkov je predloženie presvedčivého podnikateľského plánu, identifikujúceho spôsob získania a očakávaný objem tržieb, ako aj poskytujúceho parametre ekonomickej návratnosti finančných prostriedkov. 

Táto verejná výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja, resp. technologického transferu, určuje žiadateľ. Celková finančná alokácia plánovaná na tieto aktivity podporované v roku 2010 bude 1 mil. eur.

Vo IV. štvrťroku bola vyhlásená verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu "Podpora výskumu a vývoja v malých a stredných podnikoch (MSP)" zameranú na podporu start-up a spin-off podnikov. Doba riešenia projektu bude maximálne od 01. 05. 2010 do 31. 12. 2011. Výzva bola uzavretá 30. 11. 2009. V súčasnosti prebieha vyhodnotenie prijatých žiadostí.

62. Opatrenie 

Realokácia finančných zdrojov Operačného programu výskum a vývoj do oblasti aplikovaného výskumu, so zameraním na zabezpečenie prepojenia výskumno – vývojovej základne s praxou. 

Cieľom týchto aktivít je podpora výskumu orientovaného na reálne využitie jeho výsledkov v praxi, vytváranie a podpora prenosu novozískaných poznatkov a technológií do praxe a podpora riadenia práv duševného vlastníctva vo výskumných organizáciách.
Konkrétne sa jedná o nasledujúce výzvy:

· vyhlásenie výzvy na podporu aplikovaného výskumu vo verejnom sektore vo výške 9,9 mil. eur  (opatrenie 2.2.) a 4,9 mil. eur (opatrenie 4.2) 

· vyhlásenie výzvy na podporu aplikovaného výskumu v podnikateľskom sektore vo výške 40 mil. eur  (opatrenie 2.2.) a 20 mil. eur (opatrenie 4.2) 

· vyhlásenie výzvy na podporu aplikovaného výskumu v oblasti sektora energetiky a životného prostredia vo výške 30 mil. eur (opatrenie 2.2.) a 12 mil. eur (opatrenie 4.2) 

· vyhlásenie výzvy na podporu budovania výskumno-vývojových centier vo výške 80 mil. eur (opatrenie 2.2.) a 40 mil. eur (opatrenie 4.2) 

Gestor: Ministerstvo školstva SR

Termín plnenia: štvrťročne

Plnenie opatrenia: výzvy boli vyhlásené v súlade s „Indikatívnym harmonogramom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2008 a 2009.

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ bola výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV-2008/2.2/01-SORO vyhlásená dňa 28. 11. 2008 s dátumom termínu uzávierky dňa 02. 03. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 9,96 mil. eur (300 mil. SKK). Listom  zo dňa 12. 06. 2009 rozhodol riadiaci orgán o jej zvýšení o sumu 14,64 mil. eur (441,14 mil. SKK), čím celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu dosiahla sumu 24,60 mil. eur (741,14 mil. SKK).  

V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 98 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Po vykonaní kontroly formálnej správnosti, predbežnej finančnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo odporučených výberovou komisiou na schválenie 57 projektov v sume 22,98 mil. eur (692,15 mil. SKK). Z uvedeného počtu 57 projektov, je ku dňu 13. 12. 2009, uzatvorených s prijímateľmi 56 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume 22,42 mil. eur (675,40 mil. SKK). Jeden prijímateľ odstúpil od zmluvy z dôvodu, že nedokáže zabezpečiť naplnenie zazmluvnených merateľných ukazovateľov na potrebných 85 %, ktoré sú podmienkou na poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 100 %. 

V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bola výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV-2008/4.2/01-SORO vyhlásená dňa 28. 11. 2008 s dátumom termínu uzávierky dňa 02. 03. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 4,98 mil. eur (10,24 mil. SKK). Listom  zo dňa 12. 06. 2009 rozhodol riadiaci orgán o jej zvýšení o sumu 5,26 mil. eur (158,57 mil. SKK), čím celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu dosiahla sumu 10,24 mil. eur (308,57 mil. SKK). 

V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 35 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Po vykonaní kontroly formálnej správnosti, predbežnej finančnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo odporučených výberovou komisiou na schválenie 24 projektov v sume 10,24 mil. eur (308,57 mil. SKK). Pred podpisom zmluvy 1 úspešný žiadateľ oznámil, že odstupuje od uzatvorenia zmluvy z dôvodu, že skrátením personálnych výdavkov nie je možné zabezpečiť funkčnosť a využiteľnosť ďalších rozpočtových položiek projektu a plnenie merateľných ukazovateľov. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa preto uzatvorili s  23 úspešnými žiadateľmi. Z uvedeného počtu je ku dňu 13. 12. 2009, uzatvorených s prijímateľmi všetkých 23 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v sume 9,75 mil. eur. 

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ bola výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“ s kódom OPVaV-2009/2.2/02-SORO vyhlásená dňa 30. 03. 2009 s dátumom termínu uzávierky dňa 03. 08. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 30 mil. eur. V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 11 žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Po vykonaní kontroly formálnej správnosti, predbežnej finančnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo Výberovou komisiou odporučených na schválenie 5 projektov v sume 19,17 mil. eur. V súčasnosti sa uskutočňuje proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s úspešným žiadateľmi.  

V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bola výzva na predkladanie žiadostí o  nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií v oblasti energie a energetiky“ s kódom OPVaV-2009/4.2/02-SORO vyhlásená dňa 30. 3. 2009 s dátumom termínu uzávierky dňa 03. 08. 2009. Celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu bola 12 000 000 eur. Listom zo dňa 09. 11. 2009 rozhodol riadiaci orgán o jej zvýšení o sumu 2 mil. eur (60,25 mil. SKK), čím celková finančná čiastka vyčlenená na výzvu dosiahla sumu 14 mil. eur (421,76 mil. SKK).  V rámci uvedenej výzvy boli predložené 4 žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Po vykonaní kontroly formálnej správnosti, predbežnej finančnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli Výberovou komisiou odporučené na schválenie 3 projekty v sume 13,88 mil. eur (418,13 mil. SKK). V súčasnosti sa uskutočňuje proces uzatvárania zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s úspešným žiadateľmi.  

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“, bola výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV-2009/2.2/03-SORO podľa „Schémy na podporu výskumu  a vývoja (schémy štátnej pomoci)“ vyhlásená dňa 28. 04. 2009 s dátumom termínu uzávierky dňa 10. 08. 2009 s celkovou finančnou čiastkou 40 mil. eur (1,21 mld. SKK).  V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 68 žiadosti o  nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 89,65 mil. eur (2,70 mld. SKK). V súčasnosti prebieha schvaľovací proces a zasadnutie Výberovej komisie je plánované na 17. decembra 2009. 
V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“, podľa  „Schémy na podporu výskumu  a vývoja (schémy štátnej pomoci)“ bola výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“ s kódom OPVaV-2009/4.2/03-SORO podľa „Schémy na podporu výskumu  a vývoja (schémy štátnej pomoci) vyhlásená dňa 28. 04. 2009 s dátumom termínu uzávierky dňa 10. 08. 2009 s celkovou finančnou čiastkou 20 mil. eur (602,52 mil. SKK). V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 24 žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 28,67 mil. eur (863,64 mil. SKK). V súčasnosti sa končí proces kontroly formálnej správnosti, predbežnej finančnej kontroly a odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok a skontrolované žiadosti sú postupne pripravované na predložené Výberovej komisii na schválenie. 

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ bola výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“,  s kódom OPVaV-2009/2.2/04-SORO vyhlásená dňa 30. 10. 2009 s dátumom termínu uzávierky 08. 02. 2010 s celkovou finančnou čiastkou 30 mil. eur (903,78 mil. SKK).
V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bola výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií“, s kódom OPVaV-2009/4.2/04-SORO vyhlásená dňa 30. 10. 2009 s dátumom termínu uzávierky 08. 02. 2010 s celkovou finančnou čiastkou 15 mil. eur (451,89 mil. SKK). 

V decembri sa pripravuje vyhlásenie posledných dvoch výziev v roku 2009 pre opatrenia 2.2 a 4.2 OP VaV, a to:

V rámci opatrenia 2.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe“ bude výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora budovania výskumno-vývojových centier“, s kódom OPVaV-2009/2.2/05-SORO podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci)“ vyhlásená koncom decembra 2009, s predpokladaným dátumom termínu uzávierky koncom apríla 2010 a s celkovou finančnou čiastkou 80 mil. eur (2,41 mld. SKK).

V rámci opatrenia 4.2 „Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji“ bude výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Podpora budovania výskumno-vývojových centier“, s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO, podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci)“  vyhlásená koncom decembra 2009, s predpokladaným dátumom termínu uzávierky koncom apríla  2010  a s celkovou finančnou čiastkou 40 mil. eur (1,21 mld. SKK).

Analýza dopadov:

V rámci plnenia predmetného opatrenia č. 62 boli  v období od 01. 10. 2009 do 13. 12. 2009   vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a to výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/04-SORO a s kódom OPVaV-2009/4.2/04-SORO v celkovej alokovanej sume 45 mil. eur (1,36 mld. SKK) na koncentrovanú podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií a do konca decembra 2009 budú vyhlásené ešte ďalšie dve výzvy s kódom OPVaV-2009/2.2/05-SORO a s kódom OPVaV-2009/4.2/05-SORO v celkovej alokovanej sume 120 mil. eur (3,62 mld. SKK) zamerané výhradne na „Podporu budovania výskumno-vývojových centier“, obe podľa „Schémy na podporu výskumu a vývoja (schémy štátnej pomoci)“, ktorých úlohou je prepojenie výskumu a vývoja s praxou, a tým vytváranie podmienok na vznik nových impulzov na rozvoj hospodárstva. 

Napriek tomu, že proces prípravy a schvaľovania projektov financovaných cez operačný program Výskum a vývoj trvá niekoľko mesiacov, s úspešnými žiadateľmi bolo od 1. októbra do 13. decembra 2009 v rámci prvých dvoch výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vyhlásených zmysle opatrení 2.2 a 4.2, zameraných na podporu aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií, uzavretých 79 zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celková suma nenávratného finančného príspevku pripadajúca na 79 zmlúv uzatvorených za druhý polrok 2009 dosiahla 32,17 mil. eur (969,18 mil. SKK). Prijímatelia môžu bezodkladne začať s realizáciou jednotlivých projektov, na základe čoho im budú, po predložení žiadostí o platbu, poskytované finančné prostriedky na realizáciu jednotlivých aktivít projektu. Prvé efekty z úspešnej realizácie týchto projektov je možné reálne predpokladať koncom roka 2010. 

Vzhľadom na možnosť vytvárania partnerských tímov (zo subjektov akademickej aj podnikateľskej sféry) už pri predkladaní projektov, je veľký predpoklad úspešnej aplikácie výsledkov výskumu, vývoja a transferu technológií v praxi.

� 	riadiace orgány OP D a OP TP výzvy nevyhlasujú


� 	vrátane priamych zadaní a národných projektov


�  opatrenia prijaté k 31. 12. 2009 sú uvedené v prílohe č. 2





PAGE  
44

