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ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vládny výbor SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier

Martin Macharik

tajomník Výboru

1. štvrťročná správa o realizácii FS EÚ.

Finančné prostriedky pridelené v rámci nenávratného grantu z Fondu solidarity EÚ boli počas prvých troch mesiacov jednotlivými rezortmi čerpané nasledovne: 

Ministerstvo zdravotníctva SR

Formulár spracoval: Ing. Mgr. Iveta Krbaťová , Ing. Ivan Oravský , Sekcia ekonomiky, kontrola Ing. Škublová Zuzana

Kontakt:  02/ 59 373 268 , 59 373 722

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)

	Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb,n.o., Dolný Smokovec
	Príspevok na hmotný investičný majetok                            
	25 770
	25 770
	2 449,5
	2 449,5

	Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb,n.o., Dolný Smokovec
	Príspevok na záchranné a zabezpečovacie práce 
	2 276
	2 276
	1 093,4


	1 093,4

	Sanatórium Dr. Guhra,n.o., Tatranská Polianka
	Príspevok na hmotný investičný majetok                            
	11 980
	0
	0
	0

	Sanatórium Dr. Guhra,n.o., Tatranská Polianka
	Príspevok na záchranné a zabezpečovacie práce
	72
	72
	33,8
	     31,8

	Náklady spolu
	
	40 098
	28 118
	3 576,7
	3 574,7




Ministerstvo Pôdohospodárstva

Formulár spracoval: Ing. Alexander Čarný

Kontakt:  59266 233

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)

	Štátne lesy TANAP
	odstraňovanie zlomených a vyvrátených stromov, oprava lesných ciest
	347 085
	347 085
	37 648
	0, 00

	PS Bývalí urbarialisti obce Východná 
	oprava lesných ciest
	523
	523
	418
	0, 00

	PS urbár Štrba
	oprava lesných ciest
	2 155
	2 155
	1 724
	0, 00

	Urbárske PS Mengusovce 
	oprava lesných ciest
	1 082
	1 082
	866
	0, 00

	Združenie býv. urb. 

Gerlachov PS
	oprava lesných ciest
	1 864
	1 864
	1 491
	0, 00

	PS urbarialistov Batizovce
	oprava lesných ciest
	400
	400
	320
	0, 00

	Urbárske PS Hybe
	oprava lesných ciest
	511
	511
	409
	0, 00

	Mestský podnik 

Spišská Belá, s.r.o.
	oprava lesných ciest
	26 596
	26 596
	2 885
	0, 00

	Mesto Kežmarok
	oprava lesných ciest
	73 617
	73 617
	7 985
	0, 00

	Mesto V. Tatry
	odstraňovanie zlomených a vyvrátených stromov
	10 000
	10 000
	8 000
	0, 00

	Oravská Polhora
	oprava verejných komunikácií
	5 010,0
	5 010,0
	4 008
	0, 00

	Závadka
	oprava verejných komunikácií
	1 900,0
	1 900,0
	1 520
	0, 00

	Pohorelá
	oprava verejných komunikácií
	2 600,0
	2 600,0
	2 080
	0, 00

	Polomka
	oprava verejných komunikácií
	5 120,0
	5 120,0
	4 096
	0, 00

	Telgárt
	oprava verejných komunikácií
	800,0
	800,0
	640
	0, 00

	Beňuš
	oprava verejných komunikácií
	400,0
	400,0
	320
	0, 00

	Šumiac
	oprava verejných komunikácií
	2 000,0
	2 000,0
	1 600
	0, 00

	Čierny Balog
	oprava verejných komunikácií
	4 647,5
	4 647,5
	3 718
	0, 00

	Vyšná Boca
	oprava verejných komunikácií
	600,0
	600,0
	480
	0, 00


	NLC Zvolen
	Ochrana lesa
	12 500, 0
	12 500, 0
	10 000
	0, 00

	Náklady spolu
	
	499 410, 5
	499 410, 5
	90 208, 0
	0, 00


Komentár:

Platobný orgán Ministerstvo financií SR previedol v mesiaci december 2005 na mimorozpočtový účet ministerstva pôdohospodárstva SR prostriedky z FS EÚ  vo výške 90 208 252,24 Sk (vrátane kurzových ziskov). V súlade s materiálom „Implementačné postupy k princípom použitia finančných prostriedkov FS EÚ v podmienkach SR a rozdelenie nenávratného finančného príspevku z FS EÚ“ schváleného uznesením vlády SR č. 1035/2005 z  21.12.205, vypracovalo MP SR materiál „Postup a mechanizmus rozdelenia finančných prostriedkov z FS EÚ subjektom lesného hospodárstva, obciam a mestám“. 

V tomto materiáli, ktorý bol prerokovaný poradou vedenia MP SR, je navrhnuté nové rozdelenie prostriedkov pre konečných prijímateľov pomoci, ktoré zohľadňuje zvýšenie prostriedkov FS EÚ pre rezort pôdohospodárstva z titulu kurzových ziskov, odmietnutie grantu niektorými subjektmi z titulu ich neschopnosti spolufinancovať projekty (oprava verejných ciest) resp. spresnenia výšky uznateľných nákladov na základe dodatočných zistení.

Do dnešného dňa z prostriedkov FS EÚ pridelených pre rezort pôdohospodárstva neboli refundované konečným prijímateľom žiadne výdavky. Predpokladá sa, že tieto prostriedky budú poskytnuté konečným príjemcom do konca októbra 2006. 

Ministerstvo vnútra SR

Formulár spracoval: Ing. Masárová

Kontakt:  02/48593206

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)

	Krajské riaditeľstvo HaZZ v Prešove
	oprava strechy OR HaZZ v Kežmarku
	730,50
	613,866
	100,00
	100,00

	Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
	oprava strechy OO PZ vo Vysokých Tatrách
	318,232
	267,422
	100,00
	100,00

	Mesto Vysoké Tatry
	oprava verejného osvetlenia
	2 844,878
	2 390,654
	1 607,264
	1 607,264

	Nová Lesná
	dodávka prvkov mestského mobiliáru
	260,863
	219,213
	100,00
	100,00

	Vyšná Olšava
	oprava strechy obecného úradu
	201,910
	169,673
	100,00
	100,00

	Jakovany
	oprava strechy obecného úradu
	253,238
	212,805
	100,00
	100,00

	Štrba
	oprava strechy základnej školy
	223,443
	205,538
	100,00
	100,00

	Nižná Boca
	oprava mosta
	278,348
	233,906
	185,943
	0

	
	
	
	
	
	

	Náklady spolu
	
	5 111,412
	4 313,077
	2 393,207
	2 207,264


Komentár k formuláru 
Uznesením vlády SR č. 1035/2005 k postupom a mechanizmu implementácie finančných prostriedkov Fondu solidarity Európskej únie a rozdeleniu nenávratného finančného príspevku  boli  pre  rezort  Ministerstva  vnútra  SR vyčlenené finančné prostriedky v objeme 2 393 207 Sk na obnovu infraštruktúry a záchranné a zabezpečovacie práce. Tieto finančné prostriedky boli použité na obnovu infraštruktúry. Z celkového objemu  boli  k 20.3.2006 čerpané finančné prostriedky v sume 2 207 264,- Sk v zmysle vyššie uvedenej tabuľky.


V prípade obce Nižná Boca sa jedná o úhradu doposiaľ neuskutočnených výdavkov a tieto sa budú realizovať v mesiaci máj na základe už uzatvorenej zmluvy. 

Mesto Vysoké Tatry  - Tabuľka refundácie nákladov z Fondu Solidarity EÚ k 4.04.2006.  
Vyplnil: Peter Plachý

	Zabezpečenie refundácie nákladov voči prideleným nenávratných finančných prostriedkov z Fondu Solidarity EÚ
	Refundácia zdrojov na účet mesta Vysoké Tatry

Stav plnenia: 

MŽP SR -  17 573 634,- Sk

MV SR –     1 061 582,- Sk 

MH SR –    3 346 145,- Sk


Refundácia MH SR –    3 346 145,- Sk v súčasnosti prebieha.  

Mesto VT je ešte v rokovaní z rezortom MDPT SR a MP SR. 

Ministerstvo životného prostredia SR

Formulár spracoval: Ing. Jana Rokošová

Kontakt:  02/59562377

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)

	Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
	Obnova infraštruktúry

Záchranné a zabezpečovacie práce                        
	
	
	7000

2000
	0

2000

	Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Štiavnica
	Obnova infraštruktúry

Záchranné a zabezpečovacie práce    
	
	
	23800

1300


	0

0

	Štátna ochrana prírody SR
	Obnova infraštruktúry                          
	
	
	19200
	0

	Mesto Vysoké Tatry
	Záchranné a zabezpečovacie práce
	
	
	19200
	    0

	Náklady spolu
	
	
	
	70874
	14500




Pozn. V čerpaní nie sú zahrnuté finančné prostriedky vo výške 5074 tis. Sk pre mesto Vysoké Tatry, ktoré boli následne poukázané až 28.3.2006.

Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort): Ministerstvo hospodárstva SR

Formulár spracoval: Ing. Bujna Marián

Kontakt:  4854 2315

	Názov prijímajúceho subjektu
	Účel
	Celková škoda

(v tis. SK)
	Oprávnené náklady

(v tis. SK)
	Schválený príspevok z FSEÚ

(v tis. SK)
	Čerpanie ku 20.3.2006 

(v tis. SK)

	Mestský úrad Vysoké Tatry
	Obnova infraštruktúry
	170 627,4
	
	2 284,6
	0

	
	Záchranné a zabezpečovacie práce
	
	
	1 061,6
	0

	Náklady spolu
	
	170 627,4
	
	3 346,1
	0


Orgán zodpovedný za implementáciu FSEÚ (rezort):  MDPT SR 

Formulár spracoval:  Ing. František Perutka

Železničná spoločnosť, a.s 

Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s., Žabotova 14 , 813 13 Bratislava

účet č. 0178799040/0900

Záchranné a zabezpečovacie práce - refundácia

	vyčlenené z FS EÚ
	vydokladovali
	poukázané

	1 400 000,-
	1 851 611,-
	1 400 000


VUC Banská Bystrica

VUC Banská Bystrica, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

účet č. 7000183750/8180

Na obnovu infraštruktúry -refundácia

	vyčlenené z FS EÚ
	vydokladovali
	poukázané

	300 000
	526 052,-
	300 000


VUC Žilina

VUC Žilina, Komenského 48, 011 09 Žilina

účet č. 7000 183 734/8180

 Na obnovu infraštruktúry -refundácia

	vyčlenené z FS EÚ
	vydokladovali
	poukázané

	1 173 355
	1 809 342
	1 173 355


Na záchranné a zabezpečovacie práce -refundácia

	vyčlenené z FS EÚ
	vydokladovali
	poukázané

	1 310 411
	1 872 257
	1 310 411


ŽSR
Medzi MDPT SR a ŽSR je podpísaná Zmluva o poskytnutí grantových finančných prostriedkov z Fondu solidarity EÚ. Finančné prostriedky pre ŽSR na refundáciu  doposiaľ  neboli poukázané vzhľadom na to, že  v súčasnosti prebieha kontrola účtovných dokladov.

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

č. účtu 2625016239/1100

Na obnovu infraštruktúry -refundácia

	vyčlenené z FS EÚ
	vydokladovali
	uhradí sa

	8 900 000
	67 600 871
	8 900 000


Na záchranné a zabezpečovacie práce -refundácia

	vyčlenené z FS EÚ
	vydokladovali
	uhradí sa

	9 500 000
	8 290 179
	6 632 143


Vzhľadom na to, že čerpanie finančných prostriedkov na obnovenie infraštruktúry ŽSR prekročilo schválenú sumu 8 900 000,- Sk a finančné prostriedky na záchranné a zabezpečovacie práce nedosiahli sumu 9 500 000,- Sk , MDTP SR v najbližšej dobe požiada o realokáciu finančných prostriedkov z Fondu Solidarity v rámci kapitoly MDPT SR.

VÚC Prešov

Kým u predchádzajúcich zmlúv išlo iba o refundáciu už uhradených výdavkov, u Prešovského  samosprávneho kraja ide pri záchranných a zabezpečovacích práca o refundáciu a pri infraštruktúre o úhradu doposiaľ neuskutočnených výdavkov na základe novovystavených účtovných dokladov .

VUC Prešov , Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

č. účtu 7000183726/8180

- na obnovu infraštruktúry – vyčlenené z FS EÚ   19 800 000,- Sk

V súčasnosti sa uzatvára Zmluva o poskytnutí grantových finančných prostriedkov z Fondu solidarity EÚ, uskutoční sa verejné obstarávanie, rekonštrukcia cesty a sanácia oporného múru má byť ukončená v mesiaci október 2006.

- na záchranné a zabezpečovacie práce –vyčlenené z FS EÚ 1 200 000,-Sk 

V súčasnosti sa uzatvára Zmluva a o poskytnutí grantových finančných prostriedkov z Fondu solidarity EÚ a preverujú sa účtovné doklady. Finančné prostriedky budú poukázané do konca apríla 2006.

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava

-Na záchranné a zabezpečovacie práce boli  vyčlenené z FS EÚ finančné prostriedky vo výške 157 000,-Sk

 Doposiaľ neboli predložené kompletné účtovné doklady.

 -Na infraštruktúru boli vyčlenené z FS EÚ finančné prostriedky vo výške 3 898 612,- Sk. Ide o úhradu doposiaľ neuskutočnených výdavkov na základe novovystavených účtovných dokladov  

