Príloha 4

Prehľad projektov nepriamo súvisiacich s vyraďovaním JE V1

Projekt  Križovany 400 kV rekonštrukcia, Fáza 2 - časť 2, Fáza 3

- celková hodnota projektu		24,0 mil. €   (100% BIDSF)

- doterajšie čerpanie			18,1 mil. €

Hlavným cieľom projektu je poskytovanie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po ukončení prevádzky JE V1 Bohunice rekonštrukciou rozvodne v Križovanoch na 400 kV.

Projekt je v štádiu realizácie.

Projekt  TR Bošáca - rozšírenie, nový výkonový transformátor 350MVA, R 400kV - 1 pole

- celková hodnota projektu		  8,0 mil. €   (95% BIDSF, t.j. 7,7 mil. €)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. €

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom doplnenia transformačnej kapacity v elektrickej stanici Bošáca v období 2007 - 2008.

Zmluva je pripravená na podpis.

Projekt  Transformácia 400/110kV Medzibrod

- celková hodnota projektu		73,0 mil. €   (46% BIDSF, t.j. 33,5 mil. €)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. €

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom celkovej rekonštrukcie elektrickej stanice Medzibrod v období 2005 - 2010.

Zmluva je pripravená na podpis.

Projekt  Vedenie 2 x 400kV Lemešany - Moldava (pripojenie U.S. Steel Košice)

- celková hodnota projektu		55,0 mil. €   (5% BIDSF, t.j. 2,6 mil. €)

- doterajšie čerpanie			     0 mil. €

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie po definitívnom odstavení jadrovej elektrárne EBO V1 v Jaslovských Bohuniciach prostredníctvom rekonštrukcie dvojitého vedenia 220kV Lemešany - U.S. Steel Košice na dvojité vedenie 400kV Lemešany - Moldava so zaslučkovaním do rozvodne U.S. Steel Košice (USSK) v období 2007 - 2011.

Zmluva je pripravená na podpis.

Projekt  Rámec financovanie projektov udržateľnej energie – kreditná linka

- celková hodnota projektu		75,0 mil. €   (20% BIDSF, t.j. 15 mil. €)

- doterajšie čerpanie			  0,0 mil. €

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti, ako aj väčšie využívania obnoviteľných zdrojov energie.

Projekt je v štádiu realizácie.