









                 Príloha č. 3

Rozvojové projekty informačného systému Sociálnej poisťovne a kvantifikácia nákladov na roky 2007 až 2012
	Rozvojové projekty
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	P01 Zavedenie eura do IS SP                                     *

 - úpravy dátových štruktúr a funkcionality aplikačných   

   systémov podporujúcich výkon sociálneho poistenia 

 - zabezpečenie technologického prostredia pre 

   transformáciu dát a aplikácií (infraštruktúra pre   

   podporu prechodu na euro)
	0,0
	200,0
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0

	P02 Dátová a aplikačná Integrácia systémov  

   spravujúcich informácie o výbere poistného  

   a pohľadávkach 

 - konsolidácia a integrácia údajovej základne

 - migrácia údajov a aplikačnej logiky „historických“  

   systémov podporujúcich výber poistného

 - aplikačná integrácia
	0,0
	0,0
	150,0
	150,0
	150,0
	0,0

	P03 Inovácia, rozvoj a integrácia systémov
   podporujúcich výkon dôchodkového poistenia

 - automatizácia procesov, elektronizácia dokladovej     

   sústavy, integrácia a workflow

 - transformácia do nového technologického prostredia
	0,0
	95,0
	175,0
	175,0
	50,0
	0,0

	P04 Automatizácia procesov pre podporu správy  

   a riadenia inštitúcie, elektronizácia a integrácia 

   dátových informačných tokov vrátane dokladovej 

   sústavy

 - dátová a aplikačná integrácia systémov pre  

   centrálny register klientov a individuálnych účtov 

 - systémy pre finančné riadenie inštitúcie, podpora   

   pre operatívne a strategické rozhodovanie   

   manažmentu

 - automatizácia administratívnych procesov 

   podporujúcich správu a riadenie inštitúcie  

 - unifikácia a elektronizácia dokladovej sústavy, 

   Integrácia informačných tokov

 - informačné, poradenské a kontaktné centrum 

   (služby verejnosti)
	175,0 **
	395,0
	400,0
	400,0
	300,0
	140,0

	P05 Riadenie prevádzky a technická infraštruktúra
 - inovácia a obnova technickej infraštruktúry

 - manažment IT služieb (monitorovanie a ITIL)

 - prevádzková stabilita a spoľahlivosť IKT
	40,0 **
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	200,0

	P06 Bezpečnosť a kontinuita IS SP
 - spoľahlivá a bezpečná prevádzka

 - monitorovanie a správa bezpečnosti
	0,0
	***
	***
	***
	***
	120,0

	Spolu:
	215,0 **
	790,0
	875,0
	725,0
	500,0
	460,0

	

	Prevádzkové náklady
	218,6 
	265,0
	270,0
	270,0
	260,0
	260,0

	Spolu rozvojové projekty a prevádzkové náklady:
	433,6 
	1055,0
	1145,0
	995,0
	760,0
	720,0


** Uvádzané finančné prostriedky sú súčasťou rozpočtu Sociálnej poisťovne pre rok 2007 a sú využité pre realizáciu častí daných projektov 

*** Bezpečnosť informačného systému Sociálnej poisťovne bude zohľadnená v rámci riešenia všetkých navrhovaných projektov ako ich súčasť. 
