UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z 12. novembra  2008

k Správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic  a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010

| Číslo materiálu: |  |
| --- | --- |
| Predkladateľ: | minister dopravy, pôšt a telekomunikácií splnomocnenec vlády SR pre urýchlenie postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku |

Vláda

# schvaľuje

## Správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic  a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010;

# ukladá

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

## predložiť na rokovanie vlády „Správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky  2007 – 2010“, s príslušnou aktualizáciou programu na  ďalšie rozpočtové obdobie

#### do 31.októbra  2009 každoročne

## zabezpečiť dodržiavanie zmluvnej ceny diela stavieb začatých od roku 2008 tak, aby dodatky k zmluve nepresahovali 10% zo zmluvnej ceny

## do 31. októbra  každoročne

## vybrať koncesionára/koncesionárov pre vládou schválené projekty PPP na vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry v rezorte Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií

## do 30.apríla 2009

## predložiť aktualizovaný zoznam projektov OPD na rokovanie vlády SR

do 30. mája 2009

## zabezpečiť dočerpanie prostriedkov z ERDF, vrátane spolufinancovania, z programového obdobia 2004 – 2006 do konca roka 2008

- podľa usmernenia MF SR k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych  fondov  pre programové obdobie 2004 – 2006

## vykonať  dôslednú  analýzu  čerpania  limitu  kapitálových výdavkov v roku 2008  určených   pre  NDS, a.s., na  výstavbu  diaľnic  a  rýchlostných  ciest, podľa jednotlivých stavieb

## do 20. novembra  2008

## prehodnotiť návrh rozpočtu kapitoly MDPT SR na roky 2009 až 2011 a obchodný plán Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., na roky 2009 až 2011, s ohľadom na vecnú pripravenosť a harmonogram výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, najmä stavieb realizovaných z európskych fondov a PPP, s cieľom zabezpečiť plynulé čerpanie zdrojov v priebehu rozpočtového roka

- do 30. 03. 2009 a  každoročne  pri  príprave návrhu rozpočtu na príslušný rok

## ministrovi spravodlivosti

## vydať novelu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 490/2004 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, na zjednodušenie obsahu znaleckého posudku o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemkov pri oceňovaní  diaľničných stavebných pozemkov  pre určitý väčší úsek diaľnice a ostatných líniových stavieb v rezorte dopravy

## do 28. februára 2009

## ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja

## zabezpečiť aktualizáciu Koncepcie územného rozvoja Slovenska v zmysle uznesení vlády SR k definovaniu rozsahu siete diaľnic a rýchlostných ciest

## do 1. júla 2009

## zabezpečiť výkon štátnej expertízy do 3 mesiacov od podania návrhu

## od 1. januára.2009

## ministrovi zdravotníctva

## vydať novelu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 549/2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií, v ktorej  bude vypustená definícia okolia

## do 31. decembra 2008

predsedovi úradu geodézie, kartografie a katastra SR

## zabezpečiť v súčinnosti so stavebníkom urýchlené a prednostné vybavovania agendy a konania na Správach katastra v územiach, kde v určitom čase stavebník diaľnice   vykonáva majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností pre stavenisko diaľnice

## do 30. novembra 2008

## prednostne zabezpečovať prevod vlastníctva k diaľničným stavebným pozemkom podľa § 7 zákona č. 129/1996 Z. z.  o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, v znení zákona NR SR č. 160/1996 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov, na stavebníka

## od 30. novembra 2008

## ministrovi pôdohospodárstva

## vykonať na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) také opatrenia, aby SPF prednostne uzatváral zmluvy na pozemky vo vlastníctve štátu alebo neznámych vlastníkov, ktoré sú nevyhnutné pre majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov pod diaľnicami a rýchlostnými cestami

## do 30. novembra 2008

## zabezpečiť bezodkladné začatie a urýchlenie konania o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim (tzv. ROEP) v katastrálnych územiach, v ktorých sa pripravujú, alebo už realizujú stavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v rozsahu zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb

## do 31. decembra 2008

## ministrovi financií

## zabezpečiť dofinancovanie projektov financovaných z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Doprava, zo štátneho rozpočtu, do výšky skutočnej potreby

## každoročne pri príprave návrhu rozpočtu verejnej správy

# zrušuje

## úlohu bodu B.2. uznesenia vlády č.704/2007 zo dňa 15.augusta 2007  vybrať koncesionára/koncesionárov pre vládou schválené projekty PPP na vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry v rezorte Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR tak, aby bol splnený harmonogram schválený v bode A.3 tohto uznesenia

## úlohu bodu B.1. uznesenia vlády č. 1084/2007 zo dňa 19. decembra 2007 predkladať na rokovanie vlády správu o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010

- Vykonajú:	minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

- minister spravodlivosti

- minister pôdohospodárstva

minister  výstavby a regionálneho rozvoja

minister zdravotníctva

- predseda úradu geodézie, kartografie a katastra SR

- minister financií