Úvod

Medzi tlakovou výšou nad juhozápadnou časťou kontinentu a nízkym tlakom nad severom Európy postupoval cez Škandináviu a Baltické more vo štvrtok 18. 11. 2004 na východ frontálny systém. V dôsledku veľkého teplotného rozdielu medzi studeným arktickým vzduchom na severe a teplým vzduchom na juhu studeného frontu sa tlaková níž výrazne prehlbovala a zvyšoval sa tlakový rozdiel na frontálnom systéme, čo je hlavnou príčinou prúdenia vzduchu. Prechod studeného frontu cez územie Slovenska sprevádzali výrazné prejavy počasia, napríklad zmena smeru vetra na severozápadný a jeho zosilnenie, silný pokles a následne prudký vzostup tlaku, prudký pokles teploty za frontom. Pri silnejšom vetre výraznejšie vyniká rozdiel medzi priemernou rýchlosťou vatra a jeho nárazmi, náhle nárazy vetra, ktorých rýchlosť je značne väčšia ako priemerná rýchlosť. Najsilnejšie nárazy vetra zaznamenané dňa 19. 11. 2004 v oblasti Bratislavy, Nitry, Piešťan okolo 14:00 hod keď rýchlosť v nárazoch dosahovala od 104 do 115 km/hod. V oblasti Vysokých Tatier boli najsilnejšie nárazy v dobe od 16:00 hod. do 19:00 hod a dosahovali rýchlosť od 160 do 194 km/hod, pričom vyššie nárazy boli namerané na Skalnatom plese / 194 km/hod./ ako na Lomnickom Štíte / 166 km/hod. / z čoho vyplýva, že padavý vietor  prevládal v kritickom období následkom čoho boli kalamitou postihnuté najmä záveterné strany t.j. južné svahy Vysokých a Nízkych Tatier. Priemerná rýchlosť vetra presahujúca 118 km/hod. sa považuje za orkán a takýto poveternostný jav sa v Popradskej kotline vyskytuje zhruba raz za 50 rokov. Maximálna rýchlosť vetra v Poprade dosahovala 123 km/hod. a v Telgárte na Horehroní 140 km/hod, čiže aj v nižšie položených územiach rýchlosť vetra presiahla túto hranicu. K silnému vetru sa miestne pridružili pravdepodobne silné víry, čomu nasvedčuje aj poloha vyvrátených stromov v smere proti vetru.

Prekladaný materiál vychádza z potreby riešenia územia TANAP ako celku pri rešpektovaní všetkých aspektov rozvoja vrátane zohľadnenia otázok protipovodňovej ochrany a pozemkových úprav až po rieku Poprad.

1. Špecifikácia objemu kalamity na území TANAP

Kalamita poškodila lesné porasty na ochranných obvodoch Podbanské, Štrbské pleso, Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Tatranská Lomnica a Kežmarské Žľaby. Celkový odhadovaný objem kalamitnej drevnej hmoty je cca 2 059 tis m3.  Za veľmi dôležité, z hľadiska ďalšieho postupu spracovania kalamity a rešpektovania zachovania ochrany prírody je vyšpecifikovanie pomeru objemu kalamity v 3. stupni (cca 70 % z celkového objemu) a 5. stupni cca 30 % z celkového objemu) ochrany prírody.

| Ochranný obvod | Kalamitná drevná hmota v 3. stupni ochrany (m3) | Kalamitná drevná hmota v 5. stupni ochrany (m3) | Sústredená kalamita | Roztrúsená kalamita | Kalamita spolu (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vývraty (m3) | Zlomy (m3) | vývraty (m3) | Zlomy (m3) |  |
| Podbanské | 20 000 | 44 000 | 37 100 | 15 900 | 7 000 | 4 000 | 64 000 |
| Štrbské Pleso | 57 000 | 53 000 | 61 000 | 27 000 | 14 500 | 7 500 | 110 000 |
| Vyšné Hágy | 325 000 | 145 000 | 326 000 | 97 000 | 37 000 | 10 000 | 470 000 |
| D. Smokovec | 523 000 | 57 000 | 294 000 | 260 000 | 21 000 | 5 000 | 580 000 |
| T.Lomnica | 310 000 | 155 000 | 160 000 | 240 000 | 32 000 | 33 000 | 465 000 |
| K.Žľaby | 216 000 | 154 000 | 188 000 | 135 000 | 29 000 | 18 000 | 370 000 |
| ŠL TANAPu | 1 451 000 | 608 000 | 1 066 100 | 774 900 | 140 500 | 77 500 | 2 059 000 |

Z hľadiska poškodenia porastov podľa veku najviac boli poškodené porasty 61 –80 ročné ( cca 28,5 %), porasty 81 – 100 ročné (cca 23 %) a porasty 101 – 120 ročné ( 21,8 %).  Pri kvantifikácii predpokladaného objemu kalamitnej hmoty podľa drevín má najväčší podiel smrek (cca 81,5 %), ostatné dreviny majú výrazne nižší podiel  ( borovica cca 8,8 %, smrekovec cca 7 %, jedľa cca 1,5 %, malý podiel má breza, jelša).

Na základe hlásení neštátnych subjektov na obvodné lesné úrady v Poprade a Kežmarku je množstvo kalamitnej drevnej hmoty u neštátnych subjektov v okresoch Liptovský Mikuláš (cca 7 tisíc m3), Kežmarok (odhadované v objeme cca 20 tisíc m3) a Poprad cca 410 tisíc m3. Kalamitou boli najviac postihnuté neštátne subjekty predovšetkým Východná (cca 35 tisíc m3), Važec ( cca 20 tisíc m3), Tatranská Štrba (cca 50 tisíc m3), Mengusovce (cca 30 tisíc m3), Batizovce + Štôla (cca 90 tisíc m3), Gerlachov (cca 100 tisíc m3) a Spišská Belá (100 000 m3).

Z hľadiska intenzity poškodenia sa v súčasnej dobe odhaduje, že v stave úplného rozvratu sú porasty na cca 73 % celkovej výmery ( z toho vo vlastníctve štátu cca 59 %) a v stave sporadického výskytu vývratov a zlomov cca 27 % ( z toho vo vlastníctve štátu cca 57 %) (viď. mapa „Situačná mapa po vetrovej kalamite v LHC Vysoké Tatry...“).

2. Záchranné a zabezpečovacie práce v súvislosti s odstraňovaním kalamity a škody v lesnom hospodárstve

2.1. Náklady na zabezpečovacie práce v pôsobnosti ŠL TANAP

V rámci týchto prác bolo v pôsobnosti ŠL TANAP zapojených v priamom výkone 1 080 pracovníkov vrátane technicko hospodárskych pracovníkov. Bolo nakontrahovaných 8 harvestorov a ostatná technika v rámci 85 pracovných skupín. Práce boli zamerané na odstraňovanie následkov veternej kalamity z intravilánov, verejných komunikácií, železníc, produktovodov, turistických chodníkov, rekreačných a športových zariadení. Je predpoklad ukončenia hlavného objemu týchto prác v termíne do polovice januára 2005 ( v závislosti od klimatických podmienok).

|  | Druh operácie | Oprávnené náklady (tis.Sk) |
| --- | --- | --- |
| Náklady na záchranné práce | ubytovanie, stravovanie, ochranné pomôcky, presuny zamestnancov, | 1 050 |
| Náklady na odstránenie kalamitného dreva | uvoľňovanie komunikácií, železníc, budov, turistických zariadení a chodníkov, zjazdoviek, elektrovodov, plynovodov a vodovodov | 31 287 |
| Náklady spolu |  | 32 337 |

Z celkového objemu oprávnených nákladov bolo prefinancovaných z rozpočtovej kapitoly MP SR  10 mil. Sk.

2.2. Odhadované škody na majetku štátu v správe ŠL TANAP

| Položka | Druh poškodenia | ocenená výška škody tis. Sk/ € | Vynaložené náklady na opravu v tis.Sk bez DPH/ s DPH | Výška oprávnených nákladov v tis.Sk bez DPH/ s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budovy |  | 1 880 |  |  |  | 1 880 |  |
| cesty, mosty |  | 2 000 |  |  |  | 2 000 |  |
| chodníky, premostenia |  | 1 000 |  |  |  | 1 000 |  |
| vodovody |  | 150 |  |  |  | 150 |  |
| elektrovody |  | 2 200 |  |  |  | 2 200 |  |
| ostatné škody |  | 3 936 |  |  |  | 3 936 |  |
| Spolu |  | 11 166 |  |  |  | 11 166 |  |

2.3. Odhadované škody na majetku štátu v správe Lesov SR, š.p.

a na súkromnom  majetku

| Položka | Druh poškodenia | ocenená výška škody tis. Sk/ € | Vynaložené náklady na opravu v tis.Sk bez DPH/ s DPH | Výška oprávnených nákladov v tis.Sk bez DPH/ s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budovy |  | 2 000 |  |  |  | 2 000 |  |
| cesty, mosty |  | 3 000 |  |  |  | 3 000 |  |
| vodovody |  |  |  |  |  |  |  |
| elektrovody |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatné škody |  |  |  |  |  |  |  |
| Spolu |  | 5 000 |  |  |  | 5 000 |  |

Ostatné okamžité náklady na zariadeniach a infraštruktúre ako aj náklady na revitalizáciu a rekonštrukciu budú predmetom ďalších materiálov. Podobne budú , upresňované aj náklady na zabezpečovacie a záchranné práce, pretože ukončenie jednotlivých záchranných a zabezpečovacích prác sa predpokladá v polovici januára 2005

3.  Postup prác na odstraňovaní kalamity

Harmonogram spracovania kalamity je základným dokumentom riešiacim logistiku likvidácie kalamity z časového hľadiska a technologického hľadiska pri rešpektovaní environmentálnych a ekonomických aspektov. Z hľadiska presnej kvantifikácie dopadov veternej kalamity je nevyhnutné zabezpečenie a využitie metód diaľkového prieskumu Zeme a leteckého snímkovania.

Zásady pre výber technológií na spracovanie kalamitného dreva a priorizáciu jednotlivých lokalít z hľadiska minimalizácie negatívnych vplyvov kalamity vychádzajú z rešpektovania

environmentálnych aspektov

- pri navrhovaní a realizácii opatrení sa vychádza zo súčasného právneho stavu chránených území (3. a 5. stupeň ochrany prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.);

- rešpektovanie stupňa ochrany prírody lokalít zahrnutých do siete NATURA 2000;

- opatrenia a ich realizáciu zabezpečovať v súlade s rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy životného prostredia;

- osobitnú pozornosť venovať zamokreným a podmáčaným územiam vyšpecifikovaných Štátnou ochranou prírody;

- prednostne realizovať opatrenia zamerané na zabránenie vzniku povodní – odstránenie kalamitného dreva z korýt drobných vodných tokov;

a ekonomických aspektov

- prednostne spracovať kalamitnú hmotu  v rubných porastoch, kde je predpoklad maximálneho zhodnotenia dreva, v rámci nich sa orientovať predovšetkým na tie, ktoré tvoria súčasť génových základní, určených na získavanie semenného materiálu v súlade so zákonom č. 217/2004 Z.z. a kde po spracovaní kalamity je predpoklad získania semennej suroviny;

- uprednostňovať spracovanie vývratov z hľadiska maximálnej produkcie piliarskych výrezov;

- uprednostňovať produkciu surových kmeňov;

- využívanie harvestorovej technológie a integrovaných lanových systémov predovšetkým na lokalitách s prevládajúcou pôdoochrannou funkciou a v dosahu na existujúcu lesnú cestnú sieť;

- maximálne uplatňovať integrované lanové systémy (lanovka – procesor, pri uplatňovaní stromovej metódy aj štiepkovač);

- v odôvodnených prípadoch (strže, drobné vodné toky a neprístupne lokality) využitie približovania leteckou technikou.

Harmonogram je v súčasnosti spracovávaný v gestorstve ŠL TANAP za priamej účasti odbornej lesníckej verejnosti (TU Zvolen, LVÚ Zvolen, Lesoprojekt Zvolen) a zástupcov ochrany prírody a krajiny (ŠOP) a mesta Vysoké Tatry.

Na základe analýzy súčasného stavu je predpoklad, že sa budeme orientovať na viacoperačné ťažbové stroje (predovšetkým lanovky a procesory, harvestory a forwardery).

V súčasnosti je harmonogramu spracovaný z hľadiska ochrany lesných ekosystémov, kvantifikácie operačných polí a návrhu technológií a techniky. Zosúladenie s podmienkami ochrany prírody a krajiny je podmienené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie , ktoré sa v súčasnosti pripravuje.

Na území TANAP boli ku dnešnému dňu obnovené všetky základné funkcie. Sú spojazdenené všetky komunikácie, energetické zásobovanie, zásobovanie vodou. Zrealizovali sa práce na vyčistení intravilánov, športových areálov a chodníkov s cieľom zabezpečenia cestovného ruchu. V súčasnej dobe sa zabezpečuje obnova dopravy po železnici, predpoklad na obnovenie železničnej dopravy na úroveň pred 19. novembrom je rok 2005.

Hramonogram sa dotýka celého postihnutého územia TANAP, to znamená že vo väzbe k zákonu 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa dotýka chránených území v treťom a piatom stupni ochrany prírody. Z uvedeného dôvodu, pri rešpektovaní ustanovení tohoto zákona, je termín definitívneho dopracovania harmonogramu závislý na výnimke z podmienok ochrany prírody a krajiny. Preto je nevyhnutné, aby príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie urýchlene vydal rozhodnutie o udelení výnimky z podmienok ochrany prírody.

Zároveň bude potrebné zabezpečiť obnovu lesných hospodárskych plánov dotknutých území, teda LHC Vysoké Tatry ako aj ostatných oblastí SR postihnutých vetrovou kalamitou z 19.11.2004 ( zmeny, revízia resp. Predčasná obnova lesných hospodárskach plánov sa dotýka lesov v celkovej výmere cca 330 tis. ha).

4. Základné rámce  pre rekonštrukciu, revitalizáciu a obnovu zničených lesných ekosystémov na území LHC Vysoké Tatry.

### 4.1. Základné rámce pre drevinové zloženie a časový postup revitalizácie

4.1.1. Základné rámce pre drevinové zloženie

Základné rámce pre drevinové zloženie boli spracované pre jednotky lesníckej typológie na úrovni Hospodárskeho súboru lesných typov (HSLT). Vychádzalo sa z doterajších modelov hospodárenia, ktoré boli upravené pre podmienky kalamitných holín veľkého rozsahu a modifikované podľa pripomienok špecialistov z ostatných zainteresovaných inštitúcií. Základné rámce pre drevinové zloženie boli spracované do tabuľkovej podoby pre jednotlivé HSLT, ktoré predstavujú cca 82 % postihnutej plochy. Tabuľky uvádzajú pre jednotlivé navrhované dreviny v príslušnom HSLT rozpätie ich percentuálneho podielu v prirodzenom (typologicky vhodnom), cieľovom a obnovnom drevinovom zložení. HSLT boli rozdelené do štyroch skupín podľa predpokladaného prístupu k obnove. Tento dokument predstavuje návrh rámcov riešenia drevinového zloženia porastov postihnutých kalamitou na LHC Vysoké Tatry, ktorý bol vyhotovený na základe expertného posúdenia.

Rámcový návrh drevinového zloženia v postihnutom území vychádza z orientácie na prirodzené drevinové zloženie podľa základných typologických jednotiek. Následne budú uplatňované ďalšie zásady, ktoré priamo, či nepriamo zvyšujú stabilitu porastov, t. zn. že základom budúcich porastov musia byť dreviny autochtónne. Významným opatrením na zvýšenie stability a adaptability lesných ekosystémov na možnú zmenu ekologických podmienok je aj zvýšenie diverzity (druhovou, genetickou, vekovou a priestorovou) všetkých zložiek lesných ekosystémov. Budú sa uplatňovať dreviny so širokou ekologickou amplitúdou. Na vhodných lokalitách sa uplatnia obnovné postupy, ktoré v čo najväčšej miere zohľadňujú prirodzené procesy vo vývoji lesa, vytvárajúce podmienky pre väčšiu diverzitu a štrukturálnu rozrôznenosť budúcich porastov.

Konkrétny návrh drevinového zloženia bude výsledkom podrobného projektu s dôsledným riešením časových a priestorových súvislostí. Nevyhnutné bude vychádzať z podrobných informácií o priestorovom rozšírení základných jednotiek lesníckej typológie a pedológie – lesných typov a pôdnych jednotiek na postihnutom a priľahlom území. Podľa doterajších poznatkov, na väčšine dotknutého územia sa nachádza tzv. bezbuková oblasť a túto skutočnosť nemožno nebrať do úvahy. V obnovnom drevinovom zložení treba počítať s vyššou a dlhodobou (časovo nelimitovanou) účasťou tzv. pionierskych drevín.

V rámci projektových prác, ktoré budú predstavovať druhý krok riešenia bude potrebné vychádzať z analýzy dôsledkov veternej smršte a podrobného špecifikovania postihnutých území. Treba zohľadniť historické východiská a súvislosti vývoja drevinového zloženia na predmetnom území a vykonať dôslednú analýzu poznatkov o pôvodnom–rekonštruovanom a prirodzenom drevinovom zložení. Spracovať krajinno-ekologické východiská a funkčné rozčlenenie ako východisko pre priestorové členenie, zonáciu a kategorizáciu postihnutého a priľahlého územia. Dôsledne riešiť stanovištné východiská a ekologické predpoklady pre revitalizačné opatrenia.

Za prioritnú úlohu v rámci prípravných a projektových prác zdôrazňujeme dôsledné priestorové rozčlenenie územia z hľadiska ekologických podmienok, vlastníckych vzťahov a funkčného usporiadania územia a ich kategorizáciu podľa charakteru a rozsahu poškodenia. Takéto rozčlenenie považujeme za kľúčový nástroj na zabezpečenie priestorového a časového usporiadania revitalizačných prác. Priestorové rozčlenenie územia musí byť rozhodujúcim pokladom aj pre zásadné rozhodnutia o prístupoch k obnove a pre stanovenie potreby a naliehavosti prioritných opatrení predchádzajúcich samotnú obnovu (napr. ochrana proti erózii, pred povodňami, ochrana iných prírodných zdrojov a pod. napr. prostredníctvom ponechávania časti stromovej hmoty v porastoch, resp. ponechávania častí územia na samovývoj). Dôslednou a projektovo cielenou časovou a priestorovou úpravou obnovy a následných manažmentových opatrení sa sleduje zabezpečenie revitalizácie lesných spoločenstiev, ktoré budú čo najbližšie prírodným a prirodzeným lesným ekosystémom (rôznoveké,  štrukturálne diferencované a ekologicky stabilné).

Za riziká z pohľadu erózie a narušenia lesnej pôdy treba v prvom rade považovať komplexy poškodených porastov v nábehovej časti morén, ktoré predstavujú výmeru 250-300 ha. Z hľadiska logistiky použitia ťažbovo-približovacích technológií je potrebné ich prednostne umiestniť na uvedené lokality, s cieľom urýchleného odsunu drevnej hmoty a následného zabezpečenia porastov cez umelú obnovu (sadbou).

Pri konkrétnom návrhu výberu drevinového zloženia pre kalamitné plochy LHC Vysoké Tatry je potrebné zohľadniť aj nasledujúce zásady:

- Navrhované zloženie pri obnove vetrovou kalamitou zničených porastov musí vychádzať z výsledkov  podrobného typologického mapovania na úrovni lesných typov, prípadne skupín lesných typov.

- Zohľadniť prebiehajúce i prognózované klimatické zmeny a ich dopady na existenčné podmienky niektorých drevín.

- Prihliadať na ďalšie doteraz negatívne pôsobiace vplyvy.

- Pri návrhu musíme mať za cieľ z navrhovaných drevín (podľa konkrétnych stanovíšť) dosiahnuť primerane vysokú diverzitu.

- V maximálnej miere zvýšiť v porastoch zastúpenie listnatých drevín na úkor smreka.

- Osobitne riešiť drevinové zloženie v najbližšom okolí spoločenských zariadení, aby sa predišlo opakovaným škodám na budovách a iných technických zariadeniach a z pohľadu alergénov odporúčame vylúčiť alergizujúce dreviny (breza, osika, vŕby).

4.1.2. Základné rámce časového postupu revitalizácie lesov postihnutého územia Vysokých Tatier

Základný cieľ – revitalizácia lesných spoločenstiev, ktoré budú čo najbližšie prírodným a prirodzeným lesným ekosystémom (rôznoveké, štrukturálne diferencované a ekologicky stabilné) – možno dosiahnuť iba dôslednou a projektovo cielenou časovou a priestorovou úpravou obnovy a následných manažmentových opatrení. Tomuto cieľu musia byť podriadené aj lehoty na obnovu, zalesnenie a zabezpečenie porastov. Z dôvodu vytvorenia predpokladov vysokej ekologickej stability revitalizovaných porastov navrhujeme rozvrhnúť plán zalesňovania kalamitných plôch na obdobie najmenej 15-20 rokov a neurýchľovať ho za každú cenu. Pri takomto časovom režime a vhodne realizovanej forme zmiešania drevín sa dosiahne primeraná plošná, veková, výšková a hrúbková diferenciácia porastov, ktoré sa môžu ďalej štrukturalizovať prostredníctvom výchovných opatrení. Za osobitne významnú považujeme skutočnosť, že takéto riešenie môže do revitalizácie (obnovy) porastov zapojiť prírodné procesy, hlavne sukcesný nástup pionierskych drevín, pričom sa odľahčia náklady na zakladanie porastov a postupne zlepší ekologický profil kalamitných plôch.

4.2. Analýza semenných zdrojov

4.2.1 Uznané porasty

Uznané porasty boli zasiahnuté kalamitou predovšetkým v semenárskej oblasti č. 2 (tatranská oblasť)  pre hlavné ihličnaté dreviny.  Pokiaľ ide o vertikálne poškodenie uznaných zdrojov, postihnuté boli predovšetkým porasty v 4. a 5. výškovej zóne, a čiastočne aj v 6. výškovej zóne.

4.2.2. Semenné sady

V semenných sadoch nedošlo k poškodeniam na vrúbľovancoch. Poškodené bolo oplotenie v menšom rozsahu.

4.2.3. Génové základne (GZ)

Génové základne sú poškodené v rozsahu 3 až 74 %. Vzhľadom na vyššie uvedené poškodenie uznaných porastov, správca zdrojov lesného reprodukčného materiálu (LRM) zabezpečí zber semien z ležiacich stromov v uznaných porastoch po predchádzajúcom preverení kvality semena v spolupráci so Semenolesom, š. p. v Liptovskom Hrádku a Lesníckym výskumným ústavom Zvolen - Strediskom lesníckej semenárskej kontroly v Liptovskom Hrádku.

Obdobným spôsobom zabezpečí správca zdrojov LRM zber semennej suroviny v uznaných porastoch postihnutých génových základní.

Z dôvodu vysokého predpokladaného podielu ostatných listnáčov (jh, jb, br, jx, jl, lp, os) pri revitalizácii lesných porastov, správca zdrojov vytypuje z existujúcich lesných porastov najvhodnejšie a tieto navrhne na uznanie ako identifikované zdroje LRM.

### 4.3. Návrh ďalšieho postupu pri vypracovaní „Projektu revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou kalamitou dňa 19. 11. 2004.

Hlavné ciele, postupnosť krokov pri spracovaní projektu a základný časový harmonogram:

  - dôsledné priestorové rozčlenenie územia z hľadiska ekologických podmienok, vlastníckych vzťahov a funkčného usporiadania územia a ich kategorizácia podľa charakteru a rozsahu poškodenia	01-03/2005

  - stanovenie potreby a naliehavosti prioritných opatrení predchádzajúcich samotnú obnovu (napr. ochrana proti erózii, pred povodňami, ochrana iných prírodných zdrojov a pod.)

01-03/2005

  - spracovanie analýzy historického vývoja drevinového zloženia a poznatkov o prirodzenom drevinovom zložení na postihnutom území	01-03/2005

  - stanovenie priestorových a časových rámcov pre revitalizáciu lesných porastov v postihnutom území s ohľadom na harmonogram odstraňovania kalamity a priority z hľadiska ochrany prírody a plnenia požadovaných funkcií lesov (zonácia územia podľa spôsobov obnovy a časových plánov obnovy)	01-03/2005

a priebežne počas celej doby revitalizácie

  - návrh diferencovaného drevinového zloženia poškodených lesných porastov na základe ich súčasného stavu, typologických jednotiek, priestorového rozčlenenia územia a časových rámcov postupu obnovy s dôrazom na zabezpečenie ekologickej stability a plnenia požadovaných funkcií lesov	01-03/2005 pre 1. fázu zalesňovania

a priebežne počas celej doby revitalizácie

  - spresnená kalkulácia potreby semien jednotlivých drevín na zabezpečenie sejby a geneticky a morfologicky  vhodného sadbového materiálu, rámcový návrh podielu sadeníc s obaleným koreňovým systémom, prípadne sadeníc vegetatívne množených, posúdenie možnosti použitia náhradného reprodukčného materiálu v prípade nedostatku pôvodného reprodukčného materiálu	01-03/2005 pre 1. fázu zalesňovania

a priebežne počas celej doby revitalizácie

  - návrh diferencovaných technologických postupov kombinovanej a umelej obnovy lesa vrátane racionalizačných opatrení (rozčleňovacie prvky, valy atď.) a ochrany

01-03/2005 pre 1. fázu zalesňovania

a priebežne počas celej doby revitalizácie

  - návrh diferencovaných postupov starostlivosti o nárasty a kultúry

01-06/2005 pre 1. fázu zalesňovania

a priebežne počas celej doby revitalizácie

  - analýza rizík a návrh preventívnych opatrení v okolitých lesných ekosystémoch ohrozených destabilizáciou

01-09/2005 pre najexponovanejšie lokality

priebežne počas celej doby revitalizácie

  - návrh systému monitorovania lesných ekosystémov v území TANAP s cieľom dlhodobého monitoringu vývoja porastov po vetrovej kalamite

01-04/2005

  - návrh podporných vedecko-výskumných aktivít na doplnenie potrebných poznatkov

01-03/2005

Predložený materiál uvádza základné rámce pre drevinové zloženie, analýzu semenných zdrojov, východiskovú kalkuláciu potreby sadbového materiálu a návrh ďalšieho postupu pre vypracovanie „Projektu revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou kalamitou dňa 19. 11. 2004“.

Návrh diferencovaného obnovného drevinového zloženia poškodených lesných porastov na základe ich súčasného stavu, typologických jednotiek, priestorového rozčlenenia územia a časových rámcov postupu obnovy s dôrazom na zabezpečenie ekologickej stability a plnenia požadovaných funkcií lesov bude výsledkom podrobného projektu. Odporúčame aby sa pri návrhu drevinového zloženia v postihnutom území vychádzalo z návrhov prirodzeného drevinového zloženia podľa základných typologických jednotiek.

Konkrétne drevinové zloženie bude predmetom vypracovania následného „Projektu revitalizácie lesných ekosystémov na území Vysokých Tatier postihnutom vetrovou kalamitou dňa 19. 11. 2004“.

Predmetný materiál sa spracoval v spolupráci odborníkov nasledovných subjektov Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Lesoprojekt Zvolen, Technická univerzita Zvolen, Sekcia lesnícka MP SR, Štátne lesy TANAP, Výskumná stanica ŠL TANAP a Štátna ochrana prírody / Správa TANAP.

5. Projekt ochrany lesných ekosystémov

5.1. Druhy a výskyt škodcov na území TANAP

Hlavnými druhmi škodcov, proti ktorým sa zameria  väčšina ochranárskych opatrení sú Lykožrút smrekový Ips typographus L. a Lykožrút lesklý Pityogenes chalcographus L.

Vedľajšie druhy škodcov, u ktorých sa predpokladá monitorovanie ich stav a špeciálne opatrenia sa proti nim budú vykonávať len lokálne a v obmedzenom rozsahu sú  Lykožrút smrečinový Ips amitinus Eich. a Drevokaz čiarkovaný Trypodendron lineatum Ol.  Za určitých špecifických podmienok však môže dôjsť k ich premnoženiu a vtedy bude potrebné obranné opatrenia zintenzívniť.

Na základe dostupných informácií boli poškodené najmä porasty v nadmorských výškach od 800-1300 m. n. m. Jedná sa v najväčšej miere o sústredenú kalamitu. Podiel roztrúsenej kalamity však nie je zanedbateľný. Väčšinu kalamity tvoria vývraty (58,6%), zvyšok (41,4%) zlomy.

Väčšina kalamity leží v oblasti s 3. stupňom ochrany (cca 75 %- 8000 ha). Zvyšok sa nachádza v 5. stupni ochrany. Pritom 5 % v oblasti, kde sa podľa stanoviska odborníkov S TANAP predpokladá požiadavka na ponechanie kalamitnej hmoty v porastoch bez zásahu, čo je však podmienené rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie so zvýšenou ochranou a 15% v zóne s nižšou intenzitou ochrany.

Už v roku 2002 boli lesy TANAP-u postihnuté  vetrovou kalamitou. Padlo 117 000 m3 drevnej hmoty. Z nej veľká časť sa z porastov neodstránila a to vzhľadom na stupeň ochrany inkriminovaných území, resp. z iných dôvodov – subjekty v nižších polohách neboli schopné dostatočne rýchlo spracovávať a asanovať chrobačiare (koncom roka 2003 sa v porastoch evidovalo ešte 45 000 m3 hmoty). Rok 2003 bol mimoriadne vhodný pre vývoj podkôrneho hmyzu. Chladné a vlhké počasie v roku 2004 však mierne zabrzdilo napredovanie podkôrnikovej kalamity. Tak ako to dokumentuje obrázok 1, v roku 2003 a 2004 došlo k plošným problémom s podkôrnym hmyzom, výskytu aktívnych chrobačiarov a miestami k plošnému napadnutiu porastov. Výskyt podkôrneho hmyzu sa koncentroval najmä do východnej časti Tatier / Javorina a Podspády a potom do oblasti Tatranskej Lomnice a Kežmarských Žľabov. Uvedené územie minimálne z časti (okrem Javoriny a Podspádov) korešponduje s lokalitami, ktoré boli najviac poškodené vetrovou smršťou zo dňa 19. 11. 2004. Značná časť hmoty napadnutej podkôrnikmi v roku 2003-2004 dnes leží vyvrátená v kalamitiskách.

Podkôrniková kalamita podľa výkazov o.o. k 1. marcu 2004. (červená silne napadnuté, ružová slabo napadnuté).

V porastoch sa k 1. októbru 2004 nachádzalo približne 72 740 m3 nespracovanej podkôrnikovej kalamity

V roku 2005 očakávame intenzívne jarné rojenie podkôrneho hmyzu. Jarné rojenie podkôrnika v TANAP-e začína v nižších polohách koncom apríla a začiatkom mája. Bude skoncentrované do pomerne krátkeho obdobia tak, ako je to všeobecne typické pre tento druh hmyzu. Nálet podkôrnikov bude smerovať výlučne na kalamitné drevo. To bude obsadené v celej oblasti viac menej rovnomerne, roztrúsene. Nepredpokladáme sústreďovanie napadnutia do určitých lokalít. Prednostne budú napadnuté oblasti, v ktorých bol silný výskyt podkôrnikov v roku 2003 a 2004. V prvom rade budú napádané zlomy. Tie budú na jar vysoko atraktívne na naletenie podkôrnym hmyzom.

Rojenie bude prebiehať najskôr v nižších polohách. Časový posun rojenia medzi najnižšími a najvyššími lokalitami môže byť 10-15 dní.

Nasledujúci výpočet naznačuje akým spôsobom by mohlo dôjsť ku gradovaniu podkôrnikovej kalamity v prípade problémov so spracovaním hmoty.

Východiská výpočtu

- populácia podkôrnikov v oblasti TANAPU sa nachádza vo zvýšenom stave

- pri prvom rojení podkôrniky budú obsadzovať prednostne kalamitné drevo (ich populácia sa vyvinie bez obmedzenia – stromy sa nebudú brániť rojením živice).

- priemerná zásoba hmoty			200 m3. ha-1

- priemerný počet stromov			500 ks. ha-1

- priemerná hmotnatosť kmeňa			0,40 m3

- priemerná dĺžka					20 m

- hrúbka kmeňa (stredná)				16 cm

- plocha povrchu kmeňa				10 m2 (1000 dm2)

- kalkulované množstvo vyletených dospelcov z neasanovaného kmeňa  10 000 ks (údaje zo Šumavy udávajú aj 80 – 100 tis. ks !)

Predpoklad pre rok 2005

- 1 rojenie 72740 m3 = 72740 / 0,4 = 181 850 stromov = 1 818 500 000 chrobákov

- 2 rojenie 606166 stromov x 10000 chrobákov = 6 061 660 000 chrobákov vyletí v 2 rojení. Druhé rojenie pôjde z 2/3 do kalamitnej hmoty a 1/3 do okolitých porastov naletia 606166 stromov, t.j.1212 ha.

- 1/3 z 6,061 mil. je 2,020 miliardy chrobákov ktoré napadnú 673 333 stromov v okolitých porastoch čo predstavuje 1347 ha. V kalamitnej hmote bude napadnuté dvojnásobné množstvo stromov č. j. 1 346 666 stromov na ploche 2 694 ha. V okolitých porastoch bude teda naletené koncom roka 2005 – 269 333 m3 hmoty a v kalamite bude naletených 538 666 m3 hmoty.

### Predpoklad pre rok 2006

V roku 2006  90 % populácie podkôrnikov naletí na stojace porasty. Nárast podkôrnikovej kalamity odhadujeme na 1,0 – 1,5 mil. m3 (5 – 7 tis. ha). V ďalších rokoch to bude gradovať geometrickým radom. Príklad z Česka – Šumava: vetrová kalamita 1,5 mil. m3. Nespracovaná  - v priebehu troch rokov evidované 7 mil. m3 podkôrnikovej kalamity.

5.2. Regionalizácia územia podľa rizika premnoženia podkôrnikov

Podľa rizika premnoženia podkôrnikov sa územei rozdeľuje do troch nasledovných oblastí:

- Západná oblasť – oblasť Štrbského Plesa a od Podbanského až po tok rieky Poprad. Tu je riziko premnoženia l. smrekového nízke. Svedčia o tom nízke odchyty do lapačov a tiež fakt, že v tomto území nebola zaznamenaná v posledných rokoch zvýšená populácia podkôrnika.

- Centrálna oblasť- od údolia Popradu na východ až po oblasť Smokovcov. Podľa

výsledkov náletu na lapače tu bola  silná populácia lykožrúta smrekového hlavne do nadmorskej výšky 1100-1200 m.

- Východná oblasť - od Smokovcov až po Tatranskú Kotlinu sa jedna o územie s výrazne zvýšenou početnosťou a to aj vo vyšších nadmorských výškach. Riziko premnoženia pôdkôrneho hmyzu je tu najväčšie.

5.3. Ciele pre ochranu lesných ekosystémov

V súvislosti s návrhom konkrétnych opatrení sa bude sledovať dosiahnutie týchto cieľov:

- Cieľ: Monitoring

Pre potreby manažmentu boja s podkôrnym hmyzom je nevyhnutné na celom území zabezpečiť:

  - Monitoring populácie lykožrúta smrekového, postupu spracovania kalamitnej hmoty, atraktívnej hmoty a počasia.

  - Systém na podporu rozhodovania na báze GIS

    - vstupy z monitorovacieho systému

    - optimalizácia opatrení ochrany lesa a ťažbových operácii

    - scenáre vývoja ako podklad pre rozhodovanie

2.  Cieľ: Manažment ochrany lesa proti podkôrnemu hmyzu na kalamitných plochách.

V prvej fáze sa musí hlavná pozornosť zamerať na spracovanie čo najväčšieho objemu kalamity. Bude potrebné dbať na to, aby sa určité „rizikové“ celky spracovávali prednostne a aby sa vykonala na všetkých plochách dôsledná asanácia vyťaženej hmoty vrátane zvyškov po ťažbe vhodnými opatreniami a vo vhodných termínoch. Dôležitá bude kontrola vykonaných opatrení a monitoring vývoja škodcov.

- Cieľ: Ochrana stojacich smrekových porastov (porastových stien, vnútra porastov) v bezprostrednej blízkosti kalamitísk a v rámci doletu podkôrneho hmyzu.

V kalamitou poškodenej časti TANAP-u existujú rozvrátené (nie celkom zničené) porasty, ktoré prakticky stratili svoju stabilitu a vytvoril sa systém porastových stien. Tieto sú osobitne destabilizované náhlym oslnením, poruchami koreňového systému a zmenou stanovištných pomerov.

- Cieľ: Ochranárske opatrenia na zalesňovaných plochách / ochrana proti tvrdoňom a lykokazom, ochrana proti burine, ochrana proti zveri a ochrana proti hubovým ochoreniam.

Zabezpečovanie a zakladanie porastov prinesie so sebou množstvo ochranárskych problémov. Tieto opatrenia sa budú realizovať s klesajúcou intenzitou v časovom horizonte 15-20 rokov.

Stanovenie naliehavosti opatrení vo vzťahu k územnému rozmiestneniu kalamity

- Najvyššiu prioritu budú mať poškodené porasty vo východnej časti Tatier (Smokovce, Kežmarské Žľaby) kde  bude potrebné nasadiť techniku v najväčšej intenzite. Bolo by veľmi vhodné ak by sa všetku hmotu podarilo spracovať a odviesť do konca roku 2005. V strednej časti poškodeného územia (hlavne v oblasti Tatranskej Kotliny) bude mať spracovanie kalamity strednú naliehavosť. Je možné počítať  s ponechaním časti nespracovanej hmoty do roku 2006. Západná časť Tatier (okolie Podbanského, Štrbského Plesa) má najnižšiu prioritu.

Prednostne spracovávať porasty v ktorých prevládajú zlomy. Tie budú atraktívne na naletenie podkôdnikmi len v roku 2005. Budú naletené najmä prvou generáciou  podkôrnikov na jar 2005. Ak by sa podarilo spracovať tieto porasty ešte počas sezónny 2005 (najlepšie do júna 2005) je veľký predpoklad, že väčšina nalietnutej hmoty bude z porastov odstránená. Porasty s prevahou vývratov budú atraktívne pre nálet podkôrneho hmyzu ešte aj v roku 2006 čo sa môže využiť v manažmente boja proti podkôrnikom. Vývraty sa budú dať použiť na lapače, čo považujeme za veľmi dôležité.

Predmetný návrh ochrany lesa na území TANAP bol spracovaný v spolupráci Ústavu ekológie lesa SAV, S TANAP, Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen, Technickej univerzity Zvolen, ŠL TANAP a Výskumnej stanice ŠL TANAP.

- Z dôvodu potenciálneho rizika lesných požiarov je nevyhnutné sústrediť pozornosť na nebezpečenstvo lesných požiarov. Z uvedeného dôvodu sa v gescii TU Zvolen vypracuje plán protipožiarnej ochrany lesných ekosystémov dotknutých veternou kalamitou v TANAP

- Výbor pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 1. decembra 2004 zriadila Výbor pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier ako koordinačný, iniciatívny a poradný orgán vlády SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier (príloha – štatút).

Pod vedením predsedu vlády SR sa jeho členmi stanú podpredseda vlády a minister financií SR, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR, minister životného prostredia SR, minister pôdohospodárstva SR, minister zahraničných vecí SR, minister vnútra SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, primátor Vysokých Tatier a prednosta Obvodného úradu v Poprade. Jeho členmi sú ďalej aj zástupcovia parlamentných strám HZDS ĽS a Smer. Ďalších členov tohto výboru vymenuje predseda výboru

V rámci prvého zasadnutia výboru dňa 13.12.2004 v Novom Smokovci sa členovia oboznámili  s postupom prác na odstraňovaní calamity (MP SR, krízový štáb, mesto Vysoké Tatry), ktorá postihla Vysoké Tatry 19.novembra 2004 a vyjadril uznanie a poďakovanie všetkým, ktorí profesionálne či dobrovoľne prispeli a prispievajú k odstráneniu následkov tejto kalamity.

Výbor zároveň prerokoval a vyjadril súhlas s návrhom cestovnej mapy projektu obnovy a rozvoja Vysokých Tatier, ktorá obsahuje:

- koordináciu likvidácie následkov kalamity,

- analýzu legislatívy podporujúcej obnovu a rozvoj Vysokých Tatier,

- vypracovanie štúdie trvalo udržateľného rozvoja Vysokých Tatier založeného             na troch  pilieroch –ekologickom, ekonomickom a sociálnom,

- memorandum o porozumení medzi vládou SR a vlastníkmi pôdy TANAPu                     a obcami TANAPu,

- schválenie územného plánu TANAPu a mesta Vysoké Tatry,

- program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Vysokých Tatier,

- regionálne sektorové plány rozvoja,

- zabezpečovanie zdrojov.

V súvislosti s touto aktuálnou celonárodnou problematikou má Výbor vlády SR                    pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier záujem o komunikáciu so širokou verejnosťou                           a na zasadnutia budú prizývaní odborníci zo širokej spoločenskej a občianskej sféry.

Na rokovanie boli prizvaní primátor mesta Vysoké Tatry, predseda OÚ Poprad, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR, riaditeľ  ŠL TANAP , riaditeľ Správy TANAP-u, predseda Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov SR , predseda MVO Ľudia a voda, predseda VÚC Prešov a predseda KÚ Prešov.

- Pozemkové úpravy

Územie postihnuté vetrovou kalamitou je potenciálnym zdrojom ohrozenia území ležiacich v mikropovodiach ľavostranných prítokov rieky Poprad a z hľadiska komplexnosti riešenia tiež v k.ú. Lučivná.

V dotknutých mikropovodiach vetrovou kalamitou najviac postihnutých lesných obvodov Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Tatranská Lomnica, Kežmarské Žľaby, čiastočne aj Štrbské pleso a Podbanské, došlo k výraznému zníženiu lesnatosti mikropovodí.

Zmenou v režime topenia snehu na nezatienených južných, neprerušovaných svahoch ako aj zmenou nasiakavosti povrchu môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu dotknutého územia lokálnymi povodňami. Potenciálne ohrozené územia sú definované ako mikropovodia so zmenenou lesnatosťou ľavostranných prítokov rieky Poprad po ich ústie do rieky Poprad.

Z uvedených dôvodov MP SR

- urýchľuje práce na výkone opatrení v územiach postihnutých veternou kalamitou a potenciálne ohrozených územiach z hľadiska obnovy ich pôvodných funkcií;

- preskúmava možnosti vykonania pozemkových úprav a podľa potreby nariadiť pozemkové úpravy v územiach mesto Vysoké Tatry a k.ú. Stráne pod Tatrami a Rakúsy ( s možnosťou financovania z fondo EÚ);

- vykonáva zmeny v metodickom zabezpečení rozpracovaných projektov pozemkových úprav vedúce k urýchleniu prc na výkone opatrení;

- zabezpečuje dosiahnutie spoločensky akceptovateľného termínu riešenia obnovy evidencie pozemkov vo Vysokých Tatrách.

7.1. Technické opatrenia na  urýchlenie prác na výkone opatrení

- Doplnenie údajov na plochách vyňatých z obvodu pozemkových úprav

- Zostavenie simulačných modelov

- Vytypovanie kritických oblastí ohrozenia územia dotknutého veternou kalamitou

- Zohľadnenie najdôležitejších faktorov

- Vypracovanie generálnych návrhov opatrení

7.2. Časový harmonogram urýchlenia pozemkových úprav

- I. etapa – identifikácia krízových lokalít ohrozenia

- II. etapa– detailizácia modelového riešenia v krízových lokalitách

- III. etapa – návrhy riešenia v kritických zónach z pohľadu krátkodobých opatrení

7.3. Metodické zabezpečenie urýchlenia pozemkových úprav

- Zmeny v metodike vykonávania PPÚ

- Vypracovanie, prerokovanie a schválenie zjednodušených generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z pohľadu krátkodobých opatrení ( definovanie verejného záujmu)

- Schvaľovanie návrhov opatrení na ochranu územia pred prívalovými vodami

- Protipovodňové opatrenia na malých vodných tokoch v správe ŠL TANAPu

- Preferovanie organizačných, biotických a biotechnických opatrení

Financovanie realizácie návrhov spoločných opatrení pozemkových úprav je možné zabezpečiť z prostriedkov fondov EÚ.

8. Záver

Minimalizovanie negatívnycvh dopadov veternej smršte z 19.11.2004 v TANAP nemožno riešiť len v pôsobnosti ŠL TANAP, ale spoločne s ostatnými subjektami vykonávajúcimi správu lesného majetku na dotknutom území.  Z toho vyplýva aj aktivita MP SR, ktorá vedie k zabezpečeniu úzkeho prepojenia s týmito subjektami pri spracovávaní dokumentov na likvidáciu kalamity a rekonštrukciu a tevitalizáciu lesných ekosystémov. MP SR zabezpečilo inštitucionálne zabezpečenie spolupráce s týmito subjektami s cieľom optimalizácie a zosúladenia spoločných aktivít na území TANAP postihnutom veternou kalamitou.

Z hľadiska vytvorenia predpokladov pre plnenie nevyhnutných krokov v súvislosti s likvidáciou kalamity a rekonštrukciou porastov

    - MP SR personálne posilňuje štátnu správu lesného hospodárstva dotknutého územia v súvislosti so zabezpečovaním výkonu usmerňovacej a dozornej činnosti najmä v súvislosti s kontrolou pôvodu vyťaženého a prepravovaného dreva;

    - zabezpečuje zmenu, revíziu a predčasnú obnovu lesných hospodárskych plánov dotknutých lesných hospodárských celkov (na výmere cca 330 tis. ha v rámci územia SR dotknutého vetrovou kalamitou 19.11.2004);

    - poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pre neštátne subjekty pri príprave harmonogramov likvidácie kalamity, ako aj projektov revitalzácie a rekonštrukcie lesných ekosystémov.

Zároveň je potrebné urýchliť legislatívny proces schvaľovania návrhu nového zákona o lesoch; koordinovať rozhodovací proces orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie vo veci výnimky z podmienok ochrany prírody a krajiny podľa jednotiek priestorového rozdelenia lesa, nakoľko presahuje hranice pôsobnosti jedného krajského úradu starostlivosti o životné prostredia. Odporúča sa preskúmať možnosť úpravy zákona č. 595/2003 Z. tak, aby vytvorené rezervy na lesnú pestovnú činnosť zamerané na odstraňovanie následkov mimoriadnych kalamít v lese, bolo možné uplatňovať ako daňový výdavok  vo výške  a dobe určenej v projekte až do zabezpečenia obnovovaného lesného porastu.