Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Tiedenie podľa kraja:

Bratislavský

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Výstavba ústavu na výkon väzby a rekonštrukcia O a POO Žabí

Bratislava - časť Ružinov

13

11

6

15

375

Okres

Bratislava II

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2008

400,0

4,0

2005

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

400,0

Výstavba špecializ. pracovísk Národného bezpečnostného úradu

Bratislava - časť Staré Mesto

14

2

6

12

28

Okres

Bratislava I

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

61,7

7,5

2005

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,4

Rozšírenie kanalizácie a ČOV

Hamuliakovo

18

35

6

10

12

Okres

Senec

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2007

142,0

2,0

2005

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Rekonštrukcia kanalizácie, Bratislava II. - III.

Bratislava - časť Ružinov

18

41

5

8

349

Okres

Bratislava II

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

507,6

20,0

2005

200,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

170,0

0,0

10,0

0,0

512,6

Prívod vody DN 600 Bratislava - Malacky, II. stavba

Malacky

18

44

6

9

9

Okres

Malacky

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

74,8

30,0

2005

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74,8

Rozšírenie koryta Dunaja na pravom brehu (rkm 1866-1868,6)

Bratislava - časť Petržalka

18

58

6

9

356

Okres

Bratislava V

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

188,5

100,0

2005

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

189,0

12. 7. 2004

Dátum:

1

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Tiedenie podľa kraja:

Bratislavský

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Prior. protipov. opatrenia v SR, BA, úsek Príst. most-most

Bratislava - časť Ružinov

18

80

5

8

386

Okres

Bratislava II

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2008

81,0

10,5

2005

25,5

25,5

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

ISPA

82,0

Priorit. protipov. opatrenia v SR, BA Starý most - Nový most

Bratislava - časť Staré Mesto

18

81

5

8

387

Okres

Bratislava I

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

179,0

20,0

2005

90,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

0,0

180,4

Zvýš. protipov. bezp. toku Malina, rkm 2,130-8,350 a Zoh. pot., rkm

Malacky

18

84

6

9

389

Okres

Malacky

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

60,0

40,0

2005

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

Povodňový dispečing - monitoring tokov a čistiacich staníc

Bratislava - časť Staré Mesto

18

97

6

9

15

Okres

Bratislava I

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2008

90,0

30,0

2005

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,0

Rekonštrukcia historickej budovy SND

Bratislava - časť Staré Mesto

24

1

6

16

30

Okres

Bratislava I

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2007

178,0

24,5

2005

24,5

24,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

424,5

D2 Križovatka Stupava - juh

Stupava

29

2

6

17

52

Okres

Malacky

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2008

831,2

100,0

2005

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 234,6

12. 7. 2004

Dátum:

2

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Tiedenie podľa kraja:

Bratislavský

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - Marchegg

Bratislava - časť Devínska Nová Ves

29

44

6

14

447

Okres

Bratislava IV

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2007

50,0

0,0

2005

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

quick star

60,0

D2 Lamač - Staré Grunty, II. etapa

Bratislava - časť Lamač

29

67

6

17

404

Okres

Bratislava IV

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2008

250,0

50,0

2005

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

Bezpečnostné systémy letísk SSL

Bratislava - časť Ružinov

29

94

6

14

431

Okres

Bratislava II

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

182,0

23,0

2005

90,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,0

Scheng. f.

182,0

Logistické centrum

Bratislava - časť Staré Mesto

29

99

6

14

436

Okres

Bratislava I

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

40,0

15,0

2005

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

Rekonštrukcia fasády budovy ŠÚ SR Miletičova ul. 3

Bratislava - časť Ružinov

32

1

6

12

53

Okres

Bratislava II

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2005

70,0

80,0

2005

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

12. 7. 2004

Dátum:

3

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Tiedenie podľa kraja:

Bratislavský

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4085,3

3385,8

17

Počet VP za

RVP

quick star

67,0

20,0

0,0

255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

556,5

811,5

898,5

2005

12. 7. 2004

Dátum:

4