Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Tiedenie podľa kraja:

Žilinský

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Rozšírenie ubytovacej kapacity    pre výkon väzby ÚVV Žilina

Žilina

13

13

6

15

377

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2008

145,0

2006

25,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

VD    Liptovská Mara - automatizácia riadenia a TBD

Liptovský Mikuláš

18

17

6

9

207

Okres

Liptovský Mikuláš

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2007

43,0

2006

10,0

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

Dostavba pavilónu chirurg. disciplín MFN Martin I. etapa

Martin

21

4

6

13

204

Okres

Martin

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2010

340,2

2006

75,0

75,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Hričovské Podhradie

29

14

6

17

438

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2011

13 500,0

2006

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

PPP

14 112,0

D1 Višňové - Dubná Skala

Vrútky

29

47

6

17

214

Okres

Martin

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2010

11 000,0

2006

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

PPP

12 000,0

D1 Dubná Skala - Turany

Turany

29

54

6

17

223

Okres

Martin

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2012

7 450,0

2006

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

PPP

7 780,0

12. 7. 2004

Dátum:

1

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Tiedenie podľa kraja:

Žilinský

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Privádzač Žilina Strážov

Žilina

29

55

6

17

224

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2006

328,0

2006

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

I/59 Dolný Kubín, pruh pre pomocné vozidlá

Dolný Kubín

29

56

6

14

225

Okres

Dolný Kubín

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2009

351,0

2006

60,0

60,0

60,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

388,3

I/18 Bytča, križovatka

Bytča

29

68

6

14

405

Okres

Bytča

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2007

55,0

2006

40,0

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

D1 Lietavská Lúčka - Višňové

Lietavská Lúčka

29

101

6

17

439

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2012

5 926,0

2006

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

PPP

5 926,0

D1 Hubová - Ivachnová

Hubová

29

102

6

17

440

Okres

Ružomberok

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2012

13 880,0

2006

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

PPP

14 268,0

Cesta II/584 Liptovské Matiašovce

Liptovské Matiašovce

80

3

4

4

209

Okres

Liptovský Mikuláš

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2008

106,7

2006

40,0

40,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,0

0,0

110,0

12. 7. 2004

Dátum:

2

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Tiedenie podľa kraja:

Žilinský

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Cesta II/487 Čadca - Raková

Čadca

80

4

6

14

217

Okres

Čadca

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2008

504,2

2006

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

525,0

Cesta II/585 Belá

Belá

80

5

4

4

218

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2008

102,0

2006

30,0

30,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

108,2

56602,5

53731,1

14

Počet VP za

RVP

PPP

0,0

7600,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

490,0

530,0

8 130,0

2006

12. 7. 2004

Dátum:

3