Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

OP Základná infraštruktúra

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Celá SR

Environmentálna infraštruktúra

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Skupinový vodovod Šemša - Hodkovce - Nováčany

Šemša

18

3

4

5

316

Okres

Košice - okolie

Kraj

Košický

RVP

2006

2008

51,0

2006

21,0

19,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0

2,0

0,0

51,0

Skupinový vodovod Senica, prívodné potrubie pre Kuklov

Kuklov

18

4

4

5

317

Okres

Senica

Kraj

Trnavský

RVP

2006

2007

41,0

2006

15,0

14,3

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,3

0,7

0,0

42,0

Zásobovanie pitnou vodou a kanalizácia aglomerácie Holíč

Holíč

18

13

4

5

89

Okres

Skalica

Kraj

Trnavský

RVP

2006

2008

525,0

2006

100,0

95,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

5,0

0,0

565,0

Jasov - kanalizácia a ČOV

Jasov

18

14

4

5

326

Okres

Košice - okolie

Kraj

Košický

RVP

2006

2007

71,0

2006

40,0

36,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32,0

4,0

0,0

71,0

Odkanalizovanie aglomerácie Smrdáky - Koválov

Smrdáky

18

18

4

5

329

Okres

Senica

Kraj

Trnavský

RVP

2006

2008

125,0

2006

35,0

33,3

7,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,3

1,7

0,0

140,0

Dobudovanie odkanalizovania aglomerácie Senica

Senica

18

19

4

5

330

Okres

Senica

Kraj

Trnavský

RVP

2006

2008

148,0

2006

45,0

42,8

9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,8

2,2

0,0

160,0

12. 7. 2004

Dátum:

1

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

OP Základná infraštruktúra

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Celá SR

Environmentálna infraštruktúra

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Úprava Podlužianky, dokomplet. výstavby nábrežných múrov, II.

Levice

18

36

4

5

105

Okres

Levice

Kraj

Nitriansky

RVP

2006

2008

38,0

2006

10,0

10,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

40,0

Rozvod vody a kanalizácie Ľubovniansky región

Stará Ľubovňa

18

65

4

5

437

Okres

Stará Ľubovňa

Kraj

Prešovský

RVP

2006

2008

550,0

2006

250,0

176,0

17,6

0,0

37,0

0,0

0,0

0,0

158,4

37,0

0,0

750,0

Rozvod vody a kanalizácie, povodie Hnilca

Gelnica

18

68

4

5

73

Okres

Gelnica

Kraj

Košický

RVP

2006

2009

290,0

2006

133,0

93,0

9,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

84,0

20,0

0,0

400,0

Kanalizácia a ČOV

Strážske

18

72

4

5

81

Okres

Michalovce

Kraj

Košický

RVP

2006

2008

100,0

2006

30,0

27,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24,0

3,0

0,0

100,0

Rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej stoky    A

Bardejov

18

73

4

5

155

Okres

Bardejov

Kraj

Prešovský

RVP

2006

2008

280,0

2006

80,0

72,0

8,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

64,0

8,0

0,0

280,0

Kanalizácia a ČOV

Demandice

76

7

4

5

368

Okres

Levice

Kraj

Nitriansky

RVP

2006

2007

50,0

2006

25,0

22,7

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

22,7

2,0

0,0

50,0

12. 7. 2004

Dátum:

2

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

OP Základná infraštruktúra

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Celá SR

Environmentálna infraštruktúra

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Kanalizácia obce

Tekovské Nemce

76

8

4

5

369

Okres

Zlaté Moravce

Kraj

Nitriansky

RVP

2006

2007

59,0

2006

24,0

21,0

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,0

21,0

2,5

0,0

60,0

Ekologizácia Váhu Hlohovec - Drahovce

Hlohovec

79

2

4

5

445

Okres

Hlohovec

Kraj

Trnavský

RVP

2006

2008

45,0

2006

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

2007-ŠR

50,3

2759,3

2373,0

14

Počet VP za

RVP

2007-ŠR

0,0

93,1

574,5

0,0

0,0

0,0

57,8

0,0

87,6

662,1

813,0

2006

12. 7. 2004

Dátum:

3