Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Bez väzby na zdroje EÚ

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Celá SR

Verejné práce ostatnej technickej infraštruktúry

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

I/51 Trnava, Nitrianska ulica

Trnava

29

3

6

14

67

Okres

Trnava

Kraj

Trnavský

RVP

2005

2006

118,0

70,0

2005

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131,7

I/68 Lipany, preložka cesty

Lipany

29

17

6

14

136

Okres

Sabinov

Kraj

Prešovský

RVP

2005

2007

126,0

10,0

2005

10,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135,0

Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - Marchegg

Bratislava - časť Devínska Nová Ves

29

44

6

14

447

Okres

Bratislava IV

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2007

50,0

0,0

2005

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

quick star

60,0

I/67 Kráľ - štátna hranica

Kráľ

29

59

6

14

396

Okres

Rimavská Sobota

Kraj

Banskobystrický

RVP

2005

2007

82,1

40,0

2005

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87,6

I/74 Topoľčany, križovatka

Topoľčany

29

60

6

14

397

Okres

Topoľčany

Kraj

Nitriansky

RVP

2005

2006

41,5

20,0

2005

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,5

I/66 Banská Bystrica - križovatka Radvaň

Banská Bystrica

29

61

6

14

398

Okres

Banská Bystrica

Kraj

Banskobystrický

RVP

2005

2006

65,0

50,0

2005

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,6

13. 7. 2004

Dátum:

1

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Bez väzby na zdroje EÚ

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Celá SR

Verejné práce ostatnej technickej infraštruktúry

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

I/50 Nitrica, križovatka

Nitrica

29

62

6

14

399

Okres

Prievidza

Kraj

Trenčiansky

RVP

2005

2006

41,0

30,0

2005

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

I/59 Ružomberok, most - 062

Ružomberok

29

63

6

14

400

Okres

Ružomberok

Kraj

Žilinský

RVP

2005

2007

124,5

40,0

2005

40,0

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130,0

Bezpečnostné systémy letísk SSL

Bratislava - časť Ružinov

29

94

6

14

431

Okres

Bratislava II

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

182,0

23,0

2005

90,0

23,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67,0

Scheng. f.

182,0

Logistické centrum

Bratislava - časť Staré Mesto

29

99

6

14

436

Okres

Bratislava I

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2006

40,0

15,0

2005

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

953,4

870,1

10

Počet VP za

RVP

quick star

67,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

298,0

298,0

375,0

2005

13. 7. 2004

Dátum:

2