Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Bez väzby na zdroje EÚ

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Celá SR

Verejné práce pre justíciu

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Rozšírenie ubytovacej kapacity    pre výkon väzby ÚVV Žilina

Žilina

13

13

6

15

377

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2008

145,0

2006

25,0

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

Technické zhodnotenie budovy Okresného súdu

Bratislava - časť Ružinov

13

14

6

15

378

Okres

Bratislava II

Kraj

Bratislavský

RVP

2006

2007

43,0

2006

33,0

33,0

33,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48,0

198,0

188,0

2

Počet VP za

RVP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58,0

58,0

58,0

2006

13. 7. 2004

Dátum:

1