Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Bez väzby na zdroje EÚ

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Celá SR

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D2 Križovatka Stupava - juh

Stupava

29

2

6

17

52

Okres

Malacky

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2008

831,2

100,0

2005

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 234,6

Košice, Prešovská - Sečovská, III. etapa

Košice - časť Sever

29

7

6

17

80

Okres

Košice I

Kraj

Košický

RVP

2005

2009

967,0

50,0

2005

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 141,0

D1 Sverepec - Považská Bystrica, I. etapa

Sverepec

29

12

6

17

131

Okres

Považská Bystrica

Kraj

Trenčiansky

RVP

2005

2008

1 076,0

100,0

2005

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 224,0

D1 Studenec - Behárovce

Studenec

29

13

6

17

132

Okres

Levoča

Kraj

Prešovský

RVP

2005

2007

625,0

150,0

2005

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

696,0

R-6    Svidník, obchvat

Svidník

29

22

6

17

150

Okres

Svidník

Kraj

Prešovský

RVP

2005

2009

632,9

100,0

2005

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

862,9

D3 Hričovské Podhradie - Žilina

Hričovské Podhradie

29

49

6

17

216

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2005

2009

4 976,0

200,0

2005

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 185,0

13. 7. 2004

Dátum:

1

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Bez väzby na zdroje EÚ

Triedenie podľa predkladateľov

2005

Celá SR

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D2 Lamač - Staré Grunty, II. etapa

Bratislava - časť Lamač

29

67

6

17

404

Okres

Bratislava IV

Kraj

Bratislavský

RVP

2005

2008

250,0

50,0

2005

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0

R2 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. stavba

Zvolen

29

70

6

17

407

Okres

Zvolen

Kraj

Banskobystrický

RVP

2005

2007

990,0

300,0

2005

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 144,0

R2 Žiar nad Hronom, obchvat

Žiar nad Hronom

29

71

6

17

408

Okres

Žiar nad Hronom

Kraj

Banskobystrický

RVP

2005

2007

1 472,0

200,0

2005

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 735,0

R1 Beladice - Tekovské Nemce

Beladice

29

74

6

17

411

Okres

Zlaté Moravce

Kraj

Nitriansky

RVP

2005

2009

2 730,0

200,0

2005

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

16472,5

14550,1

10

Počet VP za

RVP

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1450,0

1 450,0

1 450,0

2005

13. 7. 2004

Dátum:

2