Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Bez väzby na zdroje EÚ

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Celá SR

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka

Hričovské Podhradie

29

14

6

17

438

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2011

13 500,0

2006

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

PPP

14 112,0

D1 Višňové - Dubná Skala

Vrútky

29

47

6

17

214

Okres

Martin

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2010

11 000,0

2006

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

PPP

12 000,0

D1 Dubná Skala - Turany

Turany

29

54

6

17

223

Okres

Martin

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2012

7 450,0

2006

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

PPP

7 780,0

Privádzač Žilina Strážov

Žilina

29

55

6

17

224

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2006

328,0

2006

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

380,0

D1 Mengusovce - Jánovce II. etapa

Svit

29

76

6

17

413

Okres

Poprad

Kraj

Prešovský

RVP

2006

2008

330,0

2006

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

350,0

R1 Malanta - Beladice

Beladice

29

79

6

17

416

Okres

Zlaté Moravce

Kraj

Nitriansky

RVP

2006

2010

2 450,0

2006

200,0

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 700,0

13. 7. 2004

Dátum:

1

Program verejných prác na roky      2005 - 2007

V mil. Sk na 1 desatinné miesto

VP začínajúce v roku:

Bez väzby na zdroje EÚ

Triedenie podľa predkladateľov

2006

Celá SR

Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest

Názov verejnej práce

Číslo

VP

RVP a OVP

obec, okres, kraj

Finančné prostriedky podľa zdrojov

Navrhovaný objem fin.

prostr. v prísl. roku spolu

Predpokladané

náklady

Rok

zač.

Poznámka

Iné

Súkromné

zdroje

Štrukturálne

fondy

Kohézny

fond

Úvery so

zár.štátu

Štátne

dlhopisy

Rozpočet

obce

Rozpočet

VÚC

Štátny

rozpočet

Z toho

verejné

investície

Objem

finanč.

prostr.

Rok

z toho

stavebné

spolu

Rok

dok.

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

D1 Križovatka Blatné

Blatné

29

81

6

17

418

Okres

Senec

Kraj

Bratislavský

RVP

2006

2007

90,0

2006

50,0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,0

D1 Lietavská Lúčka - Višňové

Lietavská Lúčka

29

101

6

17

439

Okres

Žilina

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2012

5 926,0

2006

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

PPP

5 926,0

D1 Hubová - Ivachnová

Hubová

29

102

6

17

440

Okres

Ružomberok

Kraj

Žilinský

RVP

2006

2012

13 880,0

2006

1500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

0,0

PPP

14 268,0

D1 Jánovce - Jablonov

Jánovce

29

103

6

17

441

Okres

Poprad

Kraj

Prešovský

RVP

2006

2012

10 407,0

2006

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

PPP

10 707,0

68318,0

65361,0

10

Počet VP za

RVP

PPP

0,0

8600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

450,0

9 050,0

2006

13. 7. 2004

Dátum:

2