Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Košický samosprávny kraj

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Regionálna skládka odpadu

74

7

4

5

DV

0499

0904

0201

0501

0601

0801

Skládka TKO

74

8

4

5

DV

0899

0904

1103

0804

Vodovod a kanalizácia Kluknava

74

9

4

5

DV

0304

1103

0203

Kanalizácia a ČOV Spišské Vlachy

74

10

4

5

DV

1199

1004

1103

Inkubátorový dom - polyfunkčná stavba

74

11

1

1

DV

0904

0401

Kanalizácia a ČOV

74

12

4

5

DV

0501

0701

Kanalizácia a ČOV

74

13

6

9

DV

1200

1000

0201

Kanalizácia a ČOV obcí Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré

74

14

4

5

DV

0699

0599

0699

Vodovod, kanalizácia, ČOV

74

15

6

9

DV

0604

Kanalizácia a ČOV

74

16

6

10

DV

1001

0202

Vodovody, kanalizácie a ČOV obcí údolia Kaňapty a údolia Bodvy

74

17

4

5

DV

0203

1104

1102

0103

0203

Mestský cintorín

74

20

6

16

DV

1199

0304

1204

Rekonštrukcia mosta na ceste III/018186

74

21

4

4

DV

0904

0101

0904

1104

Prepojovacia cesta medzi III/5356 a II/536

74

22

4

4

DV

0902

0904

1103

0704

1004

0405

0505

II/546-23 Prakovce, rekonštrukcia mosta

74

23

4

4

DV

1099

1003

1104

0205

III/018185 Dúbravka - Olšavka, výstavba cesty

74

24

4

4

DV

1102

0904

1103

1204

0205

0505

0505

II/566 Choňkovce, prieťah

74

25

4

4

DV

0904

0301

0804

II/547 Košice, Alpínka - Jahodná. II. etapa

74

26

4

4

DV

1004

1104

0501

0701

1104

0405

Kultúrno - spoločenské priestory

74

27

4

6

DV

0203

1204

0105

Kaštieľ Markušovce - rekonštrukcia

74

30

4

6

DV

0904

0305

0505

Dóm sv. Alžbety - reštaurátorské práce

74

31

1

2

DV

0904

0305

0505

Rekiltívácia skládky TKO

74

32

4

5

DV

0902

0804

0203

1004

1104

Technicom Košice

74

33

1

1

DV

0902

0804

1003

0904

1004

0105

0205

Podnikateľský inkubátor

74

34

1

1

DV

0804

1103

0305

0405

Gymnáziá a SZŠ - rekonštrukcia a modernizácia areálu škôl

74

35

4

6

DV

0704

0304

1104

1104

1

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

2

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

D2 Križovatka Stupava - juh

29

2

6

17

DV

1003

0104

1004

0604

1204

0305

I/51 Trnava, Nitrianska ulica

29

3

6

14

DV

1200

0303

0505

0505

Trnava - Nové Mesto n/Váhom, modernizácia trate, II. časť

29

4

5

7

DV

0200

0300

0300

0400

0703

0904

1004

1104

Košice, Prešovská - Sečovská, III. etapa

29

7

6

17

DV

1002

0603

1204

0205

D1 Sverepec - Považská Bystrica, I. etapa

29

12

6

17

DV

0403

1003

0304

1204

0105

D1 Studenec - Behárovce

29

13

6

17

DV

0801

0802

0104

1004

0105

I/68 Lipany, preložka cesty

29

17

6

14

DV

0900

0403

0504

0605

Peronizácia železničnej stanice Poprad

29

19

4

4

DV

1103

1004

1004

1104

0405

0505

R-6    Svidník, obchvat

29

22

6

17

DV

0500

1099

1004

1204

D1 Považská Bystrica západ - Vrtižér

29

29

5

7

DV

0403

0903

0403

0304

0305

0605

Elektrifikácia trate Zvolen - Lučenec - Fiľakovo

29

36

4

4

DV

1204

0805

0805

0905

R-1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, II. etapa

29

37

4

4

DV

0702

1102

0602

0203

0604

0604

Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou

29

43

5

7

DV

1202

1003

0104

0104

0804

0904

D3 Hričovské Podhradie - Žilina

29

49

6

17

DV

0504

0699

1004

0205

I/67 Kráľ - štátna hranica

29

59

6

14

DV

0203

0301

0402

1104

I/74 Topoľčany, križovatka

29

60

6

14

DV

0299

0499

0504

0504

I/66 Banská Bystrica - križovatka Radvaň

29

61

6

14

DV

0999

1099

0804

0904

I/50 Nitrica, križovatka

29

62

6

14

DV

1104

0204

1004

0205

I/59 Ružomberok, most - 062

29

63

6

14

DV

1004

0104

0304

0904

Žilina Teplička, zriaďovacia stanica

29

65

4

4

DV

1004

1104

0505

0505

D2 Lamač - Staré Grunty, II. etapa

29

67

6

17

DV

1099

1199

0302

0604

R2 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. stavba

29

70

6

17

DV

0500

0500

1199

0804

0105

R2 Žiar nad Hronom, obchvat

29

71

6

17

DV

0203

0404

0404

0805

R1 Beladice - Tekovské Nemce

29

74

6

17

DV

0305

0505

0605

0605

Bezpečnostné systémy letísk SSL

29

94

6

14

DV

0104

0105

0105

Scheng. prech. fond

Logistické centrum

29

99

6

14

DV

0804

0305

0705

0905

Elektrifikácia trate Devínska Nová Ves - Marchegg

29

44

6

14

DV

1004

0305

0905

1005

3

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

Ministerstvo kultúry SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Rekonštrukcia historickej budovy SND

24

1

6

16

DV

1004

1105

1205

Štátna filharmónia Košice

24

2

6

16

DV

1003

0105

0305

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

Ministerstvo spravodlivosti SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Výstavba ústavu na výkon väzby a rekonštrukcia O a POO Žabí majer

13

11

6

15

DV

1004

0505

1205

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

4

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Ministerstvo školstva SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Výučbové priestory časť A - pavilón AB ŽU Veľký Diel

20

10

6

11

DV

0100

0600

0403

0804

1104

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

Ministerstvo zdravotníctva SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Východosl. ústav srdcových chorôb, dostavba VÚSCH

21

5

4

6

DV

0404

0604

1004

0405

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

5

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Ministerstvo životného prostredia SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Prívod vody DN 600 Bratislava - Malacky, II. stavba

18

44

6

9

DV

0402

0103

0405

Rozšírenie kanalizácie a ČOV

18

35

6

10

DV

0504

1004

0305

0305

Povodňový dispečing - monitoring tokov a čistiacich staníc

18

97

6

9

DV

0104

0204

0604

1004

Michalovce, Trebišov

Rekonštrukcia odtokových pomerov -    Moldavská nížina

18

56

6

9

DV

0804

0904

1004

1104

0105

Rekonštrukcia technologických zariadení VD Ružín

18

55

6

9

DV

0804

0904

1004

1104

0105

Priorit. protipov. opatrenia v SR, Prešov - ochrana intravilánu

18

83

5

8

DV

0804

0904

0904

1104

0105

ISPA

Bielovce, hať na Ipli

18

59

6

9

DV

0902

0604

0305

0405

0905

Vážska vodná cesta, I. časť, etapa I.-III., obce Považia v úseku Komárno - Žilina

18

23

5

8

DV

0501

0901

0104

UV c. 463/2002

Zásobovanie južnej časti okresu Veľký Krtíš vodou

18

61

5

8

DV

0203

0302

1103

1204

0705

Vodné dielo Slatinka na Slatine

18

21

5

8

DV

0197

1197

0901

0604

1004

0305

Zvolen,    revitalizácia toku Slatina

18

60

6

9

DV

0997

1100

1004

0305

0705

Intenzifikácia a rozšírenie ČOV

18

66

4

5

DV

0498

0600

0498

1204

Intenzifikácia ČOV

18

67

4

5

DV

1004

1102

1204

Svidník - Medzianky, prívod vody z VN Starina

18

1

4

5

DV

0997

1197

0299

Zlatá Idka - kanalizácia a ČOV

18

5

4

5

DV

1202

1003

1003

1203

Rozhanovce - kanalizácia a ČOV

18

6

4

5

DV

1003

1003

1203

Ochrana vodných zdrojov Trenčianskeho regiónu

18

8

5

8

DV

0404

0604

1103

0104

0204

Rekonštrukcia kanalizácie, Bratislava II. - III.

18

41

5

8

DV

0803

0803

0704

0704

Riešenie odtokových pomerov v starom koryte Dunaja

18

53

6

9

DV

0704

0904

1204

Vlkanová - Radvaň, protipovodňové opatrenia na Hrone

18

54

6

9

DV

1099

0904

0405

0805

Povodňový dvor Vranov

18

57

6

9

DV

0704

0904

1004

1104

0105

Rozšírenie koryta Dunaja na pravom brehu (rkm 1866-1868,6)

18

58

6

9

DV

0804

0904

1104

0105

Rozšírenie skupinového vodovodu

18

75

4

5

DV

0604

0604

0404

0704

Košice - kanalizácia a ČOV VVS    a. s.

18

78

5

8

DV

1103

0803

0604

Horný Zemplín - Humenné, kanalizácia a ČOV    VVS    a. s.

18

79

5

8

DV

1200

1201

1201

Prior. protipov. opatrenia v SR, BA, úsek Príst. most-most Košická

18

80

5

8

DV

1004

0604

1204

1204

0505

ISPA

Priorit. protipov. opatrenia v SR, BA Starý most - Nový most

18

81

5

8

DV

0504

1204

0305

ISPA

6

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Ministerstvo životného prostredia SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Priorit. protipov. opatrenia v SR, BB - ochrana intraviánu, I. etapa

18

82

5

8

DV

0704

1203

0904

0405

0805

ISPA

Zvýš. protipov. bezp. toku Malina, rkm 2,130-8,350 a Zoh. pot., rkm 0,035-0,894

18

84

6

9

DV

0904

0504

1004

0604

0804

Protipovodňová ochrana Slovenska, prvá etapa

18

98

4

5

DV

0802

Protipovodňová ochrana Slovenska, druhá etapa

18

99

4

5

DV

0204

Protipovodňová ochrana Slovenska, tretia etapa

18

101

4

5

DV

0304

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

Národný bezpečnostný úrad

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Výstavba špecializ. pracovísk Národného bezpečnostného úradu

14

2

6

12

DV

1204

0205

0305

1005

1205

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

7

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Nitriansky samosprávny kraj

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Kanalizácia a ČOV obce

76

3

4

5

DV

0202

0402

0204

SP A/2004/00236F24 - 9. 2. 2004

Modernizácia a rekonštrukcia objektov v areáli nemocnice

76

4

4

6

DV

0504

0804

1004

1004

Kanalizácia obce

76

6

4

5

DV

0904

0903

0304

0604

Kanalizácia obce

76

10

4

5

DV

0599

0599

0199

OŽP-01-1136/2/1996

Vodovod obce

76

11

4

5

DV

0404

0604

0704

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

Štatistický úrad SR

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Rekonštrukcia fasády budovy ŠÚ SR Miletičova ul. 3

32

1

6

12

DV

0604

1004

1204

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

8

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP

Stav pripravenosti    verejnej práce pre roky 2005 - 2007

Trnavský samosprávny kraj

Predkladateľ:

Verejné práce navrhnuté na začatie v roku :      2005

Poznámka

Názov verejnej práce

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

Aquapark Šintava

79

12

1

2

DV

0404

0404

1004

0205

1005

Legenda:

DV = Dátum spracovania / vydania / získania príslušného dokumentu

9

13. 7. 2004

Dátum spracovania :

Umiestnenenie VP

Uzatvorenie zmluvy o

dielo s termínom

začatia realizácie

Ukončenie Výberového

konania

Vydanie SP

Dokumentácia pre SP

Vydanie ÚR

Dokumentácia pre ÚR

Štátna expertíza pri VP

nad 200 mil. Sk

Stavebný zámer pri VP

nad 40 mil. Sk

Spracovanie žiadosti

na čerpanie finančných

prostriedkov

Číslo verejnej práce

podľa RPPVP