NÁVRH

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č.

z

k Postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP

| Číslo materiálu: |  |
| --- | --- |
| Predkladateľ: | minister dopravy, pôšt a telekomunikácií |

Vláda

A. schvaľuje (alternatíva č. 1)

A.1	predpokladaný harmonogram realizácie projektu PPP diaľnice D1 v úsekoch Dubná Skala - Turany, Turany – Hubová a Hubová – Ivachnová s polovičným profilom v tuneloch s predpokladaným termínom ukončenia v roku 2010, Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové, Višnové – Dubná Skala, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, ako aj ukončenie úseku Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová s predpokladaným termínom ukončenia v roku 2012 a rýchlostnej cesty R1 v úsekoch Nitra – Selenec, Selenec –Beladice, Beladice – Tekovské Nemce s predpokladaným termínom ukončenia 2010

A.2	zaradenie vybraných úsekov nadradenej cestnej infraštruktúry podľa bodu A.1 tohto uznesenia do zoznamu projektov financovaných formou PPP

A.3	začatie verejného obstarávania výstavby a prevádzkovania diaľničných úsekov D 1 a úsekov rýchlostnej cesty R1 uvedených v bode A.1. formou projektov PPP podľa bodu B tohto uznesenia

A. schvaľuje (alternatíva č. 2)

A.1	predpokladaný harmonogram realizácie projektu PPP diaľnice D1 v úsekoch Dubná Skala - Turany, Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce - Svinia s polovičným profilom v tuneloch s predpokladaným termínom ukončenia v roku 2010, Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové, Višňové – Dubná Skala, ako aj ukončenie tunelových úsekov Turany – Hubová, Hubová – Ivachnová a Jánovce – Jablonov s predpokladaným termínom ukončenia v roku 2012 a rýchlostnej cesty R1 v úsekoch Nitra – Selenec, Selenec –Beladice, Beladice – Tekovské Nemce s predpokladaným termínom ukončenia 2010

A.2	zaradenie vybraných úsekov nadradenej cestnej infraštruktúry podľa bodu A.1 tohto uznesenia do zoznamu projektov financovaných formou PPP

A.3	začatie verejného obstarávania výstavby a prevádzkovania diaľničných úsekov D 1 a úsekov rýchlostnej cesty R1 uvedených v bode A.1. formou projektov PPP podľa bodu B tohto uznesenia

B. ukladá

ministrovi financií

B.1	predložiť MDPT SR a ostatným dotknutým orgánom stanovisko rezortu k otázke vplyvov realizácie projektov MDPT podľa tohto uznesenia na výšku štátneho dlhu SR a k otázke ostatných vplyvov na rozpočtovú politiku štátu

do 12. septembra 2007

ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií

B.2	vydať predbežné oznámenie o začatí verejného obstarávania výstavby a prevádzkovania diaľničných úsekov D1 a úsekov rýchlostnej cesty R1 podľa bodu A.3 tohto uznesenia

do 12. septembra 2007

B.3	začať proces verejného obstarávania zverejnením príslušného oznámenia v prípade kladného stanoviska MF SR podľa bodu B.1 tohto uznesenia, resp. zrušiť celý proces verejného obstarávania v prípade záporného stanoviska MF SR podľa bodu B.1 tohto uznesenia

do 19. septembra 2007

B.4	predložiť v spolupráci s ministrom financií na rokovanie vlády SR definitívne znenie zmluvnej dokumentácie s potenciálnymi víťazmi procesu verejného obstarávania aj s konečnou analýzou rizík projektu a jeho vplyvov na verejné financie

do 10 dní po vyhodnotení predložených ponúk uchádzačov o koncesiu

Vykonajú:

minister dopravy, pôšt a telekomunikácií

minister financií