# Návrh na poskytnutie štátnej pomoci pre spoločnosť Baňa Čáry, a.s.

# na sprístupnenie zásob lignitu

1. Úvod

Pôvodným subjektom, ktorý bol určený rozvíjať geologicko-prieskumné práce a banskú činnosť na ložisku lignitu v dobývacom priestore GBELY III bol odštepný závod  Výstavba uhoľných a lignitových baní (VULB) Holíč, ktorý bol súčasťou koncernu Uholné a lignitové bane (ULB) Prievidza. Od 1.7.1991 bol pretransformovaný na ťažobný závod Baňa Záhorie štátny podnik Holíč.

Akciová spoločnosť Baňa Záhorie bola založená zakladacou listinou Fondom národného majetku SR zo dňa 18.07.1995 v súlade s rozhodnutiami o privatizácii podniku Baňa Záhorie štátny podnik Holíč. Mimoriadne valné zhromaždenie  konané dňa 19.12.2005 overené notárskou zápisnicou zo dňa 10.01.2006 rozhodlo o zrušení spoločnosti  s likvidáciou s tým že vstup do likvidácie nastáva ku dňu 01.01.2006, ďalej rozhodlo o zmene obchodného mena z Baňa Záhorie a.s. na Baňa Záhorie a.s. v likvidácii.

Súčasná spoločnosť Baňa Čáry a.s. vznikla zápisom do obchodného registra dňa 16.02.2006 Okresného súdu v Banskej Bystrici, v súčasnosti je evidovaná na Okresnom súde v Trnave oddiel Sa, vložka č. 10430/T. Dňa 30. mája 2006 vydal Obvodný banský úrad v Bratislave (ďalej OBÚ) pre Baňu Čáry a.s. Banské oprávnenie č. 1345/2006.  Nadväzne na to OBÚ zápisom prevodu dobývacieho priestoru GBELY III do evidencie dobývacích priestorov zo dňa 27.06.2006  tento dobývací priestor (DP) zmluvne previedol na organizáciu – právnickú osobu Baňa Čáry a.s.

Baňa Čáry a.s. začala 1.09.2006 s razením prieskumných  banských diel  a začala rozvíjať práce na sprístupnenie zásob IX. ťažobného poľa.

2. Stručná charakteristika ložiska.

Ložisko Gbely sa nachádza v SV časti kútskej priekopy, ktorá je súčasťou Viedenskej panvy. Jeho trojuholníkový tvar ohraničujú tri výrazné zlomy. Od obce Čáry smerom na Gbely sa ložisko rozširuje, pričom uhoľný sloj postupne klesá do hĺbky.

Sloj tvorí doskovité teleso, tektonicky porušené, s priemernou hrúbkou 4,60 m. Najmenej porušená je jeho stredná až severná časť, na ktorú sa v súčasnosti i perspektívne v nasledujúcich rokoch sústredí otvárka a ťažba.

Podľa hydrogeologickej kvalifikácie patrí ložisko medzi ložiská so zložitejšími hydrogeologickými pomermi. Pre zabezpečovanie banskej činnosti je potrebné trvalé odvodňovanie ložiska.

3. Zásoby

Prvý výpočet zásob lignitu bol vypracovaný so stavom  k 1.8.1978 na základe predbežného geologického prieskumu realizovaného GP Spišská Nová Ves, ktorý bol schválený v Komisii pre klasifikáciu zásob výmerom číslo 192-05/9-80 s objemom 58 280 tis. ton geologických zásob.

Celkové zhodnotenie ložiska s novým výpočtom zásob bolo spracované v decembri 1997 v záverečnej správe s výpočtom zásob so stavom k 1.1.1997 s celkovým objemom geologických zásob 64 585 tis. ton, z čoho vyťažiteľné zásoby sú 29 097 tis. ton. Rozhodnutie o schválení zásob výhradného ložiska  bolo vydané 15.07.1998 Ministerstvom životného prostredia SR.

4. Súčasná znalosť banských a geologicko – technických podmienok  v dobývacom priestore GBELY III. v oblasti  9. Ú.Ť.

Záujmová  oblasť  je hodnotená  z hľadiska hydrogeologických pomerov ložiska ako zložitejšia a zo stránky geomechanickej sa prejavujú všetky negatíva vyplývajúce z uloženia lignitového sloja pod kritickou hĺbkou, ktorá je vypočítaná a praxou potvrdená  cca 160 m pod povrchom. Uvedené skutočnosti ako aj fyzikálno-mechanický charakter nadložných a podložných hornín vytvárajú podmienky, ktoré sú v podstate nezrovnateľné s podmienkami iných slovenských baní.

Najzákladnejšou podmienkou razenia banských diel v uvedených podmienkach  je, že  tlak vody nesmie prekročiť 150 kPa na 1 m ochrannej vrsty, ktorú tvorí samotný lignitový sloj a prvý nadložný izolátor, ktorý môže, ale aj nemusí byť vyvinutý a úroveň tlaku vody v podložnom kolektore  musí dosiahnuť nulovú hodnotu na úrovni počvy sloja. Pokiaľ sa nevytvoria pomocou hydrogeologických opatrení uvedené podmienky, čo je z časového hľadiska niekoľko dní, až týždňov musí sa pracovať na pracoviskách, ktoré uvedené podmienky majú splnené. Z uvedeného dôvodu je veľmi náročné určiť časový harmonogram razenia jednotlivých banských diel nakoľko, musí byť vytvorené viac pracovísk, aby bolo možné realizovať prieskumno-odvodňovací režim pre ďalšiu činnosť. Hustota nadložných hydrogeologických vrtov, ako aj odvodňovacích studní do podložia je vysoká, čím stúpa energetická náročnosť na čerpanie. Podložné i nadložné horniny sú  mimoriadne jemnozrnné a pri zhotovovaní odvodňovacích objektov v nadloží i podloží sa nedá zabrániť ich vnikaniu do čerpacích systémov, čím vzniká nutnosť čistenia potrubného rozvodu a pracného budovania prečerpávacích staníc , kde je možné jemnozrnné materiály odstrániť, čo jednoznačne zvyšuje finančné nároky na razenie.

Výkony na razení musia byť nastavené tak, aby bola zabezpečená maximálna technologická disciplína, nakoľko pretrhnutie stropnej ochrannej vrstvy znamená odstavenie pracoviska do doby konsolidácie nadložných hornín a obnovenia prirodzeného prúdenia vôd čo s doterajších skúseností v najlepšom prípade trvá 1 rok.

Nákladové položky spojené s uvedenými skutočnosťami sú stanovené na základe doterajšieho poznania  z razenia v zložitejších hydrogeologických podmienkach , ktoré v 9.Ú.Ť. vzhľadom na úložné podmienky (bude dosiahnutý najnižší bod v centrálnej kryhe) nebudú jednoduchšie. Z uvedeného dôvodu jednotlivé náklady na 1 m banského diela môžu byť nepostačujúce.

5. Súčasný stav

Činnosť organizácie Baňa Čáry, a.s. sa v súčasnosti zameriava na práce spojené  so sprístupnením nových ťažobných kapacít v IX. ťažobnom poli, ktoré predstavujú najperspektívnejšie časti centrálnej kryhy, ktorej geologicko- technické a hydrogeologické pomery vytvárajú reálny predpoklad pre dlhodobejšiu perspektívu.

Z pohľadu odbytových možností sa situácia vyvíja pozitívne, nakoľko Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš má ťažobné možnosti obmedzené  cca do roku 2009 a ťažba v Hornonitrianskych baniach Prievidza, a.s. Prievidza má klesajúcu tendenciu a dlhodobo nemôže pokrývať potreby domáceho trhu.

Uvedené skutočnosti, ako aj očakávaný vývoj potreby energií, dávajú reálny predpoklad, že po nábehu ťažby, t.j. v roku 2008, bude produkcia energetického uhlia z Bane Čáry, ktoré sa vyznačuje nízkym obsahom síry, malou popolnatosťou a rovnomernou výhrevnosťou odbytovo zabezpečená. V súčasnosti je ťažba v Bani Čáry zabezpečovaná len z prípravných prác .

6. Význam ťažby uhlia

Význam domácej ťažby uhlia je možné charakterizovať nasledovne:

- vysoká závislosť od dovozu primárnych energetických zdrojov (cca 90%) – uhlie je po hydropotenciáli riek jediným významnejším domácim zdrojom a znižuje závislosť od importu,

- udržovanie sociálnej solidarity udržaním pracovných miest,

- udržanie prijateľnej cenovej úrovne v rámci konkurencie s triedenými druhmi uhlia,

- využívanie uhlia na výrobu elektriny a  tým vytváranie podmienok regulácie 
v elektrizačnej sústave SR domácim zdrojom primárnej energie,

- prispievanie k bezpečnosti dodávok elektriny vrátane diverzifikácie zdrojov,

Celková spotreba hnedého uhlia v SR predstavuje cca 3 000 kt. ročne. Na vývoj odbytu uhlia má rozhodujúci vplyv vývoj odberu energetického uhlia elektrárne Elektráreň Nováky (ENO), ktorá svojou produkciou pokrýva cca 7 až 8 % výroby elektriny na Slovensku. Celková spotreba zdrojov využívajúcich ako palivo domáce hnedé uhlie je na úrovni cca 2 500 kt. ročne (podiel ENO na spotrebe domáceho hnedého uhlia a lignitu predstavuje cca 93 %), spotreba zdrojov spaľujúcich dovozové uhlie je na úrovni cca 500 kt.

Využívanie ložísk hnedého uhlia zaisťuje čiastočnú domácu energetickú sebestačnosť, vedie k stabilizácii národného hospodárstva a znižuje vysokú závislosť od dovozu drahých energetických surovín. Snaha EÚ k maximálnemu využívaniu vlastných primárnych zdrojov energie s cieľom diverzifikácie zdrojov energie (druhu aj teritória) vedie k znižovaniu závislosti od energetických zdrojov mimo EÚ.

Spolu s uhlím je možné pri výrobe elektriny a tepla spolu spaľovať aj biomasu, resp. odpady, najmä v spojitosti s technológiami fluidného spaľovania a IGCC. V tomto smere je potrebné uvažovať s postupným nárastom vo využívaní biomasy a odpadu, resp. s postupným nahradzovaním alebo dopĺňaním určitých objemov uhlia, a to v oboch nižšie uvedených alternatívach.

Návrh Stratégie energetickej bezpečnosti SR predpokladá využitie uhlia z ložiska Gbely na zabezpečenie budúcich potrieb uhlia v Slovenskej republike na zabezpečenie energetických potrieb Slovenskej republiky. Rastúci význam bude mať aj jeho neenergetické využitie

6. Poskytnutie štátnej pomoci

Nariadenie EU č. 1407/2002/EC o štátnej pomoci uhoľnému priemyslu – umožňuje v členských krajinách poskytovať štátnu pomoc na:

- sprístupnenie zásob uhoľných ložísk (spravidla sa táto forma sa používa v prípade, ak sa na výrobu elektriny a tepla bude používať domáce uhlie t.j. v prípade všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobe elektriny z domáceho uhlia) ,

- útlm neefektívnych prevádzok  (spravidla sa využíva na pokrytie mimoriadnych nákladov, ktoré vznikli ako dôsledok reštrukturalizácie a racionalizácie činností nesúvisiacich s bežnou výrobou),

- riešenie mimoriadnych nákladov spojených hlavne so sociálnou problematikou a životným prostredím (odstupné, osobitný príspevok baníkom, strata na zárobku).

V prvých dvoch prípadoch je možné podľa nariadenia štátnou pomocou prechodne uhrádzať prevádzkovú stratu, v prípade sprístupnenia zásob aj investičné náklady.

Pomoc pre útlm je ohraničená rokom 2007 vrátane a pomoc pre sprístupnenie zásob rokom 2010.

V súlade s Nariadením EK je možné „podporiť“ ťažbu domáceho uhlia. Tento druh pomoci spadá pod čl. 5 Nariadenia 1407/2002/EC. Ako už bolo uvedené vyššie, alternatívne umožňuje pomoc pre počiatočné investície (čl. 5(2)). Pre notifikáciu štátnej pomoci kvalita uhlia nie je rozhodujúca, pre uhlie kategórií A a B je však povinná.

V zmysle čl. 9 (5) citovaného nariadenia predkladá členský štát Komisii predbežný plán sprístupnenia zásob, ktorý pozostáva z určenia dobývacích priestorov, nákladov na tento priestor a z určenia 30% podielu celkových investičných nákladov na sprístupnenie dobývacieho priestoru.

V roku 2005 bola Európskej komisii predložená žiadosť o štátnu pomoc na notifikáciu žiadostí slovenských organizácií uhoľného baníctva. Zároveň boli podklady doplnené o konkrétne objemy požadovanej štátnej pomoci do r. 2010 podľa jednotlivých rokov a ťažobných lokalít. Európska komisia v januári 2006 požiadavku schválila. V Konečnom rozhodnutí K (2006) 92 zo dňa 25. 1. 2006 vo veci štátnej pomoci pre slovenský uhoľný priemysel na roky 2005 - 2010, ktorým Komisia schválila plán pomoci na počiatočné investície a bola notifikovanej štátna pomoc pre Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza je uvedené, že Slovenská republika v prípade udelenia štátnej pomoci podniku Baňa Záhorie dodatočne túto pomoc oznámi Komisii.

V zmysle uvedeného Slovenská republika oznámila Komisii zmenu názvu a vlastníckych vzťahov a následne po schválení štátnej pomoci vládou Slovenskej republiky oznámi Komisii aj túto skutočnosť. V zmysle  Nariadenia č. 1407/2002/EC o štátnej pomoci uhoľnému priemyslu bude pomoc reálne poskytnutá až po jej notifikácii.

Príprava ťažby v IX. ťažobnom poli Bane Čáry si vyžaduje zabezpečiť obfáranie uhoľného bloku, jeho odvodnenie, uvedenie diela VJ-1 („nemecká jama“) do prevádzky a vyrazenie hlavných banských diel na zachovanie ťažobnej spôsobilosti. Pre najbližšie obdobie, t.j. pre roky 2008-2010 má spoločnosť pripravený zámer realizovať otvárku v dĺžke 4 500 m, obnoviť prevádzku diela VJ-1, čo predstavuje investičné náklady vo výške cca 387 mil. Sk.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené celkové investičné náklady potrebné predmetné vstupné investície. Uvedené cenové relácie vychádzajú zo súčasnej úrovne a nezohľadňujú nárast cien v budúcom období.

| ROK |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | SPOLU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celková dĺžka v (m) |  | 1500 | 1500 | 1500 | 4500 |
| náklady v SK vrátane mzdových N (Sk) | 95 076 033 | 95 076 033 | 95 076 033 | 285 228 098 |
| investičné náklady na GPP (Sk) | 101 586 000 | 101 586 000 |
| Celkom náklady (Sk) |  |  |  |  | 386 814 098 |
| Štátna pomoc - 30% (Sk) | 116 044 230 |
| Čerpanie štátnej pomoci (Sk) | 38 681 410 | 38 681 410 | 38 681 410 | 116 044 230 |

Na základe uvedeného sa navrhuje poskytnúť štátnu pomoc formou dotácie do výšky 30 % investičných nákladov t.j. do výšky 116 044 230 Sk v súlade s článkom 5 ods. 2 Nariadenia EU č. 1407/2002/EC o štátnej pomoci uhoľnému priemyslu.

Zámerom manažmentu Bane Čáry, a.s. je vytvoriť základné bansko-technické podmienky pre exploatáciu ložiska lignitu, t.j. jeho dooverenie banským prieskumom a predodvodnenie ložiska geologicko-prieskumnými a odvodňovacími dielami – banské chodby, prieskumné vrty na overenie tektonických a úložných podmienok ložiska, odvodňovacie vrty do nadložia, vŕtané resp. hĺbené studne do podložia, predvrty z čelby, aby sa dosiahlo zníženie hydrostatických tlakov ako základného predpokladu bezpečného razenia otvárkových a prípravných banských diel ako aj vlastnej ťažby a efektívneho využitia ložiskových zásob lignitu.

Podmienkou na rozvinutie ťažby v centrálnej kryhe IX. ťažobného poľa je sprevádzkovať a technologicky vybaviť vetraciu jamu VJ-1 – nemecká jama (viď Príloha č. 7) ako aj technologicky vybaviť podzemie na dosiahnutie predpokladanej ťažby, čo však nie je predmetom žiadosti (viď. Príloha č. 8).

| Výhľad ťažby na obdobie 2008 - 2030 |
| --- |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ťažba v kt | 80 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ťažba v kt | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Rok | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Ťažba v kt | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |

Problematiku sprístupnenia zásob uhlia na ložisku Gbely III podrobnejšie dokumentujú prílohy:

Príloha č. 1:	Vývoj ťažby a odbytu, razenia dlhých banských diel a stavu pracovníkov

# Príloha č. 2: 	Predpoklad razenia prieskumných a hlavných banských diel

Príloha č. 3: 		Náklady na razenie banských diel

# Príloha č. 3A: 	Náklady na 1 m hlavného banského diela

Príloha č. 4: 		Prehľad programovaných GP prác a predbežná bilancia zásob lignitu

# Príloha č. 5: 		Osvedčenie o zatriedení uhlia

Príloha č. 6: 		Koncepcia predodvodnenia a prieskumu IX. ťažobného poľa – výrez z mapy

Príloha č. 7: 		Investičné náklady na geologicko-prieskumné práce

Príloha č. 8: 		Predpokladané finančné náklady na technologické vybavenie bane (mimo ŠP)