Harmonogram úloh Akčného plánu rozvoja verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou
1. Úvod

Verejná osobná doprava (VOD) podporuje dosahovanie viacerých sociálno-ekonomických cieľov. Jej prednosti možno definovať z hľadiska ekologického, sociálneho, regionálneho, priestorového a bezpečnostného. Naopak, nárast individuálnej automobilovej dopravy (IAD) má nepriaznivý vplyv na životné prostredie, bezpečnosť a spôsobuje kongescie, ktoré zvyšujú náklady na dopravu. 

Za obdobie rokov 1995 – 2008 sa celkový objem prepravených osôb výrazne nemenil a pohyboval sa v priemere približne 2,6 mld. osôb ročne. Výrazne rozdiely nastali v štruktúre podielu jednotlivých druhov dopravy. Podiel VOD na prepravnom objeme poklesol z 50 % v roku 1995 na 30 % v roku 2008 a podiel IAD sa v tomto období tak zvýšil na 70 %.

V súlade s globálnym cieľom dopravnej politiky SR, ktorým je trvalo udržateľný rozvoj mobility, má ministerstvo v oblasti VOD nasledovné ciele: (1) zachovať a zvýšiť jej podiel celkovom objeme prepravených osôb, (2) podporiť sociálnu inklúziu zabezpečením minimálnej dopravnej obslužnosti prepojením menej rozvinutých regiónov (obcí) k centrám ekonomických aktivít, (3) obmedziť nárast emisií škodlivých plynov z dopravy v súlade s medzinárodnými záväzkami. 
Realizácia týchto cieľov je zameraná predovšetkým na zlepšenie základných parametrov, ktoré ovplyvňujú užívateľa dopravy pri voľbe dopravného prostriedku, ktorými sú časová a priestorová dostupnosť, pohodlie, kvalita a rozsah doplnkových služieb, náklady na realizáciu dopravného procesu a vnútorná bezpečnosť vo vzťahu k  dopravnému procesu.
Akčný plán obsahuje 13 opatrení zameraných na zlepšenie parametrov VOD v týchto prioritných oblastiach: zvýšenie kvality, dostupnosti infraštruktúry a služieb VOD (rozvoj infraštruktúry, podpora funkčných prevádzkových dopravných reťazcov založených na integrácií, podpora obnovy vozidlového parku) a vytvorenie vonkajších podmienok na zvýšenie konkurencieschopnosti VOD voči IAD.

Opatrenia sú rozpracované do konkrétnych úloh, ktoré zabezpečia realizáciu akčného plánu rozvoja VOD pred dopravou individuálnou. Úlohy sú termínované do konca roku 2010. 

2. Harmonogram úloh akčného plánu 
Strategická oblasť 1: 
Zvýšenie kvality služieb VOD a dostupnosti infraštruktúry 

Priorita 1:


Modernizácia infraštruktúry verejnej dopravy
	Názov opatrenia:
	1. Realizovať projekty zaradené v zásobníku projektov v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 (OPD) v rámci prioritnej osi 1 – modernizácia železničnej infraštruktúry a 4 – Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	Železnice SR (ďalej len “ŽSR“), mestá Bratislava a Košice

	Opis opatrenia:
	Zapojenie železničnej osobnej dopravy do systémov mestskej hromadnej dopravy vo väčších urbanizačných oblastiach bude realizované prostredníctvom integrácie infraštruktúry VOD, budovaním integrovaných dopravných systémov a vzájomnou koordináciou mestskej dopravy s regionálnou a nadregionálnou (v prípade Bratislavy aj s cezhraničnou) železničnou osobnou dopravou. V rámci týchto integrovaných systémov bude železničná infraštruktúra základom dopravnej sústavy, na ktorú budú nadväzovať ostatné druhy dopravy, a to vrátane individuálnej dopravy (parkoviská park & ride). 
V rámci OPD je cieľom modernizácie tratí zabezpečiť zvýšenie traťovej rýchlosti, zvýšenie kvality a bezpečnosti prevádzky (budovanie mimoúrovňových priecestí), integrácia dopravných systémov a interoperabilita tratí. Koncom minulého roka bola EK predložená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie trate Žilina – Krásno nad Kysucou.

	Cieľ opatrenia:
	Rozvoj služieb v diaľkovej osobnej železničnej doprave a prímestskej doprave, ktoré budú prepojené prestupnými uzlami umožňujúcich dopravu do/z regionálnych centier, zníženie kongescií vo veľkých aglomeráciách a zlepšenie dostupnosti.

	Termín splnenia opatrenia:
	2015

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Zdĺhavosť prípravnej fázy realizácie dopravných projektov (nedostatočná projektová príprava stavieb, nekompletnosť projektovej dokumentácie, zdĺhavý proces verejného obstarávania), oneskorené uzavretie zmlúv s víťazmi tendrov 

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný

	1. Predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽNFP) na EK pre projekty zaradené v zásobníku projektov OPD – prioritná os 1.

· Modernizácia trate Nové Mesto N. Váhom – Zlatovce,

· Modernizácia trate Zlatovce - Beluša
	31. 3. 2009
30. 6. 2009
	ŽSR, MDPT

	2. Začať realizovať projekty zaradené do OPD – prioritná os 1
	priebežne 
	ŽSR

	3. Predložiť ŽNFP na EK pre projekty zaradené v zásobníku projektov OPD – prioritná os 4.

· Napojenie letiska M. R. Štefánika na sieť železničných tratí,
· Prepojenie Bratislava predmestie - Filiálka – BA Petržalka
· Trať Bosákova - Janíkov Dvor
	30. 6. 2010

30. 6. 2010

30. 6. 2010
	MDPT

	4. Začať realizovať projekty zaradené do OPD – prioritná os 4
	priebežne po schválení ŽNFP
	ŽSR, samosprávne kraje, Hl. mesto SR Bratislava

	Názov opatrenia:
	2. Modernizovať železničné stanice v miestach spádových centier, ktoré budú slúžiť ako prestupné body v rámci integrovaných dopravných systémov;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	ŽSR, príslušné mestá, dopravcovia, samosprávne kraje

	Opis opatrenia:
	Železničné stanice v miestach spádových centier (definovaných na základe spracovaných plánov dopravnej obslužnosti, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: pracovné príležitosti, školy, zdravotnícke zariadenie, úrady; výhodná dopravná poloha a možnosť prestupu medzi rôznymi dopravnými systémami), budú tvoriť prestupné body medzi verejnou autobusovou (a IAD) a železničnou dopravou. Spádové centrá sú východiskom na rozdelenie dopravnej obsluhy, spravidla do dvoch úrovní: 

· prvú úroveň reprezentuje doprava medzi spádovými centrami a obcami, ktoré tvoria atrakčný obvod spádového centra – verejná doprava z koncových obcí do spádového centra je realizovaná prevažne autobusovou dopravou; tieto spádové centrá vo väčších urbanizačných oblastiach budú spolu s mestskou hromadnou dopravou súčasťou integrovaných dopravných systémov,
· druhú úroveň predstavuje spojenie spádových centier s centrom samosprávneho kraja a spojenie medzi jednotlivými spádovými centrami – verejná doprava je realizovaná prevažne železničnou dopravou a vo väčších urbanizačných oblastiach bude začlenená do integrovaných dopravných systémov.
V najbližšom období bude prebiehať modernizácia nasledovných železničných staníc: Poprad Tatry, výstavba nástupísk II. etapa, železničné stanice Trnava, Piešťany a Nové Mesto nad Váhom. Okrem toho sa uvažuje s využitím formy PPP projektov pre revitalizáciu vybraných staničných budov. 

V rámci podpory dopravy “druhej úrovne“ sa do budúcna plánuje s prípravou technických štúdií a predprojektovej prípravy na elektrifikáciu trate Nitra – Leopoldov a trate Bánovce nad Ondavou - Humenné na trase Košice - Humenné.

	Cieľ opatrenia:
	Zlepšenie časovej a priestorovej dostupnosti zastávok, pokrytie celého územia v primeranej kvalite a za prijateľnú cenu, využiteľnosť verejnej dopravy pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou a orientáciou. 

	Termín splnenia opatrenia:
	2013

	Zoznam potenciálnych rizík:
	V rámci OPD a Programu modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry je daný dôraz na modernizáciu medzinárodných koridorov, pričom v indikatívnom zásobníku OPD je zaradený veľký počet projektov.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný

	1. V rámci modernizácie železničných staníc zabezpečiť prístupovú infraštruktúru pre autobusovú dopravu vrátane budovania záchytných parkovísk pre IAD (park & ride).
	priebežne
	MDPT, ŽSR

	2. Zabezpečiť efektívne prepojenie spádových centier (okresných miest) s krajskými mestami železničnou dopravou.
	priebežne
	MDPT, ŽSR


	Názov opatrenia:
	3. Zabezpečiť bezbariérový prístup pre osoby so zníženou pohyblivosťou v súlade s nariadením EP a Rady č. 1371/2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ďalej len “ZSSK), ŽSR

	Opis opatrenia:
	Nariadenie stanovuje základné štandardy pre poskytovanie informácií cestujúcim pred a počas ich cesty, zmluvné podmienky a zodpovednosť železničného podniku v prípade nehôd, meškania alebo zrušenia služieb, podmienky na asistenciu pre osoby so zníženou pohyblivosťou a postup vybavovania sťažností. 
V oblasti asistencie pre osoby so zníženou pohyblivosťou ide predovšetkým o zabezpečenie: (1) dostupnosti staníc, nástupíšť a dopravných prostriedkov pre osoby so zníženou pohyblivosťou a (2) vybudovania akustických a vizuálnych informačných systémov pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou a orientáciou na zastávkach, staniciach a vo vlakových súpravách. Členský štát môže vyňať z uplatňovania nariadenia niektoré opatrenia (napr. náhrada cestovného v prípade meškania, dostupnosť staníc, nástupíšť a dopravných prostriedkov pre osoby so zníženou pohyblivosťou) na služby mestskej, prímestskej a regionálnej osobnej železničnej prepravy. Určenie výnimiek vyplynie zo štúdie o finančnej náročnosti uplatňovania jednotlivých opatrení tohto nariadenia v podmienkach SR. 

	Cieľ opatrenia:
	Zabezpečiť pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou a orientáciou bezbariérový prístup na zastávky, stanice a dopravné prostriedky a zabezpečiť ochranu užívateľských práv cestujúcich.

	Termín splnenia opatrenia:
	2020

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Značná finančná náročnosť na implementáciu nariadenia.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný 

	1. Vypracovať návrh zákona o doprave na dráhe a predložiť ho na rokovanie vlády vrátane uvedenia povinnosti dopravcu vo vzťahu k preprave osôb so zníženou pohyblivosťou v súlade s uvedeným nariadením.
	30. 9. 2009
	MDPT SR

	2. V súlade s čl. 2 ods. 4 nariadenia č. 1371/2007 vypracovať všeobecne záväzný právny predpis o udeľovaní výnimiek na uplatňovanie nariadenia vo vnútroštátnej doprave.
	31. 12. 2010
	MDPT SR


Strategická oblasť 1: 
Zvýšenie kvality služieb VOD a dostupnosti infraštruktúry
Priorita 2:


Podpora prevádzky VOD
	Názov opatrenia:
	4. Spracovať Koncepciu spoplatňovania železničnej dopravnej cesty s cieľom zmeny prístupu k jej spoplatneniu vrátane podpory IDS;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	ŽSR, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len “ÚRŽD“)

	Opis opatrenia:
	Na podporu železničnej dopravy je potrebné uplatniť nový prístup k spoplatneniu železničnej infraštruktúry, ktorý vyplýva zo smernice EÚ 2001/14/ES. Dopravca bude uhrádzať iba náklady priamo spôsobené prevádzkou vlaku (tzv. marginálne náklady). 
V rámci  prenosu kompetencií regionálnej železničnej dopravy na samosprávne kraje je potrebné, aby fixné náklady na dopravnú cestu pre celoštátnu i regionálnu dopravu boli hradené priamo manažérovi infraštruktúry z úrovne štátu.

	Cieľ opatrenia:
	Zvýšiť využívanie železničnej infraštruktúry a presunúť časť výkonov z cestnej dopravy na železničnú.

	Termín splnenia opatrenia:
	31.12.2010

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Realizácia spoplatnenia železničnej infraštruktúry vyžaduje zvýšený podiel financovania fixných nákladov pre manažéra infraštruktúry zo strany štátu.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný

	1. Realizovať opatrenia vyplývajúce z materiálu “Prehodnotenie výkonnosti a ekonomickej efektívnosti železničných spoločností“, ktorý bol predložený na rokovanie vlády SR.
	31. 12. 2010
	MDPT SR, ÚRŽD, ŽSR, ZSSK

	2. Vypracovať všeobecne záväzný právny predpis o postupe regulácii cien za služby poskytované v minimálnom prístupovom balíku a traťového prístupu k servisným zariadeniam v súlade s návrhom zákona o dráhach.
	31. 12. 2010
	ÚRŽD



	Názov opatrenia:
	5. Legislatívne upraviť povinnosť integrácie VOD na regionálnej úrovni a presun kompetencií v regionálnej železničnej doprave na samosprávne kraje;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	samosprávne kraje

	Opis opatrenia:
	Legislatívna podpora integrácie a harmonizácie bude realizovaná v nasledovných oblastiach: povinnosť integrácie VOD (autobusovej a železničnej dopravy) na regionálnej úrovni, obmedzenie možnosti dotovania súbežných liniek v súlade so Zásadami tvorby dopravnej obslužnosti, založenie integrátora dopravy vrátane stanovenia jeho kompetencií a jednoznačne upraviť kompetencie samosprávneho kraja v oblasti regionálnej železničnej dopravy (v prvej fáze ako prenesený výkon štátnej správy, neskôr ako originálna pôsobnosť).

	Cieľ opatrenia:
	Zvýšiť podiel VOD na celkovom objeme prepravených osôb, podporiť sociálnu inklúziu zabezpečením minimálnej dopravnej obslužnosti prepojením menej rozvinutých regiónov (obcí) k centrám ekonomických aktivít a obmedziť nárast emisií škodlivých plynov z dopravy v súlade s medzinárodnými záväzkami. 

	Termín splnenia opatrenia:
	31. 12. 2010

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Prenos kompetencií v oblasti regionálnej železničnej dopravy na samosprávne kraje.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný

	1. Upraviť kompetencie samosprávneho kraja v oblasti regionálnej železničnej dopravy v návrhu zákona o doprave na dráhe a predložiť ho na rokovanie vlády. 
	30. 9. 2009
	MDPT SR

	2. Vypracovať novelu zákona NR SR č. 168/1996 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a predložiť ju na rokovanie vlády.
	31. 12. 2009
	MDPT SR


	Názov opatrenia:
	6. Implementácia nariadenia EP a Rady (ES) č. 1370 z 23.10.2007 o službách vo verejnom záujme v osobnej železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (ďalej len “nariadenie č. 1370/2007“);

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len “ÚVO“), samosprávne kraje

	Opis opatrenia:
	V prípadoch, v ktorých plnenie povinností verejnej služby zahŕňa finančnú náhradu alebo poskytnutie výlučných práv, bude potrebné zabezpečiť, aby zmluva uzatvorená medzi verejným obstarávateľom (štát, samosprávny kraj) a prevádzkovateľom (autobusovej, železničnej) dopravy bola realizovaná na základe verejného obstarávania. Členský štát môže v rámci subsidiarity rozhodnúť o priamom zadávaní zmlúv v prípade železničnej dopravy. Podľa nariadenia povinné zadávanie zmlúv na základe verejného obstarávania je od 3.12.2019. Zmluvy uzavreté do 3. decembra 2009 (viacročné) platia aj po nadobudnutí platnosti nariadenia (3.12.2009). 

	Cieľ opatrenia:
	Zvýšiť transparentnosť pri obstarávaní služieb vo verejnom záujme a efektívnosť vynakladania verejných zdrojov.

	Termín splnenia opatrenia:
	31.12.2009

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Nízka úroveň hospodárskej súťaže v oblasti poskytovania služieb vo verejnej osobnej doprave.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný 

	1. Novelizovať zákon NR SR č. 168/1996 o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
	31. 12. 2009
	MDPT SR

	2. Vypracovať metodický pokyn pre samosprávne kraje týkajúci sa aplikácie nariadenia č. 1370/2007.
	31. 12. 2010
	MDPT SR

	3. Vypracovať návrh zákona o doprave na dráhe a predložiť ho na rokovanie vlády vrátane úpravy spôsobu zadávaní zmlúv o službách vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave.
	30. 9. 2009
	MDPT SR

	4. Uplatňovať v praxi nariadenie č. 1370/2007 v rámci obstarávania služieb vo verejnom záujme v oblasti verejnej dopravy.
	31. 12. 2010
	MDPT SR, samosprávne kraje, mestá


	Názov opatrenia:
	7. Zmluvami uzatvorenými medzi obstarávateľom (štát, samosprávny kraj) a prevádzkovateľom dopravy zabezpečiť rovnovážne rozdelenie rizík (riziko nákladov na realizáciu prevádzky, riziko dostupnosti a riziko dopytu) v súlade s nariadením č. 1370/2007,

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	samosprávne kraje

	Opis opatrenia:
	V oblasti regulovanej konkurencie a uzavretého trhu je dôležitou otázkou úprava zmluvných vzťahov medzi jednotlivými subjektmi (objednávateľ a dopravca), kde musia byť jednoznačne rozdelené riziká pri vzniku dopravnej zákazky. V zmluve o službách vo verejnom záujme na základe prílohy nariadenia č. 1370/2007 môžu byť riziká rozdelené nasledovne:

· Riziko nákladov na realizáciu prevádzky – objednávateľ znáša riziká so zmenou rozsahu požadovanej dopravy, so zmenou daňových predpisov alebo so zmenou výšky ceny za použitie dopravnej cesty, okrem toho znáša riziká príjmov v súvislosti s regulovaným cestovným. 
· Riziko nákladov a príjmov má byť v zmluve stanovené tak, aby motivovalo dopravcu správať sa efektívne, napr. 
· systémom “zmluvy na základe čistých nákladov (net cost contract)“ – dopravca znáša riziko nákladov a príjmov,
· systémom “zmluvy na základe hrubých nákladov (gross cost contract)“ – objednávateľ znáša riziko príjmov a dopravca riziko nákladov.

	
	· Dopravca má právo na primeraný zisk (podľa nariadenia č. 1370/2007: “zvyčajná miera návratnosti kapitálu v odvetví v danom členskom štáte, ktorá zohľadňuje riziko alebo neprítomnosť rizika pre poskytovateľa služieb vo verejnom záujme z dôvodu zásahu orgánu verejnej moci), ktorý v zmluve môže byť ako dvojzložkový: napr. určité pevné percento ekonomicky oprávnených nákladov na prevádzkovanie osobnej dopravy a variabilnej časti vyplývajúcej z miery rozdelenia rizika.

	Cieľ opatrenia:
	Zefektívnenie vynakladania celospoločenských výdavkov na zabezpečenie VOD a zaktratívnenie verejnej dopravy pre cestujúcich.

	Termín splnenia opatrenia:
	2010

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Nedostatok finančných zdrojov na realizáciu zmlúv o službách vo verejnom záujme.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný orgán za danú úlohu

	1. Vypracovať metodický pokyn pre samosprávne kraje týkajúci sa aplikácie nariadenia č. 1370/2007.
	31. 12. 2010
	MDPT SR

	2. Vypracovať všeobecne záväzný právny predpis o rozsahu, spôsobe a podmienkach poskytovania dotácie zo štátneho rozpočtu vo verejnej osobnej železničnej doprave.
	31. 12. 2010
	MDPT SR

	3. Uplatňovať v praxi v súlade s nariadením č. 1370/2007, aby v zmluvách (aj v prípade priameho zadania) bolo zabezpečené rovnovážne rozdelenie rizík medzi obstarávateľom dopravy a dopravcom.
	31. 12. 2010
	MDPT SR, samosprávne kraje, mestá


	Názov opatrenia:
	8. Implementovať smernicu EP a Rady 2007/58/ES z 23. októbra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 91/440/EHS o rozvoji železníc Spoločenstva 

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	ÚRŽD

	Opis opatrenia:
	Železničný podnik, ktorý vlastní licenciu Spoločenstva a bezpečnostný certifikát, bude môcť od 1. januára 2010 prevádzkovať medzinárodnú osobnú dopravu vrátane možnosti nástupu a výstupu cestujúcich na ktorejkoľvek stanici nachádzajúcej sa v inom členskom štáte (čiastočná kabotáž). 
Smernica umožňuje členskému štátu, aby v prípade narušenia hospodárskej rovnováhy vo vnútroštátnej doprave stanovil poplatky pre nového dopravcu, ktoré budú kryť výpadok dopravcovi poskytujúceho služby vo verejnom záujme. Tento poplatok musí vychádzať z objektívnej ekonomickej analýzy a vopred určených kritérií, ktorá ukáže, či vstup nových dopravcov bude ohrozovať hospodársku rovnováhu služieb vo verejnom záujme. 

	Cieľ opatrenia:
	Zabezpečiť efektívnejšie prevádzkovanie služieb medzinárodnej osobnej železničnej dopravy.

	Termín splnenia opatrenia:
	2009

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Zvýšenie straty ZSSK z prevádzkovania diaľkovej osobnej dopravy.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný 

	1. Implementovať smernicu do návrhu zákona o doprave na dráhe.
	30. 9. 2009
	MDPT SR

	2. Vypracovať všeobecne záväzný právny predpis, ktorý stanoví kritériá na posúdenie narušenia hospodárskej rovnováhy vo vnútroštátnej osobnej železničnej doprave v súlade s návrhom zákona o dráhach.
	31. 12. 2010
	ÚRŽD


Strategická oblasť 1: 
Zvýšenie kvality služieb VOD a dostupnosti infraštruktúry Priorita 3:


Podpora obnovy vozidlového parku
	Názov opatrenia:
	9. Modernizovať železničné mobilné prostriedky pre regionálnu, medziregionálnu a prímestskú dopravu

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	ZSSK

	Opis opatrenia:
	V rámci OPD 2007 – 2013, prioritná os 6 – Železničná verejná osobná doprava, sa plánuje nákup mobilných prostriedkov pre ZSSK:
(1) 10 ks elektrických poschodových jednotiek,

(2) 10 ks vozidiel prímestských poschodových jednotiek, úprava 10 ks elektrických hnacích dráhových vozidiel (HDV) radu 263 a nákup 2 ks elektrických viacsystémových HDV,

(3) 12 ks motorových jednotiek pre medziregionálnu dopravu. 
Dňa 30.12.2008 bol podpísaný kontrakt na dodanie jednotiek (1). Tendre na dodanie jednotiek (2) a (3) budú vypísané znovu. 

	Cieľ opatrenia:
	Cieľom je zlepšenie prepravných služieb: kvality prepravy, komfortu, kultúry cestovania, spoľahlivosti a bezpečnosti dopravných služieb a rast výkonnosti a ekonomickej efektívnosti železničných spoločností.  

	Termín splnenia opatrenia:
	2013

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Neschválenie projektu EK, vysoké ceny pri predkladaní ponúk, náročné technické podmienky.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný

	1. Predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok EK
	31. 3. 2009
	MDPT SR

	2. Realizovať verejné obstarávanie na projekty (2) a (3) a uzavrieť kontrakt na ich dodávku.
	30. 9. 2009
	ZSSK


	Názov opatrenia:
	10. Zvýhodňovať vozidlá s nižšími emisiami pri spoplatňovaní dopravnej infraštruktúry;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	samosprávne kraje

	Opis opatrenia:
	Cieľom spoplatnenia cestnej infraštruktúry je ovplyvňovať a regulovať dopravu, optimalizovať prepravné požiadavky, znižovať negatívny vplyv dopravy na životné prostredie a získavať dostatočné finančné zdroje pre modernizáciu a rozvoj dopravnej infraštruktúry;

Užívatelia dopravy vytvárajú aj nepriaznivé vplyvy, ktoré spôsobujú náklady spoločnosti, a ktoré nehradia priamo (externé náklady), ako je strata času ostatných vodičov spojená s dopravnými zápchami, zdravotné problémy spojené s hlukom a so znečistením ovzdušia. V súlade s politikou EÚ bude preto potrebné začleňovať aj externé náklady do spoplatnenia nielen pre vozidlá nákladnej dopravy, ale aj pre IAD.

	Cieľ opatrenia:
	Zvýšiť hospodárnosť, výkonnosť, ekológiu a bezpečnosť dopravy.

	Termín splnenia opatrenia:
	priebežne

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Zvýšenie nákladov na dopravu najmä pre staršie vozidlá.


	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný 

	1. Zaviesť elektronické spoplatnenie diaľničnej siete, siete rýchlostných ciest a vybraných úsekov ciest 1. triedy pre vozidlá nad 3,5 tony. 
	1. 1. 2010
	MDPT SR

	2. Analyzovať technický potenciál ďalších opatrení v doprave na znižovanie emisií skleníkových plynov vrátane odhadu nákladov na realizáciu redukčných opatrení v súlade s uznesením vlády SR č. 884/2008 ku klimaticko – energetickému balíčku.
	30. 6. 2009
	MDPT SR


	Názov opatrenia:
	11. V rámci verejného obstarávania zabezpečiť, v súlade s návrhom smernice o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave, aby ekonomická cena zahŕňala externé náklady počas celej životnosti vozidla;

	Gestor opatrenia:  
	ÚVO 

	Spolugestori opatrenia:
	MDPT SR

	Opis opatrenia:
	Podpora nákupu a prevádzky ekologických a energeticky úsporných vozidiel verejnými orgánmi prostredníctvom verejného obstarávania, pričom ekonomická cena bude zahŕňať externé náklady počas celej životnosti vozidla (spotreba energie, emisie CO2 a znečisťujúce emisie súvisiace s prevádzkou vozidiel). 
Energetické a environmentálne vlastnosti budú stanovené v technických špecifikáciách v dokumentácii na nákup vozidiel cestnej dopravy v súvislosti s každým hodnoteným vplyvom, pričom tieto vplyvy budú peňažne vyjadrené podľa metodiky smernice.

	Cieľ opatrenia:
	Cieľom je stimulovať trh ekologických a energeticky úsporných vozidiel a najmä, vzhľadom na výrazný environmentálny dosah, ovplyvňovať trh štandardizovaných vozidiel vyrábaných vo väčších množstvách, ako sú osobné autá, autobusy, autokary a nákladné vozidlá, a to zabezpečením určitej úrovne dopytu po ekologických a energeticky úsporných vozidlách v cestnej doprave.

	Termín splnenia opatrenia:
	Podľa schváleného termínu smernice


	Zoznam potenciálnych rizík:
	Vyššie obstarávacie náklady pri kúpe vozidiel.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný orgán za danú úlohu

	1. Transponovať smernicu o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave do legislatívy SR
	Podľa schváleného termínu 
	ÚVO, MDPT

	2. Realizovať v praxi smernicu o podpore čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave
	Podľa schváleného termínu
	verejní obstarávatelia a obstarávatelia  


Strategická oblasť 2: 
Vytvorenie vonkajších podmienok na zvýšenie 





konkurencieschopnosti VOD 

	Názov opatrenia:
	12. Legislatívne upraviť možnosť spoplatnenia parkovania na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	obce

	Opis opatrenia:
	Na dosiahnutie zníženia IAD v centrách miest je potrebná primeraná politika týkajúca sa parkovania a spoplatňovania dopravnej infraštruktúry. Poskytovaním ďalších priestorov na parkovanie sa z dlhodobého hľadiska podporuje IAD, ak je parkovanie zadarmo. Parkovacie poplatky možno použiť ako ekonomický prostriedok na reguláciu IAD. Rozdielna výška poplatkov (bezplatné parkovacie miesta v prestupných termináloch železničnej dopravy na periférií miest a vyššie poplatky v centrách) vytvorí podnety na využívanie VOD (mestskej a prímestskej). Na to, aby poplatky boli akceptované verejnosťou, je potrebné, aby výnosy z poplatkov boli účelovo viazané na financovanie VOD.

	Cieľ opatrenia:
	Znížiť dopyt po IAD prostredníctvom regulačných zásahov (spoplatnenie parkovísk, cestnej siete), ktorých cieľom je, aby bola menej využívaná na pravidelnú dochádzku do zamestnania, škôl a pod. 

	Termín splnenia opatrenia:
	2010

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Zníženie ekonomických aktivít v oblastiach spoplatnených zón.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný orgán za danú úlohu

	1. Novelizovať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestných zákon), kde obciam sa udelí právomoc všeobecne záväzným nariadením možnosť spoplatniť miestne komunikácie.
	31. 12. 2009
	MDPT SR


	Názov opatrenia:
	13. Postupne realizovať prvky inteligentných dopravných systémov (IDS) v osobnej doprave;

	Gestor opatrenia:  
	MDPT SR

	Spolugestori opatrenia:
	Slovenská správa ciest (ďalej len “SSC“), Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (ďalej len “NDS“), mestá a samosprávne kraje.

	Opis opatrenia:
	Uznesením vlády SR č. 22/2009 bol schválený “Program podpory rozvoja inteligentných dopravných systémov – Národný systém dopravných informácií“ (NSDI). Cieľom je vybudovanie komplexného systému dopravných informácií – NSDI, ktorého súčasťou je Národné dopravné informačné centrum, ktoré umožní integráciu dopravných informácií a dopravných dát z agendových informačných systémov a telematických systémov orgánov, organizácií a inštitúcií. Ide najmä o orgány verejnej správy, verejných a niektorých súkromných subjektov, ktoré priamo alebo nepriamo vykonávajú pôsobnosť alebo aktivity v oblasti cestnej premávky, správy a údržby komunikácií a dohľadu nad cestnou premávkou alebo jej riadením. 

	Cieľ opatrenia:
	Cieľom je znížiť kongescie v cestnej doprave, zvýšiť kvalitu cestovania a bezpečnosť dopravy a znížiť emisie CO2 hlavne v mestských oblastiach prostredníctvom realizácie konkrétnych riešení založených na využití informačných a komunikačných systémov a technológií.

	Termín splnenia opatrenia:
	2013

	Zoznam potenciálnych rizík:
	Neschválenie projektu EK, resp. zníženie spolufinancovania z fondov EÚ.

	Harmonogram plnenia opatrenia

	Úloha
	Plánovaný termín splnenia úlohy
	Zodpovedný orgán za danú úlohu

	1. Realizovať jednotlivé projekty NSDI podľa schváleného harmonogramu v zmysle uznesenia vlády SR č. 22/2009.
	31. 12. 2010
	MDPT, SSC

	2. Zabezpečiť realizáciu projektov IDS vo vybraných mestách a integráciu dopravných dát z týchto miest do NSDI.
	31. 12. 2010
	MDPT, samosprávne kraje, mestá


� Smernica je v súčasnosti v druhom čítaní v Európskom parlamente.





PAGE  
8

