# Predkladacia správa

Uznesením vlády SR č. 70/2003 k Finančnému memorandu Osobitného programu 2002 na podporu vyradenia Jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice (JE V1) z prevádzky a následných opatrení v odvetví energetiky na Slovensku bolo ministrovi hospodárstva uložené v bode C.1 každoročne do 15. decembra predložiť na rokovanie vlády Slovenskej republiky Informáciu o činnosti Medzinárodného podporného fondu na odstavenie reaktora V1 v Jaslovských Bohuniciach (BIDSF). Tento dokument podáva informáciu o činnosti fondu BIDSF za obdobie od 1.1. 2007 do 1.12. 2007 s výhľadom čerpania zo zdrojov fondu do 31.12. 2007.

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), v zmysle Rámcovej dohody medzi Slovenskou republikou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, plní úlohu generálneho dohľadu a koordinácie v rámci SR v procese riadenia týkajúceho sa vyraďovania JE V1 Jaslovské Bohunice, financovaného z fondu BIDSF.

Predkladaný materiál poskytuje informácie o nasledovných aktivitách týkajúcich sa MH SR:

- SEEF - Rámec na financovanie projektov udržateľnej energie v Slovenskej republike – kreditná linka

- Hodnotiaca misia EK na Slovensku

- Pilotný projekt podpory verejného sektora

- Nové Nariadenie Rady o navýšení finančných prostriedkov na roky 2007-2013

- Aktualizácia Zásobníka projektov

- Program pomoci pri vyraďovaní JE zariadení

- 12. Zasadnutie Spoločného výboru dňa 12.6. 2007

- 13. Zasadnutie Spoločného výboru dňa 13.11. 2007

- 12. Zhromaždenie prispievateľov do fondu BIDSF dňa 5.7. 2007

Súčasťou materiálu sú v prílohách poskytnuté informácie o čerpaní finančných prostriedkov z fondu BIDSF, ako aj prehľad fáz realizácie jednotlivých projektov.

Celkovo boli doteraz zazmluvnené projekty v hodnote cca 218  MEUR, z toho z fondu BIDSF na ich financovanie bolo požadovaných cca 143 MEUR. Bolo uzavretých 13 grantových zmlúv na 28 projektov. Z tohto počtu bolo 7 projektov ukončených, 9 je v realizácií a 12 v štádiu  prípravy. Celkové čerpanie sa k 31.12. 2007 odhaduje na cca 40 MEUR.

Vzhľadom k tomu, že predkladaný materiál má informatívny charakter, nebolo k nemu vykonané medzirezortné pripomienkové konanie.