PRÍLOHA č. 1

Všeobecne záväzné právne predpisy, týkajúce sa oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality, ktoré sú v procese schvaľovania:

- Vyhláška MO SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní, pozmeňovaní a doplňovaní slovenských obranných štandardov, o procese prijímania štandardizačných dokumentov Severoatlantickej aliancie Slovenskou republikou a o uplatňovaní pripomienok v ňom.

- Vyhláška MO SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti zákona o návrhu kodifikačných údajov a o povinnostiach dodávateľa produktu.

- Vyhláška MO SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o žiadosti odberateľa na vykonanie štátneho overovania kvality, o osvedčení o kvalite a úplnosti produktu a certifikáte o zhode.

PRÍLOHA č. 2

a) Aktivity vyhlásených výziev SOP ĽZ a JPD Cieľ 3 sú zamerané na napĺňanie priorít a cieľov stanovených v NPK v oblasti vzdelávania a školstva:

- modernizácia prípravy budúcich učiteľov a podpora systému celoživotného vzdelávania učiteľov;

- odborné vzdelávanie učiteľov kariérneho poradenstva a ich následná akreditácia v systéme poradenstva.

- realizovanie kurzov na zlepšenie manažérskych, kľúčových zručností;

- cielené teoretické a praktické vzdelávanie zamerané na prípravu vysoko talentovaných, špecializovaných a tvorivých mladých expertov výskumu a vývoja.

b) Aktivity výzvy:

- modernizácia odborného vzdelávania a učebných osnov,

- vytvorenie systému monitorovania a hodnotenia v systéme odborného vzdelávania a prípravy,

- modernizácia prípravy budúcich učiteľov a podpora systému celoživotného vzdelávania učiteľov,

- vytvorenie národného systému certifikácie na zabezpečenie kvality ďalšieho vzdelávania,

- podpora systému akreditácie a certifikácie ďalšieho vzdelávania,

- realizovanie kurzov na zlepšenie manažérskych, kľúčových zručností.

c) Projekty PHARE v roku 2004 prispievajú k dostupnosti a zlepšeniu prístupu k vzdelaniu o. i.:

- zavedením alternatívnych foriem vzdelávania pre sociálne znevýhodnené a vylúčením ohrozené skupiny obyvateľstva

- v roku 2004 50 materských škôl zahájilo vzdelávanie s účasťou rodičov na vyučovacom procese,

- 70 základných škôl v  roku 2004 rozvíja koncept nultých ročníkov uľahčujúcich znevýhodneným deťom zvládnuť vstup do školy,

- v roku 2004 pokračuje projektová spolupráca 20 špeciálnych a 20 bežných základných škôl za účasti odborníkov, psychológov a špeciálnych pedagógov pri integrácii rómskych detí do bežných ZŠ a v uplatňovaní a ďalšom rozvíjaní diagnostických nástrojov umožňujúcich vylúčenie mentálneho postihnutia (rešpektujúc odlišnosť prostredia, z ktorého testované dieťa pochádza).

PRÍLOHA č. 3

Cieľom národného programu je najmä:

- harmonizovať výkon úradnej kontroly potravín s pravidlami uplatňovanými na úrovni EÚ,

- zjednocovať a usmerňovať výkon úradnej kontroly potravín na národnej úrovni a rozpracovať podmienky uplatňovania zákona o potravinách,

- rešpektovať a aplikovať princípy politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín,

- vytvárať podmienky pre aplikáciu politiky EÚ v oblasti bezpečnosti potravín a princípov bezpečnosti potravín reprezentovaných  nariadením 178/2002 EEC, upravujúce všeobecné zásady potravinového práva, zriadenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín a záležitostí bezpečnosti potravín

- zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a spotrebiteľa v súvislosti so vstupom SR na jednotný trh EÚ dôslednou úradnou kontrolou,

- spolupracovať s autoritami Európskej komisie a členských štátov kompetentnými pre úradnú kontrolu a bezpečnosť potravín, výmenou informácií o zdraviu škodlivých potravinách, výmenou vedeckých poznatkov a účasťou na medzinárodných testoch,

- aplikovať Systém rýchlej výmeny informácií o potravinách a krmivách na oznamovanie priameho alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúce z potravín a krmív

- posilňovať a rozvíjať komunikáciu so spotrebiteľmi, ako nevyhnutú súčasť politiky bezpečnosti potravín, ktorá je v záujme zvyšovania vedomostí, záujmu a účasti spotrebiteľov vo veciach verejného zdravia a ochrany spotrebiteľa,

- posilniť a zjednotiť kontrolu správnej výrobnej praxe a uplatňovania analýzy kritických kontrolných bodov – HACCP podnikov potravinárskeho priemyslu a prevádzkach verejného stravovania,

- vykonávať kontrolu potravín rastlinného pôvodu importovaných z tretích krajín na hraničných priechodoch podľa predpisov ES.

PRÍLOHA č. 4

V období do 15. augusta sa vykonali tieto novely výnosov:

- Výnos MP SR a MZ SR z 19.decembra 2003 č. 3757/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením (oznámenie č. 48/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 9. februára 2004 č. 154/2004 – 100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996 - 100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. decembra 1997 č. 557/1998 – 100 (oznámenie č. 103/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/1/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu (oznámenie č. 194/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/2/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely (oznámenie č. 240/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/3/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca  kontaminanty v potravinách (oznámenie č. 241/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 195/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/5/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca  prídavné látky v potravinách (oznámenie č. 242/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/6/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá (oznámenie č. 196/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/7/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca arómy (oznámenie č. 243/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/8/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca osobitné prísady do potravín (oznámenie č. 197/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (oznámenie č. 198/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 1187/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín (oznámenie č. 265/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 28 . apríla 2004 č. 1188/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca  med (oznámenie č.326/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 15 .marca 2004 č. 978/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca  niektoré cukry (oznámenie č. 327/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 2. júna 2004 č. 1397/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca  kakao a čokoládu (oznámenie č. 376/2004     Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 23 .júna 2004 č. 1685/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré (oznámenie č. 433/2004 Z. z.),

- Výnos MP SR a MZ SR z 21 . júla 2004 č. 1882/2004-100, ktorým sa  vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu (oznámenie č. 473/2004 Z. z.),

- Výnos  MP SR z 21. júla 2004  č.1905/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa   výnos MP SR z 24. júna 2002 č. 1519/2002-100, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty potravín a spôsob jej výpočtu v znení výnosu MP SR z 28. októbra 2002 č. 2743/2002-100 (oznámenie č. 461/2004 Z. z.).

PRÍLOHA č. 5

Stav skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v rámci čerpania finančných prostriedkov z Štrukturálnych fondov k 15. 8 2004.

1.1 Železničná infraštruktúra

Realizácia vybraných dopravných projektov, zaradených do zásobníka projektov pre Štrukturálne fondy na skrátené plánovacie obdobie rokov 2004 – 2006:

- Zvolen – Banská Bystrica – elektrifikácia trate

- Žst. Prešov – peronizácia

U týchto dvoch projektov bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Následne bolo ukončené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. V súčasnosti sa očakáva vydanie stavebného povolenia.

- Žst. Poprad – Tatry – peronizácia

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. V súčasnosti sa dopracováva dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia pre stavebné povolenie.

- Žilina – Teplička – zriaďovacia stanica

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. V súčasnosti prebieha súťaž na výber zhotoviteľa projektu.

- Zvolen – Fiľakovo – elektrifikácia trate

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Prebehlo vyhotovenie ekonomickej efektívnosti projektu. V súčasnosti prebieha súťaž na výber zhotoviteľa projektu (súťaž sa nachádza v štádiu podpisu zmluvy so zhotoviteľom).

1.2 Cestná infraštruktúra

Realizácia vybraných dopravných projektov, zaradených do zásobníka projektov pre Štrukturálne fondy na skrátené plánovacie obdobie rokov 2004 – 2006:

- R1 Rudno n/Hronom – Žarnovica – rýchlostná komunikácia

- D1 Svinia – Prešov – diaľnica

U týchto dvoch projektov bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Následne bolo ukončené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. U oboch projektov prišlo k vyhláseniu výberového konania na zhotoviteľa a následnému predloženiu súťažných návrhov. V prípade projektu R1 Rudno n/Hronom – Žarnovica – rýchlostná komunikácia, bol ukončený proces majetkoprávneho vysporiadania a dňa 28.7.2004 prišlo k podpísaniu zmluvy s dodávateľom. Projekt D1  Svinia – Prešov – diaľnica, proces majetkoprávneho vysporiadania sa blíži ku konečnej fáze a v súčasnosti sa ukončuje proces vyhodnotenia ponúk na zhotoviteľa projektu.

- R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie – rýchlostná komunikácia

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Bolo vydané stavebné povolenie. V priebehu mesiaca máj prišlo k zverejneniu výberového konania. V súčasnosti prebieha proces majetkoprávneho vysporiadania.

- R2 Ožďany – obchvat

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Následne bolo ukončené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. V súčasnej dobe prebieha majetkoprávne vysporiadanie a proces predkladania súťažných návrhov na konečného zhotoviteľa projektu.

- R2 Figa – obchvat

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Následne bolo ukončené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. V súčasnosti sa pripravuje realizácia etapy získania stavebného povolenia a majetkoprávneho vysporiadania.

- I/67 Poprad – Matejovce – obchvat

- R2 Zvolen – Pustý Hrad – Nerestica – rýchlostná komunikácia

- R1 Žiar n/Hronom – obchvat

U týchto troch projektov, definovaných ako rezervné cestné projekty je stav k 15.8.2004 nasledovný. Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Následne bolo ukončené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie. V súčasnej dobe dochádza k finalizácii vypracovania dokumentácie potrebnej pre vydanie stavebného povolenia a začal sa proces majetkoprávneho vysporiadania.

1.3 Letecká infraštruktúra

Realizácia vybraných dopravných projektov, zaradených do zásobníka projektov pre Štrukturálne fondy na skrátené plánovacie obdobie rokov 2004 – 2006:

- Poprad – Tatry – dodávka a inštalácia ochranného a bezpečnostného systému na letisku

- Piešťany - dodávka a inštalácia ochranného a bezpečnostného systému na letisku

- Sliač - dodávka a inštalácia ochranného a bezpečnostného systému na letisku

- Košice – dodávka a inštalácia ochranného a bezpečnostného systému na letisku

Budovanie bezpečnostných systémov letísk vychádza aj z nariadení EK, ktoré zakladajú všeobecné pravidlá v oblasti bezpečnosti civilného letectva. Dňa 13.2.2003 prijala vláda SR uznesením č.130/2003 Návrh Projektu transformácie príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk. Týmto krokom došlo k vytvoreniu prostredia umožňujúceho vznik samostatných právnych subjektov jednotlivých letísk s účasťou štátu, vyšších územných celkov a miest. Tento novovzniknutý stav nekorešponduje s definíciou konečného príjemcu pomoci v rámci OP ZI pre Opatrenie č.1.3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy, ktorým bola pôvodne Slovenská správa letísk. Túto otázku sa podarí vyriešiť prijatím akceptačného listu EK upravujúceho konečných príjemcov pomoci v rámci OP ZI pre Opatrenie č.1.3. Na základe tohto stavu sa v priebehu júna 2004 uskutočnili úvodné rokovania so zástupcami EK o akceptácii zmeny konečného príjemcu pomoci. V súčasnosti sa pripravuje vyhlásenie tendra na konečného dodávateľa bezpečnostných systémov v rámci Opatrenia č.1.3 Modernizácia a rozvoj infraštruktúry leteckej dopravy.

PRÍLOHA č. 6

Stav skvalitnenia dopravnej infraštruktúry v rámci čerpania finančných prostriedkov z Kohézneho fondu k 15. 8 2004.

2.1 Železničná infraštruktúra

Realizácia vybraných dopravných projektov, zaradených do zásobníka projektov pre Kohézny fond na roky 2004 – 2006:

- Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto nad Váhom, II. časť Piešťany - Nové Mesto nad Váhom

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Je ukončené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a dokumentácie pre stavebné povolenie. V priebehu júna bolo vydané stavebné povolenie a ukončilo sa vypracovanie tendrovej dokumentácie.

- Modernizácia železničnej trate Žilina - Čadca, I. časť Žilina - Krásno nad Kysucou

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti. V súčasnosti sa pripravuje vypracovanie analýzy vplyvov a dopadov na životné prostredie, ako aj dopracovávanie dokumentácie potrebnej k vydaniu stavebného povolenia.

2.2 Cestná infraštruktúra

Realizácia vybraných dopravných projektov, zaradených do zásobníka projektov pre Kohézny fond na roky 2004 – 2006:

- Diaľničný úsek D1 Mengusovce – Jánovce

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. Bolo ukončené vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a následné vydanie územného rozhodnutia. V súčasnosti prebieha proces majetkoprávneho vysporiadania.

- Diaľničný úsek Sverepec - Vrtižér, I. časť Sverepec - Považská Bystrica – Západ

Bola realizovaná štúdia uskutočniteľnosti ako aj analýza vplyvov a dopadov na životné prostredie. V súčasnej dobe prebieha finalizácia tendrovej dokumentácie a dokumentácie potrebnej pre vydanie stavebného povolenia.

PRÍLOHA č. 7

Konkrétne produkty 2-ročného programu na podporu rozvoja a realizácie primeranej kvalitatívnej politiky v Slovenskom systéme zdravotnej starostlivosti sú:

a) Kategorizácia a analýza

Určenie existujúcej kvality postupov pri zdravotnej starostlivosti v SR vo vzťahu k profesionálom (hlavne lekárom) a inštitúciám (hlavne voči nemocniciam a zariadeniam primárnej starostlivosti) v porovnaní s existujúcimi postupmi v Holandsku a v iných krajinách EÚ. Závery budú popísané a špecifické správy budú odoslané na:

Nepretržité lekárske vzdelávanie (situácia v SR v porovnaní s medzinárodnou situáciou).

Technické štandardy primárnej starostlivosti (situácia v SR v porovnaní s existujúcimi štandardami v niekoľkých iných krajinách).

Systémy kvality pre nemocnice a zariadenia primárnej starostlivosti (situácia v SR v porovnaní s existujúcimi medzinárodnými akreditačnými/certifikačnými modelmi  ako sú EFQM, ISO, JCAHO a fungujúce modely v Holandsku ( NIAZ/HKZ a vo Veľkej Británii).

Požiadavky na kvalitu medzi zmluvnými stranami - finančníkmi a dodávateľmi (situácia v SR v porovnaní s medzinárodnou literatúrou o strategickom nákupe a v porovnaní s existujúcim modelom AGIS v Holandsku).

b) Indikátory

O kvalite plnenia zdravotného systému (set indikátorov bude navrhnutý podľa setu indikátora kvality OECD a doplnený dostupnými údajmi z ÚZIŠ a ďalej zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne: 10 - 15 indikátorov).

O kvalite výkonu nemocníc (set indikátorov bude navrhnutý podľa setov indikátora kvality WHO/EURO a Holandského Inšpektorátu zdravia a testovaný v selektovanej skupine nemocníc počas prieskumu: 10 - 15 indikátorov.

O kvalite primárnej zdravotnej starostlivosti (skupina indikátorov bude navrhnutá podľa indikátorov kvality pre primárnu zdravotnú starostlivosť z NHS a testovaná v prieskume primárnej starostlivosti: 10 - 15 indikátorov.

c) Smernice

Stanovenie kvality existujúcich setov klinických smerníc v SR s pomocou EGRI nástroja (legalizovaný inštrument na určenie kvality smerníc, ktorý bol vyvinutý ako súčasť výskumného programu EU).

Zabezpečenie manuálu o vývoji smerníc založených na evidencii.

Vývoj limitovaného setu smerníc pomocou manuálu o relevantných klinických témach (hypertenzia, diabetes, rakovina prsníka).

d) Implementácia

Poradenstvo o ďalšom vývoji a implementácii pri postupoch kvality.

Výcvikové kurzy pre realizačné tímy.

Popis knižky o kvalite (systematizovaná dokumentácia znalostí nadobudnutých ako súčasť programu a sprístupnená budúcim realizačným tímom.

PRÍLOHA č. 8

- Dňa 9. marca 2004 bol na internetovej stránke bol zverejnený materiál „Vysvetlivky k vzorom oznámení používaných vo verejnom obstarávaní“.

- Dňa 20. apríla 2004 bolo vydané mimoriadne číslo vestníka, v ktorom boli zverejnené „Vysvetlivky k vzorom oznámení používaných vo verejnom obstarávaní“

- Dňa 6. apríla 2004 bol na internetovej stránke úradu zverejnený aktualizovaný materiál „Zjednodušené postupy verejného obstarávania“.

- Dňa 30. januára 2004 boli na internetovej stránke úradu zverejnené pokyny k zostaveniu zoznamu predmetov obstarávania, ktoré bude obstarávateľ obstarávať v kalendárnom roku nadlimitnou metódou a k zmluvám uzavretej na základe nadlimitnej metódy za uplynulý kalendárny rok.

PRÍLOHA č. 9

Graf: Projekt „Implementácia modelu CAF do verejnej správy“ v roku 2003 a 2004

Tab. č.1 a 2: Prehľad školení a účasť

| P.č. | Aktivita 2004 | Počet zúčastnených | Počet organizácií |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Školenie Top managementu – 4h | 37 | 8 |
| 2. | 4 školenia líniového manažmentu - 2 dni 2 školenia benchmarkingu – 1 deň | 59 | 10 |
| 3. | Śkolenie manažérov kvality modelu CAF – 5 dní | 10 | 7 |
| 4. | Školenie poradcov a posudzovateľov modelu CAF – 3 dni | 11 | 3 |

Porovnanie roku 2003 s rokom 2004:

| P.č. | Aktivita | Počet zúčastnených |  |  | Počet organizácií |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 |  | 2003 | 2004 | 2003 |
| 1. | Školenie Top managementu – 4h | 37 |  | 161 | 8 | 31 |
| 2. | 4 školenia líniového manažmentu - 2 dni 2 školenia benchmarkingu – 1 deň | 59 25 |  | 299 | 10 | 34 |
| 3. | Śkolenie manažérov kvality modelu CAF – 5 dní | 10 |  | - | 7 | - |
| 4. | Školenie poradcov a posudzovateľov modelu CAF – 3 dni | 11 |  | - | 3 | - |
| 5. | Školenie Procesy modelu CAF deň deň | 23 14 |  | - | 10 7 | - |
| SPOLU |  | 179 |  | 460 | 45 | 65 |
| P.č. | Účasť v projekte | Počet organizácií |  |  |  |  |
|  |  | 2004 | 2003 |  |  |  |
| 1. | Prvotný záujem organizácií | 19 | - |  |  |  |
| 2. | Pilotné organizácie | 9 | 8 |  |  |  |

Tab. č.3:

| Por.č. | Medzinárodná organizácia | Počet zástupcov | Aktivita |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | IPSG (Innovative Public Sector Group) | 1 | národný korešpondent CAF |
| 2. | CAF working group | 2 | tvorba stratégie podpory a rozvoja modelu CAF |
| 3. | EÚ Director Generals | 1 | poskytujú inštrukcie IPSG ako implementovať stanovené postupy a návrhy potrebné na ďalšie rozhodovanie |

PRÍLOHA č. 10

a) Výsledky komisie zo dňa 2.12.2003 (oznámené  dňa 19.3.2004) a 2.6.2004:

prerokovaných:	 349 žiadostí (192 PaV + 154 Cert + 3 Rec) - 203 klientov

v objeme 19 506 855,00 Sk

pridelených:		230 grantov (139 PaV + 89 Cert + 2 Rec) – 162 klientov

v objeme 12 840 466,00 Sk – s týmito klientami boli uzatvorené zmluvy

zamietnutých	:	35 grantov (5 Pav + 29 Cert + 1Rec) grantov – 31 klientov

v objeme 2 139 905,00 Sk

schválených bez finančného krytia = neschválených 84 grantov (48 PaV + 36 Cert) – 50 klientov	v objeme 4 526 484,00 Sk

V tomto období boli vyplatených celkovo:

2 543 686,00 Sk (z toho 1 526 100,00 Sk na PaV, 957 883,00 Sk na Cert a 59 703,00 Sk na Rec)

b) Hodnotenie dopadov programu KVALITA za rok 2003 (ekonomické výsledky spoločností s prideleným finančným príspevkom pri zavádzaní systému manažérstva kvality v roku 2001)

Hodnotené boli ekonomické výsledky 45 spoločností, ktorým bol pridelený finančný príspevok pri zavádzaní systému manažérstva kvality v roku 2001. Výsledky za rok 2003 boli porovnávané s výsledkami za rok 2002 a 2001.

Dosiahnutý obrat – za posledný rok vzrástol o skoro 10 %, celkovo si so svojimi hodnotami od roku 2001 udržuje stabilný stav

Pridaná hodnota - síce zaznamenala mierny pokles oproti roku 2002, stále si udržuje

náskok 11 % oproti roku 2001

Čistý zisk – spoločnosti dosiahli zhruba rovnakú hodnotu čistého zisku ako v roku 2001, avšak oproti minulému roku to predstavovalo pokles o 8 %

Daňová povinnosť – má klesajúcu tendenciu; každým rokom o 23 %

Export – najpozitívnejší zo zaznamenaných ekonomických výsledkov spoločností; 20 % nárast v roku 2002 a 68 % v roku 2003

Počet pracovníkov – kumuluje; nárast o 7% v roku 2002, pokles o 5 % v roku 2003

Sumy v kurzívach - v tis. Sk

|  | 2001 | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Výška dosiahnutého obratu | 4 079 068 | 4 056 776 | 4 397 611 |
| Pridaná hodnota | 982 126 | 1 079 270 | 1 066 439 |
| Výška dosiahn. čistého zisku | 142 437 | 154 408 | 142 863 |
| Daňová povinnosť | 67 487 | 52 011 | 40 255 |
| Výška exportu | 489 560 | 587 121 | 988 704 |
| Počet pracovníkov | 2 088 | 2 243 | 2 141 |

Hodnotenie dopadov programu KVALITA za rok 2003 (ekonomické výsledky spoločností s prideleným finančným príspevkom pri zavádzaní systému manažérstva kvality v roku 2002)

Hodnotené boli ekonomické výsledky 79 spoločností, ktorým bol pridelený finančný príspevok pri zavádzaní systému manažérstva kvality v roku 2002. Výsledky za rok 2003 boli porovnávané s výsledkami za rok 2002.

Dosiahnutý obrat – posledný rok zaznamenal obrovský 33 % pokles oproti roku 2002

Pridaná hodnota - pokles oproti roku 2002 o 36 %

Čistý zisk – spoločnosti dosiahli v roku 2003 skoro 4 – násobnú hodnotu čistého zisku oproti predchádzajúcemu roku, čo predstavuje 272 % nárast

Daňová povinnosť – nárast o 44 %

Export – nárast o 23 %

Počet pracovníkov – nárast o 6 %

Sumy v kurzívach - v tis. Sk

|  | 2002 | 2003 |
| --- | --- | --- |
| Výška dosiahnutého obratu | 24 007 512 | 8 001 458 |
| Pridaná hodnota | 6 988 796 | 2 525 798 |
| Výška dosiahnutého čistého zisku | 147 867 | 551 356 |
| Daňová povinnosť | 144 128 | 207 695 |
| Výška exportu | 671 380 | 831 360 |
| Počet pracovníkov | 4 870 | 5 192 |

c) Výsledky súťaže „Vynikajúca podnikateľka roka“

Vynikajúca podnikateľka na rok 2004:	pani Juliána Sleziaková – Mlyn a pekáreň u Sleziakov, Krupina

Začínajúca podnikateľka roka:	pani Jaroslava Vozárová  – Penzión Gitka, Vrútky

Cena sympatie:	pani Carmen Kováčová – Galéria u sediaceho anjela, Kežmarok

PRÍLOHA č. 11

| Plnenie plánu úloh členov Rady NPK SR k 15. 08. 2004 za Slovenskú energetickú agentúru |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P. č. | Názov | Termín | Plnenie | Poznámka |
| 1 | Zvyšovanie kvality života v najvšeobecnejšom zmysle |  |  |  |
| 1.1 | Odborná gescia medzinárodných výstav a veľtrhov - AQUATHERM Nitra - KLIMATHERM Košice - RACIOENERGIA Bratislava | 3.-6.2.04 17.-19.2.04 30.3.-3.4.04 |    |  |
| 1.2 | Organizačná príprava a odborná gescia seminárov zameraných na zvyšovanie kvality v oblasti energetiky | priebežne | ↔ | k 15.8.04 celkovo 9 podujatí |
| 1.3 | Odborná gescia medzinárodnej konferencie o energetickej efektívnosti - ENEF 2004 | 28.-30.9.04 | ↔ |  |
| 1.4 | Spolupôsobenie pri implementácii smernice č. 2002/91/EC "O energetickej efektívnosti budov" do slovenskej legislatívy | priebežne | ↔ |  |
| 1.5 | Implementácia smernice EÚ „O podpore kombinovanej výroby na základe potreby využitia tepla na vnútornom trhu s energiou“ | priebežne | ↔ |  |
| 1.6 | Implementácia smernice EÚ " O energetickej efektívnosti u konečného spotrebiteľa a o energetických službách" | priebežne | ↔ |  |
| 2 | Rozvoj výnimočnosti slovenských organizácií a zvyšovanie ich konkurenčnej schopnosti |  |  |  |
| 2.1 | Implementácia štrukturálnych fondov - opatrenie 1.3 "Podpora podnikania, inovácií a aplikovaného výskumu" sektorového operačného programu Priemysel a služby. Opatrenie je smerované na štátnu pomoc resp. pomoc de minimis v nasledujúcich oblastiach: - podpora priemyselného výskumu a predsúťažného vývoja, - podpora zavádzania systémov manažérstva kvality, - podpora ochrany priemyselných práv, - podpora akreditácie a certifikácie, - podpora implementovania technických noriem do výrobnej praxe a do služieb. | priebežne | ↔ |  |
| 2.2 | Odborná gescia seminárov v spolupráci s VUC na tému "Základné charakteristiky štátnych grantových schém v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PaS)" | 6.04 |  | ďalších 20 seminárov v rôznych okresoch bolo uskutočnených v mesiacoch júl, august |
| 2.3 | Akreditácia Laboratória emisných meraní SEA | 12.04 | ↔ |  |
| 2.4 | Gescia odborného semináru "SOP PaS- Opatrenia 1.3 a 1.4" - konaného v spolupráci s VÚC Nitra a Zväzom priemyselných výskumných a vývojových organizácií | 3.2.04 |  |  |
| 3 | Zvyšovanie povedomia kvality ako systémového prístupu a mediálna podpora |  |  |  |
| 3.1 | Propagácia cieľov Národného programu kvality v časopise ENERGIA | priebežne | ↔ |  |
| 3.2 | Odborná gescia a predsedníctvo v súťažiach organizovaných pri medzinárodných výstavách a veľtrhoch: - Najlepší exponát veľtrhu AQUATHERM, - Najlepší exponát výstavy KLIMATHERM - cena predsedu Košického samosprávneho kraja, - Zlatá plaketa veľtrhu RACIOENERGIA (cena GR SEA) | 3.-4.2.04 17.2.04 29.-31.2.04 |    |  |
| 4 | Realizácia princípov Európskej charty kvality v podmienkach SR |  |  |  |
| 4.1 | Aktívna spolupráca s Radou NPK SR pri presadzovaní strategických cieľov a priorít NPK SR na roky 2004 - 2008. | priebežne | ↔ |  |
| 4.2 | Spolupráca s UNMS, SUTN a SMU v rámci implementácie ŠF - pre opatrenie 1.3 SOP PaS. | priebežne | ↔ |  |
| 4.3 | Účasť v pracovnej skupine Energy Stars | priebežne | ↔ |  |

Poznámka:		- splnené

	- nesplnené

↔	- priebežne plnené