Návrh na uzavretie Dodatku č. III ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP

Uznesením vlády SR č. 704 z 15. augusta 2007 k návrhu urýchlenia postupu výstavby vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku, ktoré bolo čiastočne nahradené uznesením vlády SR č. 882 z 3. decembra 2008 k správe o plnení programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 – 2010 vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vybrať koncesionára pre vládou schválené projekty PPP na vybrané úseky nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry v rezorte Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „MDPT SR“). Uznesením č. 753 z 5. septembra 2007 k postupu výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry formou PPP v znení uznesenia č. 75 z 21. januára 2009 uložila vláda SR ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR predložiť v spolupráci s ministrom financií na rokovanie vlády definitívne znenie zmluvnej dokumentácie s víťazmi procesu verejného obstarávania jednotlivých balíkov aj s konečnou analýzou rizík projektu a jeho vplyvov na verejné financie.

V zmysle § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o rozpočtových pravidlách“) koncesnú zmluvu, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie, uskutočnenie stavebných prác, financovanie, prevádzka a údržba vybraných úsekov diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia, projekt PPP (ďalej len „koncesná zmluva“), bolo možné uzavrieť len s predchádzajúcim súhlasom vlády SR a so stanoviskom Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“).

S návrhom koncesnej zmluvy MF SR súhlasilo. MF SR sa tak vyjadrilo vo svojom stanovisku pre vládu SR, kde bol zhrnutý dopad na verejné financie a v závere odporučenie vláde SR koncesnú zmluvu schváliť.

Vláda SR uznesením č. 293 z 15. apríla 2009 súhlasila v zmysle § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s uzavretím koncesnej zmluvy a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzavrieť koncesnú zmluvu do 15. júna 2009.

Po týchto nevyhnutných procesných krokoch bola dňa 15. apríla 2009 uzavretá koncesná zmluva medzi Slovenskou republikou – zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s.

Zo zmluvných záväzkov obsiahnutých v samotnej koncesnej zmluve a z odporúčania zahrnutého v stanovisku MF SR k nej, vyplynula potreba uzavretia dodatku k predmetnej koncesnej zmluve. Dňa 20. mája 2009 bol medzi Slovenskou republikou zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s. uzavretý dodatok ku koncesnej zmluve.

Z dôvodu zabezpečenia súčinnosti pri dosahovaní hlavného cieľa MDPT SR, ako verejného obstarávateľa – vybudovať úseky diaľnice D1, ktoré sú súčasťou 1. balíka PPP projektov v súlade s dohodnutým harmonogramom, a to uskutočnením tzv. ,,prípravných prác“ ešte pred dňom účinnosti koncesnej zmluvy, resp. dosiahnutím finančného uzavretia, sa zmluvné strany dohodli uzavrieť Dodatok č. II ku koncesnej zmluve.

Dodatok č. II mal za cieľ okrem iného aj podporiť okamžité začatie prípravných prác, nakoľko tento projekt predstavuje jeden z potrebných stimulov pre národné hospodárstvo a urýchlené začatie stavby predmetných úsekov znamenalo prínos pre oživenie ekonomickej aktivity. Koncesionárovi sa preto umožnilo začať s prácami ešte pred dosiahnutím finančného uzavretia projektu.

Vláda SR uznesením č. 661 z 23.septembra 2009 súhlasila s uzavretím Dodatku č. II ku koncesnej zmluve a uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií SR uzavrieť Dodatok č. II ku koncesnej zmluve do 22. októbra 2009. Dodatok č. II ku koncesnej zmluve bol medzi SR zastúpenou MDPT SR a spoločnosťou Slovenské diaľnice, a.s. uzavretý dňa 23. septembra 2009.

Vzhľadom na pretrvávajúcu finančnú krízu aj napriek skutočnosti, že MDPT SR ako aj Koncesionár vynaložili primerané úsilie na dosiahnutie predpokladaného termínu finančného uzavretia, Koncesionárovi sa nepodarilo dosiahnuť finančné uzavretie projektu v predpokladanom termíne podľa Dodatku č. II, a to do 15. februára 2010. Zmluvné strany sa preto dohodli uzavrieť Dodatok č. III, ktorým sa posúva termín dňa účinnosti koncesnej zmluvy, resp. finančného uzavretia, a to do 30. apríla 2010. V nadväznosti na túto skutočnosť sa Dodatkom č. III rozširuje i rozsah prípravných prác na Fázu 2.

V zmysle § 19 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách Dodatok č. III ku koncesnej zmluve je  možné uzavrieť len s predchádzajúcim súhlasom vlády SR a so stanoviskom MF SR. Až po vydaní súhlasu vlády SR minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR môže uzavrieť dodatok ku koncesnej zmluve.

K materiálu sú pripojené dve prílohy, a to príloha č. 1 Dodatok č. III ku koncesnej zmluve vo verejnom obstarávaní koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia , projekt PPP a  príloha č. 2 Stanovisko Ministerstva financií SR pre vládu SR k ,,návrhu dodatku č. III ku koncesnej zmluve  vo verejnom obstarávaní koncesie na stavebné práce, a to koncesie na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu diaľnice D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia , projekt PPP“ (Konečná analýza rizík projektu a jeho vplyvov na verejné financie).